Załącznik nr 5 do SWZ

Wzór umowy

Umowa

Zawarta w dn.   …….. ..2024r. Olkuszu pomiędzy Gminą Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, NIP: 6371998042 – Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………

a

…………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” o następującej treści:

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr KBZ.271.1.39.2024, pn. „Świadczenie usługi bieżącego utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego na sieciach kablowych na terenie Miasta i Gminy Olkusz będących własnością Gminy Olkusz" przeprowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji), ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2024, poz. 1320., dalej jako: „ustawa PZP” lub „p.z.p.”), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi bieżącego utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego na sieciach kablowych na terenie Miasta i Gminy Olkusz będących własnością Gminy Olkusz, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ……

- W zakres prac wchodzą następujące czynności:

1) Usługi podstawowe dla konserwacji jednej lampy, w tym:

- wymiana źródeł światła z użyciem materiałów Wykonawcy,

- wymiana uszkodzonych elementów oświetleniowych (wkładka topikowa lampy, dławik,

układ zapłonowy, oprawka źródła światła, zaciski w oprawie) z użyciem materiałów Wykonawcy,

- wymiana uszkodzonych kloszy, szyb z użyciem materiałów Wykonawcy,

- oględziny linii oświetleniowych (lokalizacja uszkodzonego miejsca odcinka linii kablowej),

- konserwacja i regulacja sterowników astronomicznych,

- przeglądy techniczne i konserwacja urządzeń oświetleniowych w tym urządzeń do oszczędzania energii elektrycznej (3 szt.),

- kontrola stanu oświetlenia w nocy (potwierdzona protokołem),

- prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- bieżąca informacja o stanie urządzeń oświetleniowych,

- usuwanie skutków kolizji drogowych - jeśli dotyczą bezpośrednio oświetlenia ulicznego	i zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w przypadkach wymagających w ocenie Zamawiającego natychmiastowej reakcji ze strony Wykonawcy w czasie nie dłuższym niż ………. godz. od zgłoszenia telefonicznego lub mailem wraz z wykonaniem dokumentacji zdjęciowej,

- założenie osłon wnękowych z użyciem materiałów Wykonawcy,

- zagospodarowanie i utylizacja odpadów niebezpiecznych.

2) Usługi i roboty nietypowe, w tym:

- wymiana sterowników astronomicznych CPA 4.0		szt. 3

- montaż muf kablowych do kabli YAKY 4x 35 mm2

(materiał wraz z robotami ziemnymi)				szt. 5

- wymiana słupów oświetleniowych stalowych (ocynkowane

proszkowo malowane do 12 m droga DK-94)	  kpl. 4

- wymiana słupów ozdobnych do 10 m (ul. Kościuszki,

Mickiewicza, Szpitalna, Kr. K. Wielkiego, itd.),			kpl. 2

- wymiana słupów parkowych do 6 m				kpl. 3

- wymiana słupów betonowych do 12 m				kpl. 3

- wymiana przewodów w słupach					kpl. 9

- wymiana opraw oświetlenia ulicznego na wysięgniku na LED	kpl. 5

- Wymiana żarówek oświetlenia ulicznego			szt. 10

- wymiana wysięgników do 15 kg					kpl. 5

- wymiana bezpieczników słupowych izolowanych IZK		szt. 20

- wymiana ziemnych kabli oświetleniowych YAKY4x35mm2-	m. 300

- wymiana styczników w obwodach oświetleniowych		szt. 5

- montaż szaf oświetleniowych					kpl. 2

- malowanie ozdobnej bazy słupa					kpl. 30

- pielęgnacyjne przycinanie drzew w okolicy oprawy

punktu oświetleniowego (cena/oprawa)				szt. 10

- mycie szyb opraw parkowych i stylowych			szt. 161

- mycie kloszy kamer						szt. 20

- wykonanie pomiarów parametrów elektrycznych kabli

(cena za punkt)							do pkt.	200

- przesunięcie słupa oświetlenia ulicznego			szt. 5

- przed rozpoczęciem w/w robót, w uzasadnionym przypadku

należy wykonać projekt zmiany organizacji ruchu z uzyskaniem

wszystkich wymaganych uzgodnień i zgłoszeń.			szt. 3

które będą wykonane na podstawie protokołu typowania robót i zaistniałych w toku umowy potrzeb Zamawiającego.

- Usługą, o której mowa w § 1 ust 2 pkt. 1 objętych jest 723 szt. lamp wg zestawiania:

- oprawy parkowe i stylowe (wys. do 6 m )		- 225 sztuk

- oprawy na słupach wysokich (wys. od 6 do 12 m) 	- 498 sztuk

Inwentaryzacja opraw stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- 3. Na usługi wymienione w § 1 ust. 2 pkt. 2 należy wykonać kosztorys szczegółowy wg podstaw wyceny przyjętych przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust.2 pkt. 2.

- 4. Na terenie pomiędzy Drogą Krajową nr 94, ulicą Kruszcową w Olkuszu a torami kolejowymi, prace należy wykonywać w godzinach nocnych tj. od 20:00 do 5:00 rano.

§ 2

Wynagrodzenie

- Z tytułu wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma następujące wynagrodzenie:

- Wynagrodzenie za wykonanie robót określonych w § 1 składać się będzie z następujących  składników:

- za roboty podstawowe ujęte w zał. nr 3 wynagrodzenie ryczałtowe co miesięczne:

- iloczyn ceny konserwacji jednej oprawy parkowej i stylowej (wysokość do 6 m) x ilość lamp w okresie miesiąca (kwoty brutto) w wysokości:

…… zł/szt./m-c x 225 szt. lamp= …………… zł./miesiąc

…… zł. x 12 miesięcy= …………..  zł (brutto),

- iloczyn konserwacji jednej oprawy na słupach wysokich (wysokość od 6 do 12 m)
w mieście x ilość lamp w okresie miesiąca - kwoty (brutto) w wysokości:

……… zł/szt./m-c x 498 szt. lamp = ……….. zł./miesiąc

……… zł x 12 miesięcy = ……….. zł (brutto)

co miesięcznie czyni kwotę brutto ……………….zł. (słownie: ………………… złotych …. /100),

- Wartość robót podstawowych bieżącej konserwacji wszystkich lamp w okresie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty ………… zł. brutto (słownie: ………………. złotych 00/100).

- za roboty nietypowe wynagrodzenie obliczone  na podstawie protokołu typowania robót i kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem następujących danych do kosztorysowania:

- stawka r-g 	                  ….  zł. brutto/ godz.

- koszty pośrednie	      ....  %(do R+S)

- zysk			     ….  %(do R+S+Kp)

- koszty zakupu	     ….. %(do M)

- ceny materiałów: wg cen nie wyższych niż średnie ceny wg Sekocenbud

- ceny sprzętu: wg cen nie wyższych niż średnie ceny wg Sekocenbud.

Wartość robót nietypowych określonych w § 1 ust. 2 pkt. 2 (w okresie trwania umowy) nie	może przekroczyć kwoty ……….. zł. brutto (słownie: . ………………. złotych 00/100).

- Wynagrodzenie całkowite Wykonawcy w okresie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty	………… zł. (słownie: ……………………… złotych 00/100), w tym:  23% podatku od towarów i usług w kwocie ………… zł.

- W przypadku, gdy Wykonawca będzie świadczył usługi, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1) przez niepełny miesiąc- rozliczenie nastąpi za faktyczną ilość dni świadczenia usługi. Cena jednostkowa za dzień zostanie obliczona dzieląc łączną wartość brutto za 1 m-c przez 30 dni.

- Opisane powyżej wynagrodzenie uwzględnia koszty dodatkowe, a w szczególności koszty:

- dopuszczenia do pracy w stacji przez Tauron Dystrybucja S.A. oraz wyłączenie linii,

- zabezpieczenia terenu robót przed dostępem osób trzecich,

- ewentualnego wyłączenia mediów,

- zabezpieczenia robót pod względem BHP,

- utylizacji odpadów,

- odszkodowań za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek prowadzenia w/w robót,

- opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w ciągu drogi DK- 94,

- oznakowania zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu (jeśli wykonawca uzna za konieczne),

- zajęcia pasa drogowego (jeżeli wystąpią).

- Strony ustalają, że zapłata za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywała fakturami	częściowymi, wystawianymi za okresy miesięczne, które dotyczyć będą faktycznie wykonanych w	danym miesiącu robót, potwierdzonych przez strony w protokole odbioru robót.

§ 3

Płatności

Należność płatna ze środków budżetu Gminy:

Dział 900 Rozdział 90015 § 4270- „Eksploatacja i bieżąca konserwacja oświetlenia” w tym:

- w roku 2024 do kwoty ……….... zł. brutto (w tym roboty nietypowe ………… zł brutto).

- w roku 2025 do kwoty ………… zł. brutto (w tym roboty nietypowe ………… zł brutto).

§ 4

Warunki realizacji umowy

- Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że wykona go zgodnie z zasadami współczesnej wiedzę technicznej i obowiązującymi przepisami i normami.

- Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy 	będzie: ……………………..

- Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie: inż. Mariusz Rosołek.

- Osoby, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 upoważnione są do podpisywania protokołów odbioru robót, o których mowa w § 2 ust. 6 umowy.

§ 5

Termin realizacji

Całość robót określonych w § 1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 6

Zasady współpracy

Ustala się następujące zasady współpracy Zamawiającego i Wykonawcy:

- Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia o zaistniałych awariach i usterkach oświetlenia ulicznego od osób zgłaszających: Straży Miejskiej, pracowników Wydziału Drogowo- Inwestycyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Zgłaszanie awarii odbywać się będzie poprzez wysłanie e-maila na adres: ………………………. oraz telefonicznie, co zostanie potwierdzone zapisem w książce zgłoszeń, zawierającej datę i godzinę dokonania każdego zgłoszenia.

- Wykonawca będzie sprawował całodobowy dyżur telefoniczny pod nr telefonu:

………………………..

Awarie i usterki w oświetleniu ulicznym przyjmowane będą również przez Wydział Drogowo-Inwestycyjny oraz Straż Miejską Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu pod 
nr tel. 32 626 01 57,

- Wykonawca będzie zgłaszał, potwierdzał wykonanie zleconych prac poprzez wysłanie zwrotnego e-maila na adres: m.rosolek@umig.olkusz.pl do Wydziału Drogowo-Inwestycyjnego w celu złożenia informacji z wykonanych czynności oraz potwierdzenia wykonania występujących awarii.

- Instrukcja usuwania awarii oświetlenia ulicznego stanowi załącznik nr 2 do umowy.

§ 7

Awarie

- Wykonawca dokona wymiany uszkodzonych źródeł światła w terminie 2 dni od momentu	otrzymania zgłoszenia jej niesprawności. W przypadku awarii ciągów oświetleniowych	spowodowanych wyłączeniem zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię	niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w ciągu 2 dni od momentu otrzymania zgłoszenia.

- Wykonawca przystąpi do usuwania skutków kolizji drogowych - jeśli dotyczą bezpośrednio	oświetlenia ulicznego i zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w przypadkach	wymagających w ocenie Zamawiającego natychmiastowej reakcji ze strony Wykonawcy w czasie	nie dłuższym niż …………… godz. od zgłoszenia telefonicznego lub mailem wraz z wykonaniem	dokumentacji zdjęciowej.

- Za czas zgłoszenia przyjmowany będzie termin wysłania e-maila albo otrzymania telefonicznego powiadomienia. Poinformowanie Wykonawcy o awarii, z datą i godziną zgłoszenia będzie	odnotowane w książce zgłoszeń Zamawiającego.

- Fakt przyjęcia zgłoszenia w postaci e-maila lub informacji telefonicznej o usterce Wykonawca zobowiązany jest odnotować we własnej książce zgłoszeń awarii.

§ 8

Warunki powierzenia usług podwykonawcom

- Roboty objęte umową Wykonawca wykona osobiście. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania robót budowlanych podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, Zamawiający uznaje Podwykonawcę, jego przedstawicieli lub pracowników za osoby nieupoważnione do wstępu na teren realizacji robót.

- W przypadku powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części podwykonawcom obowiązują następujące zasady:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania.

- W trakcie realizacji zamówienia nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót przez podwykonawcę, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowy w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

  - niespełniającej wymagań określonych w zaproszeniu,

  - gdy przewiduje się termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

  - niespełniającej wymagań określonych w zaproszeniu,

  - gdy przewiduje się termin zapłaty dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku;

- Niezgłoszenie w terminie 14 dni:

  - pisemnych zastrzeżeń, o których mowa w pkt 4,

  - pisemnego sprzeciwu, o którym mowa w pkt 6, uważa się za akceptację projektu umowy lub umowy przez Zamawiającego;

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 20 000 zł.

- Jeżeli w umowie, o której mowa w pkt 8, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w art. 464 ustawy, z dnia  11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych  zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Wymagania określone w pkt 2 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień:

  - uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;

  - uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

- W przypadku Konsorcjum, umowa z Podwykonawcą jest zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminach płatności określonych w zawartej z nim umowie.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji przez Zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia w terminie uwag, o których mowa w pkt 17, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

  - złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Równowartość kwoty zapłaconej bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bądź skierowanej do depozytu sądowego Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w pkt 13 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia dowody dotyczące zapłaty wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), o których mowa w pkt 13, których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.

- Zamawiający  ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika z zaakceptowanej przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo albo z umowy o zamówienie publiczne zawartej  pomiędzy zamawiającym i Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o ile zawiera ona szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę. W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio z w/w umów.

- Przepis pkt 22 stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, wykonawcy i podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy

- W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy biorącego udział w realizacji części zamówienia, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany Podwykonawca lub Wykonawca spełniania je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenia, że sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót.

- Zamawiający może żądać natychmiastowego usunięcia przez Wykonawcę Podwykonawcy w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę określonych powyżej obowiązków dotyczących podwykonawstwa.

- Powyższe zasady mają zastosowanie do dalszych Podwykonawców.

- Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych zobowiązań.

- W przypadku podzlecenia przez Wykonawcę wykonania prac Podwykonawcy, niezgodnie z zasadami określonymi w ustawie Pzp Zamawiający uznaje Podwykonawcę, jego przedstawicieli lub pracowników za osoby nieupoważnione do wstępu na budowę.

- Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zwanej dalej Kodeksem cywilnym, przepisy ustawy Pzp.

§ 9

Zobowiązania Wykonawcy

- Usługi zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Użyte przez Wykonawcę materiały do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać wymagane prawem świadectwa jakości.

- Wykonawca będzie okazywał Zamawiającemu na każde żądanie świadectwa jakości przed użyciem materiału, a komplet świadectw dołączy do zgłoszenia o gotowości do odbioru.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją zadania.

§ 10

Fakturowanie

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane usługi jest	przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym	podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych usług.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa	w ust. 1, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane usługi w części równej	sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się uiścić na rzecz	Wykonawcy na podstawie faktur VAT, wystawionych za dany okres rozliczeniowy. Okresem	rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

- Fakturę należy wystawić w następujący sposób:

- od dnia 31.01.2026 r.

Nabywca: Gmina Olkusz, Rynek 1,32-300 Olkusz, NIP 6371998042

Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1,32-300 Olkusz

- od dnia 01.02.2026 r. dla wszystkich czynnych podatników VAT, z wyłączeniem stosujących zwolnienia podmiotowe oraz wykonujących czynności wyłącznie zwolnione przedmiotowo z VAT:

Gmina Olkusz 32-300 Olkusz Rynek 1 NIP 6371998042,

(Wykonawca zobowiązany jest do wskazania danych nabywcy)

z uzupełnieniem następujących danych:

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu 32-300 Olkusz Rynek 1 NIP 6370110882

(jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia danych odbiorcy).

- Faktury wystawiane od 01.02.2026 r. dla wszystkich czynnych podatników VAT w sposób opisany	jak powyżej winny być przesyłane Zamawiającemu za pośrednictwem Krajowego Systemu eFaktur.

- W przypadku odsunięcia w czasie wprowadzenia obowiązku stosowania KSEF (ust. 4 lit. b),	stosuje się zasady określone w ust. 4 lit. a) do dnia poprzedzającego wprowadzenie obowiązku	stosowania KSEF.

- Faktura wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie, przy zastosowaniu mechanizmu podzielnej	płatności, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty poprawnie	wystawionej faktury VAT, przy czym fakturę należy dostarczyć do Zamawiającego niezwłocznie.

- Wobec obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności, zapłata części wynagrodzenia, stanowiącego podatek od towarów i usług, na odrębny rachunek VAT, powoduje	wygaśnięcie długu po stronie Zamawiającego.

§ 11

Odbiory

- Wykonawca zgłosi zakończenie robót i gotowość do odbioru, przekazując jednocześnie Zamawiającemu komplet dokumentów odbiorowych (świadectwa jakości materiałów i urządzeń, atesty higieniczne materiałów).

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie łączny comiesięczny zakres przedmiotu umowy opisany w § 1 umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 7 dni od zgłoszenia potwierdzić lub zakwestionować zakończenie usługi i kompletność dokumentów odbiorowych, a także - przy braku zastrzeżeń – wyznaczyć termin odbioru końcowego nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady są nie istotne dokonać odbioru wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie, przy czym zgodnie z § 12 ust.1 , pkt 1 litera b umowy zostaną naliczone kary umowne za każdy dzień zwłoki.

b) jeżeli wady są istotne Zamawiający nie dokonuje odbioru robót i wyznacza termin na ich usunięcie. Po ich usunięciu Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ponownego zgłoszenia zakończenia prac,  przy czym zgodnie z § 12 ust.1 , pkt 1 litera a umowy zostaną naliczone kary umowne za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o usunięciu wad w formie pisemnej.

- Strony ustalają, że za datę odbioru końcowego uważa się:

a)	jeżeli dokonano odbioru bez wad lub z wadami nieistotnymi stwierdzonymi w protokole – termin dokonania poprawnego (§ 11 ust. 1) zgłoszenia przez Wykonawcę o zakończeniu robót i gotowości do odbioru .

b)	jeżeli nie dokonano odbioru z powodu wad - data spisania protokołu odbioru po usunięciu wad.

§ 12

Kary umowne

  - Strony ustalają kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu części lub całości przedmiotu umowy, zleconego do	wykonania	w protokole typowania robót zostaną każdorazowo naliczone kary umowne w wysokości	0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 3, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru przedmiotu umowy lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 3 za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia określonego w § 13 ust.3	lub wyznaczonego pisemnie przez Zamawiającego, na usunięcie wady.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 3.

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w umowie o podwykonawstwo.

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, lub projektu jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.

- z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.

- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 3 z zastrzeżeniem przepisów ustawy Pzp, a w szczególności art. 456 ust.1 pkt 1 ustawy PZP.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kar umownych z przysługującego mu    wynagrodzenia.

- Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 10 % wynagrodzenia umownego brutto dla każdej ze stron.

§ 13

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia przez okres 12 miesięcy zarówno dla robót podstawowych jak i nietypowych, opisanych w § 1. ust. 2 pkt 2 od dnia dokonania odbioru końcowego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanego zamówienia.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania zaistniałych wad w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub gdy wykonanie naprawy nie jest możliwe z uwagi na zbyt duży zakres Zamawiający w formie pisemnej wskaże Wykonawcy termin usunięcia wady.

- W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w okresie gwarancji i rękojmi w terminie 7 dni od terminu wyznaczonego na ich usunięcie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu, bez dodatkowego powiadamiania wykonawcy, a koszty tej naprawy ponosi Wykonawca.

§ 14

BHP i PPOŻ

Wykonawca gwarantuje zabezpieczenie techniczne w czasie prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ na czas wykonywania robót z uwzględnieniem wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

§ 15

Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę

- Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących przedmiot zamówienia - rodzaj czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia: prace przy urządzeniach elektroenergetycznych.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

  - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza  przedłożył Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia dot. osób zatrudnionych przy realizacji zadania. Oświadczenie musi zawierać w szczególności: określenie Wykonawcy, datę złożenia oświadczenia i informację,  że wskazane przez Zamawiającego ww. czynności realizowane będą przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz podpis osób uprawnionych do złożenia oświadczenia w imieniu  Wykonawcy.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk zatrudnionych pracowników, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych, zgodnie	z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady	(UE)2016/679	z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO)  (tj. w szczególności bez adresów, PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków	pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcy wymogu zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 500 zł za każdy przypadek nie przedłożenia stosownych dokumentów, zgodnie ust. 3.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- W przypadku trzykrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 3, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 16

Zmiany umowy

- Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie   w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

- Umowa może ulec zmianie:

- w zakresie terminu usunięcia awarii w przypadku wystąpienia siły wyższej, z wyjątkiem terminu usunięcia skutków kolizji drogowych- jeśli dotyczą bezpośrednio oświetlenia ulicznego i zagrażają bezpieczeństwu ruchu- demontaż słupów, opraw, zabezpieczenie kabli, które należy wykonać w czasie nie dłuższym niż ………. godziny.

- w zakresie osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy (§ 4 ust.2 i 3 umowy).

§ 17

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy w przypadku niżej wymienionych okoliczności:

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 7 dni od daty jej zawarcia,

  - Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy i nie kontynuuje robót przez okres 7 dni pomimo wezwania Zamawiającego złożonego w formie pisemnej,

- Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od umowy bez konieczności zapłaty kary umownej określonej w § 12 ust. 2 w ciągu 30 dni od uzyskania informacji o zajęciu w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, wskazującego na zagrożenie wykonania umowy w ustalonym terminie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od uzyskania informacji o zaistnieniu okoliczności określonej w ust.1 oraz zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obowiązane są do podjęcia następujących czynności:

- zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od Umowy;

- w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy. W przypadku nie przystąpienia w tym terminie przez Wykonawcę do sporządzenia szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, Zamawiający ma prawo sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku jednostronnie;

- Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy wzniesione przez siebie urządzenia zaplecza;

- podpisany przez Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót, będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury,

- koszty poniesione na zabezpieczenie robót oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi i obciążają Stronę, 
z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od Umowy;

- Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi 
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawcę prac; bieg okresu gwarancji 
i rękojmi liczony będzie od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru całej Inwestycji.

§ 18

Zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa

w art. 439 ustawy Pzp.

1.	Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 ust 3 Umowy w następujących przypadkach:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, jeśli zmiany określone w ust 1 pkt. a) – b) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

2.	W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt a) powyżej Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.

3.	W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt b) powyżej Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

4.	W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt c) lub d) powyżej Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust.1 pkt c) lub d) powyżej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust 1 pkt c) lub d) powyżej.

5.	Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt a) – d) powyżej obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

6.	Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy, ciąży na Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.

7. Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia, o którym mowa § 2 ust 3 Umowy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o co najmniej 10% w stosunku do tych cen i kosztów, aktualnych na czas złożenia oferty Wykonawcy w odniesieniu do odpowiedniego komunikatu Prezesa GUS o wskaźniku cen i usług, przy czym:

a) pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie 7 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.  Zmiana nie działa wstecz, co oznacza, że nie znajduje ona zastosowania w stosunku do wypłaconego już wynagrodzenia.

b) maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 10 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy;

c) Strona, która wnosi o zmianę wynagrodzenia, zobowiązana jest do przedstawienia szczegółowego uzasadnienia, wskazującego:

- jakie ceny i koszty związane z realizacją Umowy wzrosły w stosunku do cen i kosztów z daty złożenia oferty wraz z odniesieniem się do odpowiednich wskaźników ogłaszanych w komunikatach Prezesa GUS dot. wskaźników cen i usług;

- kwoty, o jaką zmienił się koszt wykonania Umowy;

- dlaczego ww. zmiana wpływa na wysokość kosztów realizacji Umowy.

- Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust 7, może nastąpić na pisemny wniosek  Zamawiającego lub Wykonawcy.

- Zmiany Wynagrodzenia wymagają zawarcia pisemnego aneksu do umowy.

- Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień zawartych w ust. 7 wyniesie nie więcej niż 10% wynagrodzenia, określonego w §2 ust.3  umowy.

§ 19

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowania mają właściwe przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Pzp.

- W razie wystąpienia sporu na tle stosowania niniejszej umowy organem rozstrzygającym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Klauzula RODO dostępna na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu pod adresem: www.umig.olkusz.pl.

- Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach z czego 1 egz. otrzymuje Wykonawca oraz 1 egz. otrzymuje Zamawiający.

Zamawiający: 	Wykonawca: