Opracowanie dokumentacji na:

1. budowę dróg wewnętrznych tj. ul. Podgórnej i na działce nr 160/19 w Łodzi na długości ok. 400 mb. Projekt obejmuje budowę jezdni wraz z jej odwodnieniem w istniejących pasach drogowych (urządzenia rozsączające do gruntu) , budowę chodników;
2. budowę wodociągu na długości 165 m;
3. budowę kanalizacji sanitarnej na długości 155 m wraz z przyłączami;
4. budowę oświetlenia ulicznego

Zakres prac obejmuje:

- opracowanie koncepcja ulicy Podgórnej i drogi na działce 160/19 wraz z ich połączeniem;

- opracowanie projektów zgodne z obowiązującymi przepisami – po 4 egz.;

- uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń;

- opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót – 3 egz.;

- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu – 3 egz.

- szczegółowe specyfikacje techniczne dla projektowanych robót – po 2 egz.;

- kosztorysy z rozbiciem na każdą ulicę i instalacje liniowe ( w wersji pdf oraz ath):

- kosztorys inwestorski – 1 egz.;

- przedmiar robót – 2 egz.;

- kosztorys ofertowy uproszczony łącznie z zestawieniami RMS – 2 egz.;

- przekazanie w/w opracowań w wersji elektronicznej – 1 CD.

Termin realizacji:

- opracowanie koncepcji 3 m-cy od podpisania umowy;

- pozostałe opracowania i uzyskanie pozwoleń 2 lata od podpisania umowy.