UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
znak umowy:

zawarta w dniu ………….…….. 2023 r. w Poznaniu pomiędzy (dalej jako: Umowa):

Miastem Poznań reprezentowanym przez Dyrektora Ogrodu Zoologicznego - Ewę Zgrabczyńską, 
ul. Kaprala Wojtka 3, 61-063 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822 zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………………….. z siedzibą w ………………, ul. ………………………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………………, NIP: …………………….., REGON: …………………….., kapitał zakładowy: …………………………. zł, reprezentowaną przez: ……………………………..,

/………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………………………. ul. ………………………………, NIP: …………………….., REGON: ……………………..,

zwaną(ym) dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej łącznie „Stronami”

po przeprowadzeniu postępowania w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2022r. poz. 1710), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza do wykonania, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania pod nazwą: Modernizacja posadzki w pawilonie dla nosorożców.

- Zakres robót jest opisany w:

- Specyfikacji Warunków Zamówienia;

- Dokumentacji projektowej;

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- Przedmiarze robót

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty zgodnie z niniejszą Umową oraz zgodnie z:

  - warunkami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i przepisów wykonawczych,

  - wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych,

  - instrukcjami Dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urządzeń,

  - przepisami BHP i ppoż.,

  - dokumentami, instrukcjami i normami wskazanymi w projekcie będącym opisem przedmiotu zamówienia.

- Przedmiar ma wskazać Wykonawcy jakie rodzaje prac mają zostać wykonane w ramach niniejszego zamówienia.

## § 2

## Termin realizacji

## Zamawiający ma obowiązek udostępnić a Wykonawca objąć plac budowy niezwłocznie, jednak nie później aniżeli w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy.

## Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień zawarcia niniejszej Umowy.

- Termin zakończenia robót: do……………………………. od daty podpisania Umowy (ilość dni kalendarzowych zgodnie z kryterium oceny ofert wybranym przez Wykonawcę).

## § 3

## Obowiązki Zamawiającego

## Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy w niezbędnym zakresie.

## Zamawiający dostarcza Wykonawcy wszelką dokumentację oraz informacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy.

## Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy.

## Zamawiający zobowiązuje się w razie potrzeby do udostępnienia Wykonawcy istniejących miejsc poboru wody oraz energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. Strony wspólnie ustalą zakres i sposób korzystania z mediów.

## Z tytułu realizacji Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach i w terminach określonych w § 6 Umowy.

## Zamawiający dokona odbioru robót na zasadach i terminach określonych w § 8 Umowy.

## § 4

## Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, o którym w § 1 z materiałów i urządzeń własnych. Materiały użyte do realizacji przedmiotu Umowy muszą być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót przez cały czas realizacji przedmiotu Umowy. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym, nie później niż do dnia odbioru robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji Umowy.

- Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wymienione czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy (roboty zostaną wpisane zgodnie z zapisami SWZ):

- frezowanie poziomych powierzchni betonu,

- czyszczenie ręczne podłoża betonowego,

- gruntowanie podłoża- wykonanie warstwy sczepnej,

- wykonanie jastrychów cementowych na gotowym podłożu,

- miotłowanie powierzchni posadzki.

- Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie określonym powyżej, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót sporządzi listę pracowników realizujących roboty budowlane, zawierającą ich imiona, nazwiska oraz zakres wykonywanych robót. Lista powinna być za każdym razem aktualizowana w terminie 3 dni od zmiany stanu faktycznego (nawiązanie lub rozwiązanie stosunku pracy).

- Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca a za jego pośrednictwem Podwykonawcy mają obowiązek przedstawienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, dowodów zatrudnienia określonych pracowników na podstawie umowy o pracę, przedkładając Zamawiającemu kopię umowy o pracę. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 5 i 8 stanowi przerwę w realizacji robót i może stanowić podstawę do naliczenia kary umownej określonej w § 10 ust. 2 pkt 4 i 6 lub bądź do odstąpienia od Umowy na podstawie określonej w § 11 ust. 1 pkt 5.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Zamawiającemu do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji fotograficznej każdego etapu robót, pozwalającej co najmniej na odtworzenie całości stanu obiektu w każdym z ważniejszych etapów prac oraz udokumentowania każdej z robót zanikających lub ulegających zakryciu przed ich zakryciem.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, jak również pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostęp na teren budowy, a także do wszystkich miejsc, gdzie są lub gdzie przewiduje się wykonanie robót związanych z realizacją przedmiotu Umowy.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- Wykonawca zapewni ubezpieczenie OC prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji  przedmiotu niniejszej Umowy w wysokości 100.000,00 zł. Brak ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy stanowi przerwę w realizacji robót i może stanowić podstawę do odstąpienia od  Umowy z winy Wykonawcy na podstawie określonej w § 11 ust. 1 pkt 6. Każdorazowo, w terminie 3 dni od wezwania, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej z dowodem zapłaty składki. Aktualna polisa OC z dowodem zapłaty składki stanowi załącznik do Umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie dostarczy umów ubezpieczenia, Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniesie opłacając składki ubezpieczeniowe, będzie mógł potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeżeli żadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze się nie należy, Zamawiający będzie mógł dochodzić zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, minimalizowania ich ilości, gromadzenia ich w sposób selektywny w wydzielonych przez siebie i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przedostanie się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania. Jeżeli w trakcie prowadzonych robót powstaną odpady niebezpieczne, to Wykonawca oddzieli je od odpadów obojętnych i przekaże je do firm specjalistycznych zajmujących się ich unieszkodliwieniem. Wszelkie konsekwencje niedopełnienia powyższego obowiązku będą obciążały Wykonawcę. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające zgodne z przepisami wykonanie obowiązków w zakresie gospodarki odpadami. Ponadto w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

§ 5

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto, tj. w kwocie ………. w formie ………………...

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie powinno obejmować cały okres realizacji zamówienia oraz 30 dni od dnia wykonania zamówienia.

- Zamawiający zwraca 80% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji będzie wynosiła 20 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 ust. 2 pkt 1-3 PZP.

§ 6

Wynagrodzenie

- Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie obliczona na podstawie prac rzeczywiście wykonanych, w oparciu o ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, zgodnie z obmiarem w oparciu o kosztorys powykonawczy (wynagrodzenie kosztorysowe).

- Cena ofertowa Wykonawcy wskazana w kosztorysie ofertowym wynosi:………….. i określona jest na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego zestawienie planowanych prac i przewidzianych kosztów.

- Wynagrodzenie netto ……………….. zł (słownie: …………………….….. złotych).

- Wynagrodzenie brutto ……………………………….. zł (słownie: ……………………….złotych).

- Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego bez uwag lub ze stwierdzonymi wadami nieistotnymi.

- W przypadku gdy do całkowitego wykonania Przedmiotu Umowy wystąpi konieczność wykonania tzw. robót dodatkowych, czyli robót nieprzewidzianych, a koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy, rozpoczęcie wykonania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego oraz Zamawiającego. Bez zatwierdzonego protokołu konieczności, zgodnie z zapisami powyżej, Wykonawca nie może rozpocząć wykonania robót dodatkowych.

- Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również składników cenotwórczych podanych w kosztorysie.

- Należności Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: ……………………………………………………….. w ciągu 21 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku realizacji Umowy przez Wykonawcę w formie konsorcjum, jest on zobowiązany do wskazania Zamawiającemu członka konsorcjum, który będzie uprawniony do wystawienia faktury VAT. W wypadku korzystania z usług Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców wraz z fakturą należy przedłożyć:

- listę Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców wraz z informacjami na temat wysokości należnego im wynagrodzenia oraz terminie płatności,

- oświadczenia Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców o otrzymaniu należnego wynagrodzenia lub potwierdzenia uregulowania należności za wykonane przez podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców roboty wraz z fakturami. W przypadku jeżeli termin zapłaty faktury na rzecz Podwykonawcy lub Dalszych Podwykonawców nie upłynął jeszcze na dzień wystawienia faktury Wykonawcy, Wykonawca stosowne oświadczenia lub dokumenty przedstawi do czasu upływu terminu płatności jego faktury.

- Zamawiający wyraża zgody na otrzymanie faktury w formie elektronicznej. Fakturę w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail Zamawiającego: sekretariat@zoo.poznan.pl

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca wystawi fakturę na:

Miasto Poznań, Ogród Zoologiczny, ul. Kaprala Wojtka 3, 61-063 Poznań, 
NIP: 209-000-14-40.

- Wykonawca oświadcza, że podany na fakturze numer rachunku bankowego, na który mają być zapłacone należności umowne jest rachunkiem firmowym wskazanym na wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy w przypadku zapłaty należności umownych po terminie, spowodowanej nieposiadaniem rachunku firmowego lub niezgodnością wskazanego rachunku bankowego z ww. rejestrem.

- W przypadku wskazania na fakturze VAT rachunku rozliczeniowego niewymienionego na tzw. Białej liście podatników VAT, Zamawiający dokona płatności na inny podany na Białej liście rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a w przypadku braku rachunku rozliczeniowego na Białej liście, na rachunek podany na fakturze VAT z zastosowaniem art. 117ba § 3 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane lub usługi lub dostawy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W trakcie prowadzenia procedury wyjaśnień termin płatności faktury Wykonawcy ulega zawieszeniu w zakresie obejmującym wyjaśnienia.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Trzykrotne dokonanie bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

## § 7

## Podwykonawcy

- Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian.

- Zamawiający ma prawo zgłoszenia - w terminie 7 dni od dnia przedłożenia  dokumentów - zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian.

- Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami są następujące:

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Umowa o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie do podwykonawstwa stosuje się przepisy zawarte w art. 462-465 PZP.

§ 8

Odbiór robót

- Strony ustalają  następujące rodzaje odbioru robót  budowlanych będących przedmiotem Umowy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy.

- Odbioru wszelkich robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu dokonuje  upoważniony  przez Zamawiającego  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  na  wniosek  Wykonawcy  –  w postaci wpisu do Dziennika Budowy oraz e-mail (lub w przypadku braku obowiązku prowadzenia dziennika budowy – zbioru protokołów potwierdzających realizuję poszczególnych etapów Umowy). Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy oraz e-mail (lub w przypadku braku obowiązku prowadzenia dziennika budowy – zbioru protokołów potwierdzających realizuję poszczególnych etapów Umowy) i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Przewiduje się jeden odbiór końcowy. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy. Odbiór końcowy będzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale Zamawiającego i jego  upoważnionych przedstawicieli oraz Wykonawcy. Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą. Odbiór robót będzie dokonywany w oparciu o wymagania jakościowe określone w aktualnie obowiązujących Polskich Normach (PN), Branżowych Normach (BN) oraz dokumentacji projektowej.

- Zgłoszenie zakończenia robót objętych odbiorem końcowym Wykonawca jest zobowiązany wpisać w dzienniku budowy (lub w przypadku braku obowiązku prowadzenia dziennika budowy – zbioru protokołów potwierdzających realizuję poszczególnych etapów Umowy) oraz zawiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

- Do protokołu odbioru końcowego należy dołączyć (Dokumentacja Powykonawcza):

  - Deklaracje, aprobaty techniczne, atesty i inne dokumenty dopuszczające materiały do użycia w budownictwie;

  - Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych wykonanych zgodnie z zasadami, wiedzą techniczną i dokumentacją techniczną;

  - Wszelkie Protokoły robót zanikowych/ zanikających obustronnie podpisane;

  - Instrukcje obsługi urządzeń i materiałów – jeśli dotyczy;

  - Karta Gwarancyjna – jeżeli dotyczy;

  - Inne dokumenty niewymienione powyżej, a niezbędne do użytkowania obiektu.

- Wykonawca zobowiązany jest być przy odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy nie tamuje odbioru robót.

- Koszty pomiarów badań i prób związanych z odbiorem końcowym ponosi Wykonawca.

- Jeżeli jest to konieczne i uzasadnione przedmiotem zamówienia, do odbioru końcowego, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca:

  - przekaże instrukcje użytkowania i eksploatacji obiektu lub zamontowanych urządzeń;

  - przekaże gwarancje na zabudowane materiały i urządzenia;

  - dokona wstępnego uruchomienia zamontowanych urządzeń;

  - przeprowadzi szkolenia personelu z obsługi zamontowanych urządzeń.

§ 9

Gwarancja

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 24 miesięcy, na wykonane roboty, w tym użyte materiały oraz zamontowane urządzenia, liczony od dnia zakończenia odbioru końcowego robót bez uwag.

- Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji określonemu w ust. 1 powyżej.

- Jeżeli w okresie gwarancji jakości zostaną stwierdzone wady, Wykonawca zrealizuje swoje zobowiązania wynikające z udzielonej gwarancji jakości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, polegające na nieodpłatnym usunięciu stwierdzonych wad.

- Termin na reakcję Wykonawcy rozumianą jako przystąpienie do wykonania prac gwarancyjnych - usunięcie wady nie może być dłuższy niż ………..dni od daty powiadomienia Wykonawcy o jej wystąpieniu, chyba że Strony w poszczególnym przypadku uzgodnią inaczej. (ilość dni kalendarzowych zgodnie z kryterium oceny ofert wybranym przez Wykonawcę).

- Zamawiający powiadamia Wykonawcę o stwierdzeniu wady w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru/ drogą mailową w terminie ………. dni/ niezwłocznie od dnia stwierdzenia istnienia wady. Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad Strony zobowiązane są uwzględnić charakter wady, wpływ na funkcjonowanie obiektu i rzeczywiste możliwości Wykonawcy wynikające z uwarunkowań technicznych.

- W odniesieniu do wad uniemożliwiających lub w znacznym stopniu utrudniających funkcjonowanie obiektu Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do działań naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w terminie nie dłuższym niż 3 dni oraz w odniesieniu do wad zagrażających bezpieczeństwu w terminie do 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego.

- W przypadku nie przystąpienia do usunięcia wad w wyznaczonym terminie, lub braku ich usunięcia Zamawiający ma prawo, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, zlecić wykonanie zastępcze na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Udzielona gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§ 10

Kary umowne

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:

  - za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 3 Umowy;

  - za zwłokę w reakcji wykonawcy rozumianej jako przystąpienie do wykonania prac gwarancyjnych - usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminów przyjętych w Umowie;

  - za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 2;

  - za zwłokę w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 8 Umowy, potwierdzających zatrudnienie pracowników na umowę o pracę w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki za każdego pracownika;

  - za zwłokę w przedłożeniu kopii polisy ubezpieczeniowej z dowodem zapłaty składki zgodnie z § 4 ust. 14 Umowy w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - w przypadku stwierdzenia, że przedmiot Umowy wykonują osoby które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w wysokości 10.000 zł za każde stwierdzone naruszenie;

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy, w wysokości 500 zł za każde stwierdzone naruszenie;

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - za uchylanie się Wykonawcy od obowiązku, o którym mowa w § 14 ust. 3 Umowy, w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w art. 464 ust. 10 PZP w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

  - za zwłokę w przedłożeniu informacji, o której mowa w § 4 ust. 16 Umowy, w wysokości 200 zł za każde stwierdzone naruszenie.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu od Zamawiającego wynagrodzenia.

- Naliczone kwoty z tytułu kar Wykonawca przekaże Zamawiającemu na wskazane konto w terminie 7 dni od daty doręczenia żądania zapłaty tych kar.

- Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

- Łączna kwota naliczonych kar umownych nie przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 2 Umowy.

§ 11

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy gdy:

  - Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym;

  - Wykonawca jest w zwłoce z zakończeniem realizacji przedmiotu Umowy pomimo wezwania do zakończenia realizacji przedmiotu Umowy i wyznaczenia dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni;

  - Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z Umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego, pomimo wcześniejszego wezwania do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu Umowy i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni;

  - Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, po uprzednim wezwaniu do podjęcia robót i wyznaczeniu terminu nie krótszego niż 3 dni;

  - Wykonawca nie realizuje obowiązków dotyczących zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, o których mowa w § 4 ust. 5 i 8 Umowy;

  - Wykonawca nie zapewnia przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy polisy OC, o której mowa w § 4 ust. 14 Umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania i wyznaczenia terminu 1 miesiąca.

- Strony mogą skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

- Jeżeli okoliczność opisana w ust. 1 pkt 3 lub 4 zaistniała przynajmniej trzykrotnie, w przypadku ponownego jej zaistnienia Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wzywania i wyznaczenia dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4.

- W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy. Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane. W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

- Strony oświadczają, iż wykonanie prawa odstąpienia od Umowy będzie miało skutek w części niewykonanej Umowy.

- Czynność odstąpienia od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 12

Zmiana treści umowy

Zakazuje się zmiany terminu wykonania Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- przywóz nowego zwierzęcia,

- poród zwierzęcia,

- choroba zwierzęcia,

- inne zdarzenie wymagające izolacji zwierzęcia

- zaistniałe na terenie Ogrodu Zoologicznego (miejsca wykonywania robót), przy których niedopuszczalna lub niemożliwa jest realizacja przedmiotu niniejszej Umowy, przy czym przedłużenie terminu nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności świadczenia usługi z uwagi na zdarzenie.

§ 13

Przedstawiciele

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru, którym jest:

…………………………………………………………………………………………………..………….

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy …………………………… działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Zmiany wyżej wskazanych osób nie stanowią zmiany Umowy.

- Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek wydelegowania przedstawiciela na narady koordynacyjne.

§ 14

Ochrona danych osobowych

- Wykonawca wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniające możliwość ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych oraz usług przetwarzania oraz zapewniające możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

- Naruszenie tak określonego obowiązku przez Wykonawcę uprawniać będzie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o braku realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

- W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy konieczne będzie powierzenie Wykonawcy przez Zamawiającego przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązują się zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami artykułu 28 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Uchylanie się Wykonawcy od zawarcia tej umowy uznaje się za przerwę w realizacji robót z winy Wykonawcy.

§ 15

Postanowienia końcowe

- Wykonawcy bez zgody Zamawiającego nie wolno dokonać cesji przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzytelności.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej Umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- W okresie trwania niniejszej Umowy Strony są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną.

- W przypadku, gdy na gruncie postanowień niniejszej Umowy do złożenia oświadczenia woli w postaci zgłoszenia,  zawiadomienia czy poinformowania o zdarzeniach lub faktach związanych z realizacją przedmiotowej Umowy jest wymagana forma pisemna, poprzez jej zachowanie Strony będą rozumiały przesłanie oświadczenia za  pośrednictwem listu poleconego (w tym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) poprzez operatora publicznego lub firmy kurierskiej.

- W przypadku, gdy na gruncie postanowień niniejszej Umowy do złożenia oświadczenia woli w postaci zgłoszenia, zawiadomienia czy poinformowania o zdarzeniach lub faktach związanych z realizacją przedmiotowej Umowy nie jest wymagana forma  pisemna, Strony dopuszczają przesłanie oświadczeń za pośrednictwem faksu oraz poczty e-mail.

- Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

...............................................	...............................................

Zamawiający	Wykonawca

Załączniki:

- SWZ,

- Dokumentacja techniczna,

- Przedmiar,

- Oferta Wykonawcy,

- Kopia polisy OC wraz  z dowodem opłacenia składki.