## INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA

( na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. )

Informacje ogólne

- Nazwa inwestycji

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego z przeznaczeniem na przedszkole oraz świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu.

Kategoria obiektu budowlanego – IX.

- Adres inwestycji

Działka nr ew. 164, Januszewice, 62-066 Granowo.

- Dane inwestora

GMINA GRANOWO

ul. Sportowa 2

62-066 Granowo

- Liczba kondygnacji

Jedna kondygnacja nadziemna – parter.

- Dane osób sporządzających informację

Bartosz MINGE, Nowy Tomyśl.

Natalia KRAWCEWICZ, Cielcza.

Część opisowa

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

1.1. Zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych

1.2. Roboty rozbiórkowe

1.3. Prace ziemne

1.4. Prace fundamentowe

1.5. Wykonanie podsypki piaskowej, podbetonu

1.6. Przekucia i zamurowania

1.7. Renowacja stalowych elementów wiązarów dachowych

1.8. Prace murarskie – realizacja ścian wewnętrznych

1.9. Prace instalacyjne ( instalacja wodna, kanalizacyjna, gazowa )

1.10. Wewnętrzne prace tynkarskie

1.11.Wykonanie posadzek

1.12. Montaż sufitów podwieszonych

1.13. Prace instalacyjne ( instalacja elektryczna – wewnętrzna

i zewnętrzna )

1.14. Montaż stolarki otworowej ( okiennej i drzwiowej )

1.15. Prace instalacyjne ( instalacja wentylacyjna )

1.16. Montaż obróbek blacharskich, montaż rynien i rur spustowych termomodernizacja stropodachu, renowacja kominów w części nad połacią dachową, wykonanie nowych kominów

1.17. Prace elewacyjne

1.18. Realizacja wewnętrznych i zewnętrznych prac wykończeniowych

1.19. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu

1.20. Prace porządkowe i zakończenie robót związanych z wykonaniem inwestycji

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działce

Istniejący budynek gminny poddany inwestycji. Zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe do rozbiórki.

- Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy.

- Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących podczas realizacji inwestycji

  - Prowadzenie prac na wysokości : prace rozbiórkowe elementów sufitowych w pomieszczeniu sali wiejskiej, prace związane z renowacją elementów stalowych wiązarów dachowych, prace termomodernizacyjne części stropodachu, montaż obróbek blacharskich i orynnowania, prace elewacyjne, montaż sufitów podwieszonych w pomieszczeniach, realizacja wewnętrznych i zewnętrznych prac wykończeniowych.

  - Realizacja wykopów

Wykonanie zbiornika bezodpływowego na ścieki o pojemności 10m - niebezpieczeństwo przysypania ziemią.

  - Wykonywanie prac z udziałem dźwigu : niebezpieczeństwo związane z zerwaniem materiału transportowego i uszkodzeniem dźwigu.

Nie dotyczy.

  - Prowadzenie prac budowlanych przy użyciu betoniarki wolnospadowej i elektronarzędzi – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót niebezpiecznych

  - Przy wykonywaniu ścian

Wszyscy pracownicy powinny być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia

6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych, Dz. U. nr 47 Poz. 401, Rozdział 8 - Rusztowania i

ruchome podesty robocze, Rozdział 9 – Roboty na wysokościach, Rozdział 12 – Roboty murarskie i tynkarskie.

  - Przy wykonywaniu robót żelbetowych

Wszyscy pracownicy powinny być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w. Dz. U. nr 47 Poz. 401, Rozdział 9 – Roboty na wysokościach, Rozdział 13 – Roboty ciesielskie, Rozdział 14 – Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

  - Przy wykonywaniu obróbek blacharskich, orynnowania i prac

termomodernizacyjnych stropodachu

Wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w. Dz. U. nr 47 Poz. 401, Rozdział 9 – Roboty na wysokościach, Rozdział 13 – Roboty ciesielskie, Rozdział 17 – Roboty dekarskie i izolacyjne.

  - Przy realizacji prac budowlanych przy użycie elektronarzędzi

Wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w. Dz. U. nr 47, Poz. 401, Rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne.

- Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

  - Na pomieszczeniu socjalnym ( zlokalizowanym na terenie

budowy ) należy umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów : najbliższego punktu lekarskiego, Straży Pożarnej

i Komisariatu Policji.

  - W pomieszczeniu socjalnym ( zlokalizowanym na terenie

budowy ) umieścić punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonych pracowników.

  - Kaski ochronne i odzież umieścić w pomieszczeniu socjalnym

zlokalizowanym na terenie budowy.

  - Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach

umieścić w pomieszczeniu socjalnym zlokalizowanym na terenie budowy.

  - Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wysokości min. 1.50m.

  - Na terenie budowy należy rozmieścić tablice ostrzegawcze.

  - Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych

wyznaczyć drogę ewakuacyjną.

  - Prowadzenie robót budowlanych przy użyciu elektronarzędzi i

betoniarki wolnospadowej – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

Wszelkie prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP oraz pod nadzorem kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Projektant	:	mgr inż. arch. Bartosz MINGE

/ architektura /		upr. bud. nr ew. 24/WPOKK/2019

…………………………………………………..

Sprawdzająca	:	mgr inż. arch. Natalia KRAWCEWICZ

/ architektura /			upr. bud. nr ew. 15/WPOKK/2022

……………………………………………………………….

Buk, dnia 14.03.2024r.