UMOWA NR GK.272.5.2023 - wzór

zawarta w dniu .......................... w Zambrowie pomiędzy:

Zbigniewem Teofilem Jachem - Starostą Zambrowskim wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3, zwanym dalej „Zamawiającym”

a

...........................................................................................

reprezentowanym przez:

..........................................................................................

zwanym dalej “Wykonawcą”

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie przedmiotu zamówienia:

remont części wspólnych budynku Skarbu Państwa, położonego przy ul. sierż. pchor. Zygmunta Przeździeckiego 5 w Szumowie, zgodnie z przedmiarem robót, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami.

§ 2

1. Termin wykonania zamówienia do 31 sierpnia 2023 r.

2. Termin wykonania zamówienia oznacza faktyczne zakończenie robót, zgłoszone przez Wykonawcę do Zamawiającego i odebrane bezusterkowym protokołem odbioru. Wykonawca powinien przewidzieć czas na usunięcie ewentualnych wad w wykonaniu przedmiotu umowy stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie odbioru.

§ 3

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni licząc od daty podpisania niniejszej umowy.

§ 4

1. Roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, spełniających wymagane normy.

2. Wykonawca zapewni maszyny i urządzenia, niezbędne do realizacji inwestycji.

3. Kolor kostki brukowej betonowej przed budynkiem, kolor farby olejnej oraz płytek jako okładzin podłogowych wewnątrz budynku zostanie uzgodniony z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza zamianę rur spustowych ocynkowanych na rury PCV.

§ 5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się na wartość brutto ................................ złotych,

(słownie: ................................................................................................................... złotych)

w tym obowiązujący podatek VAT – 23% w kwocie ....................................... złotych,

(słownie: .................................................................................................................... złotych)

zgodnie z ofertą z dnia .................... stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

2. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia zakresu zamówienia. Wykonawca może żądać podwyższenia umówionego wynagrodzenia, jeżeli w toku realizacji inwestycji zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, nie ujętych w przedmiarze robót a które będą niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

3. W przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w przedmiarze robót, Wykonawca przed rozpoczęciem tych robót zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego co do rodzaju, zakresu i wartości tych robót.

4. Wartość wynagrodzenia  za wykonanie robót dodatkowych  ustalona zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego robót dodatkowych, sporządzonego przez Wykonawcę przed ich rozpoczęciem.

5. Rozliczenie między stronami nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania faktur częściowych.

7. Termin płatności wynosi do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na  rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………………….

§ 6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji jakości na przedmiot umowy, licząc od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego.

2. Wykonawca w okresie gwarancji jakości zobowiązuje się do usuwania wad i usterek na własny koszt.

§ 7

1. Odbiór końcowy robót przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę gotowości obiektu do odbioru.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy (realizowane        przedsięwzięcie) nie spełnia warunków dokonania odbioru z powodu nie zakończenia robót,  stwierdzenia wad, usterek lub nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim przypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

3. 	Z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad oraz usterek.

4. Dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru jest bezusterkowy protokół podpisane przez strony uczestniczące w odbiorze. Protokół ten stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej.

§ 8

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, bezpieczeństwo ruchu pieszego i samochodowego, oznakowanie robót oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim z tego tytułu, w związku z wykonywanymi robotami objętymi umową w obrębie placu budowy od daty przyjęcia terenu budowy od Zamawiającego do czasu ostatecznego odbioru i przekazania obiektu do eksploatacji.

§ 9

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni, jeżeli:

- Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac poza termin określony w §2 tak dalece, iż nie jest prawdopodobne, aby zakończono inwestycję w umówionym terminie.

- Wykonawca realizuje inwestycję w sposób sprzeczny z treścią niniejszej umowy.

- W toku odbioru stwierdzono wady istotne, nie nadające się do usunięcia.

- Nieusunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji  w terminie wskazanym przez zamawiającego.

- Wykonawca nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszej umowie.

- Wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego.

§ 10

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto umownego,

b) za opóźnienie w wykonaniu określonego w § 1 niniejszej umowy zadania w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót, w trakcie gwarancji, przeglądów gwarancyjnych, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie    leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

Oprócz kar umownych każda ze stron może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do rzeczywistej straty, jaką poniesie strona.

§ 12

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w niżej wymienionych przypadkach:

1). Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy będzie możliwa w przypadku:

a). wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

b).wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z przyczyn  leżących po stronie Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez  w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu zamówienia,

c). konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych i innych niezbędnych do zakończenia przedmiotu umowy,

e). zaistnienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających terminowe zakończenie przedmiotu umowy takich jak: warunki archeologiczne, geologiczne, hydrauliczne, atmosferyczne, kolizje z sieciami infrastruktury technicznej,

f). opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez Zamawiającego lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,

g). działania siły wyższej.

2). Zmiana wynagrodzenia:

a). w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT w okresie realizacji umowy,

b). w przypadku zmiany zakresu rzeczowo – finansowego wskutek zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót dodatkowych.

3). Inne zmiany:

a). zmiana zakresu rzeczowo – finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo – finansowego robót,

2.    Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić  zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić w okresie obowiązywania umowy, na podstawie uzasadnionego, pisemnego wystąpienia jednej ze Stron niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności powodujących zmianę umowy.

§ 13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy:

  - Kodeksu Cywilnego

  - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

  - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

§ 15

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiający.

................................................                                        		.............................................

Zamawiający                                                                                            Wykonawca