Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dn. 14.03.2022r.

Sygnatura postępowania: ZZ-ZP-2375-7/22

SPECYFIKACJA

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SWZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej

kwot określonych w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych.

,, Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych”

Podstawa prawna: art. 275 pkt. 1) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r.  (t.j.; Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

Zatwierdzam

……………………………………

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

1. Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu, Adres: 50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 32; NIP 8981803575; REGON 930856126

tel. (71) 79 84 600; fax. (71) 32 93 689; adres e-mail: sekretariat@spzozmswia.wroclaw.pl; http://www.spzoz-msw.wroclaw.pl; Godziny urzędowania: 7:30  - 15:00

Strona, na której prowadzone jest postępowanie: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: Piotr Adamaszek

Komunikacja z wykonawcami odbywać się będzie tylko za pośrednictwem Platformy zakupowej

2. Tryb udzielenia zamówienia:

2.1 Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji.

2.2 Podstawa opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwana dalej Pzp,

## 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  (Dz. U. z 2020r. poz. 2415),

## 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452),

## 4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1913)

5) Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 275),

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).

2.3  W sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE oraz Pzp i aktów wykonawczych do Pzp. W przypadku kolizji przepisów pierwszeństwo mają przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE.

2.4 Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 1740 ze zm.) jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej.

3. Przedmiot zamówienia:

3.1 Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków i wykonanie uprawnień, wynikających z przepisów art. 25 i 26 ustawy dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), tj. pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na podstawie:

- dokumentacji projektowej:

- WYKONANIE INSTALACJI ZASILANIA SZPITALA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ STACJI TLENOWNI NA STACJE TRANSFORMATOROWĄ ORAZ WYKONANIEM LINII ZASILAJĄCYCH PROJEKTOWANE I ISTNIEJĄCE ROZDZIELNICE NN – projekt budowlany podstawowy stanowiący załącznik do decyzji 2638/19 z dnia 13.06.2019r.;

- WYKONANIE INSTALACJI ZASILANIA SZPITALA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ STACJI TLENOWNI NA STACJE TRANSFORMATOROWĄ ORAZ WYKONANIEM LINII ZASILAJĄCYCH PROJEKTOWANE I ISTNIEJĄCE ROZDZIELNICE NN – projekt budowlany zmian stanowiący załącznik do decyzji 4851/20 z dnia 17.11.2020r.;

- WYKONANIE INSTALACJI ZASILANIA SZPITALA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ STACJI TLENOWNI NA STACJE TRANSFORMATOROWĄ ORAZ WYKONANIEM LINII ZASILAJĄCYCH PROJEKTOWANE I ISTNIEJĄCE ROZDZIELNICE NN – projekt wykonawczy;

- Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych:

- Branża budowlana – opracowanie 11.2020

- Instalacje elektryczne – opracowanie 11.2020

- Instalacje sanitarne – opracowanie 11.2020

Wykonanie robót budowlanych odbędzie się w ramach zadania inwestycyjnego pn.:  „Budowa stacji transformatorowej i linii kablowych SN i nN zasilania podstawowego i rezerwowego dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32”

  - Zamawiający przewiduje w II etapie następujący zakres robót budowalnych:

- BUDYNEK CZERWONY:

  - branża konstrukcyjno–budowlana:

- budowa ściany oddzielenia przeciwpożarowego wydzielająca pomieszczenie techniczne rozdzielnic;

- montaż drzwi stalowych pomiędzy projektowaną rozdzielnią, a istniejącym pomieszczeniem gospodarczym o odporności EI60;

- montaż drzwi stalowych, w odporności EI60 do pomieszczenia technicznego wraz z montażem nadproża;

- wymiana istniejącej stolarki okiennej w pomieszczeniu rozdzielni. Okna drewniane w odporności pożarowej EI 60 Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej z posypką korundową;

- przygotowanie przegród do malowania oraz malowanie;

  - branża instalacji sanitarnych:

- wymiana obudowy szachtów instalacji na REI120;

- montaż kratek pęczniejących i zaworu went. p.poż.;

- montaż instalacji i urządzeń klimatyzacji typu Split wraz z odprowadzeniem skroplin;

- wykonanie prób szczelności;

- wykonanie niezbędnych przejść p.poż.;

  - branża instalacji elektrycznych:

- demontaż istniejących instalacji;

- dostawa i montaż rozdzielni RBC, podłączenie kabli zasilających, testy SZR;

- montaż tras kablowych w pomieszczeniu rozdzielni;

- dostawa i montaż opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego wraz z okablowaniem – w pomieszczeniu objętym projektem wykonawczym;

- dostawa i montaż osprzętu elektroinstalacyjnego – łączniki, gniazda w pomieszczeniu RBC;

- montaż instalacji połączeń wyrównawczych;

- analiza parametrów sieci oraz dobór, montaż i dostawa baterii kondensatorów wraz z pomiarami;

- wymiana rozdzielnic piętrowych w budynku czerwonym  - Zamawiający zwraca uwagę, iż ww. zakres nie jest ujęty w dokumentacji projektowej;

- montaż WLZ do wymienionych rozdzielnic piętrowych w budynku czerwonym wraz z podłączeniem;

- próby i pomiary;

- BUDYNEK ADMINISTRACYJNY:

  - branża konstrukcyjno – budowlana:

- wydzielenie pomieszczenia rozdzielni ścianami oddzielenia przeciwpożarowego REI120;

- wymiana posadzki na gruncie wraz z ułożeniem żywicy epoksydowej z posypką korundową;

- demontaż oraz odtworzenie istniejących ścian działowych;

- montaż i ponowny montaż drzwi w istniejących ścianach działowych;

- Tynkowanie oraz malowanie ścian i sufitów wraz z przygotowaniem podłoża;

- Montaż drzwi aluminiowych przeciwpożarowych;

- Demontaż stropu z blachy;

- Wykonanie stropu oddzielenia pożarowego;

  - branża instalacji sanitarnych:

- Montaż przewodów wentylacji mechanicznej wraz wentylatorem i klapą p.poż.;

- Montaż zaworu went. p.poż.;

- Montaż instalacji i urządzeń klimatyzacji typu Split wraz z odprowadzeniem skroplin;

- Wykonanie prób szczelności;

- Wykonanie niezbędnych przejść p.poż.;

  - branża instalacji elektrycznych:

- demontaż istniejących instalacji;

- dostawa i montaż rozdzielni RBA, podłączenie kabli zasilających;

- montaż tras kablowych w pomieszczeniu rozdzielni;

- dostawa i montaż opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego wraz z okablowaniem - w pomieszczeniu objętym projektem wykonawczym;

- dostawa i montaż osprzętu elektroinstalacyjnego – łączniki, gniazda w pomieszczeniu RBC.

- montaż instalacji połączeń wyrównawczych;

- analiza parametrów sieci oraz dobór, montaż i dostawa baterii kondensatorów wraz z pomiarami;

- wymiana rozdzielnic piętrowych w budynku administracyjnym  - Zamawiający zwraca uwagę, iż ww. zakres nie jest ujęty w dokumentacji projektowej;

- montaż WLZ do rozdzielnic piętrowych w budynku administracyjnym wraz z podłączeniem;

- próby i pomiary;

- BUDYNEK TECHNICZNY:

  - analiza parametrów sieci oraz dobór, montaż i dostawa baterii kondensatorów wraz z pomiarami;

- BUDYNEK ŁĄCZNIKA:

  - analiza parametrów sieci oraz dobór, montaż i dostawa baterii kondensatorów wraz z pomiarami;

- SIECI ZEWNĘTRZNE:

  - dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego 400kVA wraz z uruchomieniem i próbami;

  - zmiana lokalizacji agregatu prądotwórczego 400kVA będącego w posiadaniu Zamawiającego;

  - Szczegółowy zakres usługi obejmuje:

- dokonaniu weryfikacji dokumentacji Zamawiającego, w celu sprawdzenia zgodności i kompletności składających się na dokumentację opracowań i dokumentów (w szczególności ich zgodności z kosztorysami) oraz weryfikacji ewentualnych błędów lub wyjaśnienia niezgodności;

- w oparciu o zrealizowane dostawy i roboty budowlane zadania inwestycyjnego (określonego w przedmiocie umowy) w ramach poprzednich etapów oraz projektu budowlanego i wykonawczego, ustalenie zakresu dostaw i prac niezbędnych do zakończenia inwestycji i uruchomienia urządzeń;

- zaktualizowanie kosztorysu inwestorskiego do cen obowiązujących w kwartale poprzedzającym datę zawarcia niniejszej umowy;

- uczestnictwie w procesie wyboru wykonawcy robót, w szczególności w zakresie przygotowania Opisu Przedmiotu Zamówienia i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz przygotowywaniu merytorycznej treści odpowiedzi na zadane pytania przez oferentów w trakcie postępowania przetargowego;

- 0udziale w czynnościach przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu budowy oraz stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem – niezwłocznie, tj. w ciągu 24 godzin;

- zapoznaniu się z dokumentacją projektową, otrzymaną od Zamawiającego we wszystkich branżach wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami;

- reprezentowaniu Zamawiającego na budowie, wobec wykonawcy robót budowlanych, przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z dokumentacją projektową, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- współpracy z nadzorem autorskim oraz zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń do dokumentacji i egzekwowanie stosownych poprawek;

- nadzorze nad zorganizowaniem prac budowlanych oraz nadzorze nad przestrzeganiem przez wykonawcę robót budowlanych przepisów BHP i przepisów ochrony środowiska;

- nadzorze nad dochowaniem terminów realizacji robót budowlanych i dostaw zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji;

- bieżącym informowaniu Zamawiającego o trudnościach w realizacji robót i zagrożeniach w ich terminowej realizacji;

- zwoływaniu i prowadzeniu narad koordynacyjnych zorganizowanych według potrzeb Zamawiającego w czasie trwania procesu inwestycyjnego, sporządzaniu protokołów z tych narad, przekazywaniu ich wszystkim uczestnikom oraz nadzorze nad realizacją ustaleń i decyzji podjętych na naradach;

- rozwiązywaniu bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji inwestycji w porozumieniu z kierownikiem robót i przedstawicielami Zamawiającego;

- podejmowaniu wszelkich racjonalnych działań umożliwiających prawidłową realizację inwestycji;

- żądaniu od kierownika robót dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, w tym także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, a także wstrzymania dalszych robót, w przypadku, gdy ich kontynuacja stwarzać będzie zagrożenie wadliwej realizacji robót, a także zagrażałaby życiu i zdrowiu, bądź powodowała niezgodność z dokumentacją projektową;

- informowaniu Zamawiającego o wadach nie nadających się do usunięcia wraz z podaniem uzasadnienia oraz wnioskowania o obniżenie wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych;

- dokonywaniu odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie po dniu zgłoszenia gotowości ich odbioru, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od pisemnego lub elektronicznego zgłoszenia tego faktu przez wykonawcę robót budowlanych;

- uczestniczeniu w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych;

- sprawdzaniu na bieżąco jakości wbudowywanych materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sprawdzaniu atestów, aprobat technicznych i deklaracji zgodności dopuszczających materiały, wyroby i urządzenia do wbudowania, tj. dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bądź Unii Europejskiej;

- weryfikacji jakości zastosowanych materiałów przez wykonawcę robót budowlanych dążąc do zminimalizowania ryzyka wystąpienia procederu zastępowania materiałów, poprzez sprawdzenie i akceptację karty materiałowej przekazanej przez wykonawcę robót budowlanych;

- zapobieganiu stosowaniu materiałów, wyrobów i urządzeń wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej;

- ew. ustalaniu zakresu i kosztów robót dodatkowych, nieobjętych umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania inwestycji 
(w momencie ich wystąpienia);

- przygotowaniu protokołów częściowych odbiorów robót budowlanych, w tym robót ulegającym zakryciu i zanikowi oraz protokołu z czynności odbioru końcowego;

- kontroli prawidłowości zgłoszenia zakończenia robót;

- weryfikowaniu harmonogramu rzeczowo–finansowego robót budowlanych oraz sporządzaniu projektów pisemnych uwag i zastrzeżeń, nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania (drogą elektroniczną);

- potwierdzaniu faktycznie wykonanych robót przez wykonawcę robót budowlanych oraz usunięciu wad, a także kontrolowaniu rozliczeń robót poprzez potwierdzanie wykonanego zakresu rzeczowego i finansowego zadania w protokołach zaawansowania robót oraz w protokole odbioru końcowego stanowiących podstawę do wystawiania faktur VAT przez wykonawcę robót budowlanych;

- kontroli prawidłowości wystawienia faktur VAT, zakresów prac i kwot w zakresie zgodności z umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych;

- sprawdzaniu kompletności dokumentów stanowiących podstawę do wypłaty wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, tj.: protokołu odbioru końcowego robót, podpisanego przez kierownika robót i inspektora nadzoru budowlanego wraz z kompletem dokumentów odbiorowych; podpisanego przez podwykonawców oświadczenia o dokonaniu przez wykonawcę robót budowlanych zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na ich rzecz (jeżeli będą występowali); dowodu zapłaty przez wykonawcę robót budowlanych wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych;

- sprawdzeniu kompletności powykonawczej dokumentacji technicznej;

- prowadzeniu i przechowywaniu (w okresie realizacji inwestycji, do czasu przekazania tej dokumentacji Zamawiającemu) korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do wykonawcy robót, mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń wykonawcy robót, katastrof budowlanych itp.;

- sprawdzaniu i zatwierdzaniu protokołu zaawansowania robót w przypadku odstąpienia od umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych;

- nadzorze nad wykonaniem kompleksowej inwentaryzacji robót w razie odstąpienia od umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych;

- udziale we wszystkich odbiorach, w tym w przeglądach w trakcie rękojmi i gwarancji, przed upływem terminu rękojmi, nadzoru przy usunięciu ewentualnych usterek zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej;

- przyjmowaniu zgłoszeń od Zamawiającego dotyczących wad, usterek i awarii zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi oraz podejmowaniu odpowiednich działań w celu ich usunięcia we współpracy z Zamawiającym;

- opracowywaniu opinii dotyczących awarii, wad i usterek przedmiotu inwestycji wraz z proponowanym terminem ich usunięcia;

- nadzorowaniu jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez wykonawcę robót budowlanych oraz dokonania sprawdzenia ich usunięcia i spisania protokołu usunięcia wad i usterek przy udziale Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych;

- w przypadku nieterminowego usuwania awarii, wad i usterek przez wykonawcę robót budowlanych – przygotowaniu Zamawiającemu danych, niezbędnych do naliczenia kary umownej z tego tytułu;

- w przypadku nie usunięcia wad i usterek przez wykonawcę robót budowlanych – opracowaniu i przygotowaniu na żądanie Zamawiającego danych, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w zakresie zastępczego wykonania tych obowiązków, a także nadzoru nad tymi pracami i dokonania ich odbioru;

- zgłaszaniu Zamawiającemu oraz dokumentowanie wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowości w realizacji robót przez wykonawcę robót budowlanych oraz wszelkich zagrożeń (także zewnętrznych), które wpływają na tok inwestycji lub mogą powodować odpowiedzialność odszkodowawczą Zamawiającego;

- Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonania robót dodatkowych lub zamiennych.

UWAGA! Wykonawca winien wyznaczyć Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający wymaga aby funkcję tę pełnił Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

3.4 Kody CPV: 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi

3.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. W ocenie Zamawiającego przedmiot zamówienia jest niepodzielny. Z uwagi na konieczność skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia podział mógłby zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia i groziłby ograniczeniem konkurencji i nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz kosztami wykonania zamówienia.

3.6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert równoważnych.

4.  Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 8 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy.

Szczegółowe warunki realizacji określone zostały we wzorze umowy.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

5.1.  Nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt. 5.3 i 5.4 SWZ

5.2. Wykonawca może zostać wykluczony na każdym etapie postępowania. Wykluczenie następuje na podstawie art. 111 Pzp.

5.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust.1 Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust.2 Pzp, wyklucza się Wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

c) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

d) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

e) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

f) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

g) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

− lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzją administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba ze Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania sią o zamówienia publiczne;

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, ze Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.4.  Wykonawca może zostać również wykluczony z postępowania na podstawie przesłanki fakultatywnej, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust.2 Pzp, tzn. zamawiający wykluczy wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

5.5. Spełniają warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie konkretyzuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –

Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę osób, które;

- posiadają aktualne odpowiednie uprawnienia budowlane w danej specjalności:

- do kierowania robotami budowalnymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

- do kierowania robotami budowalnymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

- do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

- należą do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;

- posiadali uprawnienia wynikające z art. 37 c ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020 poz. 282 t.j.);

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

a) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 zł

4) zdolności technicznej lub zawodowej

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje  min. 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Przez usługę odpowiadającą swoim rodzajem Zamawiający rozumie pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w obiekcie zabytkowym w następujących specjalnościach łącznie:

- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych;

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

o wartości robót budowlanych minimum 500 000,00 zł brutto.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

6.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę druk Oświadczenia Wykonawcy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z ww. oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

7. Podmiotowe środki dowodowe składane, przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego z art. 274 ust.1 Pzp, w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia:

7.1 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 109 ust.1 pkt.4) Pzp - stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ

    - Decyzję Izby Inżynierów Budownictwa o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń dla Inspektora o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

    - Decyzję Izby Inżynierów Budownictwa o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń dla Inspektora o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

    - Decyzję Izby Inżynierów Budownictwa o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń dla Inspektora o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

7.3.1 Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa dla Inspektora o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

7.3.2 Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa dla Inspektora o specjalności konstrukcyjno-budowlanej dla Inspektora o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

7.3.3 Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa Inspektora o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

7.4 Oświadczenie Wykonawcy, że posiada przynajmniej jednego inspektora nadzoru, który przez co najmniej 18 miesięcy nadzorował roboty prowadzone przy zabytkach wpisanych do rejestru

7.5 Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia

7.3 Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

Podmiotowe środki dowodowe należy złożyć na Platformie zakupowej w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od daty wezwania (dotyczy wykonawcy, którego ofertę najwyżej oceniono).Podmiotowe środki dowodowe należy sporządzić w oryginale w formie elektronicznej lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu sporządzonego w postaci papierowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

8. Uzupełnienie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń:

  - Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowych

środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

- oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania;

8.2 Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w pkt. 8.1 aktualne na dzień ich złożenia

8.3 Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

9. Przedmiotowe środki dowodowe – Zamawiający nie wymaga

10. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP:

10.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

10.2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.1 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

11. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

12. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

12.1 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

12.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

12.3 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 12.2, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

12.4 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

12.5 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

12.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

12.7 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w SWZ.

13.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.

13.1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ut.1 Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

13.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust.2 i 3 Pzp, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, którą część przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy.

13.3 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

13.4 Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

14.  Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w Ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U z 2020r., poz. 344). Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra  Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415).

  - Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej

„OpenNexus”  https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw, zwanej dalej „Platforma zakupowa”

  - Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Platformy zakupowej

  - Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przesłania na Platformę zakupową.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ za pośrednictwem

Platformy zakupowej, zgodnie z art. 284 Pzp i załączoną Instrukcją dla Wykonawców znajdującą się na Platformie.

  - Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania

do systemu Platformy zakupowej.

  - Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na

stronie internetowej prowadzonego postępowania za pośrednictwem Platformy zakupowej.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

  - W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w

powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert albo ofert.

  - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30

- 15:00) służy Platforma zakupowa  https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw

Kontaktowanie się z Zamawiającym w inny sposób niż poprzez Platformę zakupową nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

14.11 Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania.

15. Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w niniejszym postępowaniu.

16. Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie:

1)	Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji

2) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę druk Oświadczenia Wykonawcy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

5) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).

6) Zastrzeżenie wraz z uzasadnieniem mające wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art. 18 ust. 3 PZP.

UWAGA!

Dokumenty o których mowa powyżej należy złożyć (wczytać) wraz z ofertą pod rygorem nieważności w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej, w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

17. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 22.04.2022r.

17.1 W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

18. Postać oferty.

  - Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SWZ.

  - Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z

wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania wariantowe spowoduje jej odrzucenie.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości

zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 Pzp. Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy.

  - W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone

pełnomocnictwo określające jego zakres i  podpisane  przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Pełnomocnictwo należy sporządzić w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (art. 99 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny - t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1740 ze zm.) lub w postaci elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem - opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza  (art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie -  t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1192 ze zm.).

  - Załączniki do SWZ stanowią jej integralną część.

  - Do oferty zaleca się  załączyć spis treści.

  - Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w

myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm), które nie mogą być udostępniane - powinny być załączone w osobnym pliku i oznaczone klauzulą: „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez załączenie do oferty uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp.

  - Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć (wczytać) w formie

elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw do dnia  24.03.2022r. do godz. 10.30.

  - Jeżeli oferta zostanie złożona (wczytana) w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze

odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert.

  - Wykonawca, który złożył ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej może przed upływem

terminu składania ofert  zmienić lub wycofać ofertę.

  - Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać

złożonej oferty (załączników).

  - Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt.1) PZP.

  - Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

  - Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.03.2022r. o godz. 11:00

  - Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie

określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

  - Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego

postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

19. Cena ofertowa:

- Cena ofertowa winna spełniać wymogi ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r. (j.t. Dz. U. z 2019  poz. 178) a w szczególności art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, który stanowi, że cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Cena jednostkowa towaru (usługi) jest ceną ustaloną za jednostkę określonego towaru (usługi), którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach;

- Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

- Cenę należy obliczyć w następujący sposób określony w załączniku formularz asortymentowo – cenowy (jeżeli dotyczy) : Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto

- Cena ofertowa jest ceną ryczałtową obejmującą cały zakres przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SWZ.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 1740 ze zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. 	Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. 	Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

- W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

20. Kryterium wyboru i sposób oceny :

  - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM |
| --- | --- | --- |
| 1. | ### Cena | 60 % |
| 2. | ### Doświadczenie Wykonawcy | 40 % |
| ### OGÓŁEM: |  | 100 % |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

20.2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu,

porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym w pkt. 1.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę,

stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

20.3 Punkty za oferowaną cenę (wartość brutto ) wyliczamy wg wzoru:

Wart.punktowa=W⋅CminCn · 100 pkt.

W    – waga kryterium (0.6)

Cmin  – cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	   – cena danej oferty

  - Punkty za doświadczenie Wykonawcy, członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty zgodnie z opisem poniżej:

W ramach kryterium „Doświadczenie Wykonawcy ”, rozumianego jako ilość pełnionych przez  Wykonawcę nadzorów inwestorskich w okresie ostatnich 3 lat od daty otwarcia ofert łącznie w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,  każdy z Wykonawców może otrzymać maksymalne 40 pkt zgodnie z wagą tego kryterium.

Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców w ofercie określił swoje doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego w załączniku nr 1 (oferta) wg. ściśle określonego wymogu (tzn. do 3 nadzorów/ lub 4 nadzory/ lub 5 nadzorów/ lub 6 nadzorów/ lub ponad 6 nadzorów)

W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w ofercie okresu doświadczenia, Zamawiający przyjmie, że został Wykonawca posiada doświadczenie do 3 nadzorów i przyzna minimalną liczbę punktów, tj. 0 pkt.

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:

1) okres  doświadczenia w wykonaniu do 3 nadzorów inwestorskich – 0 pkt;

2) okres  doświadczenia w wykonaniu 4 nadzorów inwestorskich – 10 pkt;

3) okres  doświadczenia w wykonaniu 5 nadzorów inwestorskich – 20 pkt;

4) okres  doświadczenia w wykonaniu 6 nadzorów inwestorskich – 30 pkt;

5) okres  doświadczenia w wykonaniu ponad 6 nadzorów inwestorskich – 40 pkt;

20.5 Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

21.	Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

22.	Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

23. Zamawiający będzie wymagał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5do SWZ.

23.1 Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

23.2 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy PZP.

23.3 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w następujących formach:

 weksle z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,

 przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

 przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

23.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego z dopiskiem: ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – zamówienie …………………………………… (nr sprawy …………………………………….).

23.5 Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji winno spełniać wymogi wynikające z treści wzoru gwarancji stanowiącego zał. nr 7 do SWZ i musi zawierać w szczególności następujące elementy:

1) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres)

2) nazwę Beneficjenta (Zamawiającego – zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ)

3) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela

4) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczoną gwarancją,

5) sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca:

a) nie wykonał przedmiotu umowy w terminie wynikającym z umowy,

b) wykonał przedmiot umowy objęte umową z nienależytą starannością

c) nie usunął stwierdzonych wad i usterek przedmiotu zamówienia w okresie rękojmi.

W przypadku przedłożenia gwarancji niespełniającej wymogów wynikających z treści wzoru gwarancji stanowiącego zał. nr 7 SWZ, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia ograniczające w sposób nieuzasadniony uprawnienia Zamawiającego do zaspokojenia się z gwarancji (np. wyłączenie roszczeń z tytułu kar umownych), Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w ppkt.5) przypadków, Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. W załączeniu udostępnia się wzór gwarancji – zał. nr 7 SWZ.

23.6 Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia całości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pełny okres jego obowiązywania najpóźniej w dniu wyznaczonym jako dzień zawarcia umowy – z zastrzeżeniem pkt 23.7

23.7 Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata ta następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

24.	Środki ochrony prawnej przysługują̨ wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów PZP.

  - Odwołanie zgodnie z art. 513 PZP przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynność́ zamawiającego, podjętą w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

  - Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w

formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

  - Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

  - Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX

„Środki ochrony prawnej” PZP.

25.	Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp.

26. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

27.	Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a przyszłymi wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

28. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

29.	Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

30. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ust. 1 Pzp.

31.	Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez wykonawcę.

32. Wzór umowy

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Jako odrębny załącznik nr 5 do SWZ, Zamawiający zamieścił projekt umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

  - Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

32.5 Na podstawie art. 455 Pzp, Zamawiający przewiduje w treści niniejszej SWZ oraz w projekcie umowy możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej umowy aneksów.

Dodatkowo:

  - Za Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy Wykonawca – zmiana możliwa tylko na podstawie sukcesji uniwersalnej w myśl art. 492 kodeksu spółek handlowych (przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą) oraz przejęcie przedsiębiorstwa na postawie art. 551 i nast. k.c. pod warunkiem, że nowy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.  Zmiana  ta wymaga aneksu do umowy.

  - Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

  - Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy.

  - Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).

  - Nie stanowi zmiany Umowy:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

- zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony.

33. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

33.1 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienie publicznego, z uwzględnieniem art. 577 PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

33.2 Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę̨.

33.3 Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w

Projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 5 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

33.4 Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej) na żądanie przedstawią zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

33.5 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od zawarcia umowy w sprawie zamówienie publicznego zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postepowaniu wykonawców albo unieważnić́ postepowanie.

33.6 Wykonawca, po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty, niezwłocznie, dostarczy zamawiającemu pozostałe dane niezbędne do podpisania umowy.

33.7 Osoby reprezentujące wykonawcę umocowane do podpisania umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do dokonania tej czynności, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

Załączniki do specyfikacji:

1. Załącznik nr 1 do SWZ OFERTA

2. Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

3. Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o aktualności informacji

4. Załącznik nr 4 do SWZ Wykaz usług

5. Załącznik nr 5 do SWZ Wzór umowy

6. Załącznik nr 6 do SWZ Informacja dla Wykonawców dotycząca przetwarzania danych osobowych

7 Załącznik nr 7 do SWZ Wzór gwarancji