………………………….

(pieczęć)

WIiZP.7013.41.2023.JPt

(znak sprawy)

ZAPYTANIE CENOWE

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W GOCZAŁKOWIE - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

(nazwa zadania)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnozakresowej i pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego 
w Goczałkowie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę bądź dokonaniem skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, na działce Nr 351/22, Obręb Nr 021906_5.0002, Goczałków.

Nieruchomość, której dotyczy przedmiot zamówienia objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wypis z MPZP stanowi załącznik nr 2 do niniejszego OPZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje: zaprojektowanie  boiska sportowego wielofunkcyjnego dla celów treningowych wraz z kontenerowym budynkiem sanitarno-szatniowym, infrastrukturą towarzyszącą wraz z zagospodarowaniem terenu:

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni trawiastej z liniami pól boiska (4 funkcje: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna) z odwodnieniem i systemem nawadniającym, o wymiarach uwzględniających ograniczenie istniejącego terenu (wymiary boiska zostaną określone na etapie opracowania koncepcji),

- kontener sanitarno-szatniowy (szatnie, natryski itd.), pomieszczeniem dla trenera, niezbędnym magazynkiem do przechowywania sprzętu sportowego, wyposażony 
w wszelkie  niezbędne instalacje, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- wyposażenie w niezbędny uniwersalny, kompletny sprzęt sportowy, kompatybilny 
do różnych gier trwale mocowany do podłoża,

- piłkochwyty,

- oświetlenie płyty boiska i terenu,

- ogrodzenie terenu z zapewnieniem dróg przeciwpożarowych,

- nawierzchnie utwardzone: chodniki, droga dojazdowa, teren zaplecza (dojazd do boiska poprzez teren przy istniejącej hali sportowej),

- zagospodarowanie terenu: elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, tablica z regulaminem korzystania z obiektu), zieleń, wycinka kolidujących drzew (wraz z uzyskaniem decyzji), nasadzenia,

- przyłącza, niezbędne instalacje,

- monitoring (rozszerzenie istniejącego monitoringu terenu hali sportowej),

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę bądź zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

- uzyskania dokumentów: pozyskanie mapy do celów projektowych, wypisów wyrysów, uzgodnień, odstępstw, opinii, ekspertyz, postanowień, pomiarów, decyzji, itp. i innych dokumentów, niezbędnych do właściwego opracowania dokumentacji.

Przedmiot zamówienia należy wykonać stosując wszelkie obowiązujące przepisy, 
w szczególności:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

- Ustawy Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych oraz innych niezbędnych przy przygotowaniu dokumentacji.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Wykonawca zobowiązany jest do :

- konsultowania z Zamawiającym w trakcie  prac koncepcyjnych/projektowych szczegółowych rozwiązań projektowych i innych związanych z planowaną inwestycją;

- wykonania mapy do celów projektowych w niezbędnym zakresie – która to zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej;

- wykonanie dokumentacji geologicznej i geotechnicznej;

- uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawcami – jeżeli będzie wymagane;

- wykonania pomiarów geodezyjnych dla celów projektowych;

- wykonania prac z uwzględnieniem zapisów prawa budowlanego odnoszących się do wymagań w zakresie dostosowania obiektów użyteczności publicznej do osób niepełnosprawnych;

- Wykonawca nie może wskazywać nazw producentów projektowanych urządzeń 
i materiałów, znaków, patentów, źródeł, aprobat, norm, itp. Wykonawca zobowiązany jest do określenia parametrów dla zaproponowanych rozwiązań, urządzeń 
i materiałów;

- uzgodnienie dokumentacji z Konserwatorem Zabytków – jeżeli będzie wymagane;

- uzgodnienie dokumentacji z urzędem górniczym – jeżeli będzie wymagane;

Inne dodatkowe obowiązki Wykonawcy:

- Uzyskanie wszelkich badań, opinii, dokumentów, zgód, odstępstw, uzgodnień decyzji i pozwoleń wymaganych przepisami. Czynności te Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiającego na swój koszt,

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację w następującej liczbie egzemplarzy:

- w wersji papierowej:

- dokumentację geotechniczną – 2 egz.

- projekty zagospodarowania terenu, projekty architektoniczno-budowlane - 3 egz.,

- informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 3 egz.,

- projekty techniczne - 3 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egz.,

- przedmiary robót - 2 egz.,

- kosztorysy inwestorskie - 2 egz.,

- w wersji elektronicznej (całość dokumentacji) - 2 egz. z rozszerzeniem PDF na płycie CD lub innym nośniku (kosztorysy dodatkowo z rozszerzeniem ath);

- niezbędne uzgodnienia, decyzje, warunki, opinie z użytkownikami infrastruktury technicznej i instytucjami oraz prowadzona z nimi korespondencja (m.in.: pisma, wnioski, itp.) – 1 egz.

- mapę do celów projektowych w 1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej (jeżeli będzie wymagana).

- Wykonawca wraz z dokumentacją składa wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest wykonana zgodnie z umową, ofertą, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, że zostaje wydana w stanie pełnym, kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Pisemne oświadczenie, 
o którym mowa wyżej, stanowi integralną część przedmiotu odbioru.

- Wykonawca wraz z dokumentacją składa oświadczenie o zgodności i kompletności dokumentacji w wersji papierowej z wersją elektroniczną.

Dokumentacja projektowa powinna obejmować całość robót niezbędnych do prawidłowego wykonania robót. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zastosowane w projekcie materiały winne odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego). Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może określać technologii robót, materiałów maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję.

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej roboty budowlane będą wykonywane za wynagrodzeniem ryczałtowym, a przedmiar będzie tylko elementem pomocniczym dla wykonawcy. Cały zakres robót do wykonania powinien wynikać z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, z którymi kosztorys musi być zgodny.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje koszty, m.in.:

- sporządzenia projektów zagospodarowania terenu, projektów architektoniczno-budowlanych i  technicznych,

- sporządzenia przedmiarów robót,

- wykonania kosztorysów inwestorskich,

- opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, obejmującej wyłącznie zakres prac, które powinny być ujęte w poszczególnych pozycjach przedmiaru zaliczanego do dokumentacji projektowej,

- sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,

- pozyskania dokumentów: pozyskanie mapy do celów projektowych, wypisów 
i wyrysów,  uzgodnień, odstępstw, warunków, opinii, ekspertyz, postanowień, pomiarów, decyzji, itp. i innych dokumentów, niezbędnych do właściwego opracowania dokumentacji,

- nadzoru autorskiego,

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

W przypadku stwierdzenia na etapie prac projektowych kolizji opracowanie odrębnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostanie zlecone w ramach  dodatkowego wynagrodzenia.

Konieczność uzyskania innych odstępstw stwierdzona na etapie prac projektowych zostanie zlecona w ramach  dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego 
w umowie.

Dokumentację projektowo-kosztorysową sprawdzoną, skoordynowaną technicznie wraz 
z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, stanowiącą  przedmiot umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ilości egzemplarzy, określonej w zapytaniu i umowie.

Wykonawca musi przewidzieć, że przed złożeniem wniosku w Starostwie Powiatowym 
w Świdnicy musi przekazać Zamawiającemu wypełniony wniosek do złożenia 
w Starostwie wraz z projektem. Zaakceptowany przez Zamawiającego wniosek będzie stanowił podstawę złożenia wniosku w Starostwie.

Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży wniosek w Starostwie Powiatowym 
w Świdnicy o wydanie na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę bądź dokonaniem skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i dokona wszelkich formalności z tym związanych.

Wykonawca zobowiązuje się sprawować  nadzór  autorski  osobiście w sposób i na zasadach określonych  w ustawie  Prawo budowlane (Dz. U. z  2023r., poz.682 
z późn.zm.). Nadzór autorski będzie pełniony według potrzeb wynikających z postępu robót  budowlanych,  na każde pisemne lub telefoniczne wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie będzie przesłane na dwa dni robocze przed terminem spotkania na budowie.  Wykonawca zobowiązuje się przypadkach nagłych, wymagających  pilnego pobytu na budowie stawić się niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego. Wezwanie za pośrednictwem poczty elektronicznej uważa się za równoważne w skutkach z zachowaniem formy pisemnej.

W ramach nadzoru autorskiego przewiduje się 3 pobyty na budowie.

Za niedotrzymanie terminu wykonania dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę Zamawiający przewiduje kary umowne, określone w umowie.

- Termin realizacji zamówienia: do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Okres gwarancji -------------

- Warunki płatności : 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego

Warunki fakturowania w zakresie wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej:

- faktura przejściowa– max 50% wynagrodzenia brutto po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę bądź dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i przekazaniu Zamawiającemu kopii wniosku złożonego w Starostwie Powiatowym w Świdnicy oraz projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego,

- faktura  końcowa  – po uzyskaniu pozwolenia na budowę bądź zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i przekazaniu pozostałej dokumentacji Zamawiającemu.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, zgodnie z umową.

Zapłata wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego, nastąpi po zakończeniu realizacji robót budowlanych, wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.

Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.

Wykonawca w umowie oświadczy, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.

Wykonawca w umowie oświadczy, że numer rachunku rozliczeniowego, który będzie wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2022 r., poz.2324 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

Zamawiający dopuszcza składanie faktury VAT w wersji elektronicznej na adres e-mail: faktury@strzegom.pl.

- Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę całkowitą za wykonanie przedmiotu zamówienia  (łącznie za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i za pełnienie nadzoru autorskiego).

- Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującym

- kryterium oceny:

- Cena: 100%

- Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:

- Formularz propozycji cenowej (według zamieszczonego wzoru),

- Inne: referencje potwierdzające doświadczenie wymagane w pkt. 13 ust. 2).

- Zaproponowana cena brutto powinna zawierać wartość usługi/dostawy/robót budowlanych określoną w oparciu o opis przedmiotu zamówienia. Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

- Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom oraz zgodnie z kryteriami określonymi w pkt. 6, które nie podlegają zmianie w toku niniejszego postępowania.

- Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Ofertę należy sporządzić na przygotowanym formularzu. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 10.07.2023r. 
w formie zgodnej ze wskazaniem Zamawiającego (określić jakiej):

wypełniony i podpisany formularz propozycji cenowej w formie skanu na e-maila: joanna.przeplata@strzegom.pl.

- Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest: Joanna Przepłata, e-mail: joanna.przeplata@strzegom.pl, tel. 74 856 05 33.

- Cenę w formularzu propozycji cenowej należy podać w PLN. Propozycja cenowa ma być napisana 
w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką oraz ma obejmować całość zamówienia 
i zawierać opis spełnienia innych kryteriów wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.

- Pozostałe wymagania zamawiającego:

Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będącej  przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a   jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali minimum jeden projekt o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 złotych na budowę boiska sportowego;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Wykaz załączników:

    - Wzór oferty - Propozycja cenowa

    - Wypis i wyrys z mpzp

Sporządził: 03.07.2023r. Joanna Przepłata

……………………………………………

(podpis naczelnika/kierownika komórki 						                    organizacyjnej, której dotyczy postępowanie)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

•Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Strzegomiu, reprezentowany przez Burmistrza, z siedzibą w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom.

• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: : iodo@amt24.biz.

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy oraz w celach kontaktowych związanych z umową.

• Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Ustawa z dnia 29 września 1994r. rachunkowości, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

c) art. 6 ust. 1 lit. f - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest umożliwienie prawidłowej realizacji umowy między stronami, komunikacja z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy.

• Kategorie danych osobowych: dane osobowe osób uprawnionych do podpisania umowy: imię i nazwisko, stanowisko, dane osobowe pracowników strony w zakresie: imię i nazwisko, adres korespondencji służbowy, numer telefonu służbowego, adres e-mail służbowy.

• Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. Podmioty t.j. dostawców usług lub produktów, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT (serwis, hosting)

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. W szczególności dane mogą być również przetwarzane przez wynikający z przepisów prawa okres związany z dochodzeniem i przedawnieniem roszczeń.

• Posiada Pani/Pan prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

• Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

• Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

• Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia do umowy.

• Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości podpisania umowy