UMOWA

zawarta dnia ……………… w Kaliszu pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu,  
ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer 0000010157; NIP 618-004-24-33; REGON: 250022522, kapitał zakładowy: 117.720.000,00 zł zwana dalej „Zamawiającym”, reprezentowana przez:

Jacek Konopka  – Prezes Zarządu

a

……………………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………………………………………………….. mającym swoją siedzibę w …………….., ul. ……………, ……………., NIP ……………., REGON …………………., zwanym dalej „Wykonawcą”

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego poza procedurą ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z §5 pkt II  Regulaminu Udzielania Zamówień, Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy, z którym zawarta zostaje umowa o następującej treści:

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace określone w ofercie 
z dnia ………………….  stanowiącej integralną część umowy.

§2

Zakres zamówienia obejmuje remont mostu i estakady wody surowej Lis w Kaliszu (przęsło nurtowe).

      - Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją pt. „Modernizacja estakady i mostu stanowiących konstrukcję wsporczą dla wodociągu z ujęcia Lis”. Opracowaną przez 
mgr inż. Tomasz Lipiński  w grudniu 2021r. – dokumentacja dostępna u Zamawiającego.

      - Zadanie obejmuje naprawę konstrukcji stalowej w obrębie części mostowej.

- Podczas wykonywania prac naprawczych nie ma możliwości zdjęcia podwieszonych rurociągów wody surowej. System wymiany łożysk należy tak opracować aby nie naruszyć konstrukcji nośnej i samego wodociągu.

- Wszystkie prace muszą odbyć się przy zachowaniu ciągłości pracy wodociągu.

- Po zakończeniu prac Wykonawca dostarczy:

- Dokumentację powykonawczą z zaznaczeniem elementów naprawianych.

- Atesty i certyfikaty na użyte materiały.

- Deklarację zgodności na całość wykonywanej naprawy.

- Potwierdzenie badania materiałów spawalniczych.

- W ramach prac organizacyjnych należy:

- Zorganizowanie dojazdu i przygotowanie niezbędnego sprzętu i materiałów umożliwiających realizację prac.

- Zabezpieczenie terenu prac w okresie trwania realizacji umowy. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać bezwzględnie wszystkie niezbędne zabezpieczenia, zgromadzić narzędzia i sprzęt. Teren prowadzenia robót należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

- Dostarczenie, zainstalowanie i utrzymanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających, w tym: oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót.

- Utrzymanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składował i usuwał zbędne materiały i śmieci na koszt własny zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza ustawą o odpadach.

- Zatrudniać osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz przeszkolone do wykonywania danego rodzaju robót.

- Dostarczenie na swój koszt materiałów budowlanych, potrzebnych do realizacji prac, po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Usunięcie na swój koszt odpadów.

- Wykonywanie prac budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Zapewnienie dla swoich pracowników zaplecza socjalnego i sanitariatów.

- Przedstawienie imiennej listy pracowników z nr dowodu osobistego, w celu wystawienia przepustki na czas prac, na podstawie wymogów Planu ochrony obiektów.

- Uporządkowanie po zakończeniu  terenu robót i przekazanie go Zamawiającemu 
w terminie – na odbiór robót.

- W ramach prac organizacyjnych do Zamawiającego należy:

- Udostępnienie opomiarowanego dostępu do energii elektrycznej oraz wody.

§3

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu wdrożony jest System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg Norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz PN-ISO 45001 i zobowiązuje się do wykonania prac z należytą dbałością o jakość, ochronę środowiska i BHP oraz potwierdza, że został zapoznany z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania obowiązującą w PWiK Sp. z o.o.

- Wykonawca w ciągu 10 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu plan jakości wykonania prac, zawierający między innymi harmonogram prac, harmonogram terminów.

- Brak realizacji przygotowanego planu jakości może być powodem do odstąpienia 
od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Wykonawca w trakcie wykonywania prac zobowiązany jest informować Zamawiającego o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli z zakresu przestrzegania przepisów bhp.

- W przypadku wykazania nieprzestrzegania/łamania jakichkolwiek przepisów bhp 
Zamawiający ma prawo do natychmiastowego przerwania prac do czasu dostosowania się Wykonawcy do zaleceń Zamawiającego. W zaistniałej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie, iż nie ponosi żadnych skutków finansowych związanych z wydłużeniem terminu wykonania zadania.

§4

- Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: ………………………………………, 
tel. ……………………….., posiadającego wymagane uprawnienia.

- Koordynatorem z ramienia PWiK Spółka z o.o. będzie: Główny Specjalista Utrzymania Ruchu – Paweł Sztajman – tel. 502 739 794.

- Prace będą nadzorowane przez Inspektora nadzoru:…………………………………………

- Wszelkie sprawy związane z wykonaniem zadania należy uzgadniać z koordynatorem prac.

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji umowy (wykonawstwa), w tym wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą w formie elektronicznej na adres:

Zamawiającego: e-mail: p.sztajman@wodociagi-kalisz.pl

Wykonawcy: ……………………………………..………….

Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostały przesłane e-mail’em za potwierdzeniem odbioru.

Za datę przekazania (wpływu) dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę i godzinę ich potwierdzenia (otrzymania na swoje konto potwierdzenia w postaci e-maila z datą i godziną otwarcia wiadomości).

§5

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie …………………… zł netto (słownie: …………………….. złotych netto) z zastrzeżeniem pkt 2)-6) niniejszego paragrafu.

- Ostateczna wartość wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy ustalona zostanie po jego zrealizowaniu i po przedstawieniu przez Wykonawcę kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Ustalone w kosztorysie ofertowym stawki robocizny, materiałów i sprzętu w trakcie trwania umowy nie będą podlegały waloryzacji.

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty nie wykonane.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Podstawę do rozliczenia stanowić będzie również protokół odbioru końcowego robót podpisany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i koordynatora z ramienia PWiK Sp. z o.o.

§6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych i przy użyciu własnych urządzeń.

- Materiały i urządzenia, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z późn.zm.) i wymaganiom zamówienia.

- Wszelkie roboty powinny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r. nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r), przepisami BHP oraz ogólnymi zasadami „sztuki budowlanej”.

§7

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 – miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, zarówno w zakresie wykonanych robót, jak również jakości użytych materiałów.

- Wady i usterki zarówno w okresie gwarancji jak i rękojmi Wykonawca usunie 
w terminie 30 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

- Termin podpisania umowy: w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji 
o rozstrzygnięciu postępowania.

- Termin wejścia na budowę: do 09.05.2022r.

- Termin wykonania: do 29.07.2022r.

- Termin rozliczenia zadania: do 12.08.2022r.

§8

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy 
w niżej opisanych przypadkach:

- przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót ze względu na wystąpienie zdarzeń losowych.

- przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku konieczności usunięcia nieprzewidzianych przeszkód, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania oferty, uniemożliwiających prawidłową realizację umowy, o tyle dni ile trwało ich usunięcie.

- Podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przerwania prac przez Wykonawcę w dacie ich przerwania ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania, potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. Przedłużenie terminu nastąpi w oparciu o aneks do umowy. Podstawą sporządzenia aneksu do umowy będzie wniosek Wykonawcy, w którym Zamawiający potwierdzi okres wstrzymania robót na podstawieni okoliczności opisanych w pkt 1).

- Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiających, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu zadania stanowiącego przedmiot umowy, 
w wysokości 1,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, począwszy od dnia 30.07.2022r.;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie gwarancji/rękojmi, w wysokości 1,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego;

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne – za odstąpienie od umowy 
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

- Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty wskazanej kary umownej na rachunek bankowy wskazany na wezwaniu. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie nałożonych na niego kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§10

Ubezpieczenie

- Wykonawca uzyska na swój koszt ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu wszelkich ryzyk przedmiotowej budowy na wypadek szkód w efektach robót, a także w innym mieniu na terenie budowy oraz z tytułu szkody na osobie na sumę gwarancyjną w wysokości 1,5 – krotności wartości ceny oferty brutto.

- Ponadto Wykonawca ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej (OC) deliktowej 
i kontraktowej w stosunku do osób trzecich i ich mienia oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu podpisania umowy kopię wyżej wymienionych polis wraz z dowodem wpłaty wymaganych składek. Ubezpieczenia winny zachować swą ważność do dnia dokonania odbioru końcowego. Beneficjentami wymienionych ubezpieczeń będą równolegle Zamawiający i Wykonawca.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żadnych polis wraz z dowodem wpłaty w terminie określonym w pkt 1) i 2) Zamawiający zawrze umowy ubezpieczeniowe, opłacając ubezpieczenie z płatności należnych Wykonawcy.

§11

Roboty dodatkowe

- Pozostałe prace nie ujęte w przedmiarze, a które wynikną w trakcie prowadzonych prac, rozliczone zostaną w odrębnym kosztorysie opracowanym na podstawie cen jednostkowych za materiał, roboczogodzinę, wskaźnik kosztów pośrednich oraz zysku ujętych w kosztorysie ofertowym. Prace nieujęte w przedmiarze będą wykonywane na podstawie protokołu konieczności i odrębnego kosztorysu 
i wykonane po podpisaniu aneksu do umowy zwiększającego zakres podstawowy.

- Określenie robót wymienionych w pkt 1) następuje na podstawie pisemnego polecenia skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego. W oparciu o powyższe polecenie strony winny zawrzeć stosowny aneks do umowy.

- W przypadku gdy Strony nie uzgodnią warunków aneksu, o którym mowa w pkt 2) Zamawiający będzie miał prawo powierzyć wykonanie robót dodatkowych osobie trzeciej bądź wykonać je samodzielnie, a Wykonawca w niezbędnym zakresie skoordynuje z nimi roboty przez siebie realizowane.

- Wynagrodzenie z tytułu robót dodatkowych płatne będzie wraz z wynagrodzeniem, na warunkach opisanych w §5.

§12

- Zamawiający, oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy także w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 
wg stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

§13

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Sądem właściwym do rozstrzygnięcia wszelkich sporów z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

- Integralną częścią umowy jest/są:

- Regulamin Porządkowy PWiK Sp. z o.o.;

- Oferta Wykonawcy;

- Zapytanie Ofertowe (pismo przewodnie);

- Przedmiar;

- Wypełniony kosztorys ofertowy.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014r. 
z późn. zm.) jako spółka, której jedynym udziałowcem jest niezależny organ władzy lokalnej z rocznym budżetem powyżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców powyżej 5000.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA