## Załącznik nr 1 do SWZ

## Umowa

W dniu ............................ 2022 w Świdniku pomiędzy

Powiatem Świdnickim w Świdniku - Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku, ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 21-040 Świdnik NIP:713-226-83-06, REGON: 430418212

reprezentowanym przez:

Panią Elżbietę Krupę - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”.

zawarto Umowę po przeprowadzeniu postępowania publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.)

§1

1.  Zamawiający powierza, a Wykonawca  zobowiązuje się  do dostawy oraz montażu stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, witryn i przeszkleń w ramach inwestycji pod nazwą „Rozbudowa istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku wraz z zagospodarowaniem terenu”, budynku zlokalizowanego przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4 w Świdniku.

2.   Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem umowy oraz terminy ich wykonania określa „Harmonogram robót", stanowiący Załącznik nr l do niniejszej umowy oraz dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 2 do umowy.

3. Zamawiający ma prawo zmienić zakres prac o roboty dodatkowe lub zaniechane. Zamawiający  ma prawo również zmienić rodzaj materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania części robót przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia („robót zaniechanych”, o których mowa ust. 3 niniejszej Umowy) sposób obliczenia wartości tych robót, która będzie pomniejszać wartość wynagrodzenia Wykonawcy, będzie następujący:

- w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo–finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy;

- w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi poprzez ustalenie, przez Zamawiającego i Wykonawcę, wartości tych robót budowlanych na podstawie kosztorysu Wykonawcy. Następnie zostanie odliczona wartość niewykonanych robót od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby niemożliwy, dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o ceny określone w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału, w którym zawarto Umowę.

5. Należność za wykonanie prac dodatkowych, które nie mieszczą się w definicji ryczałtu, rozliczone zostaną w oparciu o aktualne ceny określone w wydawnictwie Sekocenbud.

6. Zmiany o których mowa w ust. 3 wykraczające poza zakres umowy, wymagają zatwierdzenia ich przez obie strony na piśmie pod rygorem nieważności.

§2

1. Zamawiający oświadcza, że:

1)  dysponuje prawem własności do nieruchomości  wymienionej w § l ust. l,

2) uzyskał pozwolenie na przedmiot umowy, o którym mowa w § l ust. l.

2.  Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

3.  W terminie określonym w ust. 2 Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, przekaże 1 egz. dokumentacji technicznej.

4. Wykonawca oświadcza, że dokonał szczegółowego zapoznania się z dokumentacją techniczną oraz opisem przedmiotu zamówienia i nie stwierdza występowania w nich wad, przyjmuje je bez uwag.

§3

1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

1) wykonania przedmiotu umowy profesjonalnie z należytą starannością, w szczególności zgodnie z:

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów oraz norm technicznych i prawa budowlanego,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm,

- przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

2) odebrania placu budowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2, odpowiedniego zabezpieczenia tego terenu, a także korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem,

3) prowadzenia robót budowlanych zgodnie z harmonogramem, stanowiącym Załącznik nr l do niniejszej umowy,

4) prowadzenia robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i normami technicznymi,

5) przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian. Treść umowy zawartej między Wykonawcą a Podwykonawcą wymaga akceptacji Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy, oznacza to, że wyraził zgodę na jej zawarcie i akceptuje jej treść,

6) przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian.

7) dostarczenie dokumentacji powykonawczej w zakresie prowadzonych robót,

8) przekazywania na żądanie Zamawiającego oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów zatrudnienia osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 
z późn. zm.).

2. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności:

1) umożliwienia Wykonawcy korzystania na placu budowy z czynników energetycznych, wody, wywozu odpadów socjalnych do robót będących przedmiotem umowy,

2) wskazania miejsca składowania materiałów wykonawcy, określenia sposobu ich zabezpieczenia oraz wskazania miejsca na odpady.

3. Wykonawcę na placu budowy reprezentował będzie ……………………………….…..….

4. Zamawiającego będzie reprezentował inspektor nadzoru ……………………..…………...

5. W przypadku zmiany osoby wymienionej w ust. 3, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że osoba zastępująca posiada wymagane uprawnienia. Zmiana ta musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego w sposób wyraźny, lecz nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

§4

Strony zgodnie ustalają, iż dostawy wszelkich materiałów, urządzeń, maszyn oraz wyposażenia, potrzebnych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z załączoną dokumentacją, zapewni Wykonawca.

§5

- Termin  zakończenia robót  budowlanych Strony  ustalają  na  ….. dni od dnia zawarcia umowy. Strony zastrzegają możliwość zmiany terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z działania siły wyższej (np. stan zagrożenia epidemiologicznego, pożar, działania wojenne), a także w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, o czas wystąpienia tych okoliczności.

- Zamawiający będzie dokonywał protokolarnego odbioru kolejno wykonanych robót zgodnie z harmonogramem robót, o którym mowa w § l ust. 2 niniejszej umowy.

- Za termin zrealizowania przedmiotu zamówienia Strony przyjmują datę doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisma z informacją o zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia, po uprzednim – prawidłowym wykonaniu pełnego zakresu zadania objętego niniejszą Umową.

§6

- Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Treść umowy zawartej między Wykonawcą a Podwykonawcą wymaga akceptacji Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy, oznacza to, że wyraził zgodę na jej zawarcie i akceptuje jej treść.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:

- zestawienia należności dla wszystkich Podwykonawców wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

- dowody zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców. Dowodem zapłaty jest kopia polecenia przelewu,

- oświadczenia Podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców, wynikającymi z umowy podwykonawstwa,

- protokół wykonanych robót podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Podwykonawcę w przypadku robót budowlanych.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Termin na zgłoszenie uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający:

- nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Umowy o podwykonawstwo będą zawierane z dalszymi podwykonawcami na takich samych zasadach co umowy z podwykonawcami.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców jak za własne. Na roboty budowlane wykonane przez Podwykonawców, gwarancji udziela Wykonawca, który ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację robót powierzonych poszczególnym Podwykonawcom.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę w przypadku:

- zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego,

- zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,

- nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą zgłoszonych przez Zamawiającego lub innego naruszenia art. 6471 Kodeksu cywilnego.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu lub konieczności dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Zapisy umów lub projekty umów z Podwykonawcami nie mogą stać w sprzeczności 
z postanowieniami przedmiotowo-istotnymi umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym.

§7

1.Wartość przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi …………….. zł brutto (słownie: ……………………………………), w tym:

- podatek VAT według stawki 23%,

- wartość netto: ……………….. zł (słownie: ……………………………………….).

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie i pełne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy w szczególności rekompensatą ewentualnych szkód osobom trzecim, w związku z wykonywaniem robót. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1 niniejszego paragrafu poza okolicznościami przedstawionymi w § 1 ust. 3, 4 i 5 oraz w § 7 ust. 3 niniejszej Umowy.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu może zostać zmienione                      w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT, przy czym wynagrodzenie netto nie może ulec zmianie z tego tytułu.

4. Przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z harmonogramem prac, w którym strony w szczególności określą, które prace będą podlegały odbiorowi częściowemu.

5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej.

6. Rozliczenie częściowe

- W celu dokonania rozliczenia częściowego wykonawca informuje zamawiającego o wykonaniu prac podlegających odbiorowi częściowemu oraz przedstawia zamawiającemu na piśmie zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartości. Zestawienie powinno być podpisane również przez kierownika budowy.

- Zamawiający wraz z inspektorem nadzoru sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty wykonawcy w ciągu  3 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień.

- Po zatwierdzeniu przez obie strony zakresu i wartości wykonanych robót (protokół częściowy wykonania robót), wykonawca wystawia fakturę VAT częściową za wykonanie ww. prac.

7. Rozliczenie końcowe

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgłasza zamawiającemu do odbioru przedmiot zamówienia oraz przedstawia zamawiającemu na piśmie zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości. Zestawienie powinno być podpisane również przez kierownika budowy.

- Zamawiający wraz z inspektorem nadzoru sprawdza  zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty wykonawcy w ciągu  3 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień.

- Po zatwierdzeniu przez obie strony zakresu i wartości wykonanych robót (protokół końcowy odbioru robót) wykonawca wystawia fakturę VAT końcową za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura wystawiana jest na kwotę ustaloną w ww. rozliczeniu, pomniejszoną o kwoty poprzednio zafakturowane na podstawie faktur częściowych.

8. Zapłata wynagrodzenia następować będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

9. W związku z wystąpieniem przesłanek wskazanych w przepisach art. 108a ust. 1a-1e Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm. – dalej „ustawa o VAT”), Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto. Płatność zostanie zrealizowana mechanizmem podzielonej płatności, tj. kwota netto trafi na rachunek rozliczeniowy kontrahenta, zaś kwota podatku VAT na wydzielony rachunek VAT kontrahenta.

§8

- Niezależnie od faktu powstania oraz wysokości szkody Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w oddaniu określonego w harmonogramie robót przedmiotu odbioru - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- z tytułu odstąpienia od niniejszej umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % Wynagrodzenia.

- niezatrudnienie przez Wykonawcę podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na umowę o pracę osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych - w wysokości 1 000,00 zł za każdorazowe naruszenie.

- Wykonawca w przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki.

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki ponad termin, o którym mowa w § 6 ust 4 niniejszej umowy,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki;

- za nie dostarczenie na żądanie Zamawiającego wszelkich niezbędnych dokumentów i/lub oświadczeń potwierdzających zapłatę przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy należnego wynagrodzenia - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych.

- Należne kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 Umowy.

§9

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie:

1) zajęcia majątku Wykonawcy w toku egzekucji komorniczej przeciw niemu prowadzonej,

2) rażącego naruszania postanowień umownych mimo wezwania do zaniechania naruszeń,

3) gdy Wykonawca  nie realizuje lub nieterminowo realizuje roboty budowlane w porównaniu z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. W przypadku nieterminowej realizacji robót zwłoka w wykonaniu robót w porównaniu z harmonogramem powinna wynosić co najmniej 14 dni.

2. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie:

1) opóźnienia w zapłacie należności wynikających z faktur wystawianych Zamawiającemu,

2) po upływie terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty,

3) rażącego naruszania innych istotnych postanowień umownych przez Zamawiającego mimo wezwania do zaniechania naruszeń.

§10

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu …. miesięcznej gwarancji na wykonanie każdego rodzaju robót z osobna objętych harmonogramem robót oraz … miesięcznej rękojmi. Bieg gwarancji oraz rękojmi rozpocznie się od dnia protokolarnego przekazania robót.

      - Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy gwarancyjnej w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia wad od Zamawiającego w formie listu poleconego, zawierającego szczegółowy wykaz robót wymagających poprawienia.

§ 11

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem związanym z realizacją przedmiotu zamówienia, jak również za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres obowiązywania Umowy do posiadania dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200.000,00 złotych.

- Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu dokumentu określonego 
w ust. 2 przedłożyć Zamawiającemu jego kserokopię, potwierdzoną za zgodnością 
z oryginałem, w terminie do 14 dni od daty wystawienia tego dokumentu.

- W przypadku, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, lub jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji zamówienia.

§ 12

    - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, co stanowi kwotę ……………………złotych, (słownie:………………………………………………………………………………)

    - Zabezpieczenie jest wniesione w formie………………………………

    - W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, zabezpieczenie będzie wykorzystane do zgodnego z Umową wykonania Przedmiotu Umowy i do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

    - W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w pieniądzu, część zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowiącej 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego wraz z odsetkami (za okres zdeponowania) wynikającymi z umowy rachunku bankowego na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Świdnickiego, na którym było przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek oferenta. Pozostała część kwoty zabezpieczenia w wysokości 30% zostanie zatrzymana przez Zamawiającego jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. Tak utworzona kwota zwrócona zostanie po podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego wraz z odsetkami za okres zdeponowania, wynikającymi z umowy rachunku bankowego zawartego na prowadzenie obsługi bankowej, na którym była przechowywana, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

    - W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych, poręczeniach podmiotów, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, okres ich obowiązywania powinien być nie krótszy niż 30 dni licząc od daty odbioru końcowego.

    - Dokumenty gwarancyjne wniesione jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji w wysokości 30 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesione w formach: gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych, poręczeniach podmiotów, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  powinny być przekazane najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót i być ważne do daty co najmniej 15 dni późniejszej od daty upływu okresu rękojmi. Oryginały tych dokumentów po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego muszą zostać przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

    - W przypadku niewniesienia dokumentów gwarancyjnych lub przedstawienia dokumentów wadliwych, o których mowa w ust. 6, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady z wynagrodzenia Wykonawcy.

§13

- Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie mogą stać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć podmiotowi trzeciemu wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Czas obowiązywania umowy Strony ustalają do dnia upływu okresu rękojmi.

- Wszystkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny.

- Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca i siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki:

1) harmonogram robót,

2) dokumentacja techniczna.

...........................................				                             .......................................

(Zamawiający)                                                                    	                (Wykonawca)