Załącznik nr 5/II

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Utrzymanie czystości na terenie lasów miejskich Szczecina – Wydział Lasów Miejskich Głębokie.

Systematyczne oczyszczanie dotyczy:

- polan rekreacyjnych

- ścieżek i polan edukacyjnych

- psich wybiegów

- szlaków spacerowo – rowerowych

- miejsc postoju pojazdów

- terenów leśnych

W skład prac wchodzą czynności zbierania i grupowania śmieci, opróżnianie kręgów betonowych i koszy na śmieci, zakładanie worków na śmietniki drewniane, systematyczne wybieranie popiołu z kamiennych palenisk  i miejsc poza nimi wraz z wygrabianiem palenisk, likwidowanie dzikich palenisk na całości terenów objętych sprzątaniem, wywóz zebranych śmieci i odpadów na wysypiska.

Sprzątanie wzdłuż szlaków spacerowo-rowerowych i komunikacyjnych należy prowadzić na głębokość 20 mb po obu stronach ciągu.

Wykonawca zobowiązany jest do raportowania miesięcznego ilości zebranych odpadów poprzez dostarczenie kart przekazania odpadów dla Zamawiającego wraz z miesięcznymi protokołami odbioru.

W ramach utrzymywania czystości na terenach położonych bezpośrednio 
przy zbiornikach wodnych rozumie się również usuwanie śmieci z lustra wody w odległości 
do 2 mb od linii brzegowej.

O prawidłowości wykonanej usługi świadczyć będzie przestrzeganie przez wykonawcę następujących terminów i częstotliwości sprzątań:

Każdorazowe sprzątanie powinno być zakończone do godziny 11:00 w danym dniu objętym sprzątaniem.

| WSTĘPNY HARMONOGRAM SPRZĄTAŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Głębokie |  | Dni tygodnia |  |  |  |  |  |  | Ilość sprzątań w m-cu 2025 | Ilość sprzątań w m-cu 2026 |
|  |  | Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | So | N |  |  |
| Miesiące | Styczeń |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 |
|  | Luty |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 |
|  | Marzec |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 |
|  | Kwiecień |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 13 |
|  | Maj |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 23 |
|  | Czerwiec |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 |
|  | Lipiec |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 35 |
|  | Sierpień |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 31 |
|  | Wrzesień |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |
|  | Październik |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 17 |
|  | Listopad |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 9 |
|  | Grudzień |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 8 |

W miesiącu czerwcu oraz lipcu w sobotę sprzątnie powinno odbyć się podwójnie:
	- I sprzątanie – do godziny 11:00

- II sprzątanie – do godziny 18:00

W okresie od dnia zawarcia umowy do 23.12.2026 roku szacowana ilość sprzątań wynosi 495, wykonywanych zgodnie z wstępnym harmonogramem sprzątań.

* w tym 60 sprzątań do rozdysponowania według potrzeb wynikających z zaśmiecenia lasów.

Przewiduje się w razie potrzeby zmiany terminów i częstotliwości sprzątań w danym miesiącu, w związku z:

● planowanymi imprezami masowymi,

● niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi przeprowadzenie sprzątania,

● zwiększonym natężeniem ruchu turystycznego,

● potrzebami zamawiającego.

W/w zmiany mogą być podjęte tylko i wyłącznie po wcześniejszych ustaleniach 
z osobami koordynującymi realizację umowy.

Tereny objęte sprzątaniem

- Ciągi spacerowe:

- „ścieżka zdrowia” od ul. Miodowej do ul. Arkońskiej wraz z stacjami.

- ciągi spacerowe wokół kąpieliska Arkonka

- ciągi spacerowe wokół Jeziora Goplany

- teren wokół stawu „Uroczysko”

- teren wokół Jeziora Głębokie

- teren przylegający do ul. Kapieliskowej i Pogodnej

- otoczenie drogi do strzelnicy wojskowej przy Wołczkowie do dębów „Tata i Mama”

- oddział 84 k, n wraz z ciągiem spacerowym

- postój przy ul. Jaworowej wraz z drogą do Gajówki Owczary

- „Dolina Siedmiu Młynów” od ul. Zegadłowicza do ul. Lisiej Góry

- postój na ul. Zegadłowicza

- ścieżka spacerowo-rowerowa Głębokie-Osów

- teren przyległy do Pracowni Edukacyjnej przy ul. Miodowej 1

- ścieżka spacerowa pomiędzy oddziałami 72 i 73, w oddziale 77 i 79

- ścieżka spacerowa pomiędzy oddziałami 3, 6, 11, 16

- ścieżka spacerowa na drodze przeciwpożarowej nr 11 i 12

- Polany i wybiegi:

- Polana Biała

- Polana Goplana- Arkonka

- Polana Harcerska

- Polana Czerwona wraz z parkingiem leśnym

- Polana Sportowa

- Polana Miodowa wraz z parkingiem leśnym

- Polana Sosnowa

- Polana Bagienna Olszyna

- Polana Nad Głębokim

- Polana Edukacyjna wraz z parkingiem leśnym

- Polana widokowa „Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego Wodozbiór”

- Wybieg dla psów przy ul. Chopina wraz z otoczeniem

- Wybieg dla psów przy ul. Arkońskiej wraz z otoczeniem

- Syrenie stawy

- Drzewostany wzdłuż ciągów komunikacyjnych:

- ul. Miodowa - ul. Junacka

- ul. Międzyparkowa

- ul. Kupczyka wraz z parkingiem

- ul. Podburzańska

- droga do schroniska Brata Alberta w oddziale 86

- droga do stacji wodociągowej miedzy oddziałami 81 a 86

- Tereny leśne

- otoczenie wieży Quistorpa

- punkt czerpania wody przy ulicy Pod Urwiskiem

- oddział 140 pododdział f

- obrzeża oddziałów 37, 38

- teren przylegający do Osiedla Rzemieślniczego w Policach – oddział leśny 5 i 7

- obrzeża oddziałów leśnych 5, 9 od strony ogrodów działkowych w Policach

- droga przez oddziały leśne 3, 6, 11, 16 prowadząca do mostu nad Przęsocińską Strugą.

Legenda:

Kolor zielony	         - ciągi spacerowe

Kolor fioletowy 	- polany, wybiegi, tereny wypoczynkowe