BZP.272.\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_.AP

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**PROJEKT UMOWY**

jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą na usługę usunięcia   
i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych z nielegalnego składowiska zlokalizowanego przy ul. Ofiar Firleja 7 w Radomiu

zawarta w dniu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pomiędzy Gminą Miasta Radomia, 26‑600 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30, REGON 670223451, NIP 796-28-17-529, reprezentowaną przez:

Prezydenta Miasta Radomia – Pana Radosława Witkowskiego

zwaną w dalszej części umowy **„ Zamawiającym”**

a

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_z siedzibą w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ul. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, REGON \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, NIP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentowaną przez:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

zwanym w dalszej części umowy **„ Wykonawcą”**

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **„Przetarg nieograniczony na usługę usunięcia i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych z nielegalnego składowiska zlokalizowanego przy ul. Ofiar Firleja 7   
w Radomiu”** przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)

# § 1

**Definicje**

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **BDO** 2. **decyzji** | należy przez to rozumieć Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami;  należy przez to rozumieć decyzję znak: OŚR.6236.17.2022.ISZ z dnia 6.10.2023 r. wydaną w trybie art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.); |
| 1. **dokumentacji  lub dokumentach** 2. **hali magazynowej** | należy przez to rozumieć wszelkie dokumenty i informacje związane z realizacją umowy wytworzone przez Strony lub inne podmioty;  należy przez to rozumieć budynek przemysłowy usytuowany na nieruchomości przy ul. Ofiar Firleja 7 w Radomiu, w którym gromadzone są odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne; |
| 1. **instalacji** | należy przez to rozumieć instalację zagospodarowania odpadów, w której prowadzone jest przetwarzanie odpadów niebezpiecznych unieszkodliwianych w procesie D10 lub odzyskiwanych w procesie „R”, zarządzanych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę; |
| 1. **karach umownych** | należy przez to rozumieć kary pieniężne płacone przez Strony z tytułu naruszenia warunków umowy; |
| 1. **Kodeksie cywilnym** | należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.); |
| 1. **Kodeksie pracy** | należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465); |
| 1. **ustawie o ochronie danych osobowych** | należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781); |
| 1. **Konsorcjum** | należy przez to rozumieć Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; |
| 1. **OPZ** | należy przez to rozumieć Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik Nr 1 do umowy; |
| 1. **partii odpadów** | należy przez to rozumieć odpady zgromadzone na jednym pojeździe przeznaczonym do transportu, objęte jedną Kartą Przekazania Odpadów w BDO; |
| 1. **pełnomocniku Wykonawcy** | należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę posiadającą uprawnienia i obowiązki określone w § 9 ust.3 umowy; |
| 1. **pełnomocniku Zamawiającego** | należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, posiadającą uprawnienia i obowiązki określone  w § 9 ust.1 umowy; |
| 1. **personelu** | należy przez to rozumieć wszystkie osoby, za pomocą których Wykonawca lub Podwykonawcy wykonują przedmiot umowy, w tym: pracowników do załadunku odpadów, kierowców transportujących odpady, kadrę kierowniczą i pracowników administracji zgodnie z wykazem personelu, stanowiącym załącznik Nr 4 do umowy; |
| 1. **podwykonawcy** | należy przez to rozumieć podmiot, któremu Wykonawca powierza wykonanie części przedmiotu umowy; |
| 1. **przedmiocie umowy, przedmiocie zamówienia  lub usługach** | należy przez to rozumieć wszystkie czynności, działania, zadania i funkcje należące do obowiązków Zamawiającego związanych z ustawowym obowiązkiem usunięcia  i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych  i innych niż niebezpieczne z nielegalnego składowiska, przekazane na Wykonawcę na podstawie umowy i służące do ich realizacji nawet wtedy, jeśli dana czynność nie została wyraźnie wymieniona w umowie, a jej obowiązek wynika z przepisów prawa; |
| 1. **przepisach prawa** | O należy przez to rozumieć przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa miejscowego obowiązującego na obszarze Gminy Miasta Radomia; |
| 1. **raporcie miesięcznym** | należy przez to rozumieć raport zawierający wykaz partii odpadów przekazanych w ciągu miesiąca do instalacji zgodnie z wymogami określonymi w OPZ; |
| 1. **sile wyższej** 2. **SWZ** | należy przez to rozumieć zdarzenia określone w § 16 umowy;  należy przez to rozumieć Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z załącznikami wg. stanu na dzień ostatniej jej modyfikacji, dotyczącą postępowania w wyniku którego została zawarta umowa; |
| 1. **Stronie** 2. **środkach transportu** | należy przez to rozumieć Zamawiającego albo Wykonawcę;  należy przez to rozumieć stanowiące część wyposażenia pojazdy wskazane przez Wykonawcę do transportu odpadów niebezpiecznych, zgodnie z wykazem wyposażenia stanowiącym załącznik Nr 3 do umowy; |
| 1. **umowie** | należy przez to rozumieć niniejszą umowę wraz  z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część; |
| 1. **ustawie o odpadach** | należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z poźn. zm.); |
| 1. **ustawie Pzp** | należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.); |
| 1. **wynagrodzeniu** | należy przez to rozumieć wynagrodzenie Wykonawcy,  o którym mowa w § 11 umowy; |
| 1. **wyposażeniu** | należy przez to rozumieć środki transportu oraz wszelkie wyposażenie i urządzenia niezbędne dla Wykonawcy do świadczenia usługi będącej przedmiotem umowy, zgodnie  z wykazem stanowiącym załącznik Nr 3 do umowy; |
| 1. **zabezpieczeniu** | należy przez to rozumieć zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 19 umowy; |
| 1. **zmianie umowy** 2. **odpadach** | należy przez to rozumieć zmianę umowy, o której mowa  w § 22 umowy;  należy przez to rozumieć wszystkie odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne nielegalnie zgromadzone  i magazynowane w hali magazynowej przy ul. Ofiar Firleja 7 w Radomiu. |

# § 2

**Przedmiot umowy**

1. Zamawiający powierza Wykonawcy, zaś Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do wykonania w ramach niniejszej umowy zamówienie pod nazwą: **„Usunięcie   
   i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych z nielegalnego składowiska zlokalizowanego przy ul. Ofiar Firleja 7 w Radomiu”**.
2. W ramach zamówienia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do:
3. weryfikacji rodzajów nielegalnie magazynowanych odpadów oraz ich sklasyfikowanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10);
4. usunięcia odpadów z miejsca, o którym mowa w ust. 1;
5. transportu odpadów;
6. przekazania odpadów do ich unieszkodliwienia;
7. unieszkodliwienie odpadów poprzez poddanie ich odpowiednim do właściwości odpadów ostatecznym procesom przetwarzania polegającym na ich termicznym przekształceniu na lądzie w ramach procesu D10 lub poddanie ich procesowi odzysku w procesie „R” w uzgodnieniu z Zamawiającym, tj. procesach, o których mowa   
   w załączniku Nr 1 i Nr 2 do ustawy o odpadach.
8. Wykonawca realizuje przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, podejmując wszystkie czynności niezbędne do usunięcia i unieszkodliwienia odpadów, w tym między innymi: przygotowanie do załadunku i transportu, ważenie przed załadunkiem, załadunek, transport do miejsca ich unieszkodliwiania, ważenie na terenie magazynowym Instalacji unieszkodliwiania i rozładunek, wykonywanie czynności pomocniczych związanych   
   z usuwaniem odpadów, w tym przejęcie odpowiedzialności i nadzoru nad miejscem gromadzenia odpadów od chwili udostępnienia przez Zamawiającego hali magazynowej do czasu zakończenia załadunku każdej partii odpadów, sprzątanie, przygotowanie drogi dojazdu, miejsca załadunku oraz wykonywanie czynności administracyjno-sprawozdawczych potwierdzających należyte wykonanie przedmiotu umowy oraz umożliwiających jego rozliczenie.
9. Szczegółowy zakres czynności wchodzących w zakres przedmiotu umowy, które zobowiązany jest zrealizować Wykonawca oraz sposób ich wykonywania, a także parametry dotyczące miejsca gromadzenia odpadów, możliwe drogi dojazdowe oraz charakterystyka odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne określają SWZ oraz OPZ, stanowiące integralną część niniejszej umowy.
10. Strony zgodnie ustalają, że obowiązki Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy będą realizowane zgodnie z postanowieniami umowy, OPZ, SWZ, Ofertą Wykonawcy oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.
11. Strony zobowiązują się do współpracy przy realizacji przedmiotu umowy.
12. Podstawę realizacji przedmiotu zamówienia stanowi decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Radomia.
13. Wykonawca staje się posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku świadczonej usługi będącej przedmiotem zamówienia.
14. Finansowa realizacja usługi przez Zamawiającego zaplanowana jest w ramach uzyskanego dofinasowania ze źródeł zewnętrznych.

**§ 3**

**Termin realizacji**

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dni liczonych od dnia podpisania umowy.
2. Strony ustalają, że usunięcie przez Wykonawcę pierwszej partii odpadów nastąpi   
   w terminie 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
3. Umowa realizowana będzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4 umowy.
4. Przedmiot umowy uznaje się za zrealizowany przez Wykonawcę z dniem podpisania Protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

**§ 4**

**Harmonogram rzeczowo-finansowy**

1. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w formie pisemnej oraz elektronicznej (w formacie edytowalnym) Harmonogramu rzeczowo-finansowego, zawierającego szczegółowe terminy realizacji przedmiotu umowy.
2. Harmonogram rzeczowo – finansowy określa w ujęciu miesięcznym terminy realizacji czynności składających się na przedmiot umowy, w tym:
3. liczbę partii odpadów podlegających usunięciu z hali magazynowej w każdym miesiącu kalendarzowym;
4. ilość odpadów jakie Wykonawca podda procesowi unieszkodliwiania lub procesowi odzysku w każdym miesiącu kalendarzowym.
5. Przedłożony przez Wykonawcę Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega weryfikacji   
   i uzgodnieniu z Zamawiającym w terminie 5 dni od przedłożenia kompletnego Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Wykonawcę. W przypadku braku uzgodnienia Harmonogramu rzeczowo-finansowego Zamawiający zastrzega prawo wprowadzenia zmian do niego oraz zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego w wersji uwzględniającej wprowadzone zmiany. Wykonawca ma obowiązek stosować się do wersji Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Zamawiającego bez prawa do występowania z roszczeniami z tego tytułu.
6. W uzasadnionych przypadkach Harmonogram rzeczowo-finansowy może ulec zmianie.
7. Wszelkie zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego, wyrażonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym zmiany te nie mogą prowadzić do naruszenia terminów wykonania przedmiotu umowy   
   w okresie jego realizacji.
8. Wykonawca realizuje przedmiot umowy sukcesywnie przygotowując i usuwając poszczególne partie odpadów z hali magazynowej bezpośrednio do Instalacji i tam je unieszkodliwia.
9. Udostępnienie przez Zamawiającego Wykonawcy hali magazynowej, jak i jej przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu każdorazowo nastąpi w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.
10. Każdorazowe otwarcie i zamknięcie hali magazynowej w czasie realizacji przedmiotu umowy dokonywane będzie komisyjnie przez osoby upoważnione przez Zamawiającego   
    i Wykonawcę.
11. Przewidywany rozkład czynności związanych z usunięciem odpadów w danym miesiącu określa Plan miesięczny, o którym mowa w pkt 2.6. i 2.7. OPZ.
12. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu Planu, o którym mowa w ust. 9, w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który Plan jest sporządzony.
13. W Planie miesięcznym, o którym mowa w ust. 9, Wykonawca wskaże przewidywane godziny rozpoczęcia prac na terenie nieruchomości, na której znajduje się hala magazynowa, oraz godziny ich zakończenia z uwzględnieniem postanowień OPZ, w celu umożliwienia stawienia się w miejscu, o którym mowa powyżej, Pełnomocnika Zamawiającego, do którego obowiązków należy nadzór nad realizacją usługi przez Wykonawcę, w tym:
14. udostępnienie Wykonawcy oraz odbiór od Wykonawcy hali magazynowej   
    i sporządzenie z tych czynności protokołu;
15. udział w kontrolnym ważeniu odpadów;
16. ewidencja odczytów z wagi w dniu odbioru ich z hali magazynowej;
17. udział w sporządzaniu kart BDO.
18. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do Planu miesięcznego już w trakcie jego realizacji za uprzednią jego zgodą. Zamawiający nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmiany do Planu miesięcznego w przypadku, gdy proponowana zmiana, w ocenie Zamawiającego, może prowadzić do zmiany postanowień obowiązującego Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
19. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić dokładną i pełną dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu umowy, w tym:
20. ewidencję wszystkich czynności wykonywanych w ramach realizacji przedmiotu umowy;
21. ewidencję dotyczącą personelu Wykonawcy i podwykonawców;
22. dokumenty związane ze stosowanym przez Wykonawcę wyposażeniem;
23. dokumenty związane z przepływami finansowymi i płatnościami w ramach umowy;
24. ewidencję kart przekazania odpadów do transportu oraz do Instalacji unieszkodliwiania utworzonych w BDO.
25. Dokumentacja, o której mowa w ust. 13, powinna być dostępna do wglądu przez Zamawiającego w każdym czasie, a jej kopie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt na żądanie Zamawiającego.

**§** **5**

**Obowiązki Wykonawcy**

1. Wykonawca oświadcza, że:
2. zapoznał się ze stanem istniejącym, dokonał analizy dostępności miejsca przechowywania i gromadzenia odpadów oraz zapoznał się ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi przedmiotu umowy, zebrał niezbędne dodatkowe informacje, w tym odnośnie zagrożeń, nieprzewidzianych wydatków oraz innych okoliczności, które mogą wpływać na wykonanie przedmiotu umowy oraz sprawdził wszelkie dane dotyczące jego realizacji oraz uznał je za wystarczające do realizacji przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów;
3. posiada niezbędne doświadczenie, wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, potencjał techniczny oraz uprawnienia wymagane i niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy, a także, że prowadzi działalność w zakresie zgodnym   
   z przedmiotem umowy;
4. zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością,   
   z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie   
   z obowiązującymi przepisami, standardami technicznymi i technologicznymi oraz przy udziale osób posiadających odpowiednie doświadczenie, wiedzę i stosowne uprawnienia;
5. będzie realizował swoje obowiązki w sposób zapewniający terminową realizację przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, złożoną Ofertą oraz postanowieniami SWZ wraz z załącznikami.
7. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym oraz dołożenia w tym zakresie wszelkich starań celem zapewnienia możliwie najlepszej realizacji przedmiotu umowy.
8. Jako że przedmiot umowy będzie realizowany na terenie sąsiadującym z terenami zamieszkałymi, szkołą publiczną oraz podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy w taki sposób, aby nie zakłócać ich funkcjonowania.
9. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia wynikających z Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz Planu miesięcznego.
10. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać polecenia Zamawiającego, chyba że polecenia te sprzeczne są z postanowieniami niniejszej umowy i w takim przypadku zobowiązany jest do pisemnego przedstawienia Zamawiającemu własnego stanowiska. W przypadku rozbieżności decyduje stanowisko Zamawiającego.
11. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim spowodowane wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.
12. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy. Za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wynikającą z obowiązujących przepisów prawa.
13. Wykonawca jest odpowiedzialny za swoje działania w zakresie realizacji przedmiotu umowy oraz zobowiązany jest do koordynowania tych działań z działaniami podwykonawców.
14. Poza innymi obowiązkami, wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:
15. nieprzeszkadzanie w wykonywaniu czynności personelowi władz publicznych, który może być skierowany do wykonywania czynności na terenie hali magazynowej lub jakiejkolwiek pracy w jej pobliżu, w tym nieobjętej postanowieniami niniejszej umowy;
16. zapewnienie nadzoru technicznego nad wykonywanym przedmiotem umowy, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy;
17. wykonanie stosownych zabezpieczeń w obszarze prowadzonych czynności, oznakowanie oraz zabezpieczenie miejsca składowania odpadów przed osobami nieupoważnionymi;
18. niezwłoczne usuwanie wszelkich awarii i uszkodzeń związanych z realizacją przedmiotu umowy;
19. niezwłoczne naprawianie wszelkich szkód, które nastąpiły w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w tym na terenie hali magazynowej, terenie załadunku oraz na terenie dojazdu do hali magazynowej;
20. udzielanie Zamawiającemu informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy, w terminie i formie określonych przez Zamawiającego;
21. uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Zamawiającego w miejscu przez niego wyznaczonym na terenie miasta Radomia;
22. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich trudnościach lub innych okolicznościach mogących wpłynąć na realizację przedmiotu umowy oraz mogących spowodować opóźnienia w jego realizacji;
23. pokrycie kosztów zużycia energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania prac objętych przedmiotem umowy. Wykonawca, na własne ryzyko i na własny koszt, dostarczy wszelkie wyposażenie, w tym aparaturę i urządzenia konieczne do korzystania przez niego w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w tym między innymi wagi, urządzenia laboratoryjne, odzież ochronną. Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w wynagrodzenie, o którym mowa w § 11 ust.1;
24. pokrycie szkód (w tym kar i grzywien) poniesionych przez Zamawiającego i osoby trzecie w związku z naruszeniem przez Wykonawcę, podwykonawców lub dalszych podwykonawców postanowień niniejszej umowy;
25. ponoszenie pełnej odpowiedzialności z tytułu zagrożeń w środowisku powstałych na skutek niewłaściwego transportu, a także unieszkodliwiania lub odzysku odebranych odpadów.
26. Z uwagi na możliwość rozszczelnienia pojemników z powodu wysokiego składowania   
    i zmęczeniem materiału, w wyniku dużych różnic temperatur otoczenia i istniejącego realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i stanu środowiska, Zamawiający wymaga w pierwszej kolejności bezzwłocznego wywozu wszystkich składowanych odpadów, które nie stwarzają zagrożenia w ich transporcie.
27. Kartę odpadów w systemie BDO zakłada Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy w tym zakresie z Zamawiającym oraz do aktualizacji w systemie BDO stosownych danych od momentu przygotowania transportu odpadów z miejsca ich zgromadzenia i magazynowania, przez trasę ich transportu na składowisko Instalacji oraz samego procesu unieszkodliwienia odpadów na Instalacji.
28. Strony umowy zobowiązane są do wzajemnej i ścisłej współpracy:
29. z Komendą Miejską Policji w Radomiu i Prokuraturą Rejonową w Łodzi oraz wskazanymi przez nich biegłymi sądowymi w zakresie umożliwienia poboru próbek odpadów, oznakowania pojemników, wykonania dokumentacji fotograficznej, ewidencji odpadów (np. waga, rodzaj pojemnika) przez cały okres realizacji przedmiotu umowy - o ile będzie zachodziła taka konieczność;
30. ze służbami Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska - Delegatura w Radomiu, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwową Strażą Pożarną oraz innymi organami w zakresie zachowania bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy;
31. z instytucjami zapewniającymi dofinansowanie na realizację przedmiotu umowy   
    w zakresie przygotowania informacji o rzeczowym i finansowym stanie zaawansowania realizacji przedmiotu umowy.
32. Wykonawca na swój koszt i swoim staraniem zapewnia transport odpadów z miejsca ich gromadzenia i magazynowania, o którym mowa w § 2 ust. 1, do Instalacji ich unieszkodliwiania lub odzysku oraz zapewnia:
33. doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) wpisanego na listę Transportowego Dozoru Technicznego;
34. środki transportu, spełniające wymagania wynikające z pisemnych dyspozycji wydanych przez Doradcę ADR i spełniające w tym względzie ustawowe wymogi   
    i kwalifikacje;
35. kierowców spełniających wymagania wynikające z pisemnych dyspozycji wydanych przez ADR oraz spełniających w tym względzie ustawowe wymogi i kwalifikacje.
36. Wykonawca oświadcza, że dysponuje instalacją do przetwarzania odpadów niebezpiecznych unieszkodliwianych w procesie D10 lub odzyskiwanych w procesie „R” oraz posiada udokumentowane doświadczenie w usuwaniu i poddaniu ostatecznemu przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
37. Wykonawca oświadcza, że posiada indywidualny numer rejestrowy w bazie BDO oraz ważne dokumenty upoważniające go do realizacji przedmiotu umowy, tj.:
38. pozwolenie zintegrowane dla instalacji przetwarzania (unieszkodliwianie D10 lub odzysk w procesie „R”) lub
39. zezwolenie na przetwarzanie (unieszkodliwianie D10 lub odzysk w procesie „R”) wraz z zezwoleniami sektorowymi, takimi jak:
40. na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
41. na wytwarzanie odpadów;
42. pozwolenie wodnoprawne na pobór wód;
43. pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

lub

1. zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, które spełnia wymagania określone w pkt 2 niniejszego ustępu (art. 41 ust. 5 ustawy o odpadach).
2. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy (spedycja pierwszych transportów odpadów) w terminie określonym w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.
3. Wykonawca na swój koszt i swoim staraniem zapewni na Instalacji odpowiednie składowisko do czasowego zmagazynowania odpadów przed procesem ich unieszkodliwiania lub ich odzysku, w tym:
4. zważenia odpadów na homologowanej wadze Instalacji w momencie ich przyjazdu   
   z Radomia dla prawidłowego określenia ich tonażu w celu wypełnienia karty BDO oraz rozliczenia rzeczowego i finansowego;
5. odbioru kart BDO potwierdzających przekazanie odpadów na Instalację unieszkodliwiania lub odzysku.
6. W przypadku odpadów, których nie można przetworzyć w procesie D10, jak np. gruz, azbest, odpady z rtęcią, ze środkami wybuchowymi, Wykonawca po pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym, na swój koszt i swoim staraniem skieruje te odpady do odzysku w procesie „R” na inną Instalację, dysponującą odpowiednią technologią przetwarzania w zależności od ich składu fizyko-chemicznego.
7. Wykonawca na swój koszt i swoim staraniem zapewnia narzędzia, środki (np. sorbenty, rezerwowe palety transportowe, pojemniki, folie stretch, taśmy i sprzęt (np. widlak dostosowany do poruszania się po podłożu utwardzonym z funkcją wagi lub samodzielną wagę mobilną umożliwiającą kontrolne zważenie ładowanych palet z odpadami) oraz obsługę do przeprowadzenia prac związanych z załadunkiem odpadów w miejscu,   
   o którym mowa w § 2 ust. 1, polegających na przygotowaniu i zabezpieczeniu odpadów do transportu, w tym ewentualnym przepakowaniu odpadów z pojemników uszkodzonych, zapakowaniu i zabezpieczeniu do transportu uszkodzonych pojemników, opakowań lub ich fragmentów oraz usuniętych z betonowej posadzki wysypanych lub wylanych substancji wraz z użytymi środkami sorbującymi, pobraniu próbek odpadów, ich kwalifikacji i oznakowaniu pojemników dla celów ewidencyjnych, technologicznych   
   i rozliczeniowych.
8. Załadunek odpadów na podstawiony przez Wykonawcę środek transportu dokonywany jest po kontrolnym zważeniu ładowanych odpadów niezbędnym do celów założenia karty odpadów w BDO dla każdego transportu indywidualnie oraz do bieżącego prowadzenia ewidencji transportu odpadów.
9. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego   
   o wszelkich okolicznościach zaistniałych w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, które stanowią uchybienia, niejasności lub sprzeczności z przepisami prawa, a mogą wpłynąć na interesy Zamawiającego lub innych osób, w szczególności w związku   
   z potencjalną lub rzeczywistą przerwą w świadczeniu usługi przez Wykonawcę, sporami lub innymi sprawami mogącymi mieć wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
10. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie wykonać przedmiotu umowy lub jakiejkolwiek jego części, jest on zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego z podaniem szczegółów dotyczących przyczyn przerwy   
    i prawdopodobnego czasu jej trwania oraz o działaniach podjętych w celu naprawienia sytuacji. Niniejsze postanowienie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wynikających   
    z postanowień niniejszej umowy.

# § 6

**Obowiązki Zamawiającego**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
2. udostępnienie Wykonawcy hali magazynowej oraz drogi dojazdowej wraz z częścią terenu niezbędnego do załadunku odpadów w terminach określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz Planach miesięcznych dotyczących realizacji przedmiotu umowy;
3. zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszej umowie;
4. wyznaczenie osób upoważnionych do kontaktów z Wykonawcą i zapewnienie ciągłości komunikacji oraz współpracy technicznej z Wykonawcą;
5. informowanie Wykonawcy o wszelkich decyzjach i sprawach mających związek   
   z przedmiotem umowy.
6. Zamawiającemu, poza uprawnieniami wynikającymi z innych postanowień niniejszej umowy, przysługuje w szczególności prawo do:
7. bezpośredniej kontroli realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę;
8. akceptacji lub odrzucenia, w przypadku wystawionych bezpodstawnie lub nieprawidłowo, faktur VAT za wykonanie przedmiotu umowy;
9. żądania, w uzasadnionych przypadkach, zmiany każdej z osób wykonujących czynności przy realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy.
10. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o każdej zmianie Pełnomocnika Zamawiającego lub osób z nim współpracujących. Zmiana nie będzie stanowiła podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy.
11. Zamawiający będzie na bieżąco wskazywał Wykonawcy błędy lub uchybienia   
    w wykonywaniu przedmiotu umowy, przy czym fakt niezgłoszenia zastrzeżenia wobec błędu lub uchybienia nie oznacza braku możliwości późniejszego powołania się na taki błąd lub uchybienie, a ponadto nie oznacza, że Zamawiający potwierdza prawidłowe wykonywanie umowy.
12. W celu wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w umowie związanych   
    z reprezentowaniem Zamawiającego w prowadzonych postępowaniach sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych, Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwa, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 7**

**Personel i Podwykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewniania uczestnictwa przy realizacji przedmiotu umowy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenie zawodowe.
2. Pełnomocnikiem ze strony Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 3 umowy, jest Pan/Pani \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
3. Osobą pełniącą ze strony Wykonawcy funkcję doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych jest Pan/Pani \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  
   tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wyszczególnionych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
5. Wykonawca z własnej inicjatywy może zaproponować zmianę osób wyszczególnionych   
   w ust. 2 i 3 w następujących przypadkach:
6. jej śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;
7. jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
8. W przypadku zmiany osoby, o której mowa w ust. 3, nowa osoba wskazana przez Wykonawcę do pełnienia ww. obowiązków winna spełniać wymagania określone w pkt 5.6.7. lit. a OPZ.
9. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 3, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. Nowa osoba wskazana przez Wykonawcę winna spełniać wymagania określone odpowiednio w pkt 5.6.7. lit. a OPZ.
10. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem pracy związanej z wykonaniem przedmiotu umowy do poinformowania swoich pracowników o zagrożeniach dla zdrowia   
    i życia występujących w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, które mogą mieć na nich wpływ.
11. Wykonawca zapewni przestrzeganie przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa   
    i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych przez swój personel jak i swoich podwykonawców, oraz zobowiązuje się do realizacji wniosków i uwag w tym zakresie.
12. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia, aby jego personel oraz podwykonawcy biorący udział w realizacji przedmiotu umowy, nie brali udziału w jakichkolwiek umowach, przedsięwzięciach, czynnościach i działaniach mogących pozostawać w sprzeczności   
    z interesem Zamawiającego.
13. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek podania Zamawiającemu na jego żądanie, o ile są już znane, nazwy albo imiona   
    i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy. Wykonawca ma także obowiązek niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także niezwłocznego przekazywania tych informacji na temat nowych podwykonawców, którym Wykonawca powierzy realizację części przedmiotu umowy w trakcie jego wykonywania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania podwykonawców z pomocą których wykonuje przedmiot umowy.

1. Jeżeli Wykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, przed jej zawarciem ma obowiązek uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. Zamawiający udzieli zgody na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający:
2. projekt umowy o podwykonawstwo wraz z częścią dokumentacji dotyczącą części usługi, którą wykonywał będzie podwykonawca;
3. wskazanie zdolności podwykonawcy do ich wykonania (np. wymagane zezwolenia).
4. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wymaga wykazania przez Wykonawcę, że proponowany inny podwykonawca lub też Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania   
   o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
5. O zmianie lub rezygnacji oraz o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 13, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej. Zamawiający zobowiązany jest do przedstawienia swojego stanowiska w tej sprawie   
   w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy.
6. Wykonawca, na żądanie Zmawiającego, jest zobowiązany do dostarczenia potwierdzenia, że wszyscy podwykonawcy otrzymują terminowo i w pełnej wysokości wynagrodzenie za wykonane usługi. W przypadku braku dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa   
   w zdaniu pierwszym, Zamawiający jest zwolniony od zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu otrzymania potwierdzenia dokonania zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom.
7. Zamawiający nie wyrazi zgody na zlecenie realizacji przedmiotu umowy podwykonawcy, który objęty będzie zakazem wynikającym z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),   
   w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku   
   z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111   
   z 8.4.2022, str. 1).

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia w ww. zakresie, podpisanego przez podwykonawcę (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 7 do SWZ) o ile podwykonawca będzie realizował zamówienie w wymiarze ponad 10% jego wartości.

1. W odniesieniu do podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć czynności związane z unieszkodliwianiem lub odzyskiem odpadów, Zamawiający wyrazi zgodę na takie powierzenie o ile przed skierowaniem odpadów do takiego podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
2. decyzję dotyczącą Instalacji, którą zarządza podwykonawca, z treści której wynikać będzie uprawnienie do prowadzenie procesu ostatecznego unieszkodliwiania odpadów lub odzysku;
3. pisemne oświadczenie podwykonawcy, z którego wynikać będzie gotowość do przyjęcia i unieszkodliwienia odpadów lub odzysku, skonkretyzowane co do ilości i terminu, w którym zostaną unieszkodliwione lub poddane procesowi odzysku.
4. Wykonawca zapewnia, że umowy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami nie będą w żaden sposób sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy, a obowiązki poszczególnych podwykonawców i dalszych podwykonawców będą określone tak by zapewnić, zgodne z niniejszą umową, wykonanie powierzonych im prac. Umowa   
   o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, dotyczących kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy określone postanowieniami niniejszej umowy.
5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
6. O ile w treści niniejszej umowy i załączników Zamawiający oczekuje złożenia określonego oświadczenia lub dokumentu podpisanego przez Wykonawcę, a czynności, których dotyczy takie oświadczenie lub dokument, zostaną wykonane przez podwykonawcę, to   
   w takim przypadku oświadczenie to lub dokument zobowiązani są złożyć i podpisać zarówno podwykonawca jak i Wykonawca.

# § 8

# Wyposażenie i personel

1. Wykaz wyposażenia i wykaz personelu, przy pomocy których Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy, stanowią odpowiednio załączniki Nr 3 i Nr 4 do niniejszej umowy.
2. Do wykazu wyposażenia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające tytuł prawny do dysponowania wyposażeniem.
3. Wszelkie zmiany w wykazach wyposażenia i personelu wymagają powiadomienia Zamawiającego poprzez przekazanie uaktualnionego wykazu wyposażenia bądź wykazu personelu.

# § 9

# Pełnomocnictwa Stron

1. Pełnomocnik Zamawiającego jest osobą upoważnioną do:
   1. dokonywania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich czynności związanych   
      z realizacją przedmiotu umowy. Ilekroć w treści umowy jest mowa o Zamawiającym, należy przez to rozumieć również Pełnomocnika Zamawiającego;
   2. odbioru w imieniu Zamawiającego wszelkich oświadczeń, zawiadomień i dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie czynności faktyczne i prawne podejmowane przez kogokolwiek innego, z zastrzeżeniem ust. 2, są bezskuteczne wobec Wykonawcy.
2. Zamawiający ma prawo do zmiany Pełnomocnika Zamawiającego w dowolnym czasie   
   i według własnego uznania. W takim przypadku Zamawiający zawiadamia Wykonawcę   
   o fakcie dokonania zmiany.
3. Pełnomocnik Wykonawcy jest osobą upoważnioną do:
   1. dokonywania w imieniu i na rzecz Wykonawcy wszelkich czynności związanych   
      z realizacją przedmiotu umowy. Ilekroć w treści umowy jest mowa o Wykonawcy, należy przez to rozumieć Pełnomocnika Wykonawcy;
   2. odbioru w imieniu Wykonawcy wszelkich oświadczeń, zawiadomień i dokumentów przekazywanych przez Zamawiającego w ramach realizacji przedmiotu umowy.
4. Pełnomocnik Wykonawcy jest umocowany do upoważnienia innych osób do wykonywania części jego obowiązków tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. Zamawiający nie odmówi zgody bez uzasadnionych przyczyn. Ilekroć w umowie mowa jest o Pełnomocniku Wykonawcy należy przez to rozumieć także osobę upoważnioną, o której mowa w zdaniu pierwszym.
5. W okresie realizacji przedmiotu umowy Pełnomocnik Wykonawcy ma obowiązek być dostępnym dla Zamawiającego i wypełniać swoje obowiązki zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
6. Wykonawca ma prawo do zmiany Pełnomocnika Wykonawcy tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.

**§ 10**

# Wartość umowy

Wartością umowy jest nominalna maksymalna wartość obliczona w oparciu o prognozowaną ilość (strumień) odpadów oraz ceny jednostkowej za 1 Mg odpadów podanej w Ofercie Wykonawcy i wynosi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **złotych brutto** (słownie złotych: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), w tym:

1. netto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (słownie złotych: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);
2. podatek VAT w wysokości \_\_\_\_\_\_%, tj. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł (słownie złotych: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

# § 11

# Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wynagrodzenie Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy stanowi iloczyn dostarczonych do Instalacji zagospodarowania odpadów wyrażonych w Mg i ceny jednostkowej za usunięcie, transport i przetworzenie jednej Mg odpadów podanej w Ofercie Wykonawcy. W żadnym wypadku łączne wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć wartości umowy, o której mowa w § 10.
2. Cena jednostkowa określona w ust. 1 pozostaje niezmienna w okresie obowiązywania umowy.
3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadach określonych w § 12.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.
5. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się szczegółowo   
   z warunkami wykonania przedmiotu umowy, w szczególności w zakresie niezbędnych zasobów finansowych, kadrowych i technicznych.
6. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, że:
   1. jego błędna ocena w powyższym zakresie, mogąca mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotu umowy, nie zwalnia go z jego zobowiązań wynikających z umowy, ani nie upoważnia go do kierowania jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego;
   2. ponosi ryzyko wszelkich kosztów związanych z dostosowaniem usługi do przepisów prawa lub decyzji właściwych organów;
   3. przyjęty dla potrzeb ustalenia wartości umowy strumień odpadów jest jedynie prognozowany, a faktyczne ilości odpadów mogą być inne, w tym również niższe niż przewidywana maksymalna, jednak nie niższe niż gwarantowane, o których mowa   
      w pkt. 1.3.2. OPZ.

# § 12

# Rozliczenia finansowe

1. Walutą rozliczenia i walutą płatności umowy jest złoty polski (PLN).
2. Zamawiający będzie realizował płatności na rzecz Wykonawcy na podstawie faktur VAT prawidłowo wystawianych przez Wykonawcę w miesięcznym okresie rozliczeniowym, zgodnie z procedurą określoną w ust. 3 – 6 niniejszego paragrafu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na koniec każdego miesiąca kalendarzowego raportu miesięcznego dotyczącego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, w tym zgodnie z Harmonogramem rzeczowo -finansowym oraz Planem miesięcznym.
4. Na podstawie prawidłowo sporządzonego raportu miesięcznego Zamawiający sporządzi   
   i przekaże Wykonawcy protokół wykonania przedmiotu umowy w miesięcznym okresie rozliczeniowym.
5. Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego protokołu z wykonania przedmiotu umowy w danym miesiącu nastąpi w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania prawidłowo sporządzonego przez Wykonawcę raportu za miesięczny okres rozliczeniowy.
6. Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania protokołu   
   z wykonania przedmiotu umowy przekaże Zamawiającemu fakturę VAT. Zamawiający zaakceptuje do zapłaty oryginalne faktury VAT przekazane przez operatora pocztowego na adres Urząd Miejski w Radomiu Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Jana Kilińskiego 30, 26 – 600 Radom lub złożone w Biurze Obsługi Mieszkańca /pokój 19/ Urzędu Miejskiego w Radomiu lub przesłane pocztą elektroniczną na adres mailowy: [srodowisko@umradom.pl](mailto:srodowisko@umradom.pl). Przekazanie faktury VAT pocztą elektroniczną, wyklucza możliwość jednoczesnego jej przekazania drogą pocztową lub złożenia jej w Biurze Obsługi Mieszkańca.
7. Zamawiający dopuszcza przekazanie przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem platformy zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r.   
   o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.).
8. Fakturę VAT należy wystawiać dla:

Gmina Miasta Radomia,

ul. Jana Kilińskiego 30,

26-600 Radom,

REGON: 670223451;

NIP 796-28-17-529

1. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT dokona należnych płatności w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Na fakturze VAT winien być podany numer umowy nadany przez Zamawiającego.
4. Zamawiający nie odpowiada za skutki błędnego podania przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego, w tym związane z tym opóźnienia w płatnościach.
5. Strony ponoszą we własnym zakresie koszty usług bankowych lub finansowych związanych z wykonaniem niniejszej umowy.
6. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności faktury VAT do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyny nieprawidłowości   
   w wystawieniu faktury VAT oraz jej usunięcia, a także, w razie potrzeby, otrzymania faktury VAT lub noty korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres.
7. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i posiada   
   nr identyfikacyjny NIP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
8. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i posiada   
   nr identyfikacyjny NIP 796-28-17-529.
9. W przypadku nieterminowej zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia Wykonawca ma prawo do naliczania Zamawiającemu odsetek w wysokości ustawowej.
10. Na prośbę Wykonawcy adres, na który należy przekazać ustrukturyzowaną fakturę VAT, zostanie przekazany w dniu podpisania niniejszej umowy.

# § 13

# Wykonawcy wspólnie realizujący umowę

1. Wykonawca może realizować przedmiot umowy w ramach Konsorcjum, w skład którego wchodzą partnerzy wskazani w Ofercie Wykonawcy.
2. Wykonawcy realizujący umowę w ramach Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. Dla potrzeb umowy przez Wykonawcę rozumie się również partnerów wchodzących w skład Konsorcjum wszystkich razem i każdego z osobna.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wyznaczyli spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich członków Konsorcjum.
4. Lider, będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna oraz reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach jakie wynikną z wykonywania przedmiotu umowy, a w tym przyjmowania wezwań do zapłaty lub usunięcia wad, zapłaty kar umownych lub odszkodowań. O osobie Lidera członkowie Konsorcjum niezwłocznie powiadomią Zamawiającego.
5. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego z Liderem oraz wszelkie płatności z tytułu wykonania umowy będą realizowane przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany przez Lidera.
6. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrącenia z wierzytelnością członków Konsorcjum o zapłatę wynagrodzenia z umowy swoich wierzytelności w stosunku do poszczególnych członków Konsorcjum, części z nich lub wszystkich, niezależnie od tytułu prawnego takiej wierzytelności.
7. W stosunku do Zamawiającego podmioty/ osoby wchodzące w skład Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wypłatę należnego podwykonawcom wynagrodzenia, niezależnie od tego, który z członków Konsorcjum zawarł z takim podwykonawcą umowę   
   o podwykonawstwo.
8. W przypadku realizacji umowy w ramach Konsorcjum, Lider zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do przedłożenia obowiązującej partnerów umowy Konsorcjum. Postanowienia umowy Konsorcjum sprzeczne lub niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności ograniczające uprawnienia Zamawiającego, traktowane są jako bezskuteczne w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający może żądać ich usunięcia lub zmiany.

# § 14

# Kontrola Zamawiającego

1. Zamawiający ma prawo w dowolnym momencie do przeprowadzania kontroli realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych dotyczących zatrudniania osób, o których mowa w § 23 ust. 1umowy, w zakresie:
   1. żądania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w § 23 ust. 1;
   2. przeprowadzania kontroli i oceny złożonych przez Wykonawcę oświadczeń, dokumentów i dowodów, a w przypadku wątpliwości - do złożenia wniosku o kontrolę do Państwowej Inspekcji Pracy.
3. Wykonawca w terminie do 5 dni liczonych od dnia zawarcia umowy oraz, dodatkowo, na każde żądanie Zamawiającego, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zawierające między innymi:
   1. określenie podmiotu składającego oświadczenie;
   2. potwierdzenie, że osoby wykonujące usługę, wykazane w wykazie personelu, który stanowi załącznik Nr 4 do umowy, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu na analogicznych zasadach prawo do kontroli w umowach z podwykonawcami.
5. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy niezgodnie z jej postanowieniami, Zamawiający jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszeń na koszt Wykonawcy. Nie wyłącza to jakiegokolwiek zobowiązania Wykonawcy   
   z tytułu kar umownych określonych postanowieniami niniejszej umowy.
6. Zamawiający powinien wyznaczać terminy na usunięcie naruszenia w sposób racjonalny uwzględniając, między innymi, charakter świadczonej usługi.

# § 15

# Kary umowne

1. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami, jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych. Nie dotyczy to sytuacji, gdy świadczenie usługi niezgodnie z umową jest wynikiem naruszenia umowy przez Zamawiającego lub siły wyższej.
2. Postanowienie ust. 1 nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu innych kar, które mogą być nałożone na Wykonawcę przez właściwe organy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i we wskazanych poniżej wysokościach, przy czym w każdym przypadku podstawą ustalenia kary umownej jest zawinienie po stronie Wykonawcy, tj.:
4. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust.1 umowy – w wysokości 20.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
5. za zwłokę w niedotrzymaniu terminów określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 - w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki;
6. za zwłokę w przedłożeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego w stosunku do terminu określonego w § 4 ust.1umowy - w wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
7. za zwłokę w przedłożeniu Planu miesięcznego, w stosunku do terminu określonego   
   w § 4 ust. 10– w wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
8. za zwłokę w przedłożeniu raportu, o którym mowa w § 12 ust. 3, w stosunku do terminu tam wyznaczonego - w wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
9. w razie dokonania zmiany osób wskazanych w § 7 ust. 2 i 3 bez uzyskania zgody Zamawiającego – w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;
10. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu polisy lub dowodu opłacenia składki – w wysokości 2.000,00 PLN. Kara umowna naliczana będzie od dnia następującego po dniu, w którym Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu dokument polisy lub dowód opłacenia składki, aż do zatwierdzenia przez Zamawiającego polisy lub potwierdzenia otrzymania dowodu opłacenia składki;
11. za wykonywanie czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu umowy   
    w zakresiewyszczególnionymw pkt 5.7 OPZ przez osobę nie zatrudnioną na umowę   
    o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego – w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek.
12. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §10, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
13. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,   
    o którym mowa w §10, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron   
    z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, **z zastrzeżeniem ust. 6.**
14. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. W takim przypadku Wykonawca może domagać się wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
15. Niezależnie od pozostałych uprawnień przewidzianych w niniejszych paragrafie w każdym przypadku istotnego naruszenia postanowień umowy, w tym w szczególności w zakresie terminów i jakości wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią wyznaczając odpowiedni termin na zastosowanie się do wezwania. Jeśli Wykonawca nie zastosuje się do wezwania Zamawiający może, bez konieczności uzyskania odpowiedniego wyroku sądu, powierzyć osobie trzeciej wykonanie części zamówienia, której dotyczyło wezwanie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
16. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
17. Zamawiający ma prawo dochodzenia każdej z kar umownych wymienionych powyżej odrębnie i niezależnie od pozostałych. Łączna suma kar umownych naliczonych na podstawie postanowień niniejszej umowy nie przekroczy 20 % wynagrodzenia brutto,   
    o którym mowa w § 10.
18. Kara umowna będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej w terminie w niej wskazanym. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kary umownej i/lub kosztów wykonania zastępczego z przysługującego mu wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19. Zapłata kar umownych lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary umownej   
    z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji przedmiotu umowy bądź z wypełnienia wszelkich innych zobowiązań umowy.
20. Zamawiający prowadzi Rejestr Naruszeń w celu stosowania kar umownych oraz oceny zaistnienia warunków do rozwiązania umowy.

**§ 16**

**Siła wyższa**

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy w zakresie spowodowanym siłą wyższą.
2. Siła wyższa oznacza niezależne od Strony zdarzenia zewnętrzne, które są poza kontrolą   
   i niezawinione przez tę Stronę, których nie można przewidzieć ani uniknąć oraz które mają miejsce po zawarciu umowy, w zakresie uniemożliwiającym tej Stronie należyte wykonywanie umowy.
3. Siła wyższa nie obejmuje:
   1. strajków;
   2. zmian warunków rynkowych;
   3. zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia;
   4. choroby lub śmierci personelu;
   5. nienależytego wykonywania zobowiązań przez innych kontrahentów Stron;
   6. umownych zobowiązań Wykonawcy wobec osób trzecich, które ograniczają jego zdolność do wykonania przedmiotu umowy;
   7. niekorzystnych warunków atmosferycznych.
4. Okoliczność dotycząca podwykonawcy, którym Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu zobowiązań wynikających z umowy, stanowi siłę wyższą dotyczącą Wykonawcy jedynie w zakresie, w jakim uniemożliwiłaby ona Wykonawcy należyte wykonanie umowy, gdyby dotyczyła Wykonawcy bezpośrednio.
5. Strona powołująca się na siłę wyższą zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o fakcie jej wystąpienia lub ustania oraz działaniach, które Strona zamierza podjąć. Dowód, że dana okoliczność stanowi siłę wyższą obciąża Stronę, która się na nią powołuje.
6. Każda ze Stron ma obowiązek czynić starania w kierunku zmniejszenia strat i szkód, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia siły wyższej.
7. Strona poszkodowana, na podstawie zawiadomienia wystawionego w trybie ust. 5, jest zwolniona z terminowej realizacji przedmiotu umowy, na taki okres, na jaki zdarzenie siły wyższej trwa i w takim zakresie, w jakim uniemożliwia lub ogranicza Stronę w realizacji przedmiotu umowy.
8. Po wystąpieniu siły wyższej, Wykonawca będzie kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach wykonalne.
9. Najpóźniej w terminie 15 dni od zaistnienia siły wyższej, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące negatywne skutki jej wystąpienia.
10. Jeżeli siła wyższa trwa przez okres dłuższy niż 30 dni, a Strony w tym terminie nie uzgodniły dalszego sposobu postępowania, to każdej ze Stron będzie przysługiwało prawo do rozwiązania umowy za 30 dniowym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie staje się bezskuteczne, jeżeli siła wyższa ustanie przed terminem wskazanym w zdaniu poprzednim.
11. Jeżeli nastąpi rozwiązanie umowy z powodu siły wyższej Strony spotkają się niezwłocznie celem uzgodnienia rzeczowo-finansowego rozliczenia wykonanej części przedmiotu umowy. Rozliczenie powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty rozwiązania umowy. Podstawą rozliczenia umowy będzie obustronnie podpisany protokół określający stan zrealizowanej przez Wykonawcę usługi wraz ze stosownymi załącznikami, potwierdzającymi stopień realizacji przedmiotu umowy, poniesione i udokumentowane przez Wykonawcę koszty wynikające np. ze stanu zaawansowania usług realizowanych przez podwykonawców.

# § 17

# Ograniczenie odpowiedzialności

1. Zamawiający oraz Wykonawca nie będą względem siebie odpowiedzialni za jakiekolwiek pośrednie straty lub utracone korzyści wynikające z umowy za wyjątkiem płatności należnych na podstawie postanowień umowy. Wykonawca zapewnia, że w umowach   
   z podwykonawcami zostaną zawarte postanowienia analogiczne jak w zdaniu poprzednim.
2. Wykonawca zwolni Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności i kosztów, w tym poniesionych na obsługę prawną, w przypadku skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń lub wszczęcia postępowania sądowego, administracyjnego lub egzekucyjnego, w związku ze śmiercią lub uszczerbkiem na zdrowiu lub utratą mienia, powstałych w związku ze świadczeniem usługi przez Wykonawcę, które nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
3. Zamawiający zwolni Wykonawcę od wszelkiej odpowiedzialności i kosztów, w tym poniesionych na obsługę prawną, w przypadku skierowania przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń lub wszczęcia postępowania sądowego, administracyjnego, lub egzekucyjnego, w związku ze śmiercią lub uszczerbkiem na zdrowiu lub uszkodzenia lub utraty mienia, powstałych w związku z realizacją umowy, które nastąpiło z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność.
4. Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o fakcie skierowania przez osobę trzecią roszczenia lub wszczęcia postępowania, które mogą uzasadniać odpowiedzialność Stron na podstawie ust. 2 lub 3.

# § 18

# Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia OC   
   w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy w wysokości co najmniej 3 000 000,00 złotych. Umowa ubezpieczenia winna uwzględniać odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców.
2. W przypadku składania oferty wspólnej umowę ubezpieczenia OC, o której mowa w ust. 1, zawiera jeden z konsorcjantów. Jednocześnie z zawartej umowy musi jednoznacznie wynikać objęcie ubezpieczeniem wszystkich członków Konsorcjum.
3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na opisanych powyżej zasadach przez cały okres trwania umowy. Odpowiedzialność ubezpieczyciela musi obejmować co najmniej szkody będące następstwem zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na moment powstania, ujawnienia lub zgłoszenia szkody i bez względu na termin zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku, z zastrzeżeniem przepisów o przedawnieniu roszczeń.
4. Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów dotyczących warunków ubezpieczenia, w szczególności umów ubezpieczenia (polis) oraz mających do nich zastosowanie warunków ogólnych i spełniających wymogi określone w umowie.
5. Wykonawca obowiązany jest do informowania z przynajmniej 30-dniowym wyprzedzeniem o mającym nastąpić rozwiązaniu, modyfikacji lub wygaśnięciu umów ubezpieczenia, do których zawarcia obowiązany jest zgodnie z umową.
6. Dowód płatności za polisę lub dowód płatności bieżącej raty za polisę (jeżeli składka jest płatna w ratach) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu nie później niż w dniu płatności określonym w umowie ubezpieczenia. Dowód płatności, o którym mowa   
   w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przesłać Zamawiającemu drogą elektroniczną, natomiast kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, powinien dostarczyć Zamawiającemu w następnym dniu roboczym.
7. Jeżeli wymagane umowy ubezpieczenia nie zostaną zawarte, ciągłość wymaganego ubezpieczenia nie zostanie zachowana przez cały okres trwania umowy lub dokumenty potwierdzające ich zawarcie lub dowody płatności za polisę lub jej ratę nie zostaną dostarczone, albo jeśli zakres ochrony będzie odbiegał od wymagań określonych w umowie na niekorzyść Zamawiającego, lub Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu zawarte umowy zmieni na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody, a niezależnie od tego także wtedy, gdy świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego co do istnienia lub warunków umów ubezpieczenia, to Zamawiający może samodzielnie zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia w zakresie opisanym w umowie lub przedłużyć okres dotychczasowych umów ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do wykonania obowiązku, z wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 10 dni roboczych do wykonania tego obowiązku. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami za tak zawartą lub przedłużoną umowę ubezpieczenia wraz z należnymi odsetkami, wzywając go do zapłaty lub dokonując potrącenia z wynagrodzenia lub zaspokajając swoje roszczenie z zabezpieczenia.
8. Obowiązek Wykonawcy do zawarcia lub przedłużania okresu obowiązywania wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako zwolnienie lub ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa lub postanowień umowy. Naruszenie lub niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązków w zakresie ubezpieczenia może również stanowić dla Zamawiającego podstawę do odstąpienia od umowy lub pozostałej do wykonania jej części.

# § 19

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

* 1. Wykonawca, przed zawarciem umowy, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 umowy, tj.:   
     w wysokości \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł (słownie złotych: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) w formie:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
  2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostaje ustanowione z terminem ważności przekraczającym o co najmniej 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.
  3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego   
     w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę zabezpieczenia na zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu przez wypłatę kwoty   
     z dotychczasowego zabezpieczenia.
  4. Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesionego w formie innej niż pieniężna lub wnieść nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy, jeśli na skutek jakichkolwiek okoliczności (np. opóźnień, zawieszenia), termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływałby wcześniej niż przewidywany w wyniku wystąpienia tych okoliczności termin zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy – na co najmniej 30 dni przed upływem ważności dotychczasowego zabezpieczenia, pod rygorem ściągnięcia całości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu zmiany formy zabezpieczenia na pieniężną.
  5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie określonym   
     w art. 453 ust. 1 ustawy Pzp.
  6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy w terminach, o których mowa powyżej.
  7. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa   
     w przepisach ustawy Pzp pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
  8. Jeśli zabezpieczenie jest wnoszone w formie innej niż pieniężna, projekt dokumentu wymaga uprzedniego uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego.

**§ 20**

**Odbiory**

1. Podstawą odbioru przedmiotu umowy stanowią protokoły z wykonania przedmiotu umowy sporządzone po upływie miesięcznego okresu rozliczeniowego oraz Protokół odbioru końcowego wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Odbiory przedmiotu umowy następują zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
3. Za wykonanie przedmiotu umowy w odniesieniu do 1 Mg odpadów uznaje się:
4. wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy opisanych umową, aż do ostatecznego zagospodarowania odpadów poprzez ich przetworzenie (unieszkodliwianie w procesie D10 lub odzysk w procesie „R”) na Instalacji.
5. uprzątniecie hali magazynowej, terenu niezbędnego do załadunku odpadów, jak również wewnętrznej drogi dojazdowej do hali magazynowej.
6. Szczegółowe regulacje i wymagania dotyczące protokołu odbioru (Protokołu odbioru końcowego), terminów ich składania i załączników do nich określają postanowienia OPZ.

# § 21

# Klauzula poufności

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i wykorzystania wyłącznie w celu wykonywania umowy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy, których ujawnienie lub wykorzystanie w innym celu przez jedną ze Stron mogłoby narazić na szkodę interesy handlowe drugiej Strony.
2. Strony są uprawnione do przekazywania informacji związanych z realizacją przedmiotu umowy personelowi i podwykonawcom, gdy jest to konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku, Strony ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad poufności przez personel i podwykonawców, jak za własne działanie bądź zaniechanie.

# § 22

**Odstąpienie, rozwiązanie i zmiana umowy**

1. Zamawiający przez cały czas obowiązywania umowy jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, tj. gdy:
   1. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zastosuje się do wezwania Zamawiającego;
   2. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 10 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;
   3. otwarto likwidację przedsiębiorstwa Wykonawcy;
   4. Wykonawca zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej lub został wykreślony   
      z ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych);
   5. nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub majątku, za pomocą którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przez podmioty i osoby trzecie, na mocy orzeczenia właściwego organu;
   6. organ Wykonawcy bądź osoba trzecia złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;
   7. w rozumieniu art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1520 z późn. zm.) Wykonawca stał się niewypłacalny;
   8. Wykonawca powierzył realizację całości lub części przedmiotu umowy osobie trzeciej   
      z naruszeniem postanowień niniejszej umowy.
2. Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 456 ustawy Pzp.
3. Wykonawca może rozwiązać umowę na piśmie z upływem co najmniej 30 (trzydziestu) dni okresu wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający jest w zwłoce z zapłatą wymagalnego Wykonawcy wynagrodzenia o ponad 30 (trzydzieści) dni liczonych od terminu płatności.
4. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron:
5. Wykonawca ma obowiązek w terminie do 21 dni od dnia złożenia lub otrzymania oświadczenia, sporządzić na własny koszt przy udziale Zamawiającego szczegółowy pisemny protokół inwentaryzacji zaawansowania wykonania przedmiotu umowy według stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania umowy;
6. jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązków wskazanych w pkt 1, Zamawiający ma prawo sporządzenia protokołu we własnym zakresie, zaś Wykonawca będzie związany jego treścią;
7. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do stopnia zaawansowania wykonania przedmiotu umowy ustalonego procentowo na podstawie protokołu inwentaryzacji, o którym mowa w pkt 1 lub 2;
8. w odniesieniu do odpadów już usuniętych, a jeszcze nie poddanych procesom ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia na dzień otrzymania oświadczenia   
   o odstąpieniu od umowy albo na dzień jej rozwiązania, Wykonawca zobowiązany jest do ich zagospodarowania, za co Zamawiający wypłaci wynagrodzenie na zasadach określonych umową.
9. Odstąpienie lub rozwiązanie staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia. Wypowiedzenie uznaje się za skutecznie doręczone również, jeżeli (nadane listem poleconym na adres siedziby drugiej Strony podany w umowie) zostało zwrócone   
   z adnotacją „odmowa odbioru korespondencji”, „nie podjęto w terminie”, „adresat nieznany”, „adresat wyprowadził się”, itp.
10. Umowa wygasa przed upływem terminu określonego w § 3 ust.1 w razie wyczerpania środków określonych w § 10, odpowiadających maksymalnej, nominalnej wartości umowy lub jeżeli ilość pozostałych na realizację umowy środków finansowych nie gwarantuje zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia.
11. Dopuszcza się dokonanie zmiany treści umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami art. 454-455 ust. 1 ustawy Pzp.
12. Strony przewidują możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy lub jego części w następujących przypadkach:
13. działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy;
14. wstrzymania prac przez organy administracji publicznej lub sądy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
15. działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
16. wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
17. wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
18. odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
19. niemożności wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
20. niemożności wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania prac lub nakazuje wstrzymanie prac z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
21. Nie stanowią zmiany postanowień umowy:
    1. zmiany w zakresie klasyfikacji kodów odbieranych odpadów;
    2. zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu umowy w zakresie terminów odbiorów odpadów;
    3. zmiany w zakresie wyposażenia i personelu przy pomocy których realizowany jest przedmiot umowy;
    4. zmiany w zakresie danych zawartych w raportach przedkładanych przez Wykonawcę;
    5. zmiany w zakresie danych kontaktowych (adres, email i numeru telefonu) Wykonawcy   
       i Zamawiającego;
    6. zmiany numeru konta bankowego Wykonawcy;
    7. zmiany Pełnomocników;
    8. zmiany przewidywanych do odebrania i transportu określonych w OPZ poszczególnych rodzajów odpadów;
    9. zmiany podwykonawców.
22. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

# § 23

# Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

1. Wykonawca potwierdza, że przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz wymagań określonych w OPZ, osoby wykonujące czynności opisane w OPZ będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy przez Wykonawcę, a także przez podwykonawców w przypadku, gdy ww. zakres prac byłby powierzany podwykonawcom.
2. Zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia personelu na podstawie umowy o pracę, w szczególności do:
3. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;
4. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania tych wymogów, przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania usługi.
5. Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedłoży:
   * 1. oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności zawierające w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia;
     2. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami   
        o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników) z tym, że imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,   
        a informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
6. W celu, wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie   
   z przepisami o ochronie danych osobowych.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
8. W przypadku nie przedstawienia wymaganych oświadczeń, dokumentów lub wyjaśnień,   
   o których mowa w ust. 2 i 3, w wymaganym terminie, Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do ich złożenia, wraz z wyznaczeniem terminu na dokonanie ww. czynności.   
   W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku złożenia wymaganych oświadczeń, dokumentów lub wyjaśnień oraz złożenia oświadczeń, dokumentów lub wyjaśnień nie czyniących zadość wymaganiom określonym w niniejszym paragrafie, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu tytułem kary umownej kwoty w wysokości 2% wartości umowy brutto, o której mowa w § 10.Kara ta może być powtarzana, w szczególności w przypadku nieskładania przez Wykonawcę dokumentów/oświadczeń, o których mowa w ust. 3, tj. oświadczeń i dokumentów do których składania Wykonawca jest zobowiązany.
9. Niezależnie od naliczenia kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie,   
   w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku zatrudniania osób, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy lub pozostałej do wykonania jej części z winy Wykonawcy i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 4.

# § 24

# Rozstrzyganie sporów

1. Strony zobowiązują się współpracować ze sobą, dokładając najwyższej staranności   
   w przestrzeganiu wymogów technicznych, organizacyjnych i proceduralnych określonych   
   w umowie.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu miejscowo właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

# § 25

# Zawiadomienia

1. Strony wyznaczają następujące osoby do działania w charakterze Pełnomocników Stron,   
   o których mowa w § 9 ust.1 i ust. 3 umowy:
   * 1. Pełnomocnik Zamawiającego: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

* + 1. Pełnomocnik Wykonawcy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. W ramach realizacji umowy Strony mogą porozumiewać się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Informacje, należy przekazywać na adres:
   * 1. Zamawiającego

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

faks: 48 3620673

e-mail: [srodowisko@umradom.pl](mailto:srodowisko@umradom.pl)

* + 1. Wykonawcy

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

faks: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. W przypadku zmiany adresu, o którym mowa w ust. 2, każda ze Stron powiadomi o tym drugą Stronę na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku doręczenia dokonane na poprzedni adres uznaje się za skutecznie doręczone.

# § 26

# Ochrona danych osobowych

W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczność przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów zawierających dane osobowe lub powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposób, pomiędzy Zamawiającym,   
a Wykonawcą zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych.

**§ 27**

# Postanowienia końcowe

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim jest interpretowana.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.
3. Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne lub nieskuteczne na podstawie prawomocnego orzeczenia właściwego sądu, to orzeczenie takie pozostanie bez wpływu na ważność pozostałych postanowień, które zachowają pełną moc obowiązującą tak, jakby umowa została zawarta bez takiego nieważnego lub nieskutecznego postanowienia. Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne, to Strony niezwłocznie przystąpią w dobrej wierze do uzgadniania nowego postanowienia w celu usunięcia nieważności lub nieskuteczności i przywrócenia, w miarę możliwości, pierwotnego skutku i intencji umowy.
5. Podpisując umowę Strony deklarują wolę dołożenia wszelkich starań w celu właściwej realizacji jej postanowień.
6. Wszelkie zmiany, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Umowa zostaje zawarta i wchodzi w życie z chwilą jej podpisania przez Strony umowy.
8. Umowa jest jawna, a Zamawiający uprawniony jest do umieszczenie nazwy Wykonawcy, przedmiotu umowy, daty jej zawarcia i daty obowiązywania, wartości brutto umowy oraz jej numeru w Elektronicznym Rejestrze Umów publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu.
9. Umowa została sporządzona w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 (dwa) egzemplarze dla każdej ze Stron.
10. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
11. Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;
12. Załącznik Nr 2 – Dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
13. Załącznik Nr 3 – Wykaz wyposażenia przewidzianego do realizacji umowy;
14. Załącznik Nr 4 – Wykaz personelu przewidzianego do realizacji umowy;
15. Załącznik Nr 5 – Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

|  |  |
| --- | --- |
| **ZAMAWIAJĄCY** | **WYKONAWCA** |
|  |  |
|  |  |

**SKARBNIK**

Źródło finansowania:

Budżet Gminy Miasta Radomia na 2023/2024 r.

**Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa**

Dz. **900** Rozdział **90003** § **4300**

**Załącznik nr 3 do Umowy**

|  |
| --- |
|  |

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

**WYKAZ WYPOSAŻENIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis wyposażenia** | **Ilość [szt.]** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

*Podpis*

**Załącznik nr 4 do Umowy**

|  |
| --- |
|  |

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

**WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ SKIEROWANE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Imię i nazwisko** | **Uprawnienia**  **- dotyczy tylko osób wymienionych w Rozdziale VII pkt 1.4 a) tiret pierwszy, drugi i trzeci)**  **(nr uprawnień i okres ich obowiązywania)** | **Zakres wykonywanych czynności**  **(tj. rodzaj pełnionej funkcji**  **w trakcie realizacji zamówienia)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*Podpis*