Umowa Nr _____/IR/2021

zawarta w dniu ………………………………... 2021r. pomiędzy:

Miastem Bydgoszcz - Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, 
z siedzibą w Bydgoszczy (85-844) przy ul. Toruńska 174a, zwanym w treści umowy „Zleceniodawca” reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………, a

_________________________________________________________________________ z siedzibą 
w _________________, przy ul. _________________, wpisanym do ________________, NIP _________________, REGON _________________zwanym, dalej „Zleceniobiorą”

- bez stosowania ustawy z dnia 11 września 20919 roku Prawo zamówień publicznych, zgodnie 
z art. 2 ust.1 pkt 1 tej ustawy.

§ 1.

- Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania, sprawowanie nadzoru geodezyjnego podczas realizacji inwestycji drogowej pn. : „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego i przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy”.

- Czas nadzoru ustala się na 24 miesiące licząc od przekazania terenu budowy wykonawcy robót budowlanych, przy czym przewidywany termin przekazania terenu budowy to kwiecień 2021 roku.

- Przedstawicielem Zleceniodawcy wyznaczonym do kontaktów z Zleceniobiorcą jest Inspektor Nadzoru Pani Milena Dorosz

§ 2.

- Zleceniobiorca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, doświadczenie, kwalifikacje 
i możliwości techniczne  do sprawnego wykonywania niniejszej umowy. Załącznikiem do umowy jest kopia dokumentu potwierdzającego wymagane uprawnienia geodezyjne.

- Zleceniobiorca nie może powierzać wykonania zlecenia innym osobom lub podmiotom, bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy.

- Zleceniobiorca nie może pozostawać w stosunku prawnym lub faktycznym, z firmą świadczącą usługi geodezyjne na rzecz Wykonawcy, w ramach inwestycji określonej w § 1 ust.1 będącej przedmiotem niniejszej Umowy.

§ 3.

- W ramach Umowy, zakres obowiązków Zleceniobiorcy Nadzoru obejmuje nadzór nad geodezyjną obsługą inwestycji w zakresie pomiarów kontrolnych wchodzi między innymi:

- pomiary wysokościowe, sytuacyjne, wysokościowo-sytuacyjne dla obiektów 
w terenie: drogi, mosty, trakcja, tory;

- pomiary kontrolne osiadania fundamentów obiektów mostowych w terminach wskazanych w projekcie budowlanym;

- pomiarami przemieszczeń obiektów mostowych i jego podłoża oraz pomiary odkształceń obiektu;

- Nadzór zostanie rozliczony na podstawie mobilizacji do pomiarów. Przyjmuje się szacunkową ilości 122  mobilizacji w czasie 24 miesięcy:

- Mobilizacja do pomiaru obszarowego, obejmujący do 2000 m2 - w ilości szacunkowej 28 mobilizacji;

- Mobilizacja do pomiaru liniowego- w ilości szacunkowej 30 mobilizacji;

- Mobilizacja do pomiaru punktowego- w ilości szacunkowej 24 mobilizacji;

- Mobilizacja do pomiar obiektu mostowego - w ilości 40  szacunkowej mobilizacji;

- Z przeprowadzonych pomiarów geodeta dostarczy każdorazowo szkice/mapy.

- Realizacja prac odbywała się będzie zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym.

- Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności z jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę w zakresie geodezji, przepisami prawa 
i obowiązującymi Polskimi Normami.

- Pomiar kontrolny winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 1-2 dni od daty zgłoszenia.

§ 4.

Zleceniobiorca, w granicach umocowania nadanego mu niniejszą Umową, w zakresie objętym Umową, jest przedstawicielem Zleceniodawcy w ramach realizacji inwestycji określonej w § 1 Umowy.

§ 5.

- Za należyte wykonanie Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie z jego ofertą, wynagrodzenie w wysokości netto: ………….. PLN (słownie: …………………….) PLN i 23% podatku VAT w kwocie ……………. PLN (słownie: …………………………..) PLN, to jest brutto ……………………………… PLN (słownie: ……………………………) PLN.

- Wynagrodzenie ustalone będzie według cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych prac i stanowi ostateczną zapłatę Wykonawcy nieprzekraczającą kwoty określonej w ust. 1.

- Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w umowie, uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty celne, inne opłaty i koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu Umowy.

- Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie, na koniec każdego miesiąca, na podstawie sporządzanego protokołu odbioru prac, zatwierdzanego przez Inspektora Nadzoru. Wartość prac stanowi iloczyn ilości faktycznie wykonanych i odebranych prac oraz odpowiadających im cen jednostkowych ujętych  
w pozycjach kosztorysu ofertowego, uprawniającego Zleceniobiorcę do wystawienia faktury/rachunku.

- Rozliczenie końcowe, nastąpi po zakończeniu inwestycji, na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez przedstawicieli Stron.

- Suma faktur częściowych do dnia odbioru końcowego, nie może przekroczyć 90 % wartości Umowy brutto. Faktura na pozostałe 10 %, może być wystawiona dopiero po podpisaniu protokołu odbioru  końcowego prac.

- Ustala się 30-dniowy termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy, liczony od daty otrzymania przez Zleceniodawcę, prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na rachunek Zleceniobiorcy wskazany na rachunku/fakturze.

§ 6.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji umowy w dobrze pojętym interesie Zleceniodawcy, zgodnie z zaleceniami Zleceniodawcy, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz 
z powszechnie obowiązującymi przepisami i normami.

- Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania się o przeszkodach zaistniałych w należytym 
wypełnieniu swoich umownych obowiązków.

§ 7.

- Wykonawca zobowiązany jest w całym okresie wykonywania Umowy, utrzymać ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 PLN oraz do opłacania związanych z tym opłat.

- W ciągu 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, Wykonawca przedłoży kopię polisy ubezpieczenia OC oraz dowód opłacenia wymaganej składki, a w trakcie trwania umowy, kolejne takie same dowody. Naruszenie tych obowiązków stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Zleceniobiorcy.

§ 8.

- Wykonawca pokryje wszelkie szkody po stronie Zleceniodawcy, wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego i osób trzecich.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody po stronie Zamawiającego, jeśli te powstałyby z winy Zamawiającego lub były następstwem siły wyższej.

- Wykonawca odpowiada za naruszenie obowiązków Umownych na zasadach Kodeksu cywilnego

§ 9.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z niżej opisanych przypadków, w ciągu 14 dni licząc od dnia powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia :

- jeżeli Zleceniobiorca, mimo poprzednich upomnień, nadal nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy;

- jeżeli Zleceniobiorca nie dostarczył umowy ubezpieczenia, w tym dowodów opłacania składek,

- jeżeli Zleceniobiorca bez uzasadnionej przyczyny odmawia lub zaniedbuje wykonywania poleceń wydawanych przez Zamawiającego,

- jeżeli Zleceniobiorca nie przystąpił do wykonywania Umowy, przerwał wykonywanie Umowy lub narusza postanowienia umowy albo przepisy prawa.

- Ponadto, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy i wystawienia faktury,

- Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia proporcjonalnie do ilości i czasu wykonywanych prac.

§ 10

1. Za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od drugiej Strony, Strona winna odstąpienia zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 15.000,00 PLN.

2. Zamawiający ma prawo na poczet przysługującej mu kary umownej, obniżyć stosownie  wynagrodzenie Wykonawcy.

4. Niezależnie od kar umownych, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieobjętych Umową, stosuje się powszechnie obowiązujące w Polsce przepisu prawa.

- Zleceniobiorca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zleceniodawcy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy.

- Ewentualne spory wynikłe ze stosunku objętego niniejszą Umową Strony zobowiązują się 
w pierwszej kolejności rozstrzygać polubownie.  Gdyby rozstrzygnięcia takiego nie udało się osiągnąć, spory rozstrzygał będzie rzeczowo właściwy sąd powszechny w Bydgoszczy.

- Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.

Podpisy Stron

ZLECENIODAWCA		                        			ZLECENIOBIORCA