Załącznik nr 5b

Projekt umowy
zawarta w Rydułtowach dnia…………………………….. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w wariancie I na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach”- etap V zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

pomiędzy Zamawiającym, tj. Miastem Rydułtowy z siedzibą w Urzędzie Miasta przy ulicy Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, NIP: 647-10-17-693, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Rydułtowy – Marcina Połomskiego
a
zwanym dalej Wykonawcą
Zamawiający i Wykonawca współdziałają ze sobą podczas wykonywania umowy w celu należytej realizacji zamówienia
o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Rydułtowach:
  1. w branży konstrukcyjno – budowlanej,
  2. w branży instalacyjnej,
  3. w branży elektrycznej.
2. Dla budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Rydułtowach nadzorowane prace termomodernizacyjne obejmujące swym zakresem m.in.:
  1. roboty przygotowawcze,
  2. roboty demontażowe,
  3. zagospodarowanie terenu budowy,
  4. ustawienie rusztowań ramowych,
  5. usunięcie warstwy humusu,
  6. wykonanie praz ziemnych,
  7. rozbiórkę istniejącego naświetla,
  8. wykonanie nawiewu typu „Z” w projektowanej kotłowni o pow. przekroju 200 cm2,
  9. wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian zewnętrznych piwnic,
  10. wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych piwnic na tylnej elewacji do 1m poniżej	poziomu terenu,
  11. wykonanie opaski żwirowej przy tylnej elewacji,
  12. odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej przy elewacji frontowej,
  13. rozbiórka i demontaż pieca węglowego w piwnicy,
  14. miejscowe obniżenie poziomu posadzki w pom. projektowanej kotłowni i wykonanie	nowych warstw podłogi na gruncie,
  15. montaż projektowanego kotła gazowego,
  16. skucie nadlanej pochylni na posadzce,
  17. rozbiórka i demontaż pieców węglowych kaflowych,
  18. uzupełnienie brakujących elementów wykończenia w miejscach po rozbiórce pieców,
  19. demontaż istniejącej stolarki okiennej,
  20. demontaż zewnętrznej stolarki drzwiowej,
  21. demontaż wskazanej wewnętrznej stolarki drzwiowej,
  22. zamurowanie otworów,
  23. skucie części ścian pod projektowaną stolarkę drzwiową,
  24. skucie wskazanych w części rysunkowej węgarków pod projektowaną stolarkę okienną,
  25. montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą parapetów zewnętrznych	i wewnętrznych, i dociepleniem ościeży,
  26. docieplenie od wewnątrz ścian zewnętrznych nadziemia elewacji frontowej,
  27. wykonanie termoizolacji (metoda lekka mokra) ścian zewnętrznych nadziemia,
  28. ocieplenie dylatacji wełną mineralną na głębokość 1 m,
  29. docieplenie stropu wiatrołapu wełną mineralną,
  30. docieplenie stropodachu dobudówki,
  31. docieplenie stropodachu budynku,
  32. wymianę balustrady zewnętrznej,
  33. montaż barierki ochronnej w oknie na I piętrze na wys. min 85 cm od poziomu posadzki,
  34. wymianę/montaż rynien i rur spustowych w dotychczasowych średnicach,
  35. wykonanie wymianów pod montaż wyłazu dachowego,
  36. wymianę/montaż nowego wyłazu dachowego,
  37. wymianę/montaż obróbek blacharskich,
  38. renowację elewacji frontowej,
  39. uzupełnienie tynków,
  40. odtworzenie gzymsu za pomocą kształtki styropianowej,
  41. likwidację kuchenek i wymiana na nowe kuchenki elektryczne,
  42. montaż projektowanych kuchenek elektrycznych,
  43. wymianę wycieraczki zewnętrznej,
  44. wykorzystanie przewodów kominowych po paleniskach jako przewody wentylacyjne, wymagane	jest mechaniczne czyszczenie oraz renowacja polegająca na wyklejeniu masą naprawczą,
  45. przebudowę wylotów przewodów kominowych,
  46. montaż projektowanych kominków wentylacyjnych,
  47. nadbudowę attyki na wysokość bloczku z betonu komórkowego,
  48. malowanie ścian zewnętrznych,
  49. modernizację systemu grzewczego - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w tym m. in. doposażenie	budynku w kotłownię gazową,
  50. modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie związanym	z termomodernizacją,
  51. wymianę instalacji odgromowej,
  52. wykonanie instalacji AZART (Abonencki Zestaw Anten Radiowo-Telewizyjnych),
  53. prace towarzyszące.
3. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU: przedmiotowy budynek jest budynkiem murowanym. Ściany zewnętrzne z cegły pełnej na zaprawie cementowo- wapiennej, wewnętrzne z cegły pełnej i dziurawki, na zaprawie cementowo-wapiennej. Dach główny: jednospadowy, konstrukcja drewniana. Stropodach dobudówki: dach jednospadowy, konstrukcja żelbetowa. Pokrycie dachu z papy. Strop nad piwnicą: stalowo-ceramiczny, strop międzykondygnacyjny i w klatce schodowej: drewniany. Schody do piwnicy: ceglane. Schody z parteru na wyższe kondygnacje –drewniane z drewnianymi stopnicami. Budynek pełni funkcję mieszkalno-usługową. Część usługowa znajduje się w części parteru budynku. Budynek jest częściowo podpiwniczony. Część mieszkalna znajduje się na piętrze i poddaszu budynku. Niniejszy projekt termomodernizacji budynku wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej nie zmienia sposobu jego użytkowania. Budynek wyposażony jest w: kanalizację sanitarną, instalację wodociągową, instalację elektryczną.
4. Szczegółowy zakres prac do nadzorowania określa: dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robót, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej”. Zakres opracowania obejmuje wykonanie prac związanych z dociepleniem przegród zewnętrznych budynku oraz wymianę źródła ogrzewania z kotłów węglowych na centralne ogrzewanie gazowe. Projekt przewiduje termomodernizację budynku mieszkalno-usługowego.
5. Planuje się podłączenie budynku do sieci gazociągowej, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
6. Wymogi, o których mowa w przepisie art. 99 ust. 2 ustawy Pzp, tj. cechy usług określa ustawa Prawo budowlane dla inspektora nadzoru jako uczestnika procesu budowlanego. Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia (pełnienie nadzoru inwestorskiego) wymogi w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych - nie zostały określone.
7. Zamówienie musi być wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
8. Liczba wizyt inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie oraz udział w komisjach i spotkaniach w ramach pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego powinna zapewnić prawidłowy nadzór i nie powodować przestojów na budowie, a także odbywać się na wezwanie kierownika budowy, kierownika robót lub Zamawiającego.
§2
Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy w ramach pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
1. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z  pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2. sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
3. sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
4. udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
5. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,
6. wskazanie Zamawiającemu wad lub nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie przeglądu dokumentacji projektowej, uzgadnianie dokonania koniecznych zmian z projektantem sprawującym nadzór autorski podczas realizacji zadania, w postaci opinii,
7. weryfikacja obmiarów robót, kosztorysów powykonawczych, zamiennych i ewentualnych dodatkowych pod względem merytorycznym i rachunkowym oraz zatwierdzanie protokołów odbioru robót, protokołów robót zamiennych czy protokołów konieczności,
8. zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na terenie budowy w godzinach pracy wykonawcy robót,
9. rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót,
10. informowanie na piśmie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizacji inwestycji, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach terminu zakończenia robót,
11. obsługa okresu gwarancyjnego inwestycji (6 lat) oraz wydłużonego okresu rękojmi,
12. potwierdzenie wpisem w dzienniku budowy/robót osiągnięcia gotowości do odbioru,
13. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów szczególnych,
14. wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisami do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych,
15. pisemna akceptacja wniosków materiałowych wykonawcy robót wraz z kompletowaniem wszelkich certyfikatów, atestów, deklaracji i innych dokumentów dopuszczających do zastosowania materiałów, urządzeń i wyrobów budowlanych w obiekcie budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
16. egzekwowanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
17. egzekwowanie od kierownika budowy przestrzegania na terenie budowy obowiązującego prawa m.in. Prawa Budowlanego, BHP, p.poż oraz przepisów wynikających z umowy  z wykonawcą robót,
18. egzekwowanie od kierownika budowy wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia lub spowodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, pozwoleniem na budowę, przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
19. przeprowadzenie analizy i oceny dotyczącej proponowanych przez wykonawcę robót sposobów rozwiązywania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń,
20. uczestnictwo na polecenie Zamawiającego w spotkaniach z udziałem osób wskazanych przez Zamawiającego,
21. dokonanie zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej oraz podpisanie oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót,
22. uczestniczenie w odbiorze końcowym oraz przeglądach gwarancyjnych,
23. uczestniczenie w odbiorze usuniętych usterek, wad ujawnionych w trakcie odbioru końcowego,
24. prowadzenie nadzoru inwestorskiego, w przypadku wystąpienia robót zamiennych, bez żądania dodatkowego wynagrodzenia,
25. bezwzględne żądanie od wykonawcy robót dołączenia do protokołu odbioru robót budowlanych, stanowiącego załącznik do faktury, deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów na zastosowane materiały, dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych występujących w tych protokołach, w/w dokumenty muszą być potwierdzone podpisem przez inspektora nadzoru oraz kierownika budowy jako wbudowane na przedmiotowym zadaniu,
26. informowanie Zamawiającego o przypadkach realizacji robót budowlano – montażowych przez nieujawnionych podwykonawców,
27. prowadzenie oraz protokołowanie cotygodniowych narad inwestycyjnych,
28. kompletowanie dokumentacji fotograficznej.
§ 3
Roboty dodatkowe i zamienne
  1. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego, jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w umowie z wykonawcą robót budowlanych.
  2. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu swojej opinii w sprawie możliwości wprowadzania robót zamiennych, dodatkowych i tzw. „bagatelnych”, wnioskowanych przez wykonawcę robót budowlanych.
§ 4
Osoby zdolne do realizacji zamówienia
  Wykonawca oświadcza, że:
1. funkcję inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej pełnić będzie……………………
2. funkcję inspektora nadzoru w branży sanitarnej pełnić będzie………….
3. funkcję inspektora nadzoru w branży elektrycznej pełnić będzie …………….
§ 5
Termin wykonania przedmiotu umowy
Termin wykonania przedmiotu umowy:
      1. do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy,
      2. w okresie gwarancyjnym inwestycji, tj: 6 lat od podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

§ 6
Wynagrodzenie
  1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą…………. netto…………. (słownie złotych: ……………..), podatek VAT w wysokości…...(słownie złotych: ………….), razem brutto ……………...zł (słownie złotych: ……………………..…..).
2. Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizacji umowy oraz koszty	materiałów potrzebnych do realizacji zadania, ponosi we własnym zakresie Wykonawca, bez praw ich	zwrotu od Zamawiającego.
3. Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się fakturami częściowymi, proporcjonalnie do stopnia	zaawansowania robót budowlanych po zakończeniu części robót wynikających z faktury wystawionej	przez wykonawcę/ów robót budowlanych.
4. W przypadku braku wystawionej faktury przez wykonawcę robót budowlanych Wykonawca pełniący	nadzór inwestorski może wystawić fakturę proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót	określonych wpisem w dzienniku budowy oraz na podstawie cen wyszczególnionych w kosztorysie	ofertowym wykonawcy robót budowlanych.
5. Odbiorcą faktury będzie Miasto Rydułtowy.
6. Faktury częściowe będą płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
7. Faktura końcowa płatna będzie po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
8. Płatnikiem usługi jest Urząd Miasta Rydułtowy.
9. Fakturę należy wystawić na Miasto Rydułtowy i wysłać na adres korespondencyjny Urzędu Miasta Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy.
10. W przypadku nieterminowej zapłaty faktury Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych.
11. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
13. Zapłata wynagrodzenia następować będzie metodą podzielonych płatności na rachunek założony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ……………………………………………………………………….
14. Zmiana numeru rachunku określonego w ust. 13 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, a jedynie złożenia oświadczenia woli podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Nowy rachunek również musi być założony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
§ 7
Kary umowne
  1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
1. odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto,
2. brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 10 ust. 11 umowy w wysokości 100 zł za każdy taki przypadek,
3. uchybienia w wykonaniu nałożonych obowiązków, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, a w szczególności za:
1. brak uczestnictwa w spotkaniach wyznaczonych przez Zamawiającego, o których mowa w §2 pkt 20 – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego netto za każdy przypadek,
2. niewykonanie obowiązków, o których mowa w §2 pkt 28 – wysokości 1%	wynagrodzenia umownego netto za każdy przypadek,
3. niewykonanie obowiązków, o których mowa w §2 pkt 1 i pkt 7 – w wysokości 2%	wynagrodzenia umownego netto za każdy stwierdzony przypadek,
4. niewykonanie obowiązków, o których mowa w §2 pkt 16 – w wysokości 2% wynagrodzenia umownego netto za każdy stwierdzony przypadek.
  1. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć wysokości 30% wynagrodzenia umownego netto.
  2. Jeżeli Wykonawca nie wpłaci kar umownych w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia mu wysokości kar umownych z bieżących należności, na co Wykonawca wyraża zgodę.
  3. Wykonawca wpłaca kary umowne na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rydułtowy.
  4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej.
§ 8
Prawo odstąpienia
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:
                1. w przypadku istotnego naruszenia postanowień umowy, a zwłaszcza wykonywania czynności nadzoru niezgodnie z warunkami określonymi w § 1 i 2, przy czym odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposobu wykonania umowy,
                2. w razie wszczęcia postępowania w sprawie likwidacji Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem	nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać odpowiednio:
      1. w ciągu 20 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
      2. w ciągu 20 dni od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 30 dni, przy czym odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem dodatkowego terminu do dokonania zapłaty rozpoczynającym się od dnia doręczenia wezwania.

§9
Zakres i warunki zmiany istotnych postanowień umowy
  1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. Zmiana postanowień umownych niepowodująca konieczności przeprowadzenia nowego	postępowania jest dopuszczalna w zakresie i na warunkach opisanych w ust. 3-6, a także	w razie zaistnienia przesłanek wynikających z przepisów art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 i ust. 2 ustawy	Prawo zamówień publicznych.
  3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie terminu w przypadku zmiany terminu umowy	z wykonawcą robót na zasadach i w przypadkach określonych w umowie zawartej z wykonawcą	robót w trybie przepisów ustawy Pzp. Zmiana terminu realizacji umowy nie wpływa na wysokość	wynagrodzenia Wykonawcy.
  4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub robót wprowadzonych do umowy z wykonawcą robót na mocy przepisu art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, zwanych dalej „bagatelnymi”. Wynagrodzenie umowne w obydwu przypadkach określonych w zdaniu poprzedzającym zostanie zwiększone proporcjonalnie do wartości nadzorowanych robót dodatkowych lub robót bagatelnych.
  5. Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie osób wskazanych w ofercie, przy czym zmiana ta jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych takich jak śmierć, ciężka choroba, wypadek itp., i pod warunkiem, że nowe osoby będą się legitymowały analogicznym doświadczeniem i poziomem uprawnień wskazanym w SWZ, a dodatkowo jeśli zmiana będzie dotyczyła osób inspektora w branży konstrukcyjno-budowlanej, którego doświadczenie było oceniane na etapie oferty – nowy inspektor winien posiadać analogiczne doświadczenie w nadzorowaniu, dzięki któremu Wykonawca otrzymał punktację w kryterium doświadczenie inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej. Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę umowy przedstawia dokumenty potwierdzające spełnianie przez proponowaną osobę powyższych wymogów.
  6. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji umowy w przypadku wystąpienia stanu wyjątkowego, epidemicznego, epidemii uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem wskazanym w SWZ.
§10

Waloryzacja kosztowa (zgodnie z art.439 ustawy Pzp)
1. Strony mogą ubiegać się o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za sprawowany nadzór nad robotami budowlanymi w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia.  Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
2. Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia w przypadku wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku o co najmniej 3% porównując ww. wynagrodzenie za I kwartał roku 2023 do wynagrodzenia za IV kwartał 2022 r. dostępnych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy i dotyczyć będzie nadzorów niezrealizowanych do dnia złożenia wniosku.
4. Waloryzacja wynagrodzenia obligatoryjnie wymaga sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Warunkiem dokonana waloryzacji jest wykazanie przez Wykonawcę, iż zmiana cen lub kosztów wpłynęła na koszt wykonania zamówienia.
5. Zmiana wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym nie dotyczy: 1) wynagrodzenia zapłaconego do dnia złożenia wniosku o waloryzację, 2) wynagrodzenia, co do którego Wykonawca dostarczył do Zamawiającego do dnia złożenia wniosku fakturę.
6. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 nie może przekroczyć 8% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. Po osiągnięciu pułapu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, waloryzacja wynagrodzenia na zasadach opisanych  niniejszym paragrafie nie ma zastosowania.
7. Przez maksymalną wartość zmian wynagrodzenia, o której mowa w ust. 6, należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.
8. W celu skorzystania z uprawnienia do ubiegania się o zmianę wynagrodzenia z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem.
9. Do wniosku, o którym mowa w ust. 8, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany cen materiałów i kosztów miały wpływ na koszty wykonania umowy.
10. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 8 przekaże Wykonawcy informację o zakresie zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy albo informację o braku podstaw do dokonania zmiany wynagrodzenia.
11. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi i okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

§11
Cesja wierzytelności
Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§12
Właściwość miejscowa sądu
Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, po wyczerpaniu przez strony drogi do polubownego ich załatwienia.

§13
Mediacja

W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

Postanowienia końcowe
§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy ustawy Prawo budowlane.

§15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

§16
1. Dokumentami związanymi z niniejszą umową w formie załączników są:

1) SWZ,
2) Oferta.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

.............................................………….
kontrasygnata Skarbnika