U M O W A nr IRG.272……...2019

zawarta w dniu ……...2019 roku pomiędzy Gminą Czorsztyn z/s w Maniowach, reprezentowaną przez:

Tadeusz Wach  							       Wójt Gminy

przy kontrasygnacie Małgorzaty Grywalskiej                                        Skarbnika Gminy

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

NIP 735-28-51-410                                                           REGON: 491892179

a firmą: ……………………………………………………

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

………………………………………..

## następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:

„Utwardzenie pobocza drogi gminnej ul Św. Kingi w Sromowcach Wyżnych”

Do wykonania robót „Wykonawca” użyje materiałów własnych.

§ 2

1.   Termin rozpoczęcia wykonania robót ustala się na: z dniem podpisania umowy

2.  Termin zakończenia wykonania robót (zgłoszenia gotowości odbiorowej) ustala się na dzień: 31.10.2019 r.

§ 3

„Zamawiający” zobowiązuje się przekazać plac budowy „Wykonawcy” w terminie do dnia podpisania umowy.

§ 4

Strony ustalają, że „Wykonawca” wykona roboty zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

§ 5

Tytułem wynagrodzenia za przedmiotowe roboty Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie do wysokości …………………..…………………… (brutto) (słownie: ………………………………………………………………………………………………….) zgodnie ofertą, płatne po wykonaniu i dostarczeniu faktury wraz z protokołem odbioru robót.

§ 6

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest całość robót objętych niniejszą umową.

- Zamawiający wyznacza termin odbioru w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru i przedłożenia Zamawiającemu niezbędnych dokumentów potrzebnych do jego dokonania.

- Protokół odbioru końcowego podpisany przez komisję odbiorową stanowi podstawę                        do wystawienia faktury końcowej i żądania jej zapłaty.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót terminowo i bez usterek.

2. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych robotach Zamawiający może żądać od Wykonawcy nieodpłatnego ich usunięcia, w terminie tygodnia od daty zgłoszenia takiego żądania, co nie narusza uprawnień Zamawiającego z § 7 ust 3 i 4.

W przypadku opóźnienia w wykonaniu robót, także z powodów wskazanych w § 7 ust 2, Zamawiający nałoży karę umowną w wysokości 0,3% wartości robót, za każdy dzień opóźnienia.

W okresie gwarancji Zamawiający może wyznaczyć termin przeglądu gwarancyjnego, na który ma obowiązek przybycia przedstawiciel Wykonawcy. W razie nie przybycia Wykonawca akceptuje ustalenia z przeglądu i zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych usterek w terminie określonym w  sporządzonym protokole.

- Zamawiający żąda 0,3% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 5 Umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w  przystąpieniu do usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rękojmi oraz gwarancji, jak również za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad jak wyżej, poczynając od dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

4. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy z winy wykonawcy, zobowiązany jest on do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości umowy brutto.

5. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za zwłokę w zapłacie, w stosunku do terminu zapłaty oznaczonego w fakturze.

§ 8

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania robót osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przenieść przysługującej mu wierzytelności na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Właściwym do rozstrzygania sporów na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy                dla siedziby „Zamawiającego” Sąd Powszechny.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Z A M A W I A J Ą C Y					W Y K O N A W C A