OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Remont drogi gruntowej nr G 163075P w m. Nowa Wieś ”

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie drogi gruntowej nr G163075P w Nowej Wsi o długości 390 mb i szerokości 4 mb.  Zakres robót obejmuje:

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne                  nawierzchni;

- Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego o frakcji 0-63,5 mm o grubości 15 cm po zagęszczeniu;

- Wykonanie nawierzchni z mieszanki optymalnej żwirowo – piaskowej o grubości 8 cm po zagęszczeniu;

- Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego;

- Mechaniczne zagęszczanie poboczy.

Pomocniczo przedmiot zamówienia określa:

- przedmiar robót, opracowany przez Bolesława Mierzwę dnia 18 lipca 2022 r.

Termin realizacji:

- rozpoczęcie – w ciągu 5 dni licząc od dnia podpisania umowy,

- zakończenie – do dnia 7 listopada 2022 r.;