ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Zaprojektowanie i wykonanie bazy pacjentów dla programu KOWZS

wraz z utrzymaniem systemu”

Sygnatura postępowania: 45/TP/2024/JS

- Przedmiot zamówienia:

- Zaprojektowanie i wykonanie bazy pacjentów dla programu KOWZ wraz z utrzymaniem systemu.

- Przedmiotem zamówienia jest objęte zaprojektowanie i obsługa systemu teleinformatycznego którego celem jest koordynacja procesu diagnostyczno - leczniczego realizowanego w ramach programu pilotażowego profilaktyki Kompleksowej Opieki nad świadczeniobiorcą z Wczesnym Zapaleniem Stawów (KOWZS) wraz ze świadczeniem usługi gwarancji i utrzymania systemu przez okres trwania pilotażu.

- Zamawiający wymaga gwarancji na zaprojektowany system, o którym mowa w ust. 1 nie krócej niż na okres trwania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia, począwszy od zakończenia etapu 3.

- Okres realizacji programu pilotażowego profilaktyki Kompleksowej Opieki nad świadczeniobiorcą z Wczesnym Zapaleniem Stawów obejmuje 9 etapów:

Etap pierwszy:

Przygotowanie onlinowych formularzy aplikacji wraz z zaprojektowaniem  relacyjnej bazy danych. Poprzedzonej analizą wykonawcy.

Termin realizacji dla etapu 1:

Analiza powinna zostać zakończona do dwóch tygodni od podpisania umowy.

Formularze powinny zostać uruchomione produkcyjnie do miesiąca od momentu zakończenia i zaakceptowania przez zamawiającego  analizy.

Etap drugi:

import danych na podstawie odpowiednio sformatowanego pliku CSV\XLSX.

Termin realizacji dla etapu 2:

Import plików powinien zostać uruchomiony w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia i zaakceptowania przez zamawiającego  analizy (dot. etapu 1).

Etap trzeci:

Przygotowanie mechanizmu importu danych z HIS za pomocą wytworzonego, dedykowanego API.

Termin realizacji dla etapu 3:

Do trzech miesięcy od zakończenia i zaakceptowania przez zamawiającego  analizy (dot. etapu 1).

Etap czwarty:

Przygotowanie systemu ról, uprawień, uwierzytelniania i logowania.

Termin realizacji dla etapu 4:

Etap powinien zostać zakończony w ciągu dwóch tygodni od zakończenia i zaakceptowania przez zamawiającego  analizy (dot. etapu 1).

Etap piąty:

Zaprojektowanie systemu powiadomień, przypomnień, wiadomości i komunikatów.

Termin realizacji dla etapu 5:

Etap powinien zostać zakończony w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia i zaakceptowania przez zamawiającego  analizy (dot. etapu 1).

Etap szósty:

Przygotowanie modułu raportów, zestawień, filtrowania danych, eksportu danych do plików m.in. csv, xlsx, pdf.

Termin realizacji dla etapu 6:

Etap powinien zostać zakończony w ciągu pięciu miesięcy od zakończenia i zaakceptowania przez zamawiającego  analizy (dot. etapu 1).

Etap siódmy:

przygotowanie scenariuszy testowych, i przeprowadzenie testów platformy.

Termin realizacji dla etapu 7:

Etap powinien zostać zakończony w ciągu trzech tygodni od zakończenia i zaakceptowania przez zamawiającego  analizy, przed uruchomieniem produkcyjnym onlinowych formularzy.

Etap ósmy:

Szkolenia dla administratorów i użytkowników systemu, przygotowanie instrukcji dla użytkowników systemu.

Termin realizacji dla etapu 8:

Etap powinien zostać zakończony w ciągu czterech miesięcy od zakończenia i zaakceptowania przez zamawiającego  analizy. Szkolenia powinny odbywać się cyklicznie po zakończeniu etapu pierwszego, drugiego i trzeciego dla wybranych grup użytkowników.

Etap dziewiąty:

Utrzymanie systemu zgodnie z postanowieniami OPZ.

Termin realizacji dla etapu 9:

Okres realizacji - 32 miesiące począwszy od zakończenia etapu 3.

- Wspólny Słownik Zamówień CPV:

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72263000 - Usługi wdrażania oprogramowania

80500000 - Usługi szkoleniowe

48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72260000 - Usługi w zakresie oprogramowania

72265000 - Usługi konfiguracji oprogramowania

72611000 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

- Licencja na System:

Wykonawca (Licencjodawca) zobowiązuje się udzielić lub zapewnić udzielenie Zamawiającemu (Licencjobiorcy) niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie oraz co do limitu jednocześnie zalogowanych użytkowników licencji na korzystanie z systemu (bazy pacjentów dla programu KOWZ opisanej szczegółowo w OPZ). Udzielenie licencji dotyczy Zamawiającego (Lidera projektu) oraz jego Partnerów (zgodnie z OPZ). Udzielenie Zamawiającemu (Liderowi) i jego Partnerom - licencji oraz dostarczenie dokumentu potwierdzającego jej udzielenie nastąpi zgodnie z postanowieniami PPU.  W ramach umowy licencyjnej Wykonawca udziela licencji na korzystanie z systemu na określonych polach eksploatacji wskazanych w PPU.

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy i jego Partnerom licencji niewyłącznej, do korzystania z Systemu począwszy od daty zakończenia etapu 3 realizacji zamówienia do końca obowiązywania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.

Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe w zakresie objętym umową oraz prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Sytemu. Ponadto Licencjodawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia licencji na rzecz Licencjobiorcy i jego Partnerów na warunkach określonych w umowie, a korzystanie z Systemu przez Licencjobiorcę i Partnerów zgodnie z warunkami udzielonej licencji nie będzie naruszało  praw osób trzecich.

- Audyt

Zamawiający zastrzega możliwość dokonania oceny jakości wykonanego przez Wykonawcę systemu przez podmiot niezależny (audyt) na dowolnym etapie realizacji umowy.

- Szczegółowe opis przedmiotu zamówienia tj. Opis wymagań dla systemu określa Załącznik nr 1 do OPZ.

- Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ.