Załącznik nr 4 do umowy

WZÓR RAPORTU Z POSTĘPU PRAC PROJEKTOWYCH

Raport z postępu prac projektowych dla zadania pn.:

„Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 252 z drogą powiatową nr 2569C i drogą powiatową nr 2541C w m. Dziennice” - opracowanie dokumentacji technicznej

Nr raportu: 1	Okres raportowania: Miesiąc 1

1	Nazwa zadania zgodnie z tabelą opracowań

Czas trwania: [dni]	Data rozpoczęcia: DD.MM.RRRR 	Data zakończenia: DD.MM.RRRR / w trakcie

  - Podzadanie nr 1

Czas trwania: [dni]	Data rozpoczęcia: DD.MM.RRRR 	Data zakończenia: DD.MM.RRRR / w trakcie

Należy opisać postęp prac z danego miesiąca. W tym miejscu należy także wskazać ewentualne problemy, czy zagrożenia, które mogą wpłynąć na opóźnienie danego etapu prac projektowych. Powinno się odnieść do harmonogramu: prace zgodnie z harmonogramem / w opóźnieniu (podać przyczyny opóźnienia)

  - Podzadanie nr 2

Czas trwania: [dni]	Data rozpoczęcia: DD.MM.RRRR 	Data zakończenia: DD.MM.RRRR / w trakcie

Data sporządzenia raportu: DD.MM.RRRR

Raport sporządził/-a: imię i nazwisko

………………………………………

Podpis

UWAGI:

- Pozycje w RAPORCIE powinny być zgodne z zatwierdzonym harmonogramem.

- Raport powinien być sporządzany za miniony miesiąc (okres od początku do końca miesiąca) – wyjątek stanowi pierwszy i ostatni miesiąc.

- Można odstąpić od przedstawienia raportu za miesiąc, w którym podpisano umowę, jeżeli okres raportowania byłby krótszy niż 15 dni. W takim przypadku pierwszy raport powinien zawierać okres od podpisania umowy, a w okresie raportowania należy wskazać dwa miesiące.

- Przy każdej pozycji raportowania należy wskazać rzeczywiste terminy realizacji (czas trwania, data rozpoczęcia i data zakończenia). W przypadku niezakończonego etapu, czas trwania należy wpisać licząc do końca raportowanego miesiąca.

- Kolejny raport powinien być kontynuacją poprzedniego raportu. Nowe dane należy wyróżnić (np. poprzez pogrubioną czcionkę lub wyszarzenie zapisów z poprzedniego raportu). W przypadku wskazania w poprzednim raporcie zagrożeń, należy odnieść się do nich odnieść w bieżącym raporcie (np. nie wpłynęło na termin realizacji). Nie należy zmieniać zapisów z poprzedniego raportu.

Nr raportu: 2	Okres raportowania: Miesiąc 2

1	Nazwa zadania zgodnie z tabelą opracowań

Czas trwania: [dni]	Data rozpoczęcia: DD.MM.RRRR 	Data zakończenia: DD.MM.RRRR / w trakcie

  - Podzadanie nr 1

Czas trwania: [dni]	Data rozpoczęcia: DD.MM.RRRR 	Data zakończenia: DD.MM.RRRR / w trakcie

Należy opisać postęp prac z danego miesiąca. W tym miejscu należy także wskazać ewentualne problemy, czy zagrożenia, które mogą wpłynąć na opóźnienie danego etapu prac projektowych. Powinno się odnieść do harmonogramu: prace zgodnie z harmonogramem / w opóźnieniu (podać przyczyny opóźnienia)

Zapisy dotyczące danego okresu raportowania powinny być wyróżnione np. poprzez wyszarzenie zapisów z poprzedniego raportu.

  - Podzadanie nr 2

Czas trwania: [dni]	Data rozpoczęcia: DD.MM.RRRR 	Data zakończenia: DD.MM.RRRR / w trakcie

…