Nr postępowania: ZPU.271.27.2023		                                       Załącznik nr 7 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług o charakterze ogrodniczym w zakresie realizacji projektu „Zielona przestrzeń – rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki”, który jest przedmiotem dofinansowania w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz projektu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

- Szczegółowy przedmiot umowy określa projekt wykonawczy stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy przy użyciu urządzeń, narzędzi oraz sprzętu stosowanego do wykonania usług określonych w § 1 oraz zgodnie z projektem wykonawczym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, zasadami wiedzy, sztuką ogrodniczą, normami i przepisami prawa i przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia lub przeszkolone do wykonywania tych czynności.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zdarzenia i szkody w mieniu lub na osobie spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za oznakowanie (zgodnie z obowiązującymi przepisami) jednostek sprzętowych i osób biorących udział w wykonywaniu usługi i poruszających się po drogach publicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- do współpracy z osobą realizującą nadzór inspektorski nad jakością materiału roślinnego; Zamawiający przekaże dane ww. osoby w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy;

- wykonywać usługę tak, aby możliwy był ruch kołowy, rowerowy i pieszy przez cały okres jej trwania;

- w miejscu wykonywania usługi sprawować nadzór nad bezpieczeństwem osób trzecich;

- zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom wykonującym usługi oraz wymagane przepisami warunki bhp;

- zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć teren wykonywania prac wraz z zapleczem;

- ponosić koszty zużycia wody, energii, zrzutu ścieków i inne;

- zabezpieczyć w sposób estetyczny miejsca wykonywania usługi przed dostępem osób trzecich i roznoszeniem się kurzu;

- utrzymywać porządek w trakcie realizacji usługi i systematyczne porządkować miejsca wykonywania usługi;

- natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji usługi;

- postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

- zapewnić ochronę drzewostanu/zieleni;

- niezwłocznie po wykonaniu nasadzeń zastępczych, pisemnie poinformować Zamawiającego o dacie i miejscu wykonania nasadzeń;

- utrzymać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z miejsca wykonywania usługi na ulice;

- w terminie do 30 maja 2024 r. - dokonać obowiązkowego przeglądu nasadzonych drzew objętych przedmiotem umowy, a w przypadku konieczności wymiany uschniętych drzew wykonać nasadzenia do 15 listopada 2024 r. Postanowienia  § 3 ust. 8 – 13 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wykazu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy w trakcie jej realizacji, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

- W imieniu Wykonawcy czynności związane z nadzorem nad wykonywaną usługą będzie realizowała osoba wskazana w załączniku nr 2 do umowy, posiadająca doświadczenie w zakresie określonym w tym załączniku.

- W trakcie obowiązywania umowy Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do zastępowania na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego osoby, o której mowa ust. 6, na osobę, o co najmniej takich samym doświadczeniu jak określone w ust. 6, i ofercie Wykonawcy. Zamawiający dokona pisemnie akceptacji zmiany tej osoby w terminie 7 dni od zgłoszenia jej przez Wykonawcę.

- Zamawiający ma prawo żądać zmiany osoby realizującej czynności związane z nadzorem nad wykonywaną usługą w przypadku pojawienia się uzasadnionych zastrzeżeń, co do jego kwalifikacji, wiedzy, rzetelności lub terminowości wykonywania obowiązków. W takim przypadku Wykonawca dokona zmiany tej osoby na nową, spełniającą wymagania określone w ust. 6 i ofercie Wykonawcy, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego.

- Zmiana osoby, o której mowa w ust. 7 lub 8, nie stanowi zmiany umowy, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy i następuje na podstawie pisemnego oświadczenia.

- Z wykonanego obowiązkowego przeglądu, o którym mowa w ust. 4 pkt 14, Strony sporządzą protokół, określający liczbę, gatunek i lokalizację nasadzonych drzew objętych przedmiotem umowy wymagających wymiany, która zostanie wykonana przez Wykonawcę do dnia 15 listopada 2024 roku. W przypadku niestawienia się Wykonawcy do przeglądu albo odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę ustalenia zawarte w protokole są dla Wykonawcy wiążące. O terminie przeglądu Zamawiający zawiadamia Wykonawcę co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem, na adres email wskazany w § 7 ust. 2.

§ 3

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie do dnia ……………..…...

- Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych etapów usługi określi harmonogram, opracowany przez Wykonawcę zgodnie z założeniami do harmonogramu, stanowiącego załącznik do SWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt harmonogramu w terminie 7 dni od zawarcia umowy. Zamawiający w terminie 3 dni dokona akceptacji przedstawionego projektu harmonogramu albo zgłosi do niego uwagi lub poprawki, które Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić w terminie 3 dni od ich otrzymania od Zamawiającego.

- W przypadku otrzymania poprawionego harmonogramu, stosuje się ust. 3 zdanie drugie.

- W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę uwag lub poprawek zgłoszonych przez Zamawiającego w poprawionym harmonogramie, Zamawiający ustala jednostronnie wiążącą dla Stron treść harmonogramu, którą niezwłocznie przekazuje Wykonawcy.

- Projekty harmonogramu, oświadczenia woli dotyczące harmonogramu oraz harmonogram może być przesyłany przez Strony na adresy e-mail wskazane w § 7.

- Zmiana harmonogramu w okresie obowiązywania umowy dokonywana jest na pisemny wniosek Wykonawcy i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Oświadczenie o akceptacji lub odmowie akceptacji zmiany harmonogramu Zamawiający zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od otrzymania ww. wniosku. Brak oświadczenia Zamawiającego o akceptacji proponowanej przez Wykonawcę zmiany harmonogramu uważane jest za niewyrażenie zgody na jego zmianę.

- W terminie do 3 dni od zakończenia usług w ramach danego etapu określonego w harmonogramie Wykonawca dokonuje zgłoszenia wykonania etapu.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie czynności odbioru danego etapu w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8, powiadamiając o nim Wykonawcę.

- Z odbioru wykonania etapu zostanie sporządzony protokół odbioru.

- W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do wykonanych usług, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych zastrzeżeń w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze.

- Do ponownego odbioru etapu w związku ze zgłoszonymi zastrzeżeniami przez Zamawiającego stosuje się ust. 8 – 11.

- Dany etap uznaje się za wykonany należycie, z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

§ 4

- Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i wszystkich obowiązków Wykonawcy określonych w umowie Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż brutto:…........................ zł (słownie: …...............................).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy oraz wszelkich obowiązków wskazanych w umowie i nie będzie zmieniane przez cały okres jej obowiązywania.

- Kwota określona w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy oraz wykonania innych obowiązków Wykonawcy wskazanych w umowie.

- Podstawę do wystawienia nie częściej niż raz w miesiącu faktur przejściowych, za częściowo wykonane i odebrane części robót, stanowić będą protokoły odbioru częściowego, podpisane bez zastrzeżeń przez autora projektu i Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturach. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zasady rozliczenia:

- wynagrodzenie częściowe za wykonanie robót – 90% wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 1, przy czym:

- każda faktura przejściowa, za wyjątkiem ostatniej, do 30% wynagrodzenia brutto wskazanego w ust.1, za każdą z nich,

- ostatnia faktura przejściowa do 90% wynagrodzenia brutto wskazanego w ust.1, po uwzględnieniu wartości faktur wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z lit. a,

- pozostałe wynagrodzenie – 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 1 po podpisaniu przez Zamawiającego ostatecznego protokołu odbioru.

- Podstawą wystawienia faktury z tytułu wynagrodzenia będą:

- w przypadku wynagrodzenia wskazanego w ust. 6 pkt 1 – częściowe protokoły odbioru,

- w przypadku wynagrodzenia wskazanego w ust. 6 pkt 2 – podpisany przez Zamawiającego ostateczny protokół odbioru.

- Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionych faktur. Faktury powinny być adresowane do: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, NIP: 125-133-22-95.

- Faktury mogą być przesyłane za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania na adres PEPPOL 1251332295.

- Miasto Ząbki dokonuje zapłaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i następnych ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. split payment). W tym celu Wykonawca wskazuje rachunek, który umożliwia zapłatę kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury w ramach mechanizmu podzielonej płatności.

- Wykonawca jest zobowiązany wskazać numer rachunku bankowego do płatności za dostarczone towary lub usługi, który znajduje się w wykazie podmiotów (tzw. białej liście podatników), o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Należne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie zapłacone wyłącznie na rachunek rozliczeniowy, którego numer w chwili zapłaty jest zamieszczony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- W przypadku niewskazania przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego zgodnie z ust. 11, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zapłatę wynagrodzenia po terminie określonym w niniejszej umowie. W szczególności Wykonawca nie może w takim przypadku żądać zapłaty odsetek, kar umownych lub odszkodowania za poniesioną szkodę.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od realizacji części robót wskazanych w §1 ust. 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zrealizowaną część przedmiotu umowy.

- Termin płatności ustala się do 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

- w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego albo w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 300 zł za każdy stwierdzony przypadek niedokonania wymiany nasadzonych drzew w terminie wskazanym w § 2 ust. 10,

- w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu podlewania, o którym mowa w § 8 ust. 1,*

- w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przeglądu, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 14,*

- w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przeglądu, o którym mowa w § 8 ust. 2,*

- w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek niedokonania nasadzenia uzupełniającego drzewa w terminie wskazanym w § 2 ust. 4 pkt. 14 oraz § 8 ust. 3,

- w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z jej warunkami, w szczególności w przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 i 2,

- w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego odpowiednio w § 4 ust. 1 za zwłokę w wykonaniu poszczególnych etapów usługi określonych w harmonogramie; kara umowna przysługuje także w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego do realizacji danego etapu,

- w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu wykazu pracowników w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 5,

- w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia warunku zatrudniania przez Wykonawcę pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji umowy, wymienionych w § 6 ust. 1,

- w wysokości 200 zł za każdy dzień nienadzorowania usługi przez osobę, o której mowa w § 2 ust. 6 lub w przypadku jej zmiany na wniosek Wykonawcy -  posiadającej doświadczenie określone w § 2 ust. 6,

- w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki w dokonaniu przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego zmiany osoby wykonującej nadzór nad wykonywaną usługą, zgodnie z warunkami określonymi w § 2 ust. 8, w terminie określonym w tym ustępie.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych.

- W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę ponownie, na własny koszt, w terminie 3 dni od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzeniu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

- Wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności powstałe w wyniku wystąpieniem siły wyższej lub za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

§ 6

- Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie obowiązywania Umowy osób wykonujących prace ziemne wykonywane ręcznie.

- W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest do żądania w szczególności:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentów

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania usługi.

- Dokumenty lub oświadczenia wskazane w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu na każde jego wezwanie, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.

§ 7

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy oraz upoważnionymi do kontaktów, składania oświadczeń o akceptacji, zmianie lub uwagach do harmonogramu oraz potwierdzania należytego wykonania usług są ze strony Zamawiającego: ……………… tel……………., email ………………….. lub

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy oraz upoważnionymi do kontaktów są ze strony Wykonawcy: ................................. tel……………., email …………………..

- Zmiana danych lub osób wskazanych w ust. 1 i 2 nie skutkuje zmianą umowy i może być dokonana przez pisemne zawiadomienie drugiej strony.

§ 8*

- Strony ustalają, że 10 dni po zakończeniu obowiązkowego przeglądu, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 14, Wykonawca rozpocznie dodatkowe ………………. podlewania drzew poprzez zapełnienie mis 60l wody. Odstępy między kolejnymi podlewaniami powinny wynosić 10 – 14 dni. O terminie podlewania Wykonawca poinformuje Zamawiającego co najmniej 3 dni przed planowanym terminem.

- Strony ustalają, że w terminie do 30 września 2024 r. dokonają przeglądu nasadzonych wcześniej drzew, a w przypadku stwierdzenia uschnięcia danej rośliny, ponownego nasadzenia drzewa o tożsamym gatunku i parametrach. Przegląd odbędzie się w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego. O terminie przeglądu Zamawiający poinformuje Wykonawcę co najmniej 14 dni przed planowanym terminem przeglądu.

- Nasadzenia, o których mowa w ust. 2, Wykonawca uzupełni w terminie do 15 listopada 2024 r.

- Uzupełnienie nasadzeń nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych nasadzonych drzew w wyniku aktów wandalizmu lub w przypadku uszkodzeń dokonanych przez Zamawiającego w wyniku robót budowlanych.

- Jeżeli Wykonawca nie wykona nasadzeń uzupełniających, o których mowa w ust. 2, to Zamawiający będzie mógł zlecić ich wykonanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Postanowienia  § 3 ust. 8 – 13 stosuje się odpowiednio.

§ 9

- Przewiduje się możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie sposobu realizacji umowy oraz ilości prowadzonych usług, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w następujących przypadkach:

- w wyniku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów prawa miejscowego, związanych z realizacją przedmiotu umowy,

- stwierdzenia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy,

- rezygnacji z części przedmiotu umowy w trakcie obowiązywania umowy – w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, niesprzyjających wegetacji roślin, jeżeli w nieprzerwanym okresie 20 dni nie wystąpią opady deszczu, a średnia dzienna temperatura w tym okresie przekroczy 25°C,

- wystąpienia okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności z powodu zdarzeń losowych, działania siły wyższej lub działania lub zaniechania osób trzecich, na które Wykonawca lub Zamawiający nie miał wpływu.

- W związku ze wskazanymi w ust. 1 okolicznościami, które mogą skutkować możliwością zmiany umowy, każda ze stron umowy, w terminie do 30 dnia od dnia zaistnienia powyższych okoliczności, może wystąpić na piśmie do drugiej strony o dokonanie zmiany umowy. Wniosek strony o zmianę umowy powinien zawierać uzasadnienie. Każda ze Stron może wystąpić o wyjaśnienie lub uzupełnienie wniosku o niezbędne informacje lub dokumenty, wyznaczając w tym celu termin nie krótszy niż 5 dni.

- W terminie 14 od otrzymania wniosku albo od otrzymania wyjaśnienia lub uzupełnienia wniosku druga Strona zobowiązana jest udzielić odpowiedzi na powyższy wniosek. Brak odpowiedzi w powyższym terminie uznaje się za niewyrażenie zgody na zmianę umowy.

§ 10

Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:

- zgłoszenia wniosku o likwidację lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi bez uzasadnionych przyczyn,

- opóźnia się z realizacją danego etapu o co najmniej 14 dni,

- wykonuje umowę niezgodnie z wymaganiami określonymi w umowie lub w gdy Wykonawca nie wykonuje usługi zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

- po trzecim, pisemnym upomnieniu Wykonawcy, w związku z nienależytym wykonaniem usługi lub nie usunięciem zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń.

§ 11

- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ramach projektu „Zielona przestrzeń – rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki” stanowi załącznik nr 3 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się odebrać od wszystkich osób fizycznych biorących udział w realizacji Umowy oświadczenie, które stanowi załącznik nr 4 do umowy i przekazać je Zamawiającemu.

§ 12

- O ile umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany umowy, jej rozwiązanie za zgodą obu stron, odstąpienie od niej lub jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Sądem właściwym do rozpoznania sporów wynikających z umowy, jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Załączniki:

  - Projekt wykonawczy,

  - Wykaz osób,

  - Klauzula informacyjna,

  - Oświadczenie.

* skreślić w przypadku złożenia oferty nieprzewidującej wykonania dodatkowego podlewania lub przeglądów i nasadzeń uzupełniających w dodatkowych terminach

ZAMAWIAJĄCY:                   		      	                    WYKONAWCA:

Załącznik nr 3 do umowy

### Klauzula informacyjna w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 3a, 02-673 Warszawa jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem).

Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020, w szczególności w celu realizacji i rozliczenia projektu/ów w ramach działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem Programu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku:

- z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO ), wynikającego z następujących przepisów prawa:

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

- rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,

- ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  2014-2020,

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,

- zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,

- z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),,

- z realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Minister może przetwarzać różne rodzaje danych , w tym przede wszystkim:

- dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia / formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także PESEL, NIP, REGON,

- dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy,

- dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,

- dane o charakterze finansowym, w tym szczególności: nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego),

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności: od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

- podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje Instytucji Pośredniczących i Wdrażających,

- instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020,

- podmioty świadczące usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni .

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach PO IiŚ 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

- prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),

- prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,

- prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),

- prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany ,

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jest możliwy:

- pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,

- pod adresem e-mail: IOD@mfipr.gov.pl.

Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

# Załącznik nr 4 do umowy

# Wzór oświadczenia osoby fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane w ramach Projektu

# Oświadczenie osoby fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane w ramach Projektu

# (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. ………… oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

- Administratorem moich danych osobowych jest:

  - Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa;

  - Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

- Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na podstawie:

- w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020:

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006;

- ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818);

- w odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006;

- ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;

- rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.

- Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu ………….., w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

- Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - ………… (nazwa i adres właściwej IP), Beneficjentowi realizującemu Projekt  - ………… (nazwa i adres Beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu - ……………… (nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

- Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

- Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w sprawie indywidualnej.

- Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.

- Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

- Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@mazovia.pl.

- Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Mam prawo żądać dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia.

…..………………………      			…………………………………

Miejscowość i data					        Czytelny podpis osoby fizycznej,

której dane są przetwarzane w ramach Projektu

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, s.1-88).

Informacje podawane w przypadku wykonywania obowiązku informacyjnego na podstawie art. 14 RODO.

O ile dotyczy.

Do automatyzacji procesu przetwarzania danych osobowych wystarczy, że dane te są zapisane na dysku komputera.