### UMOWA  Nr …………………….

zawarta w dniu  ………………….. r. pomiędzy:

Gminą Wiązownica  ul. Warszawska 15,  37-522  Wiązownica

reprezentowaną przez:

Wójta  Gminy   Wiązownica 	 		P.  Krzysztofa Strenta

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 	P. Witolda Dorosza

zwanym  dalej „Zamawiającym”

a  ………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowane przez:

………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej  „Wykonawcą:

§ 1 Zakres umowy

1. Zamawiający  zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w oparciu o niniejszą umowę następującego zadania: Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych w ilości 100,83 Mg z terenu wszystkich miejscowości gminy Wiązownica, na składowisko odpadów niebezpiecznych, z którym wykonawca ma podpisaną umowę.

2. 	Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od podpisania umowy ustalić z właścicielami obiektów (w porozumieniu z Zamawiającym) harmonogram odbioru w odniesieniu do poszczególnych miejscowości.

3. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania terminów odbioru wyrobów zawierających azbest zgodnie z ustalonym harmonogramem.

4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i opisem warunków zamówienia.

5. 	Odebrane wyroby azbestowe wykonawca obowiązany jest przewieźć na składowisko odpadów celem unieszkodliwienia.

6. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej, ze względu na fakt, iż podane ilości wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy.

7. Zamawiający oświadcza, że przedmiot umowy jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 2. Terminy realizacji umowy

1. 	Przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest zrealizować od dnia podpisania    umowy do dnia 15.10.2023 r.

2.	Zakończenie odbioru z każdej posesji będzie udokumentowane pozytywnym, bezusterkowym protokółem odbioru podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego, właściciela nieruchomości, Wykonawcę oraz kartą przekazania odpadów na składowisko określającą ilość przekazanych odpadów w Mg,

2. 	Wykonawca w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej do wysokości kwoty  odszkodowania żądanej przez stronę od Zamawiającego.

§ 3. Wynagrodzenie

1. 	Ustala się  wynagrodzenie zgodne z ofertą cenową za wykonany przedmiot umowy w wysokości ………………………………. zł. brutto.

2.	Ilekroć w umowie jest mowa o wynagrodzeniu należy przez to rozumieć wynagrodzenie brutto za całość przedmiotu umowy, określone w ust. 1.

3.	Wynagrodzenie ryczałtowe stanowi całość wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy, jest niezmienne i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

4.	Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego (brutto) określonego 
w ust. 1 ustalona została w oparciu o przepisy o podatku od towarów i usług obowiązujące 
w dniu złożenia oferty.

5.	W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy – w zakresie niezrealizowanej części przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.

6.	Rozliczenie wynagrodzenia  za wykonane usługi może  następować fakturami częściowymi za wykonane odbiory wyrobów zawierających azbest w danej miejscowości  lub poszczególnych posesji.

Podstawę do wystawienia faktury  stanowi oryginał protokołu odbioru podpisany przez strony i właściciela nieruchomości oraz dokument potwierdzający faktyczna ilość przekazanych odpadów na składowisko w postaci karty przekazania odpadów, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 08 grudnia 2010 r.

7. Wynagrodzenie za wykonane usługi będzie płatne z konta Zamawiającego  na konto    Wykonawcy  w terminie  14  dni kalendarzowych od daty doręczenia faktury wraz z dokumentami  wymienionymi w pkt. 2

§ 4. Obowiązki Wykonawcy

1.  Wykonawca oświadcza, iż:

1) posiada stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności obejmującej przedmiot umowy,

2) pracownicy oraz osoby kierujące lub nadzorujące prace stanowiące przedmiot umowy zostali przeszkoleni przez uprawnioną instytucję w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami, w tym rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649),

2) pisemnego uzgadniania z władającym nieruchomością terminu przystąpienia do prac oraz ich zakończenia,

3) przekazywania do wiadomości Zamawiającemu zgłoszeń, o których mowa w ust. 3 pkt 1.

3. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

1) zgłaszania właściwym organom zamiaru przystąpienia do prac, w terminie i zakresie określonym w § 6 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649),

2) zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania, w tym zabezpieczenia terenu, na którym trwa usuwanie wyrobów zawierających azbest, określonych w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia,

3) prowadzenia prac w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia, określony w § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia,

5) transportu odpadów zawierających azbest na przystosowane do tego celu składowisko odpadów w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska,

6) prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętą klasyfikacją odpadów i w oparciu o wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

7) Uzyskania odpowiednich pozwoleń na wejście w teren ( w przypadku konieczności: zgody zarządcy dróg na zajęcie pasa drogowego, zgody właścicieli na zajęcie terenu)

4. Wykonawca zapewnia materiały i sprzęt oraz pracowników, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody majątkowe oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem prac.

6. Wykonawca oświadcza, iż wszelkie dane, dokumenty i informacje pozyskane w trakcie realizacji zadania, określonego w § 1 ust. 1, wykorzysta wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy, a dane osobowe będzie chronić zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.

§ 4. Kary umowne

1. 	Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych.

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- kwotę  zł. za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usługi do dnia faktycznego odbioru, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy;

- kwotę 10 zł. za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru;

- Wykonawca wyraża zgodę  na potrącenie kwoty wynikającej z naliczonych kar umownych z przysługującego wykonawcy  wynagrodzenia.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wys. 2 000 zł.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

w wysokości 10 zł.  za każdy dzień zwłoki,

b)   z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego –

w wysokości 2 000 zł.

3. Jeżeli wartość szkody przeniesie wartość należnych kar umownych, strony będą mogły dochodzić od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 5. Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 6. Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji usługi pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

- wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową,

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru wykonanej usługi lub podpisania protokołu odbioru,

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie faktyczne.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. 	Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały  zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.

2. 	W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarze dla każdej ze stron.

# Zamawiający						     Wykonawca