**UMOWA nr GPMK ………………………..**

zawarta w dniu …………….…… w Tuchowie, pomiędzy:

**Gminą Tuchów**

ul. Rynek 1, 33 – 170 Tuchów,

NIP: 993-033-64-43, REGON: 851661168,

zwaną dalej „**Zamawiającym**”,

reprezentowaną przez:

Burmistrza Tuchowa – mgr Magdalenę Marszałek,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tuchów, Szczepana Makarskiego,

a:

**……………………………………………………………………………………………..**

reprezentowanym/-ą przez: ……………………………………………………

zwanym/-ą dalej „**Wykonawcą**”.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w ramach rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na realizację zadania pn.: **„Zimowe utrzymanie ulic i dróg na terenie Gminy Tuchów 2024/2025",** przeprowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz.U. 2023 poz. 1605, 1720)

została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1.**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zimowe utrzymanie - odśnieżanie i likwidacja śliskości, poprzez posypywanie, ulic i dróg na terenie miasta i gminy Tuchów, w okresie od 20.10.2024 r. do 15.04.2025 r.w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz w specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej SWZ).
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia oraz potencjał sprzętowy i osobowy, niezbędne do należytego wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do pełnej i natychmiastowej gotowości w razie wystąpienia opadów śniegu lub gołoledzi, a także do zapewnienia usunięcia skutków opadów w pełnym zakresie.
4. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
5. odśnieżanie oraz doprowadzenie do przejezdności ulic i dróg gminnych zgodnie ze zleceniem (telefoniczne) otrzymanym od Zamawiającego,
6. likwidacja śliskości polegającej na posypywaniu dróg gminnych materiałem uszorstniającym uszczegółowionym w SWZ,
7. utrzymanie w gotowości sprzętu i maszyn wraz z obsługą, przewidzianych do zimowego utrzymania dróg.
8. zapewnienie we własnym zakresie przez Wykonawcę stałej obsługi naprawczo-remontowej dla sprzętu i środków transportu.
9. Strony potwierdzają, że wskazane w arkuszu cenowym SWZ ilości kilometrów dróg do zimowego utrzymania są ilościami szacunkowymi, skalkulowanymi na cały okres trwania umowy, i służyły wyłącznie do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
10. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w podanych ilościach szacunkowych. Zamawiającemu przysługuje możliwość zmiany ilości realizowanych kilometrów przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie, z tym, że całkowita wartość zrealizowanej usługi nie przekroczy ceny ofertowej.
11. Przewidywana ilość kilometrów świadczenia w ramach zimowego utrzymania dróg i wynikająca z niego maksymalna wartość umowy stanowią zamówienie podstawowe.
12. Zamówienie podstawowe będzie realizowane do końca terminów realizacji lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację zamówienia .
13. Materiał i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczy Wykonawca.
14. W przypadku wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecania robót przy odśnieżaniu również innym podmiotom.
15. Przewidziane ilości kilometrów do utrzymania w okresie realizacji umowy są ilościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zamówienia, co jest równoznaczne z niepełnym wykorzystaniem kwoty wynikającej z formularza oferty. Rzeczywiste ilości zamówienia (ilość kilometrów do utrzymania w okresie realizacji umowy) mogą różnić się od wskazanych w arkuszu cenowym SWZ i będą wynikać z rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego na realizację przedmiotu umowy, związanego z aktualnymi warunkami atmosferycznymi.
16. Minimalny (gwarantowany) zakres zamówienia w całym okresie realizacji umowy równy jest 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1.

**§ 2.**

1. Strony zaliczają ulice i drogi do I, II i III kategorii zimowego utrzymania - określone w załącznikach nr 1-3 do niniejszej umowy.
2. Usługi wykonywane będą we wszystkie dni tygodnia, tj. dni robocze (w tym soboty), niedziele i święta.
3. Każdorazowe rozpoczęcie usługi odśnieżania lub likwidacji śliskości nastąpi wyłącznie na polecenie jednej osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją usług z ramienia Zamawiającego, wymienionej w § 6 ust. 1 (telefoniczne), określające miejsce oraz zakres usługi.
4. Wykonawca po wezwaniu, o którym mowa w ust. 3, przez Zamawiającego, podstawi jednostki sprzętowe niezwłocznie, lecz nie później niż **w terminie ……………………. godziny** **od momentu wezwania**.
5. Zarówno do odśnieżania, jak i posypywania dróg, Wykonawca będzie używał sprzętu wyposażonego i oznakowanego wg wymogów Ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz zgodnie z przepisami bhp i ppoż.
6. Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób niezagrażający bezpiecznemu użytkowaniu dróg.
7. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania prac wymienionych w § 1 Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia pełnej wysokości szkody.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników i osób trzecich powstałych w związku z utrzymaniem dróg, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

**§ 3.**

1. Materiał i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w całości zabezpieczy Wykonawca.
2. Wykonawca zabezpieczy również prawidłową łączność telefoniczną przy użyciu telefonów komórkowych z Urzędem Miejskim w Tuchowie.
3. Obowiązek określony w ust. 2 obejmuje także wyposażenie osób pracujących na sprzęcie do odśnieżania w telefon komórkowy, którego numer Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

**§ 4.**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie brutto w wysokości …....................... złotych (słownie złotych: .......................................................................), w tym należny podatek VAT w kwocie …………. złotych, co odpowiada wynagrodzeniu netto w wysokości …………… złotych. Ostateczna wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu świadczenia przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty maksymalnego wynagrodzenia określonej w poprzedzającym zdaniu.
2. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane usługi określone w § 1 będzie następować wg następujących cen jednostkowych (niezmiennych w czasie obowiązywania niniejszej umowy), zgodnych z ofertą złożoną przez Wykonawcę, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy:
   1. cena odśnieżania 1 km ulicy **I kat.** - ………………... **zł brutto / km,**
   2. cena posypania 1 km ulicy **I kat.** środkiem chemicznym w postaci stałej chlorek sodu (sól drogowa) w proporcjach: sól 20 %, kruszywo 80 % - …………….. **zł brutto / km,**
   3. cena odśnieżania 1 km ulicy **II kat.** - ……………………. **zł brutto / km,**
   4. cena posypania 1 km ulicy **II kat.** środkiem chemicznym w postaci stałej chlorek sodu (sól drogowa) w proporcjach: sól 20 %, kruszywo 80 % - ………………... **zł brutto / km,**
   5. cena odśnieżania 1 km ulicy **III kat.** - …………………………. **zł brutto / km,**
   6. cena posypania 1 km ulicy **III kat.** środkiem chemicznym w postaci stałej chlorek sodu (sól drogowa) w proporcjach: sól 20 %, kruszywo 80 % - ……………….. **zł brutto / km.**
3. Wynagrodzenie za dojazdy sprzętu do (i z) miejsca wykonywania usługi oraz montaż i demontaż sprzętu, zawarte jest w cenach, o których mowa w ust. 2 i Zamawiający nie będzie odrębnie pokrywał kosztów tych czynności.
4. W przypadku przerwania przejezdności na danej drodze na okres dłuższy niż 12 godzin z powodu nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków objętych umową Zamawiający ma prawo zastosować wykonanie zastępcze. Koszt wykonania zastępczego zostanie potrącony z faktur, o których mowa w § 5 ust. 1.
5. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy wypłatę wynagrodzenia w wysokości nie mniejszej niż 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1. Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie, w tym odszkodowawcze, w przypadku zlecenia Wykonawcy do realizacji w ramach umowy usług o wartości mniejszej od maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1.
6. Jeżeli w wyniku realizacji całego przedmiotu umowy kwota wynagrodzenia rozliczona na zasadach określonych w ust. 2 będzie niższa od kwoty 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1, Zamawiający, w ramach końcowego rozliczenia umowy, tytułem wynagrodzenia uzupełniającego, obejmującego partycypację Zamawiającego w kosztach utrzymania w gotowości sprzętu wraz z obsługą na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości różnicy pomiędzy wynagrodzeniem rozliczonym na zasadach określonych w ust. 2 a kwotą równą 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1.
7. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych strony potwierdzają, że wynagrodzenie rozliczone na zasadach określonych w ust. 2-6 w całości pokrywa wszelkie należności, roszczenia i koszty Wykonawcy związane z realizacją umowy, w tym w szczególności koszty zabezpieczenia zasobów na potrzeby realizacji usług oraz utrzymywania ich w gotowości.

**§ 5.**

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonany przedmiot umowy będzie się odbywało na podstawie miesięcznych faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę za usługi świadczone w danym miesiącu kalendarzowym, w terminie do 14 dni po zakończeniu miesiąca, a za okres od 1 do 15 kwietnia 2025 r. – do dnia 30 kwietnia 2025 r.
2. Podstawą do wystawienia faktur za wykonane usługi będą pisemne raporty (zestawienia wykonanych prac) potwierdzone przez jedną z osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją usług z ramienia Zamawiającego, wymienionych w § 6 ust. 1.
3. Jeżeli Wykonawcy należne będzie wynagrodzenie uzupełniające określone w § 4 ust. 6 to podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury z tego tytułu będzie spisany na tą okoliczność protokół, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Faktura zostanie wystawiona w terminie do dnia 30 kwietnia 2025 r.
4. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktur Zamawiającemu.
5. Płatności za faktury będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
6. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.
7. Faktury zostaną wystawione ze wskazaniem:

1) nabywcy: Gmina Tuchów, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów, NIP: 993-033-64-43.

2) odbiorcy: Urząd Miejski w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów.

**§ 6.**

1. Nadzór nad realizacją usług z ramienia Zamawiającego sprawować będą:
2. Burmistrz Tuchowa i/lub jego Zastępca;
3. **……………………….. – pracownik UM Tuchów, tel. 14-6525176, wew. ………**
4. Do zakresu czynności osób wymienionych w ust. 1 należeć będą:
5. wzywanie do pracy i odwoływanie z pracy zespołów roboczych Wykonawcy,
6. wydawanie poleceń, instrukcji, prowadzenia bieżącej kontroli pracy, a także potwierdzanie dokumentów Wykonawcy w zakresie ilości i jakości wykonywanej pracy.
7. Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za prowadzenie akcji zimowej będzie …………………………… - **tel. ……………………....**

Wymieniona osoba będzie wykonywała polecenia i dyspozycje Zamawiającego.

1. Oprócz czynności podstawowych do obowiązków osoby wymienionej w ust. 3 należy ponadto przekazywanie Zamawiającemu następujących informacji:
2. czasie rozpoczęcia i zakończenia prowadzonych prac na poszczególnych odcinkach dróg,
3. zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi,
4. innych zauważonych zdarzeniach na drogach.
5. Oprócz nadzoru nad przestrzeganiem realizacji przedmiotu umowy przewidzianego w pozostałych postanowieniach umownych Zamawiający będzie monitorował pracę jednostek sprzętowych Wykonawcy na następujących zasadach:
6. wykonywanie usług zimowego utrzymania dróg przez jednostki wykorzystywane jako nośniki pługów będzie podlegało monitoringowi za pomocą urządzeń lokalizacji GPS (lokalizacja oraz czas pracy sprzętu) przy użyciu transmisji danych przez Zamawiającego i na tę usługę Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę;
7. miesięczna opłata za świadczenie usług lokalizacyjnych będzie dokonywana przez Zamawiającego;
8. urządzenia GPS dostarczy, zamontuje oraz zdemontuje po okresie zimowym Zamawiający;
9. w celu montażu GPS, Wykonawca podstawi nośniki pługów na adres wskazany przez Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
10. demontaż urządzeń GPS nastąpi po zakończeniu umowy;
11. Wykonawca odpowiada materialnie za stan urządzeń GPS przez cały okres obowiązywania umowy, w przypadku uszkodzenia urządzenia do monitorowania pracy sprzętu, koszt jego naprawy ponosi Wykonawca;
12. jeżeli jednostka sprzętowa wyposażona w GPS ulegnie awarii lub zostanie dokonana wymiana nośnika, Wykonawca niezwłocznie powiadamia o awarii Zamawiającego; jeżeli awaria nośnika nie została usunięta do 2 dni od dnia wystąpienia awarii, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu potrzebę przeniesienia urządzenia GPS na inny nośnik Zamawiający niezwłocznie zleca usługę przeniesienia GPS na zastępczą jednostkę sprzętową, która zostanie wykonana do dwóch dni od dnia zlecenia;
13. potwierdzenie godzin pracy nośnika pługu do odśnieżania dróg wynikać będzie z karty drogowej/pisemnego raportu (potwierdzonej zgodnie z § 5 ust. 2) oraz z raportu przejazdu zarejestrowanego przez urządzenie GPS; w przypadku różnicy wskazań pomiędzy kartą drogową/pisemnym raportem, a raportem z urządzenia GPS wiążący jest raport z urządzenia GPS;
14. w przypadku awarii urządzenia GPS godzina pracy jednostki sprzętowej wynikać będzie z karty drogowej / pisemnego raportu (potwierdzonej zgodnie z § 5 ust. 2);
15. potwierdzenie pracy pozostałych jednostek sprzętowych do odśnieżania dróg będzie dokonywana wyłącznie na zasadach wskazanych w § 5 ust. 2.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z monitorowania pracy jednostek sprzętowych, o których mowa w ust. 5 powyżej. Rezygnacja nie wymaga zmiany umowy.

**§ 7.**

1. Strony ustalają stosowanie następujących kar umownych:
2. za opóźnienie w rozpoczęcia akcji odśnieżania lub likwidacji śliskości powyżej jednej godziny od chwili zgłoszenia - 50,00 zł za pierwszą, a 100,00 zł - za drugą i każdą następną godzinę opóźnienia,
3. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 000.00 zł.,
4. w przypadku niezatrudnienia do wykonywania czynności, o których mowa w § 10 ust. 1, osób na podstawie umowy o pracę lub nie przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 3 i 7 - w wysokości 1 000,00 zł. Kara będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym Wykonawca nie wypełni zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzednim.
5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze stron niniejszej umowy wynosi 50% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1.
6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
7. Zamawiający ma prawo potrącić bez zgody Wykonawcy naliczone kary umowne wraz z odsetkami ustawowymi od tych kar z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

**§ 8.**

W przypadku opóźnienie w rozpoczęcia akcji odśnieżania lub likwidacji śliskości powyżej 24 godzin od chwili zgłoszenia lub wykonaniu usługi w sposób niewłaściwy (brak należytej przejezdności drogi) Zamawiający może rozwiązać niniejsza umowę ze skutkiem natychmiastowym, oraz naliczyć kary umowne określone w § 7 ust. 1 pkt 2.

**§ 9.**

Wykonawca nie może zlecić bez zgody Zamawiającego wykonania całości lub części prac określonych niniejszą umową osobom trzecim (dalej jako „podwykonawcy”) pod rygorem rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym wraz z naliczeniem kary umownej wyszczególnionej w postanowieniu § 7 ust. 1 pkt 2.

**§ 10.**

1. Zamawiający wymaga, aby osoby - kierowcy, którzy w trakcie realizacji zamówienia wykonywać będą czynności polegające na obsłudze sprzętu do odśnieżania, likwidacji śliskości oraz usuwania zatorów śnieżnych były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Wykonawcy.
2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1.
3. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni od wezwania, Wykonawca składa wykaz osób – imiona i nazwiska (kierowców), które faktycznie będą realizowały usługę wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
4. Zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3, nie będzie wymagała aneksu do umowy. Wykonawca przedstawia korektę listy osób wykonujących zamówienia do wiadomości Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust. 3. Osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego.
6. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących zamówienie, Zamawiający wzywa Wykonawcę do wydania zakazu wykonywania przez te osoby usługi do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiającego.
7. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni od wezwania, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 3. Zamawiający może wymagać przedstawienia w szczególności dokumentów potwierdzających odprowadzenie podatku czy składek ZUS.

**§ 11.**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych.
3. Strony przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie:
4. zmiany dotyczącej terminu realizacji przedmiotu zamówienia o okres trwania przyczyny, np. przedłużenia się sezonu zimowego;
5. wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”) np. - pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy, sytuacja epidemiologiczna związana z występowaniem wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;
6. zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT,
7. zmiany treści umowy konieczne do wprowadzenia w wyniku wprowadzenia przepisów lub zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego mających istotny wpływ na wykonywanie niniejszej umowy,
8. zmiana Wykonawcy, gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:
9. jeżeli taka możliwość została przewidziana w postanowieniach umownych, lub
10. w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,
11. zmiany dotyczą realizacji, przez dotychczasowego Wykonawcy, dodatkowych usług których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
    * 1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
      2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
      3. wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;
12. jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy;
13. dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy;
14. zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego;
15. Zmiany nazwy/ formy prawnej Wykonawcy/Zamawiającego. Wykonawca/Zamawiający jest zobowiązany do przedstawienia wszystkich dokumentów poświadczających zamianę;
16. Zmiany konieczne do wprowadzenia w przypadku otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
17. Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez Wykonawcę/ Zamawiającego musi wpłynąć do Zamawiającego/Wykonawcy w formie pisemnej.
18. We wniosku o zmianę warunków umowy należy podać czego zmiana dotyczy, dlaczego jest konieczna oraz proponowany termin wprowadzenia zmiany.
19. Zmiany, o których mowa w ust. 2 i 3 wymagają sporządzenia aneksu pod rygorem nieważności po wcześniejszym zaakceptowaniu wniosku o zmianę umowy przez Zamawiającego/Wykonawcę.

**§ 12.**

1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego oraz 1 dla Wykonawcy.
3. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki nr 1 – 3 :
4. Ulice i drogi zaliczone do I kat. zimowego utrzymania.
5. Ulice zaliczone do II kat. zimowego utrzymania.
6. Ulice zaliczone do III kat. zimowego utrzymania.

**Zamawiający: Wykonawca:**

**Załącznik nr 1** **do umowy nr GPMK.……………... z dnia ………...… r.**

**Ulice i drogi zaliczone do I kat. zimowego utrzymania**

**Standard:** jezdnia odśnieżana na całej szerokości, jezdnia posypana na skrzyżowaniach dróg i odcinkach o pochyleniu > 4 % utrzymana stała przejezdność ulicy ( przyjmując średnio 4 m szerokości ulicy i 50 % do posypania).

Łączna długość ulic I kat.: **19, 51 km**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **długość** | |
| **Lp.** | **Ulice i drogi I kategorii odśnieżania** | **mb** | **km** |
| 1 | Rynek | 400 | 0,40 |
| 2 | Reymonta | 270 | 0,27 |
| 3 | Jana Pawła II | 300 | 0,30 |
| 4 | Kościuszki + parking k/kościoła | 150 | 0,15 |
| 5 | Ogrodowa | 150 | 0,15 |
| 6 | Florkowskiego | 130 | 0,13 |
| 7 | Zielona | 500 | 0,50 |
| 8 | Chopina + parking przed Domem Kultury | 150 | 0,15 |
| 9 | Kolejowa - główna | 1 600 | 1,60 |
| 10 | Kolejowa - k/przystanku autobusowego, wraz z parkingiem | 330 | 0,33 |
| 11 | Kolejowa - Park&Ride, droga do ul. Kolejowej, wraz z parkingiem | 345 | 0,35 |
| 12 | Grochmala | 120 | 0,12 |
| 13 | Żeromskiego | 180 | 0,18 |
| 14 | Szpitalna | 400 | 0,40 |
| 15 | Polna | 950 | 0,95 |
| 16 | Długa | 2 000 | 2,00 |
| 17 | Długa boczna ( do PSZOK ) | 280 | 0,28 |
| 18 | Przemysłowa + boczna na strefie | 980 | 0,98 |
| 19 | Wróblewskiego | 2 000 | 2,00 |
| 20 | Os. Centrum – do kotłowni | 180 | 0,18 |
| 21 | Os. Centrum – do bloków | 100 | 0,10 |
| 22 | Wspólna | 70 | 0,07 |
| 23 | Wołowa | 1 600 | 1,60 |
| 24 | Daleka | 1 600 | 1,60 |
| 25 | Sobieskiego boczna – do oczyszczalni ścieków | 400 | 0,40 |
| 26 | Daszyńskiego i Mickiewicza – od ronda pod klasztorem do ronda przed Dąbrówką | 1 900 | 1,90 |
| 27 | Lubaszowa – dr. gminna pod willę | 2 425 | 2,43 |
| **OGÓŁEM:** | | **19 505** | **19,51** |

Ulice odśnieżone i posypane po ustaniu opadów **nie później niż do godz 6.00,** a w ciągu dnia w miarę potrzeb.

Materiał zabezpiecza wykonawca.

**Załącznik nr 2** **do umowy nr GPMK.……………... z dnia ………...… r.**

**Ulice zaliczone do II kat. zimowego utrzymania**

**Standard:** jezdnia odśnieżana na całej szerokości, jezdnia posypana na skrzyżowaniach dróg co stanowi 30 % danej ulicy i odcinkach o pochyleniu > 4 % utrzymana stała przejezdność ulicy ( przyjmując średnio 4 m szerokości ulicy).

Łączna dł. ulic II kat. - 17 660 mb = **17,66 km**

Łączna dł. 30 % ulic II kat. - 5 298 mb = **5,30 km**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **długość** | |
| **Lp.** | **Ulice II kategorii odśnieżania** | **mb** | **km** |
| 1 | Wysoka | 800 | 0,80 |
| 2 | Widok | 300 | 0,30 |
| 3 | Paderewskiego | 200 | 0,20 |
| 4 | Kazimierza Wielkiego | 480 | 0,48 |
| 5 | Kopernika | 365 | 0,37 |
| 6 | Konopnickiej | 450 | 0,45 |
| 7 | Dzierżona | 300 | 0,30 |
| 8 | Sikorskiego | 150 | 0,15 |
| 9 | 650-Lecia | 250 | 0,25 |
| 10 | Wyszyńskiego | 125 | 0,13 |
| 11 | Rozwadowskich | 300 | 0,30 |
| 12 | Bpa Wałęgi | 1 500 | 1,50 |
| 13 | Św. Józefa | 750 | 0,75 |
| 14 | Warzywna + łącznik | 790 | 0,79 |
| 15 | Nowa | 600 | 0,60 |
| 16 | Nadziei | 250 | 0,25 |
| 17 | Piotrowskiego | 200 | 0,20 |
| 18 | Kąpielowa | 180 | 0,18 |
| 19 | Podwale | 300 | 0,30 |
| 20 | Krótka | 100 | 0,10 |
| 21 | Graniczna | 1 000 | 1,00 |
| 22 | Górna + łącznik do Wołowej | 2 000 | 2,00 |
| 23 | Młyńca | 450 | 0,45 |
| 24 | Drelicharza | 250 | 0,25 |
| 25 | Stawarza | 350 | 0,35 |
| 26 | Długa - boczne | 500 | 0,50 |
| 27 | Szafera | 1 080 | 1,08 |
| 28 | Okólna | 1 150 | 1,15 |
| 29 | Słoneczna + osiedle + Jasna | 1 000 | 1,00 |
| 30 | Brzozówki | 1 200 | 1,20 |
| 31 | Leśna - boczna ( do P. S.) | 40 | 0,04 |
| 32 | Promienna I | 100 | 0,10 |
| 33 | Promienna II | 150 | 0,15 |
| **OGÓŁEM:** | | **17 660** | **17,66** |

Ulice odśnieżone i posypane nie później niż **po upływie 5 godzin od ustania opadów.**

Materiał zabezpiecza wykonawca.

**Załącznik nr 3** **do umowy nr GPMK.……………... z dnia ………...… r.**

**Ulice zaliczone do III kat. zimowego utrzymania**

**Standard:** Utrzymana przejezdność drogi, posypane skrzyżowania z drogami wyższego rzędu i odcinkami jezdni ze stromymi podjazdami, oraz odcinkami o pochyleniu > 4% co stanowi 30 % danej ulicy, średnia szerokość ulic 4 m

Łączna dł. ulic III kat. - 9390 mb = **9,39 km**

Łączna dł. 30 % ulic III kat. - 2 817 mb = **2,82 km**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **długość** | |
| **Lp.** | **Ulice III kategorii odśnieżania** | **mb** | **km** |
| 1 | Łowiecka | 1 100 | 1,10 |
| 2 | Ziołowa | 450 | 0,45 |
| 3 | Przedmieście Górne | 1 100 | 1,10 |
| 4 | Strzelecka | 650 | 0,65 |
| 5 | Działkowiczów | 250 | 0,25 |
| 6 | Wołowa ( do T.) | 1 400 | 1,40 |
| 7 | Stroma | 50 | 0,05 |
| 8 | Polna – boczna | 200 | 0,20 |
| 9 | Leśna – boczna ( do R.) | 900 | 0,90 |
| 10 | Leśna – boczna ( k. zbiornika wodnego ) | 550 | 0,55 |
| 11 | Leśna – boczna ( k. M. ) | 75 | 0,08 |
| 12 | Leśna – boczna ( do G. ) | 40 | 0,04 |
| 13 | Długa – boczna ( do W. ) | 330 | 0,33 |
| 14 | Ryglicka – boczna ( k. P. ) | 150 | 0,15 |
| 15 | Spacerowa – boczna od Ryglickiej ( k. M.) | 40 | 0,04 |
| 16 | Wrony – boczna od Tarnowskiej | 140 | 0,14 |
| 17 | Tarnowska – boczna ( k. R.) | 140 | 0,14 |
| 18 | Wołowa – od Partyzantów k. przekaźnika ( do J.) | 100 | 0,10 |
| 19 | Wołowa – łącznik do Partyzantów | 600 | 0,60 |
| 20 | Wołowa – przed P. | 80 | 0,08 |
| 21 | Słowackiego – boczna od Konopnickiej | 200 | 0,20 |
| 22 | Księżycowa | 150 | 0,15 |
| 23 | Prusa | 250 | 0,25 |
| 24 | Bema | 125 | 0,13 |
| 25 | Głęboka | 270 | 0,27 |
| 26 | Wróblewskiego – boczna ( do Z. ) | 50 | 0,05 |
| **OGÓŁEM :** | | **9 390** | **9,39** |

Ulice odśnieżone i posypane **w terminie 24 godzin od ustania opadów.**

Materiał zabezpiecza wykonawca.