CZEŚĆ II. SIWZ

–WZÓR UMOWY–

UMOWA nr FZ.38.185.2021.WW.

Umowa zawarta w dniu …………………………..…. w Toruniu pomiędzy:

# Spółką Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

# z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 (87 – 100 Toruń);

# posiadającą REGON 871243538 oraz NIP 956-20-18-145; zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu 
w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000014934, o kapitale zakładowym 
w wysokości 390 986 500, 00 zł, reprezentowaną przez

# ……………………………………………………………………

# ……………………………………………………………………

# i zwaną dalej „Zamawiającym” lub „Odbiorcą”

# a

………………………………………………….

………………………………………………….

reprezentowanym(ą) przez:

- ……………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………

i zwanym(ą) dalej „Wykonawcą”, lub „Sprzedawcą”.

Dalej Zamawiający oraz Wykonawca zwani są również Stronami.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami “Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.” (zwanego także “Regulaminem”), opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:

https://www.wodociagi.torun.com.pl/res/za____cznik_4_pz04_wyd14_regulamin_udzielenia_zam__wie__.pdf .

§ 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: Regeneracja złóż węgla aktywnego.

- Zakres prac oraz warunki ich wykonania określone zostały szczegółowo w Część III. specyfikacji istotnych warunków (dalej zwanej „OPZ”).

§ 2

TERMINY REALIZACJI:

- Strony ustalają następujące terminy wykonania poszczególnych etapów prac:

- Etap nr 1 opisany w OPZ zamówienia:

- rozpoczęcie prac		-	od daty zawarcia umowy,

- zakończenie prac		-	5 listopada 2021 r.;

- Etap nr 2 opisany w OPZ zamówienia:

- rozpoczęcie prac		-	…………………………………...,

- zakończenie prac		-	21 grudnia 2021 r.;

- Etap nr 3 opisany w OPZ zamówienia:

- rozpoczęcie prac		-	…………………………………...,

- zakończenie prac		-	30 września 2022 r.;

- Etap nr 4 opisany w OPZ zamówienia:

- rozpoczęcie prac		-	…………………………………...,

- zakończenie prac		-	21 grudnia 2022 r.

- Terminy regeneracji poszczególnych filtrów ustalane będą każdorazowo pomiędzy Stronami. Ustalenia prowadzone będą w formie:

- pisemnej wymiany korespondencji, bądź

- elektronicznej wymiany korespondencji.

- Za dzień zakończenia realizacji poszczególnych etapów umowy oraz samej umowy przyjmuje się datę podpisania przez Koordynatora Prac odpowiednio protokołu(ów) odbioru częściowego oraz protokołu końcowego stwierdzających należyte wykonanie przedmiotu umowy. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może odstąpić od czynności odbioru i wyznaczyć odpowiedni termin na ich usunięcie.

§ 3

# WYNAGRODZENIE:

- Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości brutto …………………………………... zł (słownie: …………………………………... złotych i …/100 złotego brutto), w tym wynagrodzenie kosztorysowe netto w wysokości …………………………………... zł oraz należny, aktualnie obowiązujący 23 % podatek VAT w wysokości …………………………………... zł.

- Ceny jednostkowe określa oferta Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

- Zastosowanie poszczególnych cen jednostkowych uzależnione będzie od przeprowadzonych badań, których koszt pokrywa każdorazowo Wykonawca, i które Wykonawca będzie realizował w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. Aktualne – na dzień zawarcia umowy – wyniki badań uwzględnia załącznik nr 5 niniejszej umowy.

- Ceny jednostkowa netto regeneracji 1 m3 węgla świeżym węglem formowanym lub granulowanym, nieformowanym, produkowanym metodą aglomeracji pyłu węglowego, uzależniona będzie od wyników badań, o których mowa w ust. 3 i wzrasta wprost proporcjonalnie (procentowo, z dokładnością do setnej części procenta) do spadku wartości liczby jodowej złoża.

§ 4

WARUNKI PŁATNOŚCI:

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane prace regeneracyjne na podstawie cen jednostkowych, o których mowa w § 3 niniejszej umowy oraz w ofercie Wykonawcy.

- Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych, wystawionych przez Wykonawcę, po zakończeniu określonego Etapu prac objętych umową oraz po podpisaniu -przez Koordynatora i Kierownika prac- protokołu odbioru kończącego dany Etap prac, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, przy czym każda z trzech pierwszych faktur będzie wystawiona na kwotę w wysokości nie większej niż 25% wynagrodzenia umownego wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania płatności częściowych należnego wynagrodzenia w ilości nie większej niż ilość uwzględnionych w umowie Etapów prac i nie wcześniej niż po zakończeniu oraz  odebraniu realizacji danego Etapu zamówienia.

- Ustala się termin płatności faktury na 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.

- Rachunek bankowy Wykonawcy o nr ………………………….……………………………………………………………………………, na który dokonywane będą przelewy z zastosowaniem podzielonej płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, widniał będzie w elektronicznym wykazie podatników VAT udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jeżeli rachunek wskazany w umowie i na fakturze nie będzie widniał w momencie zapłaty na wyżej wspomnianym wykazie (tzw. białej liście), to wówczas Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu wpisania rachunku do elektronicznego wykazu podatników VAT (na białą listę) bez konsekwencji naliczenia odsetek za opóźnienie. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

- Faktura wystawiona przez Wykonawcę, dla celów prawidłowej identyfikacji powinna posiadać w swojej treści - oprócz danych Wykonawcy i Zamawiającego - przynajmniej: numerem umowy, oraz sygnaturę danego protokołu odbioru. Faktury niezawierające informacji, o których mowa wyżej, będą zwracane Wykonawcy, jako niezgodne z umową.

§ 5

KOORDYNATOR I KIEROWNIK PRAC:

- Obowiązki Koordynatora prac z ramienia Zamawiającego pełnić będzie:

………………………………… – Kierownik Wydziału Ujęć Drwęca – Jedwabno:

- tel.: /+48/ 56 65 86 …;

- adres poczty elektronicznej:  …………………………………;

- adres korespondencyjny:  ………………………………… .

- Kierownikiem prac po stronie Wykonawcy będzie:

………………………………… – …………………………………

- tel.:  …………………………………;

- adres poczty elektronicznej:  …………………………………;

- adres korespondencyjny:  ………………………………… .

- Osoby wskazane w § 5 ust. 1÷2  umowy są uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie działań określonych w § 2 ust. 2÷3 umowy.

- Osoby wskazane w § 5 ust. 1÷2  umowy, będą mogły zostać zmienione na inne osoby w przypadku: choroby, zmiany pracodawcy lub innych zdarzeń losowych – w sposób określony § 9 ust. 1 umowy.

- O ewentualnej zmianie danych teleadresowych wskazanych w ust. 1÷2 umowy, dana Strona jest zobowiązana powiadomić drugą Stronę na piśmie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Zmiana obowiązuje od daty doręczenia tego listu drugiej stronie. Zmiana danych teleadresowych nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

§ 6

# ZAOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

# Wykonać przedmiot umowy zgodnie z umową, złożoną ofertą, normami oraz z uwzględnieniem wiedzy technicznej.

# Wykonawca zatrudni do realizacji niniejszej umowy jedynie pracowników posiadających wymagane przeszkolenie i zabezpieczenie.

# Wykonawcy zobowiązuje się zabezpieczyć całość materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia na swój koszt.

# Wykonawca zobowiązany jest realizować zlecone prace zgodnie z wymaganiami ogólnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie BHP i PPOŻ, a także zapoznać swoich pracowników wyznaczonych do realizacji zlecanego zakresu prac, z wewnętrznymi wymaganiami Zamawiającego w zakresie BHP i PPOŻ.

# Wykonawca oraz jego pracownicy zobowiązani są przestrzegać zarządzeń i instrukcji wewnętrznych Zamawiającego dotyczących ochrony obiektów i ruchu osobowego na terenie obiektów Zamawiającego.

# Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zachować porządek i czystość w rejonie wykonywanych prac.

# Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oceny higienicznej na nowy węgiel aktywny, przeznaczony na uzupełnienie złoża w danym filtrze, wydaną przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, zgodnie z wymogami aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przedmiotową ocenę higieniczną należy przekazać Koordynatorowi prac przed uzupełnieniem złoża.

# Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 3 (trzy)-dniowym o gotowości do odbioru prac.

# Wykonawca zobowiązany jest uporządkować miejsce po zrealizowaniu prac.

- Wykonawca zobowiązany jest ponieść odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich i Zamawiającego wynikłe z realizacji niniejszej umowy chyba, że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników, wykonujących przedmiotowe zamówienie dla Zamawiającego, z informacjami w zakresie „Wytycznych postępowania dla wykonawców i dostawców działających na zlecenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.” oraz „Polityki Jakości i Środowiska Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.”, które stanowią integralne załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że jego pracownicy wykonujący zamówienie będą przestrzegali zasad określonych w/w dokumentach.

§ 7

# ZAOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązany jest odebrać wykonane przez Wykonawcę prace i zapłacić wynagrodzenie z zachowaniem zasad określonych w § 4 niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest ponieść koszt wody i energii elektrycznej zużytej w procesie regeneracji filtrów, dezynfekcji, płukania i wypracowywania się złoża filtracyjnego.

§ 8

KARY UMOWNE:

# W przypadku, jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub dokończeniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może - po odpowiednim naliczeniu kar umownych i wyznaczeniu dodatkowego terminu na realizację - odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu wykonania.

# W przypadku, jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i ryzyko (niebezpieczeństwo) Wykonawcy.

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunięcia w terminie stwierdzonych wad i usterek, w tym ujawnionych w okresie rękojmi, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto (ceny ofertowej) określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia określonego w § 2 niniejszej umowy, lub od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad (w tym usterek), ujawnionych w okresie rękojmi.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto (ceny ofertowej) określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto (ceny ofertowej) określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych z wszystkich tytułów oraz na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

- Należne kary umowne potrącone będą przede wszystkim z wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

( 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej.

- Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia umownego na uzasadniony wniosek Strony w następujących przypadkach:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – wg ustawy budżetowej na dany rok – wyniósł więcej niż 5% w stosunku do roku poprzedniego;

- zmiany ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

- Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji umowy lub poszczególnych etapów realizacji prac, ale tylko w przypadkach losowych, których Strony nie mogły przewidzieć lub skala (zakres) skutków danego zdarzenia byłaby trudna do przewidzenia, np. dynamiczny wzrost zachorowań pracowników Strony na 
COVID -19, wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, itp.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia „Regulaminu”.

- Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach: 1 (jeden) egzemplarz dla Zamawiającego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.,

ul. Rybaki 31-35,

87-100 Toruń,

tel. +48 56 658 64 00, faks +48 56 654 01 51, e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl .

- Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl .

- Dane są przetwarzane w celu zawierania umów oraz realizacji ich postanowień 
i zapewnienia sprawnej współpracy z kontrahentami.

- Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 5 lat od zakończenia trwania umowy.

- Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy.

- Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.

- Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

- Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu.

- W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

- Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

- Zamawiający, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno 
- prywatnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.) w związku brakiem konieczności zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysyłania i odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.

- Zgodnie z wymogami art. 4c znowelizowanej ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 424) Zamawiający oświadcza, 
że spółka Toruńskie Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Rybaki 31-35, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000014934, NIP 9562018145, REGON 871243538 posiada status dużego przedsiębiorcy.

- Integralnymi załącznikami do niniejszej umowy są:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (wraz z ewentualnymi modyfikacjami SIWZ, a także pytaniami i odpowiedziami na zadane pytania) – załącznik nr 1.

- Wytyczne postępowania dla wykonawców i dostawców działających na zlecenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. – załącznik nr 2.

- Polityka Jakości i Środowiska Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. – załącznik nr 3.

- Oferta Wykonawcy z dnia …………………………………... – załącznik nr 4.

- Wyniki badań – załącznik nr 5.

W Y K O N A W C A:                                                                                                   Z A M A W I A J Ą C Y: