UMOWA nr 272. … .202..

zawarta w dniu………….2022 r. w Dębicy pomiędzy,

Powiat Dębicki ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, NIP 8722128819, REGON 851660536 reprezentowany przez Pana mgr inż. Tomasza Pyzia  Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą - Jednostką Projektującą.

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy wyłonionego w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), o udzielenie zamówienia publicznego, dla zadania inwestycyjnego p.n.:

Opracowanie dokumentacji technicznych dla zadania pn.

„Poprawa bezpieczeństwa kierowców oraz pieszych na drogach powiatowych 
powiatu dębickiego w gminach Dębica i Brzostek”

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania usługi pn. :

Przedmiot umowy:

Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dla zadania pn.

„Poprawa bezpieczeństwa kierowców oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu dębickiego w gminach Dębica i Brzostek”:

•	cz. 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiówka w km 1+448 – 5+573 w miejscowości Nagawczyna, Stobierna, Stasiówka i Dębica”

•	cz. 2 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna - Grudna Górna 
w km 0+100 - 0+787 i 5+742 -10+981 i 11+036 - 11+187 oraz 11+485 - 12+040 
w miejscowościach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarżowa, Grudna Dolna

i Grudna Górna  wraz z remontem mostów w km 7+188 i 7+884 oraz przebudową przepustów. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R Brzostek - Siedliska Bogusz - budowa chodnika w km 3+864 - 3+915 w miejscowości Siedliska Bogusz”.

- Istniejący stan zagospodarowania terenu:

  - cz. 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiówka w km 1+448 – 5+573 w miejscowości Nagawczyna, Stobierna, Stasiówka i Dębica”

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie województwa podkarpackiego, w powiecie dębickim i przebiega przez tereny gmin: Dębica i Miasto Dębica.

Zakres części 1 zadania obejmuje odcinek istniejącej drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiówka w miejscowościach Nagawczyna, Stobierna, Stasiówka i Dębica 
w km od 1+448 do 5+573 tj. do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1296R Wielopole-gr. powiatu-Dębica.

W stanie istniejącym droga powiatowa klasy L, nr 1298R ma nawierzchnię bitumiczną szerokości od 3,7m do 5,9m. Droga posiada przekrój szlakowy z poboczami utwardzonymi kruszywem o szerokości 0,7-1,1m. Wzdłuż istniejącego odcinka drogi znajdują się otwarte rowy przydrożne wraz z odcinkami rowów krytych, które odprowadzają wodę deszczową z drogi i przyległego terenu do istniejących cieków wodnych. W ciągu istniejącego odcinka drogi powiatowej zinwentaryzowano zjazdy o charakterze zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z betonowej kostki brukowej, z elementów betonowych prefabrykowanych) oraz nieulepszonej (z kruszywa). Końcowy odcinek projektowanej drogi włącza się do drogi powiatowej nr 1296R Wielopole- gr. powiatu - Dębica w m. Stasiówka. Droga powiatowej nr 1296R Wielopole- gr. powiatu - Dębica na analizowanym odcinku posiada przekrój szlakowy, jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

Droga powiatowa nr 1298R na odcinku planowanej przebudowy przebiega przez teren osuwiskowy przecinając m.in. obszar osuwiska nieaktywnego i okresowo aktywnego na odcinku w km ok. 1+500 – 2+300 zgodnie z planszą graficzną stanowiącą załącznik do niniejszego SWZ. Informacje dotyczące mapy osuwisk oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi można uzyskać na stronie internetowej Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej pod adresem:

https://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3

Informacje dot. istniejących elementów zagospodarowania terenu (obiektów oraz sieci) można uzyskać na stronie internetowej Geoportalu Powiatu Dębickiego pod adresem: http://debica.geoportal2.pl.

  - cz. 2 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna - Grudna Górna 
w km 0+100 - 0+787 i 5+742 -10+981 i 11+036 - 11+187 oraz 11+485 - 12+040 
w miejscowościach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarżowa, Grudna Dolna i Grudna Górna wraz z remontem mostów w km 7+188 i 7+884 oraz przebudową przepustów. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R Brzostek - Siedliska Bogusz - budowa chodnika w km 3+864 - 3+915 w miejscowości Siedliska Bogusz”

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie województwa podkarpackiego, 
w powiecie dębickim i przebiega przez tereny gminy Brzostek.

Zakres części 2 zadania obejmuje odcinek istniejącej drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna - Grudna Górna:

•	w km 0+100 - 0+787 w miejscowości Kamienica Dolna;

•	w km 5+742 -10+981 w miejscowościach Siedliska Bogusz, Smarżowa, Grudna Dolna i Grudna Górna;

•	w km 11+036 - 11+187 w miejscowości Grudna Górna;

•	w km 11+485 - 12+040 w miejscowości Grudna Górna;

oraz odcinek istniejącej drogi powiatowej nr 1318R Brzostek - Siedliska Bogusz w km 3+864 - 3+915 w miejscowości Siedliska Bogusz.

W stanie istniejącym droga powiatowa klasy L, nr 1317R ma nawierzchnię bitumiczną szerokości od 5,4m do 6,2m. Droga posiada przekrój szlakowy z poboczami utwardzonymi kruszywem o szerokości 0,6-1,2m. Wzdłuż istniejącego odcinka drogi znajdują się otwarte rowy przydrożne wraz z odcinkami rowów krytych, które odprowadzają wodę deszczową z drogi i przyległego terenu do istniejących cieków wodnych. W ciągu istniejącego odcinka drogi powiatowej zinwentaryzowano zjazdy o charakterze zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z betonowej kostki brukowej, z elementów betonowych prefabrykowanych) oraz nieulepszonej (z kruszywa).

W stanie istniejącym droga powiatowa klasy Z, nr 1318R ma nawierzchnię bitumiczną szerokości od 5,4m do 5,7m. Droga posiada przekrój szlakowy z poboczami utwardzonymi kruszywem o szerokości 0,8-1,1m. Wzdłuż istniejącego odcinka drogi znajdują się otwarte rowy przydrożne wraz z odcinkiem rowu krytego, które odprowadzają wodę deszczową z drogi i przyległego terenu do istniejących cieków wodnych. W ciągu istniejącego odcinka drogi powiatowej nr 1318R będącego przedmiotem niniejszego zadania zinwentaryzowano zjazd indywidualny, lewostronny o nawierzchni nieulepszonej.

Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej nr 1317R znajdują się poniższe obiekty inżynierskie:

Most w ciągu drogi powiatowej nr 1317R km 7+188 (JNI 1000331)

Most w planie znajduje się na odcinku prostym drogi. Potok Kamienica w rejonie przedmiotowego obiektu posiada koryto trapezowe o szerokich brzegach porośniętych roślinnością. Skarpy koryta potoku w obrębie mostu posiadają lokalne umocnienia ściankami żelbetowymi oraz wykazują miejscowe zniekształcenia oraz ubytki gruntu.

Zamawiający posiada archiwalną dokumentację techniczną mostu z roku 1968 stanowiącą załącznik do niniejszego SWZ, z której wynikają następujące parametry obiektu:

•	przeszkoda: potok Kamienica;

•	nośność wg dokumentacji archiwalnej: klasa I – T-80 (nośność wg. ewidencji Zamawiającego 30ton);

•	ustrój nośny: belki sprężone kablobetonowe typu „Kujan” ze zbrojonym nadbetonem;

•	posadowienie: podpory (przyczółki) betonowe ze skrzydłami wiszącymi żelbetowymi, typowymi, posadowione bezpośrednio na gruncie;

•	rozpiętość w świetle:			11,20m;

•	długość całkowita:			24,00m;

•	szerokości:

o	jezdnia:			2x3,50m=7,00m;

o	opaski bezpieczeństwa:		 2x1,25m;

o	balustrady i gzymsy:			 2x0,28m;

o	całkowita szerokość obiektu:		   10,06m;

•	brak płyt przejściowych;

•	kąt skrzyżowania mostu z przeszkoda – potokiem Kamienica: 70o;

•	nawierzchnia jezdni: bitumiczna.

Most w ciągu drogi powiatowej nr 1317R km 7+884 (JNI 1000332)

Most w planie znajduje się na odcinku drogi w łuku o promieniu R=180m. Potok Kamienica w rejonie przedmiotowego obiektu posiada koryto trapezowe o wysokich i szerokich brzegach porośniętych roślinnością. Skarpy koryta potoku w obrębie mostu posiadają umocnienia koszami siatkowo-kamiennymi oraz wykazują miejscowe zniekształcenia oraz ubytki gruntu.

Zamawiający posiada archiwalną dokumentację techniczną mostu z roku 1968 stanowiącą załącznik do niniejszego SWZ, z której wynikają następujące parametry obiektu:

•	przeszkoda: potok Kamienica;

•	nośność wg dokumentacji archiwalnej: klasa I – T-80 (nośność wg. ewidencji Zamawiającego 30ton);

•	ustrój nośny: belki sprężone typu „Kujan” ze zbrojonym nadbetonem;

•	posadowienie: podpory (przyczółki) betonowe ze skrzydłami wiszącymi żelbetowymi, typowymi, posadowione bezpośrednio na gruncie;

•	rozpiętość w świetle:			11,20m;

•	długość całkowita:			24,00m;

•	szerokości:

o	jezdnia:			2x3,75m=7,50m;

o	opaski bezpieczeństwa:		 2x1,25m;

o	balustrady i gzymsy:			 2x0,28m;

o	całkowita szerokość obiektu:		   10,56m;

•	brak płyt przejściowych;

•	kąt skrzyżowania mostu z przeszkoda – potokiem Kamienica: 78o;

•	nawierzchnia jezdni: bitumiczna

Przepust w ciągu drogi powiatowej nr 1317R km 9+925

Parametry techniczne przepustu:

•	przeszkoda: ciek bez nazwy;

•	przekrój przepustu: wielootworowy, 2x ø150 cm;

•	konstrukcja: 2 rzędy prefabrykowanych kręgów żelbetowych ø150cm z żelbetowymi ścianami czołowymi;

•	długość przewodu przepustu: 12,00m;

•	kąt skrzyżowania przepustu z drogą powiatową: ok. 88o.

Przepust w ciągu drogi powiatowej nr 1317R km 11+769

Parametry techniczne przepustu:

•	przeszkoda: potok Lipinki;

•	przekrój przepustu: wielootworowy, 2x ø150 cm;

•	konstrukcja: 2 rzędy prefabrykowanych kręgów żelbetowych ø150cm z żelbetowymi ścianami czołowymi;

•	długość przewodu przepustu: 12,00m;

•	kąt skrzyżowania przepustu z drogą powiatową: ok. 60o.

Informacje dot. istniejących elementów zagospodarowania terenu (obiektów oraz sieci) można uzyskać na stronie internetowej Geoportalu Powiatu Dębickiego pod adresem: http://debica.geoportal2.pl.

- Parametry techniczne do projektowania:

Inwestycje stanowiące przedmiot niniejszego SWZ będą realizowane w trybie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

Dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego postepowania należy opracować przy następujących założeniach:

  - cz. 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiówka w km 1+448 – 5+573 w miejscowości Nagawczyna, Stobierna, Stasiówka i Dębica”

Przedmiotowa inwestycja leży w obszarze chronionego krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, poza obszarem Natura 2000, a także poza obszarami wodno-błotnymi, obszarami wybrzeży lub jezior i obszarami górskimi

Przebieg trasy drogi powiatowej należy prowadzić tak, aby zachować minimalną ingerencję w istniejące zagospodarowanie terenu jak i okoliczną zabudowę, wpisać trasę drogi w teren, uzyskując jednocześnie możliwie najlepsze parametry jak dla drogi powiatowej klasy „L”.

Przewidywana inwestycja przebiegać będzie po śladzie istniejącej drogi powiatowej nr 1298R z możliwością lokalnej zmiany geometrii drogi w planie oraz niwelety drogi celem poprawy komfortu i bezpieczeństwa użytkowników.

Na odcinku drogi w km ok 3+810- 3+970 tj. w sąsiedztwie nieruchomości oznaczonych jako działki nr 63/2 , 63/14 (jednostka ewidencyjna: Gmina Dębica, obręb: Stasiówka) należy dążyć do zwiększenia promieni łuków drogi w planie celem poprawy geometrii drogi.

Planowany odcinek przebudowy istniejącej drogi powiatowej nr 1298R obejmuje odcinek od km 1+448 do km 5+573 tj. do włączenia drogi powiatowej nr 1298R do drogi powiatowej nr 1296R wraz z odcinkową budową chodnika w obrębie skrzyżowania tych dróg.

Projektowana przebudowa drogi powiatowej przewiduje wykonanie drogi o szerokości:

- 5,50 m dla przekroju szlakowego (drogowego);

- 5,75 m dla przekroju półulicznego;

- 6,00 m dla przekroju ulicznego;

wraz z poszerzeniami na łukach poziomych.

Dla przedmiotowej drogi przewiduje się budowę chodników dla pieszych o szerokości 2,0 m (w świetle pomiędzy krawężnikiem, a obrzeżem) na odcinkach:

- km 1+448 - 1+732	- budowa chodnika jednostronnego (prawostronnego);

- km 4+525 - 5+573	- budowa chodnika jednostronnego;

- km 5+558 - 5+573	- budowa chodnika jednostronnego;

- na odcinku drogi powiatowej nr 1296R w obrębie włączenia drogi powiatowej nr 1298R tj. na odcinku ok. 35m – budowa chodnika prawostronnego (wg. kilometraża DP 1296R);

W związku z budową chodników w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się budowę przejść dla pieszych m.in. w km ok. 1+451 oraz 5+562 wraz z dedykowanym oświetleniem przejścia dla pieszych w km 5+562.

Droga powiatowa nr 1298R na odcinku planowanej przebudowy przebiega przez teren osuwiskowy przecinając m.in. obszar osuwiska nieaktywnego i okresowo aktywnego na odcinku w km ok. 1+500 – 2+300 zgodnie z planszą graficzną stanowiącą załącznik do niniejszego PFU. Informacje dotyczące mapy osuwisk oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi można uzyskać na stronie internetowej Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej pod adresem: https://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3 .

Zamawiający nie przewiduje wykonywania konstrukcji budowlanych służących stabilizacji osuwiska (np. kotwy gruntowe, konstrukcje oporowe). Na ww odcinku drogi należy: dokonać koniecznych korekt konstrukcji nawierzchni (jeśli będzie to niezbędne) oraz zaprojektować elementy służące zminimalizowaniu możliwości uaktywnienia osuwiska, tj. m.in. szczelny system odwodnienia powierzchniowego drogi, odwodnienie wgłębne (np. w postaci drenu zlokalizowanego równolegle do osi drogi w pobliżu granicy pasa drogowego drogi powiatowej) itp.

Planowana inwestycja obejmuje także m.in:

- przebudowę skrzyżowań z istniejącymi drogami;

- przebudowę / budowę zjazdów indywidualnych i publicznych;

- zabezpieczenie / przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu niezwiązanej bezpośrednio z drogą tym przebudowę stacji trafo TRDS 579 Dębica Budzisz;

- budowę kanału technologicznego w przypadku braku możliwości uzyskania odstępstwa od budowy kanału technologicznego;

- przebudowę / remont systemu odwodnienia w tym przebudowę / remont przepustów drogowych;

- budowę / przebudowę / remont / rozbiórkę innych elementów niezbędnych do prawidłowej realizacji przebudowy drogi.

  - cz. 2 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna - Grudna Górna 
w km 0+100 - 0+787 i 5+742 -10+981 i 11+036 - 11+187 oraz 11+485 - 12+040 
w miejscowościach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarżowa, Grudna Dolna i Grudna Górna wraz z remontem mostów w km 7+188 i 7+884 oraz przebudową przepustów. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R Brzostek - Siedliska Bogusz - budowa chodnika w km 3+864 - 3+915 w miejscowości Siedliska Bogusz”

Przedmiotowa inwestycja leży w obszarze otuliny Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego oraz na Obszarze chronionego krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, poza obszarem Natura 2000, a także poza obszarami wodno-błotnymi, obszarami wybrzeży lub jezior i obszarami górskimi.

Przebieg trasy drogi powiatowej należy prowadzić tak, aby zachować minimalną ingerencję w istniejące zagospodarowanie terenu jak i okoliczną zabudowę, wpisać trasę drogi w teren, uzyskując jednocześnie możliwie najlepsze parametry jak dla drogi powiatowej klasy „L”.

Przewidywana inwestycja przebiegać będzie po śladzie istniejącej dróg powiatowych nr 1317R oraz nr 1318R z możliwością lokalnej zmiany geometrii drogi w planie oraz niwelety drogi celem poprawy komfortu i bezpieczeństwa użytkowników.

Z uwagi na potrzebę przebudowy prawostronnego zjazdu publicznego do siedziby Ochotnicznej Straży Pożarnej w km ok. 5+865 w Siedliskach Bogusz w zakresie obniżenia rzędnych zjazdu, należy przewidzieć korektę (obniżenie) niwelety drogi powiatowej nr 1317R na odcinku w km ok. 5+754 – 5+943 wraz z dostosowaniem/przebudową istniejących elementów zagospodarowania terenu pasa drogowego i terenów przyległych.

Projektowana przebudowa drogi powiatowej przewiduje wykonanie drogi o szerokości:

- 5,50 m dla przekroju szlakowego (drogowego);

- 5,75 m dla przekroju półulicznego;

- 6,00 m dla przekroju ulicznego;

wraz z poszerzeniami na łukach poziomych.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się budowę chodników dla pieszych o szerokości 2,0 m (w świetle pomiędzy krawężnikiem, a obrzeżem) na odcinkach:

Droga powiatowa nr 1317R:

km 0+100 - 0+787	- budowa chodnika lewostronnego;

km 5+742 - 5+822	- budowa chodnika prawostronnego;

km 5+826 - 5+849	- przebudowa chodnika prawostronnego w zakresie dostosowania rzędnych wysokościowych oraz parametrów geometrycznych;

km 5+785 - 5+819	- budowa chodnika lewostronnego;

km 6+027 - 6+130	- budowa chodnika lewostronnego;

km 11+036 - 11+187	- budowa chodnika prawostronnego;

Droga powiatowa nr 1318R:

km 3+864 - 3+915	- budowa chodnika prawostronnego (projektowany odcinek chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1318R stanowi kontynuację projektowanego, prawostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1317R w obrębie skrzyżowania z drogą nr 1318R)

W związku z budową chodników w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się budowę 2 przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1317R tj. w km ok. 5+838 oraz ok. 11+157 wraz z ich dedykowanym oświetleniem.

Planowana inwestycja obejmuje także m.in:

- przebudowę skrzyżowań z istniejącymi drogami;

- przebudowę / budowę zjazdów indywidualnych i publicznych;

- przebudowę zatok autobusowych;

- zabezpieczenie / przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu niezwiązanej bezpośrednio z drogą;

- budowę kanału technologicznego w przypadku braku możliwości uzyskania odstępstwa od budowy kanału technologicznego;

- przebudowę / remont systemu odwodnienia w tym przebudowę / remont przepustów drogowych;

- remont istniejących mostów w km 7+188 i 7+884;

- budowę / przebudowę / remont / rozbiórkę innych elementów niezbędnych do prawidłowej realizacji przebudowy drogi.

Remont mostów w km 7+188 i 7+884

Projektowany remont ustroju mostów zakłada:

- rozbiórkę wyposażenia mostów w tym nawierzchni jezdni i opasek bezpieczeństwa, balustrad, krawężników, konstrukcji opasek bezpieczeństwa, izolacji pomostu oraz nadbetonu belek typu Kujan i innych niezbędnych elementów;

- wykonanie:

  - nowej warstwy nadbetonu belek typu Kujan z betonu klasy C30/37 zbrojonego siatkami prętów ze stali klasy AIIIN;

  - izolacji pomostu z papy termozgrzewalnej;

  - systemu odwodnienia w postaci m.in. sączków, drenów, ścieków przykrawężnikowych, skarpowych prefabrykatów ściekowych itp;

  - jednostronnego wyniesionego pobocza technicznego i jednostronnego pełnowymiarowego chodnika /lub/ dwustronnego wyniesionego pobocza technicznego o szerokości minimum jak w stanie istniejącym. Zamawiający preferuje rozwiązanie pierwsze (z jednostronnym chodnikiem) jeśli pozwolą na to warunki techniczne oraz terenowe. Kapę chodnikową /lub/ wyniesione pobocze techniczne należy wykonać w konstrukcji:

    - krawężnik kamienny kotwiony 20x18cm;

    - kapa z betonu klasy C30/37 zbrojona 2 siatkami prętów ze stali klasy AIIIN;

    - rury osłonowe średnicy ø110mm na całej długości kap (po min. 2 sztuki w każdej kapie);

    - nawierzchnia z żywicy epoksydowej o grubości 5mm, w kolorze RAL 3020 (Traffic Red);

  - gzymsów w postaci prefabrykowanych elementów z polimerobetonu gr. 4 cm w kolorze zielonym (do uzgodnienia z Zamawiającym);

  - izolacji przeciwwilgociowej, dwuwarstwowej przyczółków mostu po ich wcześniejszym odsłonięciu na głębokość nie większą niż 2,00m poniżej istniejącej niwelety mostu;

  - drenażu przestrzeni za przyczółkami;

  - wzmocnienia pod konstrukcję jezdni przed i za mostem (w miejscach typowych płyt przejściowych) w formie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości 5MPa ukształtowanego 
z podłużnym spadkiem ok. 10% w kierunku od mostu (jak dla płyt przejściowych) o długości min. 4,0m

  - elementów bezpieczeństwa na obiekcie mostowym w postaci barieroporęczy o parametrach H2W3B wraz z odcinkami początkowymi i końcowymi barier poza obiektem;

  - zejść z kap wyniesionych poboczy technicznych (chodników);

  - nawierzchni jezdni o szerokości pasów ruchu 2x3,0m (łącznie 6,00m) oraz niezbędnych poszerzeniach wynikających z przebiegu trasy drogi (ewentualne poszerzenia na łuku);

dylatacji poprzecznych jezdni i kap wyniesionego pobocza technicznego (chodnika);

  - naprawy uszkodzonych elementów betonowych pomostu i przyczółków zaprawami PCC;

  - zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni betonowych pomostu oraz przyczółków farbami do betonu poprzez 2-krotne malowanie. Kolor szary (do uzgodnienia z Zamawiającym);

  - odtworzenia umocnienia istniejących stożków przyczółków mostów z kamienia łamanego na zaprawie opartego na betonowej belce podwalinowej o wymiarach 100x30cm z betonu klasy C16/20 wraz z betonowymi schodami dla obsługi (po 1 biegu na jeden przyczółek);

  - remontu istniejących skarp i dna koryta potoku poprzez uzupełnienie/odtworzenie ubytków gruntu i umocnień koryta w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego oraz Zarządcę cieku;

Uwaga:

Wszystkie kilometraże ujęte w niniejszym opracowaniu określono w odniesieniu do osi istniejącej drogi zgodnie z ewidencją dróg Zamawiającego. Punkty charakterystyczne wraz z ich kilometrażem pokazano na planszach graficznych stanowiących załącznik do niniejszego SWZ.

- Rzeczowy zakres dokumentacji.

- Aktualna mapa do celów projektowych [1 egzemplarz dla zamawiającego w formie papierowej bądź cyfrowej w przypadku pozyskania mapy w tej formie + format .dwg + egzemplarze wymagane przepisami prawa];

- Inwentaryzacja istniejących elementów pasa drogowego (m.in. skrzyżowania, zjazdy, przepusty, zatoki postojowe i autobusowe, drzewa przewidziane do wycinki);

- Koncepcja rozwiązań projektowych (w formie opisowej oraz graficznej) wraz z analizą stanu prawnego nieruchomości w obrębie planowanych rozwiązań projektowych (zestawienie numerów działek wraz z obliczoną powierzchnią niezbędną do regulacji stanu prawnego celem realizacji zadania) [1 egzemplarz + wersja elektroniczna w formacie .pdf (dla opisowej oraz graficznej koncepcji rozwiązań projektowych) bądź w formacie .xls (dla zestawienia numerów działek wraz z obliczoną powierzchnią)];

- Opinia geotechniczna w zakresie umożliwiającym prawidłowe zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni drogi oraz innych elementów projektowanych w ramach inwestycji;

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia;

- Sporządzenie kompletnego wniosku stosownie do wymogu art. 39 ust. 6c ustawy o drogach publicznych dot. odstąpienia od obowiązku budowy kanału technologicznego, wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami oraz analizami - na żądanie Zamawiającego. W przypadku udokumentowanego braku możliwości uzyskania ww. odstępstwa bądź uzyskania decyzji odmownej Zamawiający dopuszcza uwzględnienie budowy kanału technologicznego w ramach przedmiotowej inwestycji;

- Program funkcjonalno-użytkowy [2 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie .pdf], zawierający m.in.:

- część opisową (obejmującą wszystkie branże);

- część rysunkową (obejmującą wszystkie branże):

- Orientacja;

- Plan sytuacyjny;

- Profil podłużny drogi (niweleta);

- Przekroje typowe;

- Przekroje poprzeczne (wraz z zaznaczoną granicą pasa drogowego), średnio co ok 25m oraz dodatkowe przekroje poprzeczne w miejscach charakterystycznych;

- Niezbędne szczegóły rozwiązań technicznych;

- dokumentację formalno-prawną zawierającą m.in. niezbędne warunki, opinie, uzgodnienia, decyzje;

- inwentaryzację istniejącego zagospodarowania;

- inne, niezbędne elementy dokumentacji projektowej.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż [4 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie .pdf];

- Przedmiar robót z podziałem na branże oraz kody CPV [2 egzemplarze + wersja elektroniczna edytowalna (.xls lub .kst) oraz w formacie .pdf]. Przedmiar robót należy wykonać  z podaniem szczegółowych wyliczeń ilości robót z odniesieniem poszczególnych pozycji przedmiarowych do kilometraża drogi;

- Kosztorys inwestorski [2 egzemplarze + wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (.xls lub .kst) oraz w formacie .pdf];

- Kosztorys ślepy [1 egzemplarz + wersja edytowalna (w formacie .xls lub .kst) oraz w formacie .pdf];

- Projekt stałej organizacji ruchu w przypadku jej zmiany po realizacji inwestycji – pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony [3 egzemplarze przekazane Zamawiającemu (plus dodatkowe egzemplarze wymagane prawem) + wersja elektroniczna w formacie .pdf];

- Wymagania formalno-prawne.

Przewidywany termin realizacji: 75 dni od daty podpisania Umowy, w tym:

- do 25 dni od daty podpisania Umowy. – uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji rozwiązań projektowych;

- do 65 dni od daty podpisania Umowy - przedstawienie Zamawiającemu do uzgodnienia programu funkcjonalno-użytkowego wraz z przedmiarem robót oraz kosztorysem inwestorskim;

- do 75 dni od daty podpisania Umowy – przekazanie Zamawiającemu kompletnego programu funkcjonalno-użytkowego wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim.

Przed przystąpieniem do projektowania należy przeprowadzić wizję lokalną w terenie oraz wykonać wszelkie niezbędne pomiary celem potwierdzenia układu istniejącej infrastruktury oraz ukształtowania terenu.

Pokrycie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem materiałów niezbędnych do projektowania oraz uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń (w tym m.in. mapy, wypisy, opracowania geologiczne, geodezyjne itp.) pozostaje po stronie Jednostki Projektującej.

Ujawnione wady w dokumentacji, wskazane przez Zamawiającego, Jednostka Projektująca zobowiązana jest poprawić w trybie odwrotnym w ramach ceny kontraktowej.

Przekazana dokumentacja w wersji elektronicznej powinna ściśle odpowiadać wersji papierowej włączając w to skany uzgodnień, opinii, decyzji oraz innych dokumentów formalnych pozyskanych przez Jednostkę Projektującą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- uczestnictwa w procesie opiniowania, uzgadniania i zatwierdzania elementów Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) obejmujące m.in. złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (przed złożeniem wniosku/-ów Wykonawca wcześniej przedłoży wniosek/-ski wraz z załącznikami Zamawiającemu celem jego akceptacji lub wniesienia uwag) wraz z udzielaniem niezbędnych i niezwłocznych wyjaśnień co do usuwania usterek i niejasności (najpóźniej w terminie 3 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie, z zastrzeżeniem udzielenia informacji w krótszym terminie w przypadku ustalenia terminu przez organ);

- wezwania Jednostki Projektującej do przygotowywania odpowiedzi na pytania wykonawców, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanym PFU, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań, a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach postępowania przetargowego  w formule zaprojektuj i wybuduj dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, o którym mowa w umowie (w terminie max. 2 - dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego);

Uwaga 1.

Podany w nazwie zadania kilometraż został określony w odniesieniu do osi drogi.

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Rozporządzeniem Ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

- Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414 
z późniejszymi zmianami);

- Ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 
nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami);

- Ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. 1985 nr 14, 
poz. 60 z późniejszymi zmianami);

- Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2004 
nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 1999 nr 43, poz.430);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130 poz. 1389);

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. nr 25 poz. 133);

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 137, poz. 984);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych
 i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 170, poz. 1393);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177, poz. 1728 i 1729);

- WR-D-41-3 Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowania przejść dla pieszych. Wersja 01 wraz z późn. zm.;

- WR-D-41-4 Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych. Wersja: 01 (poprawiona) wraz z późn. zm.;

- Innymi obowiązującymi przepisami techniczno-prawnymi.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu realizacji zadania, zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty celem prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.

W przypadku podania konkretnych nazw materiałów bądź producentów w opisie przedmiotu zamówienia mogą one być zastąpione zamiennymi o równoważnych , nie gorszych parametrach technicznych.

§ 2.

1.Za wykonane prawidłowo prace wymienione w §1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie(płatność jednorazowa), które  zostało ustalone w wysokości:

………………zł netto

…………… zł brutto

(słownie: ………………………………………………………………………………złotych i …./100).

2.Termin realizacji całego  zadania ustala się na dzień: ………….2022r. w tym :

- do 25 dni od daty podpisania Umowy. – uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji rozwiązań projektowych;

- do 65 dni od daty podpisania Umowy - przedstawienie Zamawiającemu do uzgodnienia programu funkcjonalno-użytkowego wraz z przedmiarem robót oraz kosztorysem inwestorskim;

- do 75 dni od daty podpisania Umowy – przekazanie Zamawiającemu kompletnego programu funkcjonalno-użytkowego wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim.

3. Wynagrodzenie będzie regulowane przelewem na podstawie faktury z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej  po zakończeniu i odbiorze przedmiotu zamówienia - dokumentacji .

4. Faktura zostanie dostarczona do Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji.

5. Fakturę  należy wystawić na dane:

Nabywca: Powiat Dębicki, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, NIP 8722128819

Obiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica,

Dopuszcza się formę: Powiat Dębicki- Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, NIP 8722128819

§ 3.

- Jednostka Projektująca wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 
z prawem budowlanym i innymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej.

- Jednostka Projektująca ponosi odpowiedzialność cywilną i zawodową za ewentualne negatywne skutki wynikające z opracowania projektu.

§ 4.

Zamawiający realizując zapłatę w wysokości określonej w § 2 niniejszej umowy za projekt staje się właścicielem praw autorskich i majątkowych.

§ 5.

- Jednostka Projektująca dostarczy Zamawiającemu projekt zgodnie 
z zakresem rzeczowym podanym przez Zamawiającego– w nieprzekraczalnym terminie określonym w umowie.

- Zamawiający przyjmuje za potwierdzeniem projekt do sprawdzenia 
jej zgodności z umową oraz określi termin, w którym sprawdzenie nastąpi. 
Przyjęcie projektu do sprawdzenia nie jest równoznaczne z odbiorem ,i nie upoważnia Jednostki Projektującej do wystawienia faktury.

§ 6.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad i niezgodności projektu 
z przedmiotem umowy, Zamawiający wyznaczy Jednostce Projektującej termin nieodpłatnego usunięcia wad i niezgodności występujących w projekcie.

- W przypadku odmowy nieodpłatnego usunięcia wad i niezgodności z przedmiotem umowy przez Jednostkę Projektową, Zamawiający odstąpi od umowy i zwróci Jednostce Projektującej wadliwy  projekt, odmówi zapłaty wynagrodzenia umownego i naliczy kary umowne jak § 7.

§ 7.

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony zapłacą następujące kary umowne:

- Zamawiający zobowiązany jest do płacenia kary umownej Jednostce Projektującej 
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego oraz odpowiedni procent tego wynagrodzenia wynikający z zaawansowania projektu na dzień przerwania tych prac potwierdzonych protokołem sporządzonym przez strony umowy.

- Jednostka Projektująca zobowiązana jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:

- zwłoki w wykonaniu projektu w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w usunięciu wad i niezgodności z umową projektu 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 2,

- odstąpienia od umowy przez Jednostkę Projektującą w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego.

c) odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Jednostki Projektowej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, bez pokrycia kosztów wynikających z zaawansowania na dzień odstąpienia.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody, szczególnie w przypadku obniżenia dofinansowania z winy Wykonawcy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim wypadku Jednostka Projektująca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego jej z tytułu wykonania części umowy.

§ 8.

- Jednostka Projektująca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

- Jednostka Projektująca podzlecając wykonanie części projektu innej jednostce, zobowiązuje się w umowie z tą jednostką zastrzec pełnienie przez nią nadzoru autorskiego oraz spełnienie wymagań związanych z okresem gwarancji i rękojmi.

§ 9.

- Przewiduje się zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie:

a). zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,

b) w zakresie terminu wykonania zamówienia,

c) w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od Zamawiającego
 i Wykonawcy np. przedłużających się procedur w pozyskaniu decyzji administracyjnych,

d)w przypadku opóźnienia zamawiającego w rozstrzygnięciu postępowania i lub podpisania umowy,

e)wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w przypadku zmiany stawki urzędowej podatku VAT.

f) w zakresie zmiany kluczowego personelu wykonawcy, za uprzednią zgodą zamawiającego wyrażoną na piśmie.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 10.

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Jednostka Projektująca zobowiązana jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Jednostki Projektującej w ciągu 30 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.

- Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczeń w terminie, o którym mowa w ust. 2 Jednostka Projektująca może zwrócić się do sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

§ 11.

1.Jednostka Projektująca odpowiada za wady projektu. Ujawnione wady 
w dokumentacji Jednostka Projektująca zobowiązana jest poprawić w trybie odwrotnym 
w ramach ceny umownej, niezwłocznie po ich ujawnieniu.

2. Ewentualne dodatkowe koszty poniesione przez Zamawiającego, wynikające z błędów 
w projekcie  pokrywa Jednostka Projektująca.

§ 12.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13.

Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egz. 2 egz. dla zamawiającego 
oraz 1 egz. dla jednostki projektującej.

Zamawiający:			          	               	Jednostka Projektująca: