| ………………………………….. (nazwa i adres wykonawcy) |  | Załącznik nr 3 do SWZ |
| --- | --- | --- |
| dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na „Modernizację układu klima- went SOR z wymianą agregatu wody lodowej”, znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.39.2021”, prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław:. |
| PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY |  |  |

UMOWA nr ……./4WSzKzP.SZP.2612.39.2021

Zawarta w dniu ……………….2021 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4. Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240,  NIP 899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a

…………………, z siedzibą ........................., Regon ………………,  NIP …………………, nr KRS: …………………., reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) - dalej PZP, o wartości poniżej  5 350 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

- § 1
Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy 
pn.: „Modernizacja układu klima- went SOR z wymianą agregatu wody lodowej” na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5.

2. Przedmiot umowy obejmuje:

- Wykonanie inwentaryzacji systemu klimatyzacyjno – wentylacyjnego w zakresie instalacji: elektrycznej, cieplnej, chłodu, nawilżania, odprowadzania skroplin, AKPiA szaf sterowniczych wraz z urządzeniami peryferyjnymi w zakresie określonym w PFU.

- Zapoznanie się z dokumentacją:

- -Automatyka systemu klima-went Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,

- -Agregat i instalacja wody lodowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,

- -Centrale klima-went Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,

- -Nawilżacze central klima-went Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,

- Realizację zadania według Harmonogramu robót i finansowania zgodnie z zakresem:

- Nawilżacze:

  - Wymiana podzespołów dwóch nawilżaczach (zdjęcia w załączniku)

obsługujących centrale klima-went. KNW1 i KNW2 w tym: cylindrów z

elektrodami, zaworów spustowych, uszczelnień, płytek sterujących,

1.2     Rozruch urządzeń.

- Modernizacja instalacji chłodniczej:

  - Spuszczenie i utylizacja wody lodowej, płukanie instalacji wodą bieżąca 2x,

  - Dostawa i montaż siedmiu klima-konwektorów o mocy 7 [kW] każdy wraz z:

-  pompką skroplin,

-  elektrozaworem 3 drogowy ON/OFF,

-  modułem zarządzania zaworami ON/OFF,

-  filtrami fotokatalitycznymi,

-  panelem/pilotem zdalnego sterowania,

-  czujnikiem temperatury do zamontowania na urządzeniu,

-  interfejsem szeregowym dla połączenia z BMS po protokole Modbus,

  - Wykonanie instalacji wody lodowej na odcinku o łącznej długości zasilania i powrotu do 300 m.b, wraz z: izolacją, armaturą,  zaworami równoważącymi. Instalacja wody lodowej poprowadzona ma zostać od zaworów odcinających istniejącej instalacji  (zdjęcia w załączniku) poprzez  strop z piwnicy na parter (wykonanie otworów, przejść przeciwpożarowych oraz zabudów typu  karton-gips na odcinku do 25 m.b), rozprowadzenie instalacji pod sufitem podwieszanym w ciągu komunikacyjnym do przyłączy każdego z  siedmiu klima-konwektorów zamontowanych na parterze w miejscach wskazanych przez zamawiającego.

  - Wymiana węzłów chłodu wraz z kompletną armaturą, orurowaniem i izolacją dwóch central klima –went. tj. KNW1 i KNW2,

  - Wymiana chłodnic dwóch central klima –went. tj. KNW1 i KNW2,

  - Napełnienie instalacji chłodniczej - 1500 litrów czynnika chłodniczego (30% roztwór glikolu propylenowego),

  - Rozruch instalacji, udokumentowany protokołem wykonaniem próby szczelności i protokołem wykonania regulacji zaworów równoważących z wykorzystaniem atestowanego przyrządu pomiarowego.

- Agregat wody lodowej:

3.1    Demontaż i utylizacja obecnego agregatu wraz z czynnikiem chłodniczym,

3.2    Dostawa i montaż nowego agregatu o parametrach technicznych jak poniżej:

| Lp. | TABELA PARAMETRÓW: |
| --- | --- |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 | Praca: Temperatura na wejściu wymiennika: 12 [°C] Temperatura na wyjściu wymiennika: 6 [°C] Temperatura powietrza zewnętrznego: 35 [°C] Wilgotność powietrza zewnętrznego: 50 [%] |
| 2 | Wydajność: Moc chłodnicza: min. 98,76 [kW] (wzorcowy UNI EN 14511/2018) |
| 3 3.1 3.2 3.3 3.4 | ESEER = 4,0 (tolerancja +/-3%) EER 100% = 2,5 (tolerancja +/-3%) EER 75% = 3,5 (tolerancja +/-3%) EER 50% = 4,3 (tolerancja +/-3%) EER 25% = 4,5 (tolerancja +/-3%) |
| 4 4.1 4.2 4.3 | Poziom hałasu bez uwzględnienia pracy pomp: Poziom mocy akustycznej: do 77 [dBA] (wzorcowy UNI EN-ISO 9614) Poziom ciśnienia akustycznego (1m): do 58 [dBA] (wzorcowy UNI EN-ISO 3744) Poziom ciśnienia akustycznego (10m): do 45 [dBA] (wzorcowy UNI EN-ISO 3744) |
| 5 | Wykonanie: model agregatu w wersji super cichej, przeznaczony tylko do chłodzenia, w komplecie z gumowymi podkładkami antywibracyjnymi. |
| 6 | Śrubunek: wszystkie śruby typy stainless steel |
| 7 | Pompy obiegowe: 2 sztuki |
| 8 | Zbiornik buforowy wody lodowej o pojemności min. 200 litrów |
| 9 | Wentylatory 4 sztuki komutowane elektronicznie (EC) każdy |
| 10 | Skraplacz: miedziano-aluminiowy (ożebrowanie z aluminium o podwyższonej odporności galwanicznej na korozję) |
| 11 | Sprężarki: 2 sztuki |
| 12 | Typ sprężarek: inwerter co najmniej jedna |
| 13 13.1 13.2 13.3 13.4 | Automatyka: panel sterujący (klawiatura z wyświetlaczem), komunikacja z systemem monitoringu sieci po protokole SNMP, łączność z siecią Ethernet za pomocą gniazda RJ45 (karta w komplecie), modem GSM 900/1800 do zdalnego sterowania jednostką, komunikacja z systemem BMS poprzez protokół Modbus TCP/IP (karta Modbus w komplecie) |

3.3     Rozruch urządzenia.

- Modernizacja instalacji grzewczej czterech central klima-went. tj. KNW1,

KNW2,  NW1, NW2:

4.1     Wymiana węzłów cieplnych wraz z kompletną armaturą, orurowaniem

i izolacją czterech central klima-went. tj.  KNW1, KNW2, NW1, NW2.

4.2     Dostawa i montaż nagrzewnic wodnych czterech central klima-went. tj. KNW1,

KNW2, NW1, NW2.

4.3     Rozruch instalacji, udokumentowany protokołem wykonaniem próby

ciśnieniowej i protokołem wykonania regulacji zaworów równoważących.

- Modernizacja wentylatorów czterech central klima-went. tj. KNW1, KNW2,

NW1, NW2:

5.1     Demontaż istniejących wentylatorów (nawiew, wyciąg) czterech central.

5.2     Przebudowa komór wentylacyjnych czterech central,

5.3     Dostawa i montaż wentylatorów bezpaskowych (nawiew, wyciąg) czterech

central.

- Modernizacja AKPiA;

6.1     Demontaż istniejącego AKPiA,

6.2     Wymiana oprzewodowania AKPiA wraz z wyłącznikiem głównym zasilania,

6.3     Dostawa i montaż licznika energii elektrycznej z wbudowany serwerem sieciowym i interfejsem szeregowym dla połączenia z BMS po protokole Modbus TCP,

6.4     Wykonanie automatyki dla każdej z czterech central,  wraz z interfejsem

użytkownika, zapewnianiającej możliwości integracji z BMS szpitala poprzez

protokół Modbus  TCP/IP (sterowniki do każdej z czterech central w komplecie z

kartami Modbus) oraz integracja z dostarczonym systemem scentralizowanego

zarządzania.

6.5       Dostawa i montaż (w znajdującym się na tym samym poziomie co sterownia tzn.

w piwnicy i oddalonym o 300 [m] pomieszczeniu technicznym) systemu

scentralizowanego zarządzania pozwalającego na automatyczną synchronizację

danych alarmów w czasie rzeczywistym, porównanie zużycia energii i

wydajności  energetycznej oraz określanie takich działań jak optymalizacja pod

względem wydajności i zużycia energii:  central klima-went, klimakonwektorów

i agregatów  zapewniającego łączności przez przeglądarkę, podgląd i zmiany

nastaw urządzeń oraz rozbudowę o min. 100 wejść,

6.6       Dostawa i implementacja oprogramowania (kopia zapasowa na pendrive),

6.7       Rozruch instalacji, udokumentowany wykonaniem 48 godzinnego testu

funkcjonalności wraz z przeprowadzeniem:

- symulacji stanów awaryjnych układu sterującego pod kątem zachowania

w sytuacjach zagrożenia (np. utraty zasilania, awarii komponentów centrali,

awarii instalacji), pod kątem nie dopuszczenia do powstania w ich podciśnienia

powietrza i odwrócenia kierunku przepływu powietrza,

- pomiarów funkcjonalności central klima –went (temperatura, wydatek),

- wykonanie pomiarów jakościowych przebiegów prądowych.

6.8      Przeprowadzenie dwóch szkoleń z obsługi  osobno dla konserwatorów i

personelu medycznego wraz z przekazaniem kompletu instrukcji w języku

polskim i urządzeń do sterowania użytkownikowi.

- Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej,

- Udzielenie gwarancji/rękojmi za wady, oraz zapewnienie: serwisowania/przeglądów okresowych (wiosna/jesień z wymiana filtrów w centralach (filtry dostarcza zamawiający))/kontroli szczelności zamontowanych urządzeń zgodnie z CRO, napraw/usuwania awarii/ wymian zamontowanych urządzeń/ systemów  materiałów/ oprogramowania w okres trwania gwarancji.

§ 2

Termin realizacji

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 31. 12. 2021r.

- Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się termin zakończenia wszystkich robót wymienionych w §1 udokumentowany podpisanym przez strony bezusterkowym „Protokołem końcowym”.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami       współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami obowiązującymi w budownictwie, a także z Dokumentacją techniczną i fotograficzną wyszczególnioną w  §1, oraz złożoną ofertą.

§3
Nadzór nad realizacją umowy

- Osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy:
Ze strony Zamawiającego:

- Marcin Niedziela – Kierownik Działu Inwestycji 4WSzK z P SP ZOZ, ul. Weigla  5, bud. 44,   pok. nr  11,  we   Wrocławiu,  tel. 261-660-557, e-mail:  inwestycje@4wsk.pl,

- Roman Domański – Kierownik Sekcji Remontów i Eksploatacji Technicznej 4WSzK z P SP ZOZ, ul. Weigla  5, bud. 44, pok. nr 8, we Wrocławiu,                                   tel. 261-660-642,  e-mail: rdomanski@4wsk.pl,

- Henryk Lisowski – Kierownik BHP 4 WSzK z P SP ZOZ, ul. Weigla  5, bud.44,     pok.  nr  21,   we   Wrocławiu,   tel. 261-660-139,    e-mail:   bhp@4wsk.pl,

- Mieczysław Wojdyła – Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej 4WSzK z P SP ZOZ bud. nr 3, we Wrocławiu, tel. 261-660-796, e-mail: ippoz@4wsk.pl

- Ze strony Wykonawcy:

Kierownikiem budowy będzie …………………………….. , posiadający uprawnienia

budowlane nr……………………. , przynależność do izby nr …………………………

- O zmianie powyższych osób, ich adresów oraz numerów kontaktowych, Strony będą się niezwłocznie zawiadamiać na piśmie. Powyższe zmiany nie stanowią zmian umowy. Do dnia zawiadomienia o zmianie skuteczne są doręczenia na dotychczasowy adres.

- § 4
Wartość umowy

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto …………………………………..; (słownie: …………………………………………………………/100) powiększone o podatek od towarów i usług VAT, naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urzędowa zmiana stawek VAT wchodzi w życie z mocy prawa. Cena umowy brutto wynosi  …………………. (słownie: ………………………………………………………/100)

- Wartość umowy jest wynikiem złożonej przez Wykonawcę oferty, zgodnie z §22.

- Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych na wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiały w trakcie trwania umowy. Dopuszcza się wprowadzenie robót zamiennych w miejsce zaplanowanych i skalkulowanych w ofercie a  nie wykonanych, które Wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach umownego wynagrodzenia.

- Dopuszcza się wykonanie robót dodatkowych wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, tj. poza zakres przedmiotu zamówienia określonego w harmonogramie robót i finansowania, przy spełnieniu przesłanek Ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), co musi być poprzedzone niezwłocznym pisemnym poinformowaniem osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy o konieczności ich wykonania, w celu podjęcia przez niego działań zgodnych z przepisami Ustawy Prawa Zamówień Publicznych (PZP), celem udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe.

- Podstawą rozliczenia wykonanych robót jest protokół końcowy, zatwierdzony przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy na podstawie wymaganych dokumentów, którymi są:

  - zatwierdzony przez zamawiającego Harmonogram robót i finansowania;

  - wszelkie uzgodnienia zatwierdzone przez zamawiającego w trakcie realizacji jak:

- - aktualizacje Harmonogramu robót i finansowania,

- - zgłoszenie gotowości do rozruchu technologicznego,

- - zgłoszenie gotowości do odbioru,

- protokół przeprowadzenia 48 godzinnego rozruchu technologicznego

- atesty jakościowe w języku polskim – 3 egz.;

- protokoły 3 egz. każdy:

- - próby szczelności montażu węzłów chłodu i chłodnic glikolowych,

- - próby szczelności montażu węzłów grzewczych i nagrzewnic,

- - regulacji zaworów równoważących,

- - wykonania pomiarów jakościowych przebiegów prądowych,

- - symulacji stanów awaryjnych,

- - pomiarów funkcjonalności central klima –went.

- dokumentacje techniczną dostaw – karty produktów i oceny zgodności w j. pol.,

- instrukcję użytkowania i postępowania na wypadek awarii urządzeń – 3 egz.;

- protokoły przeprowadzenia szkolenia obsługi i personelu medycznego szpitala.

- wymagane certyfikaty wyrobów i Krajową Ocenę Techniczną zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz.U. 2021, poz. 1213) na  wbudowane materiały i zastosowane technologie;

- § 5
Wynagrodzenie Wykonawcy

- Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy…………………………………………………………………………… na podstawie faktury VAT .Podstawą wystawienia faktury będzie całkowite zakończenie wszystkich robót wymienionych w §1 zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem  robót i finansowania, przyjęcie całości robót przez osoby uprawnione do nadzoru  nad  przestrzeganiem realizacji umowy i podpisanie przez strony bezusterkowego „Protokołu końcowego” oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej sporządzonej w 3 egz. na bazie dokumentacji technicznej wyszczególnionych w §1 z naniesionymi zmianami zaistniałymi w trakcie realizacji robót, nieodstępującymi w sposób  istotny od  zakresu przedmiotu zamówienia obejmującymi wszystkie wykonane roboty zaakceptowane przez nadzór, o którym mowa w  §3 ust.1;

- Bieg terminu płatności rozpoczyna się po spełnieniu powyższych uwarunkowań, 
z chwilą przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie: do 60 dni od daty przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień  obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 424), naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych

§6

Obowiązki Zamawiającego

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy i wyznaczenia miejsca na teren placu budowy, przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego.

- Wypłacenie Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach określonych 
w niniejszej umowie, oraz po zarekomendowaniu polecenia zapłaty przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego.

- Pisemne powiadomienie o powstałych wadach w okresie zapewnienia przez Wykonawcę serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi 
w ciągu 14 dni od daty ich ujawnienia na numer tel……………………………..................../

fax.………………………………………….…/ email……………………………………………..

- Dokonanie protokolarnego odbioru robót w terminie do 5 dni od daty nadesłania przez Wykonawcę drogą elektroniczną zgłoszenia gotowości do odbioru robót na adres e mail Zamawiającego: logistyka@4wsk.pl.

- Zapewnienie przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, należytego frontu robót określonego 
w „Harmonogramie robót i finansowania”.

- Wskazanie punktów poboru niezbędnych mediów na czas budowy.

- Zamawiający nie zabezpieczy pomieszczeń przeznaczonych na zaplecze budowy 
i magazyny materiałowe.

§ 7

Wjazd na teren szpitala

- Wjazd na teren szpitala odbywa się nieodpłatnie przez bramę nr 2 (przy kwiaciarni) po przekazaniu do Inwestora danych obejmujących wykaz pojazdów obsługujących inwestycję:

    - marka pojazdu,

    - numer rejestracyjny.

- Wjazd na teren budowy przez inne bramy niż wskazana, może odbywać po wcześniejszym uzgodnieniu z osobami uprawnionymi do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego.

- Poruszanie się po drogach na terenie szpitala odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego (tj: Dz.U. z 2021 poz. 450 z późn. zm. ).

- Parkowanie pojazdów obsługujących przedmiot realizowanej umowy odbywa się wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego.

- Zezwala się na wykonywanie dokumentacji fotograficznej, która dotyczy zakresu robót objętego umową na zasadach określonych w §8 ust. 8, oraz §9 ust. 1 pkt 1.

- Ruch pracowników obsługujących przedmiot realizowanej umowy należy ograniczyć do terenu realizowanej budowy.

- Ochrona szpitala nie odpowiada za zabezpieczenie i ochronę terenu budowy.

# § 8
Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy przedstawi osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego :

- Oświadczenia o podjęciu obowiązków przez osoby pełniące podczas realizacji robót funkcję Kierownika budowy i kierownika robót budowlanych, uprawnienia budowlane tych osób oraz poświadczenie o przynależności do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje,  przygotowanie zawodowe 
i praktyczne, wraz z oświadczeniem potwierdzającym odbycie właściwego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla tych osób.

- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania branżowych robót.

- Zaktualizowany „Harmonogram robót i finansowania” w odniesieniu do terminu zawarcia umowy.

- Wykaz samochodów obsługujących budowę wraz z numerami rejestracyjnymi.

- Polisę OC, o której mowa w § 12

- Trwałe oddzielenie i oznakowanie przez Wykonawcę w ramach organizacji placu budowy części obiektu objętego przedmiotem umowy od pozostałych pomieszczeń będących w użytkowaniu, zabezpieczenie przed osobami trzecimi, utrzymanie czystości na terenie budowy i w miejscu składowania materiałów, rozbiórkowych 
i gruzu, bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych.

- Wyznaczenie kierowników branżowych robót i kierownika budowy, który w sposób ciągły będzie nadzorował realizację robót oraz będzie koordynatorem między branżami.

- Protokolarne przyjęcie placu budowy w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy 
i przystąpienie do realizacji przedmiotu umowy w czasie 3 dni od dnia jego przekazania, „protokołem przekazania placu budowy”, wg. zaktualizowanego po zawarciu umowy „Harmonogramu robót i finansowania”.

- Prowadzić roboty ze szczególnie należytą starannością, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, sztuki budowlanej, technologii określonej w założeniach.

- Realizować przedmiot umowy czasowo i rzeczowo zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego „Harmonogramem robót i finansowania”.

- Stosować materiały, urządzenia i wyposażenie spełniające wymogi zawarte 
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. W czasie realizacji sukcesywnie przekazywać osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, przed ich zastosowaniem i wbudowaniem, Wniosek  Materiałowy do zatwierdzenia wraz 
z wymaganymi certyfikatami wyrobów i Krajowymi Ocenami Technicznymi na planowane do wbudowania materiały i technologie.

- Równolegle z prowadzeniem robót realizacyjnych tworzyć dokumentację fotograficzną z wykonanych robót w celu przekazania jej osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego.

- Prowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP, ppoż. i utrzymywać obszar budowy 
w należytym porządku, zapewniając bezpieczne funkcjonowanie pozostałym częściom budynku i terenu kompleksu szpitalnego.

- Zgłaszać oraz sporządzać na bieżąco protokoły z realizacji przy udziale osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego na:

1)roboty ulegające zakryciu (zanikające) roboty częściowe i kończące etapy,

2)montaż i odbiór urządzeń technicznych,

3)rozruch technologiczny,

4)prób szczelności instalacji,

5)pomiary elektryczne

- Usuwać w trybie pilnym, na własny koszt i własnym staraniem uzgadniając z osobami uprawnionymi do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, sposób usunięcia powstałych szkód wynikłych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trakcie realizacji prac.

- Niezwłocznie pisemnie poinformować osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem umowy w imieniu Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych.

- Transportować materiały na miejsce prowadzonych robót w sposób nie zakłócający pracy szpitala.

- Pozostawić uprzątnięty teren budowy i zagospodarowany zgodnie ze stanem istniejącym przed przystąpieniem do realizacji umowy.

- Zapewnić właściwą koordynacje robót między podwykonawcami.

- Wyprzedzająco zgłaszać osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, konieczność wyłączenia zasilania w media na okres przepięcia lub wpięcia (włączenia) nowo wykonywanych instalacji w celu zawiadomienia użytkowników o planowanych wyłączeniach, nadzorować i koordynować ich wykonanie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za przekazanie osobom uprawnionym do nadzoru

nad przestrzegania realizacji umowy w imieniu Zamawiającego dokumentacji, tj.

1)Protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, etapowych oraz protokołu odbioru końcowego.

2)Wyników pomiarów elektrycznych i funkcjonalności central klima-went, prób

ciśnieniowych, regulacji zaworów równoważących, rozruchu technologicznego,

symulacji stanów awaryjnych.

3)Oświadczenie   kierownika budowy o  doprowadzeniu  do  porządku  zgodnego  ze

stanem zastanym terenu budowy i terenu przyległego, a także dróg wewnętrznych

i zewnętrznych w przypadku korzystania z nich.

4)Certyfikatów wyrobów i Krajową Ocenę Techniczną zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2016r, poz.1570 )

na wbudowane materiały i zastosowane technologie.

5)Dokumentacji Powykonawczej w 3 egz. w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF nieedytowalnej i edytowalnej w formacie  DWG, sporządzonej na bazie dokumentacji technicznej podanej w §1 z naniesionymi zmianami zaistniałymi w trakcie realizacji robót a nie odstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonej dokumentacji, obejmującą wszystkie wykonane roboty zaakceptowane przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego.

- W razie wystąpienia zaniedbań, bądź niewłaściwej organizacji pracy przez Wykonawcę, zobowiązuje się on do usunięcia powstałych ewentualnych uszkodzeń lub zakłóceń w działalności szpitala w trybie niezwłocznym i na koszt własny.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, przy pomocy, których realizuje roboty budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych, wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz innych wymaganych przepisami certyfikatów dla materiałów budowlanych.

- Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do materiałów: deklaracji zgodności z obowiązującymi normami lub z Krajową Oceną Techniczną, atestów higienicznych dopuszczających materiały do stosowania w obiektach służby zdrowia, certyfikaty CNBOP dla materiałów będących elementami ochrony p.poż., które będą załącznikami do protokołów odbioru.

- Wykonawca zapewni przebieg realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością oraz bez zakłóceń w funkcjonowaniu pozostałych części użytkowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań obciążają Wykonawcę.

- W przypadku stwierdzenia, że wbudowywane materiały są niezgodne z umową Zamawiający ma prawo wymagać od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usunięcia 
i ponownego wykonania robót z materiałów właściwych. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający zleci wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrąci poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych.

- Wykonywanie dokumentacji fotograficznej Placu Budowy, poszczególnych elementów robót budowlanych, również z czynności odbiorowych i archiwizowanie, za pomocą zdjęć w formie cyfrowej z pisemnymi komentarzami dla Zamawiającego.

- Szacowanie (wycena) robót zamiennych lub dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych.

- W przypadku zaistnienia zmian nieistotnych, Wykonawca we własnym zakresie opracuje rozwiązanie zamienne, uzyska akceptację właściwego inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego w terminie do 5 dni i przystąpi do ich realizacji.

- Wykonawca na własny koszt zobowiązuję się niezwłocznie wykonać roboty
nie objęte Umową, jeżeli okażą się niezbędne dla bezpieczeństwa przed awarią, na podstawie pisemnego polecenia Zamawiającego.

- Wykonawca winien we własnym zakresie i na swój koszt chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą  wykonane przez siebie roboty od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru końcowego. Winien również zabezpieczyć roboty przed szkodami.

- Wykonawca zobowiązany jest do  dostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w Rozdz. V pkt 1 lub w Rozdz. VIII pkt 1 ppkt 4 lit. a) i lit. b) SWZ w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków technicznych                               i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniło wymogi  i  chroniło prawa osób, których dane dotyczą, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych, zwane dalej  RODO.

- Wykonawca składając ofertę, przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane na potrzeby realizacji umowy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

- Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

§ 9
Odbiór robót

1. Odbiór robót odbywać się będzie przy udziale osób uprawnionych do nadzoru nad

przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, w sposób następujący:

- odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających wszystkich branż na podstawie „Protokołu odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu”, które Wykonawca udokumentuje  wykonaną i przekazaną osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, dokumentacją fotograficzną w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót wszystkich branż a które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Wykonawca zgłasza pisemnie gotowość odbioru danej części przedmiotu umowy osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego na 2 dni  przed protokolarnym dokonaniem odbioru;

- rozruch technologiczny  na podstawie „Protokołu przeprowadzenia rozruchu technologicznego  instalacji” stwierdzającego skuteczności jej działania. Wykonawca poprzedzi rozruch technologiczny instalacji trwającym min. 48 godz. i poprzedzony wcześniejszym Zgłoszeniem gotowość do przeprowadzenia rozruchu technologicznego instalacji, osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego;

- odbiór instalacji i zainstalowanych urządzeń przewidzianych do montażu w ramach przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony na podstawie zestawienia zainstalowanych urządzeń wraz z dołączonymi wymaganiami, krajowymi ocenami technicznymi i certyfikatami. W związku z tym zostaną wykonane sprawdzenie n/w czynności:

a) kompletność wykonania instalacji,

b) zgodności wykonania instalacji z dokumentacją powykonawczą,

c) sposób wykonania elementów instalacji,

d) zachowanie wymaganego dostępu dla celów eksploatacji i konserwacji,

e) oznakowanie wszystkich elementów systemu i oprzewodowania oraz oznakowania

kierunków przepływu mediów przez instalacje,

f) działanie instalacji,

4) Kontrola działania instalacji, która zostanie rozpoczęta od kontroli pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, poprzez poszczególne układy aż do kompletnych instalacji i systemów. Bezwzględnie zostanie przeprowadzona symulacja stanów awaryjnych dla układu pod kątem zachowania w sytuacjach zagrożenia (np. utraty zasilania, awarii komponentów centrali, awarii instalacji),

5) Pomiary kontrolne, których celem pomiarów  kontrolnych    jest   sprawdzenie   czy

instalacja osiąga przyjęte parametry,  oraz  jest  w stanie zapewnić w trakcie

eksploatacji  spełnienie założonej funkcjonalności.

6)Odbiór robót nastąpi na podstawie „Protokołu końcowego” po całkowitym   zakończeniu wszystkich  robót składających się  na przedmiot umowy.

- Do odbioru robót Wykonawca przygotuje następujące dokumenty:

- - zatwierdzony przez zamawiającego Harmonogram robót i finansowania;

- - wszelkie uzgodnienia zatwierdzone przez zamawiającego w trakcie realizacji jak:

- - aktualizacje Harmonogramu robót i finansowania,

- - zgłoszenie gotowości do rozruchu technologicznego,

- - zgłoszenie gotowości do odbioru,

- - protokół przeprowadzenia 48 godzinnego rozruchu technologicznego,

- - atesty jakościowe w języku polskim – 3 egz.;

- - protokoły 3 egz. każdy:

- - próby szczelności montażu węzłów chłodu i chłodnic glikolowych,

- - próby szczelności montażu węzłów grzewczych i nagrzewnic,

- - regulacji zaworów równoważących,

- - wykonania pomiarów jakościowych przebiegów prądowych,

- - symulacji stanów awaryjnych,

- - pomiarów funkcjonalności central klima –went.

- - dokumentacje techniczną dostaw – karty produktów i oceny zgodności w j. polskim,

- - instrukcję użytkowania i postępowania na wypadek awarii urządzeń – 3 egz.;

- - protokoły przeprowadzenia szkolenia obsługi i personelu medycznego

    - szpitala.

- - wymagane certyfikaty wyrobów i Krajową Ocenę Techniczną zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz.U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) na  wbudowane materiały i zastosowane technologie;

- Za odbiór końcowy robót budowlanych uważa się odbiór bezusterkowy po usunięciu wszelkich wad  i usterek stwierdzonych  przez komisję powołaną przez Zamawiającego.

2. Odbiór ostateczny na podstawie „Protokołu odbioru ostatecznego”

zorganizowanego  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  udzielonej na całość przedmiotu

umowy polegający na przeglądzie i odbiorze pogwarancyjnym zorganizowanym w ostatnim kwartale upływającego okresu gwarancyjnego tj. nie  później niż do …… (zgodnie z ofertą Wykonawcy)

Do odbioru ostatecznego pogwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- umowę na wykonanie robót budowlanych nr ……..;

- „Protokół odbioru końcowego”;

- Protokoły potwierdzające serwisowanie/wykonywanie przeglądów okresowych (wiosna/jesień z wymiana   filtrów w centralach (filtry dostarcza zamawiający)/kontroli szczelności zamontowanych urządzeń zgodnie z CRO, napraw/usuwania awarii/wymian zamontowanych urządzeń/systemów  materiałów/oprogramowania zaistniałych w okres trwania gwarancji,

3. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterek lub wad w okresie gwarancji, w terminie 14 dni od zgłoszenia osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy ze strony Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej i obciążenie Wykonawcę kosztami.

4.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, lub braki w dokumentacji powykonawczej osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, mogą przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i dostarczenia kompletnej dokumentacji.

§10
Podwykonawstwo

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy płacone będzie jednokrotnie – warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów (kopia przelewu oraz oświadczenia złożone  Zamawiającemu od podwykonawców lub dalszych podwykonawców zamówień na roboty budowlane informujące o zapłacie przez Wykonawcę wynagrodzenia im przysługującego) zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców a w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszych podwykonawców na podstawie umów z Wykonawcą lub podwykonawcą, gdzie przez umowę o podwykonawstwo – rozumie się umowę 
w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów przez podwykonawców, którzy zawarli  umowy 
o podwykonawstwo z Wykonawcą na zamówienia będącymi dostawami lub usługami,  z dalszymi podwykonawcami. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy podwykonawców realizujących zamówienia na roboty budowlane. Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie należne podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy za realizację części świadczenia objętego umową nie może być wyższe niż wynagrodzenie należne Wykonawcy za tę część zamówienia. W przypadku przeciwnym Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy lub  sprzeciw do umowy podwykonawczej.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej oraz w przypadku zamówień na roboty budowlane, dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej oraz w przypadku zamówień na roboty budowlane, dalszemu podwykonawcy.

- jeżeli wynagrodzenie należne podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy za realizację części świadczenia objętego umową będzie  wyższe niż wynagrodzenie należne Wykonawcy za tę część zamówienia

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Nieprzedstawienie Zamawiającemu w tym terminie (do 7 dni od dnia jej zawarcia) umowy stanowi skutek braku akceptacji umowy przez Zamawiającego oraz brak obowiązku zapłaty przez Zamawiającego wymaganego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 
o których mowa w ust. 5.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi (jeżeli dotyczy). Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie należne podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy za realizację części świadczenia objętego umową nie może być wyższe niż wynagrodzenie należnego Wykonawcy za tę część zamówienia. 
W przypadku przeciwnym Zamawiający zgłosi sprzeciw do umowy podwykonawczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopi zawartej umowy. Sprzeciw lub nie przedstawienie Zamawiającemu w tym terminie (do 7 dni od dnia jej zawarcia) umowy stanowi skutek braku akceptacji umowy przez Zamawiającego oraz brak obowiązku zapłaty przez Zamawiającego wymaganego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na roboty budowlane.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokona  bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Przesłanką takiego działania Zamawiającego będą oświadczenia złożone Zamawiającemu od podwykonawców lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszych  podwykonawców informujące o braku zapłaty przez Wykonawcę. Uważa się, że zapłata Wykonawcy została dokonana w kwocie, którą Zamawiający przelał bezpośrednio podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości wniesienia uwag i wyznaczy 8 dniowy termin (liczony od dnia doręczenia tej informacji) na ich wniesienie.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.16 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty.

- złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszego podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia przesłania informacji Wykonawcy, o której mowa w ust. 16,  w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy. Złożenie do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszego podwykonawcy ma skutek spełnienia świadczenia przez Zamawiającego, albo

- dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty w terminie 30 dni od dnia przesłania informacji Wykonawcy, o której mowa w ust. 16.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego (powyżej 4 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Przepisy  niniejszego § nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

- § 11
Gwarancja

- Na wykonane roboty budowlane, użyte i wbudowane materiały Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi:

- w terminie …….. miesięcy, których bieg rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony „Protokołu końcowego”. Gwarancja i rękojmia na realizację wszystkich robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy, oraz na wbudowane materiały 
i urządzenia niezależnie od gwarancji i rękojmi producenta zaczyna się w dniu odbioru „Protokołu końcowego” i złożenia wymaganych dokumentów.

- Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia odpowiada w pełnej wysokości za szkody wyrządzone (pęknięcia, uszkodzenia powłok ścian, instalacji wod.-kan., instalacji elektrycznej, zalania) i ma obowiązek ich usuwania na własny koszt  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia:

1)serwis dla  wykonanych  robót budowlanych i wbudowanych urządzeń w trakcie gwarancji i rękojmi,

2)zapewnienie    cyklicznych przeglądów   technicznych (wiosna/jesień) oraz kontroli szczelności zgodnie z wymogami CRO    zamontowanych      urządzeń   wymaganych przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, zaleceniami producentów urządzeń klima-went, obowiązującymi w szpitalu normami jakości,   przez okres trwania gwarancji;

3)w  przypadku awarii / uszkodzenia urządzeń lub / i instalacji w wyniku  ich  normalnej

eksploatacji, Wykonawca jest zobowiązany usunąć awarię /uszkodzenie urządzenia lub / i instalacji na każde wezwanie Zamawiającego,

4)w przypadku   awarii / uszkodzenia  urządzeń lub / i instalacji  z winy Zamawiającego,

Wykonawca na  każde wezwanie Zamawiającego opracuje  wycenę  usunięcia  awarii

/ uszkodzenia    urządzeń   lub / i  instalacji   i   przekaże   je  do  zatwierdzenia  przez

Zamawiającego.    Zamawiający    po    akceptacji    przedstawionej     wyceny    zleci

Wykonawcy   usunięcie   awarii / uszkodzenia   urządzenia lub / i instalacji w  ramach

oddzielnego zlecenia. Wykonawca tym samym gwarantuje dalszy  bieg gwarancji  na

wykonane prace i zamontowane urządzenia i instalacje.

5)Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi zobowiązany jest do pilnowania 
  i przestrzegania czasookresów wykonywania przeglądów gwarancyjnych 
  i   konserwacyjnych   określonych   przepisami   prawa   budowlanego  i ustawy z

dnia 15 maja 2015r., o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o

niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych zaleceniami  producenta,   bez

wezwania   przez   Zamawiającego.   Zamawiający   otrzyma    od Wykonawcy

wszelkie   dokumenty,   protokoły   z   przeprowadzonych przeglądów

gwarancyjnych    i    serwisowych,   celem    prowadzenia   dokumentacji    ruchowej

kompleksu i książki obiektów budowlanych.

- Koszty zużycia materiałów i inne koszty pośrednie poniesione w celu usunięcia usterek w okresie trwania gwarancji i rękojmi pokrywa Wykonawca.

- Zamawiający fakt powstania awarii lub usterki zgłasza pisemnie Wykonawcy na numer tel/fax…………………………………………...……………………………… 
e mail:……………………...........................

- Niniejsza   umowa  stanowi  dokument  gwarancyjny  w  rozumieniu  przepisów  K.C.

- Jednocześnie z okresem gwarancji obowiązuje okres rękojmi. Uprawnienia z tytułu rękojmi obowiązują zgodnie z postanowieniami art. 568 K.C.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi i gwarancji na zasadach określonych w przepisach K.C.

§ 12

Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy przedstawi polisę OC, na sumę ubezpieczenia 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), na pokrycie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu wyrządzonych szkód. Gdy wartość roszczeń, nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający ma  prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach K.C.

- § 13
Kary umowne

- Strony ustalają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w sposób następujący.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 0,1% wartości umowy brutto z tytułu nieterminowej realizacji umowy  liczone za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  od terminu wykonania przedmiotu umowy,

- za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto,

- 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przejęciu placu budowy w terminie określonym w  §8 
ust. 4 oraz za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu ,,Harmonogramu robót 
i finansowania” według terminu określonego w §8 ust 1 pkt.4),

- za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w Rozdz. V pkt 1 lub w Rozdz. VIII pkt 1 ppkt 4 lit. a) lub lit. b) SWZ - w wysokości 0,1% wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na ich dostarczenie

- w wysokości 0,5% ceny brutto umowy jeśli Wykonawca nie dokona zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zamówień na roboty budowlane,

- w wysokości 0,1% ceny brutto umowy jeśli Wykonawca nie przedłoży do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

- w wysokości 0,1% ceny brutto umowy jeśli Wykonawca nie przedłoży poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- w wysokości 0,1% ceny brutto umowy jeśli Wykonawca nie dokona zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego.

- 0,5 % ceny brutto umowy za każdorazowe niewykonanie obowiązku, o którym mowa w §20 ust. 1

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.

- Maksymalna wysokość kar umownych za opóźnienia, nie może przekroczyć dwukrotności  kary za odstąpienie od umowy.

- W przypadku naliczania kar umownych Zamawiający pomniejszy płatność za fakturę o naliczone kary umowne.

§14

Warunki odstąpienia, wstrzymania

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni roboczych od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia - tj.:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- w razie nie przejęcia przez Wykonawcę placu budowy w terminie określonym 
w §8 ust.5 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- opóźnienia w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, przekraczających 10 dni terminy ustalone w „Harmonogramie robót i finansowania”;

- jakość wykonywanych robót, wbudowywanych materiałów jest niezgodna ze technologią lub PFU oraz nie gwarantuje wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością;

- wykonywanie robót odbywa się z naruszeniem przestrzegania terminów realizacji umowy i „Harmonogramu robót i finansowania”, co nie daje pewności  wykonania umowy w określonym terminie.

- Wykonawca nie dostarczy polisy OC, o której mowa w §12

- Wykonawca nie dostarczy dokumentów, o których mowa w Rozdz. V pkt 1 lub w Rozdz. VIII pkt 1 ppkt 4 lit. a) lub lit. b) SWZ

- Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację przedmiotu umowy do czasu usunięcia zaniedbań z tytułu:

- nienależytego zabezpieczenia części budynku w której prowadzone są prace od pozostałej powierzchni użytkowanej;

- braku kierownika budowy (robót) na placu budowy,

- nieprzestrzegania zasad BHP, p.poż.,

- nieprzestrzegania zgodności z normą i technologią,

- Okres wstrzymania robót do 5 dni wlicza się w okres trwania umowy.

- W przypadku wstrzymania robót powyżej 5 dni Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni roboczych od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia.

- W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

- sporządzenia przy udziale osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia;

- zabezpieczenia przerwanych robót w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy;

- sporządzenia wykazu materiałów, których pozostawienie na terenie placu budowy jest niezbędne;

- wezwania osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających,

- Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze.

§ 15

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca również nie może zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art.54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 711) ma zastosowanie.

§ 16

Materiały rozbiórkowe Wykonawca będzie sukcesywnie wywoził wraz z gruzem we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu po każdym odbiorze materiałów rozbiórkowych i gruzu kserokopii wypełnionych i podpisanych kart przekazania odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1973), natomiast złom z demontażu należy zdać do punktu skupu surowców wtórnych, a dokument potwierdzający zdanie złomu przekazać osobom  uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy.

§ 17

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności winny zostać sporządzone 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

- W sprawach nieunormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy PZP, K.c. oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Zamawiający udostępnia  Wykonawcy dane osobowe swoich pracowników. Dane te będą  wykorzystywane  i przetwarzane na potrzeby umowy, chyba że przepisy resortowe stanowią inaczej.

- Wykonawca gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków technicznych 
i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016r. s.1, zwane dalej RODO.

- Wykonawca składając ofertę, przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane na potrzeby realizacji umowy, chyba że przepisy resortowe stanowią inaczej.

- Zamawiający  informuje, że :

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4. Wojskowy Szpital Kliniczny 
z Polikliniką we Wrocławiu

- administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: abi@4wsk.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 PZP.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

- posiada Pani/Pan na podstawie art. 15 RODO

- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne 
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia

- Dniem roboczym nie jest dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota. Termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze.

- Którakolwiek ze stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z przyczyn danej strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako siła wyższa.

- Dla celów realizacji umowy „siła wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem stron, którego strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie (z wyłączeniem pandemii COVID-19), akty administracji państwowej itp.

- W przypadku zaistnienia stanu siły wyższej, strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi siły wyższej.

§ 19

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Na podstawie art. 591 ust. 1 PZP, w sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, wprowadza się następujące klauzule:

- Klauzula mediacyjna

W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu;

lub

- Klauzula koncyliacyjna

W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze koncyliacji. Koncyliacja będzie prowadzona przez Koncyliatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.

3. W przypadku  sporów sądowych strony ustalają właściwość sądu siedziby Zamawiającego.

§ 20

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłożyć Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia: zatrudnienia na  umowę o pracę osób, którymi Wykonawca dysponuje zgodnie z wymogami Rozdziału IV pkt 10 SWZ:

- oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę do realizacji przedmiotu umowy;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,

- zanonimizowaną kopię umowy o pracę w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1781).

- pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości  odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Niewykonanie obowiązku wynikającego z §20 spowoduje naliczenie kar umownych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 21

Treścią §21 w umowie ostatecznej, będzie treść Formularza cenowego (Wycena PFU) – Załącznik nr 1 c wypełnionego przez Wykonawcę w ofercie.

|  | Nazwa i opis | Wart. Netto | Wart. Brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nawilżacze: | …………. zł | …………. zł |
| 1.1 | Wymiana podzespołów dwóch nawilżaczach (zdjęcia w załączniku) obsługujących centrale klima-went. KNW1 i KNW2 w tym: cylindrów z elektrodami, zaworów spustowych, uszczelnień, płytek sterujących, |  |  |
| 1.2 | Rozruch urządzeń |  |  |
| 2 | Modernizacja instalacji chłodniczej w układzie: | …………. zł | …………. zł |
| 2.1 | Spuszczenie i utylizacja wody lodowej, płukanie instalacji wodą bieżąca 2x |  |  |
| 2.2 | Dostawa i montaż siedmiu klima-konwektorów o mocy 7 [kW] każdy wraz z: - pompką skroplin, - elektrozaworem 3 drogowy ON/OFF, - modułem zarządzania zaworami ON/OFF, - filtrami fotokatalitycznymi, - panelem/pilotem zdalnego sterowania, - czujnikiem temperatury do zamontowania na urządzeniu, - interfejsem szeregowym dla połączenia z BMS po protokole Modbus, |  |  |
| 2.3 | Wykonanie instalacji wody lodowej na odcinku o łącznej długości zasilania i powrotu do 300 m.b, wraz z: izolacją, armaturą, zaworami równoważącymi. Instalacja wody lodowej poprowadzona ma zostać od zaworów odcinających istniejącej instalacji poprzez strop z piwnicy na parter (wykonanie otworów, przejść przeciwpożarowych oraz zabudów typu karton-gips na odcinku do 25 m.b), rozprowadzenie instalacji pod sufitem podwieszanym w ciągu komunikacyjnym do przyłączy każdego z siedmiu klima-konwektorów zamontowanych na parterze w miejscach wskazanych przez zamawiającego. |  |  |
| 2.4 | Wymiana węzłów chłodu wraz z kompletną armaturą, orurowaniem i izolacją dwóch central klima–went. tj. KNW1 i KNW2 |  |  |
| 2.5 | Wymiana chłodnic dwóch central klima –went. tj. KNW1 i KNW2 |  |  |
| 2.6 | Napełnienie instalacji chłodniczej - 1500 litrów czynnika chłodniczego (30% roztwór glikolu propylenowego). |  |  |
| 2.7 | Rozruch instalacji, udokumentowany protokołem wykonania próby szczelności i protokołem wykonania regulacji zaworów równoważących z wykorzystaniem atestowanego przyrządu pomiarowego. |  |  |
| 3 | Agregat wody lodowej: | …………. zł | …………. zł |
| 3.1 | Demontaż i utylizacja obecnego agregatu wraz z czynnikiem chłodniczym. |  |  |
| 3.2 | Dostawa i montaż nowego agregatu o parametrach podanych w tabeli technicznej zamieszczonej w PFU |  |  |
| 3.3 | Rozruch urządzenia |  |  |
| 4 | Modernizacja instalacji grzewczej czterech central klima-went. tj. KNW1, KNW2, NW1, NW2: | …………. zł | …………. zł |
| 4.1 | Wymiana węzłów cieplnych wraz z kompletną armaturą, orurowaniem i izolacją czterech central klima-went. tj. KNW1, KNW2, NW1, NW2 |  |  |
| 4.2 | Dostawa i montaż nagrzewnic wodnych czterech central klima-went. tj. KNW1, KNW2, NW1, NW2 |  |  |
| 4.3 | Rozruch instalacji, udokumentowany protokołem wykonaniem próby ciśnieniowej i protokołem wykonania regulacji zaworów równoważących. |  |  |
| 5 | Modernizacja wentylatorów czterech central klima-went. tj. KNW1, KNW2, NW1, NW2: | …………. zł | …………. zł |
| 5.1 | Demontaż istniejących wentylatorów (nawiew, wyciąg) czterech central. |  |  |
| 5.2 | Przebudowa komór wentylacyjnych czterech central. |  |  |
| 5.3 | Dostawa i montaż wentylatorów bezpaskowych (nawiew, wyciąg) czterech central. |  |  |
| 6 | Modernizacja AKPiA | …………. zł | …………. zł |
| 6.1 | Demontaż istniejącego AKPiA |  |  |
| 6.2 | Wymiana oprzewodowania AKPiA do wyłącznika głównego wraz z wyłącznikem głównym, |  |  |
| 6.3 | Dostawa i montaż licznika energii elektrycznej z wbudowany serwerem sieciowym i interfejsem szeregowym dla połączenia z BMS po protokole Modbus TCP. |  |  |
| 6.4 | Wykonanie automatyki dla każdej z czterech central, wraz z interfejsem użytkownika, zapewnianiającej możliwości integracji z BMS szpitala poprzez protokół Modbus TCP/IP (sterowniki do każdej z czterech central w komplecie z kartami Modbus) oraz integracja z dostarczonym systemem scentralizowanego zarządzania. |  |  |
| 6.5 | Dostawa i montaż (w znajdującym się na tym samym poziomie co sterownia tzn. w piwnicy i oddalonym o 300 [m] pomieszczeniu technicznym) systemu scentralizowanego zarządzania pozwalającego na automatyczną synchronizację danych alarmów w czasie rzeczywistym, porównanie zużycia energii i wydajności energetycznej oraz określanie takich działań jak optymalizacja pod względem wydajności i zużycia energii: central klima-went, klima-konwektorów i agregatów zapewniającego łączności przez przeglądarkę, podgląd i zmiany nastaw urządzeń oraz rozbudowę o min. 100 wejść, |  |  |
| 6.6 | Dostawa i implementacja oprogramowania (kopia zapasowa na pendrive) |  |  |
| 6.7 | Rozruch instalacji, udokumentowany wykonaniem 48 godzinnego testu funkcjonalności wraz z przeprowadzeniem: - symulacji stanów awaryjnych układu sterującego pod kątem zachowania w sytuacjach zagrożenia (np. utraty zasilania, awarii komponentów centrali, awarii instalacji), pod kątem nie dopuszczenia do powstania w ich podciśnienia powietrza i odwrócenia kierunku przepływu powietrza, - pomiarów funkcjonalności central klima –went (temperatura, wydatek), - wykonanie pomiarów jakościowych przebiegów prądowych. |  |  |
| 6.8 | Przeprowadzenie dwóch szkoleń z obsługi osobno dla konserwatorów i personelu medycznego wraz z przekazaniem kompletu instrukcji w języku polskim i urządzeń do sterowania użytkownikowi. |  |  |
|  | RAZEM | …………. zł | …………. zł |

§ 22

Zasady zachowania poufności

1.	Wykonawca realizuje umowę z należytą starannością przy wykorzystaniu wiedzy i umiejętności zawodowych, z uwzględnieniem postępu w danej dziedzinie medycyny, z zachowaniem obowiązków określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz zawartych w niniejszej umowie.

2.	Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów oraz danych osobowych należących do zamawiającego, a uzyskanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

3.	Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem się do zachowania w tajemnicy uzyskanych danych, nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Zamawiającego w innym celu niż wykonanie umowy.

§ 23

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

WYKONAWCA :                                                                    ZAMAWIAJĄCY