Bydgoszcz, dnia 18.06.2021 r.

L. Dz.    GZ/KAN/1612/21

ZAPYTANIE OFERTOWE

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp z o.o. zwraca się z prośbą                               o złożenie oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania, którego przedmiotem jest Projekt modyfikacji układu wygrzewania rurociągów parowych zdmuchiwaczy popiołu

Nazwa zadania: Projekt modyfikacji układu wygrzewania rurociągów parowych zdmuchiwaczy popiołu.

Opis zadania:

Przedmiotem zadania jest wykonanie projektu wykonawczego modyfikacji, nadzór nad realizacją oraz wykonanie projektu powykonawczego.

Ogólny zarys układu zdmuchiwaczy popiołu dla jednego z kotłów pokazany jest na rysunku w pliku „Schemat.pdf”. Na drugim kotle układ jest taki sam. W chwili obecnej wygrzewane są tylko rurociągi G058-HS-80-CC-I i G059-HS-80-CC-I. Rurociągi oznaczone symbolami od G060-HS-80-CC-I do G069-HS-80-CC-I nie są wygrzewane. Symbolami od DL015 do DL024 opisane są zdmuchiwacze. Należy zaprojektować układ, który umożliwi wygrzewanie rurociągów dotychczas niewygrzewanych. W plikach „Rury zdmuch L1.pdf” i „Rury zdmuch L2.pdf” znajdują się rysunki izometryczne rurociągów pokazanych na schemacie. Możliwa jest wizja lokalna. Wyłonionemu w ramach postępowania Wykonawcy Zamawiający umożliwi wykonanie pomiarów własnych na obiekcie.

Postępowanie dotyczy przygotowania projektu wykonawczego, autorskiego nadzoru nad realizacją i naniesienia na projekt ewentualnych zmian wynikłych w trakcie realizacji. W trakcie realizacji niezbędna jest obecność osoby, która mogłaby autoryzować konieczne zmiany i nanosić je na projekt powykonawczy.

Termin realizacji: projektu wykonawczego do sześciu tygodni od podpisania umowy,

Termin pełnienia nadzoru – czas realizacji inwestycji.

Termin realizacji projektu powykonawczego- 4 tygodnie od zakończenia montażu

Forma i termin płatności: przelew 30 dni.

Kryterium oceny: cena 100 %

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem platformy zakupowej dedykowanej temu zamówieniu.

Oferty prosimy złożyć do 05.07.2021r. do godz. 10:00 na platformie zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje. Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załączniki nr 1 do niniejszego zapytania

UWAGA: Składając ofertę należy dołączyć dokument ofertowy w postaci pliku PDF.

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA

W nawiązaniu do zapytania ofertowego składam/y ofertę w postępowaniu pn.:

Projekt modyfikacji układu wygrzewania rurociągów parowych zdmuchiwaczy popiołu

dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy, na warunkach przewidzianych w projekcie umowy i zapytaniu ofertowym za cenę ryczałtową

Netto……………………………………………………

Brutto…………………………………………………………………….

………………….………………………………..

Data  i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

UMOWA nr MKUO ProNatura ZO/73/21

zawarta w dniu ……………….. 2020 r. w Bydgoszczy pomiędzy:

Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-862) przy ul. Ernsta Petersona 22, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296965, posiadającą numer NIP 9532559741, REGON: 340378577, BDO 000010322, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz,

którą reprezentuje:

………………………………………

………………………………………

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

……………………………………...,

którą reprezentuje:

……………………………………....

zwaną w dalszej części „Wykonawcą”

Reprezentanci Stron zgodnie oświadczają, że są należycie umocowani do zawarcia niniejszej umowy, której ważność nie zależy od jej potwierdzenia przez jakikolwiek inny podmiot lub organ drugiej Strony, oraz że ich umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone.

Strony na podstawie złożonego przez Zamawiającego zapytania ofertowego  (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych- t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.  2019 ze zm., dalej PZP; do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów tej ustawy) i wyboru oferty Wykonawcy zawierają umowę o następującej treści:

Definicje

- W niniejszej Umowie następujące terminy będą rozumiane i interpretowane w sposób podany poniżej:

- Umowa – oznacza niniejszą umowę zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego wraz ze wszystkimi załącznikami.

- Miejsce Dostawy – oznacza miejsce Dostawy lub świadczenia Usług dla celów niniejszej Umowy, którym jest: Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy przy ul. Ernsta Petersona 22.

- Strony – oznacza bez rozróżnienia Zamawiającego oraz Wykonawcę.

- ZO lub Zapytanie Ofertowe – zapytanie ofertowe na „Projekt modyfikacji układu wygrzewania rurociągów parowych zdmuchiwaczy popiołu.” wraz ze wszystkimi załącznikami, odpowiedziami na pytania Wykonawców i zmianami.

- Oferta - oferta Wykonawcy z dnia ……………………… wraz ze wszystkimi załącznikami

- ZTPOK – instalację Zamawiającego - Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22, w którym realizowany będzie Przedmiot Umowy,

- OPZ- opis przedmiotu zamówienia, zawarty w  zapytaniu ofertowym zapytania ofertowego

2. Treść niniejszej Umowy oraz załączników do niej, w tym w szczególności Zapytanie Ofertowe, OPZ i Oferty Wykonawcy należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się.

§ 1

- Przedmiotem umowy jest projekt modyfikacji układu wygrzewania rurociągów parowych zdmuchiwaczy popiołu. na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przy ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy, obejmujący w szczególności: wykonanie projektu wykonawczego modyfikacji układu wygrzewania rurociągów parowych zdmuchiwaczy popiołu, nadzoru nad realizacją, oraz wykonanie projektu powykonawczego.

- Ogólny zarys układu zdmuchiwaczy popiołu dla jednego z kotłów pokazany jest na rysunku w pliku „Schemat.pdf”. Na drugim kotle układ jest taki sam. W chwili obecnej wygrzewane są tylko rurociągi G058-HS-80-CC-I i G059-HS-80-CC-I. Rurociągi oznaczone symbolami od G060-HS-80-CC-I do G069-HS-80-CC-I nie są wygrzewane. Symbolami od DL015 do DL024 opisane są zdmuchiwacze. Należy zaprojektować układ, który umożliwi wygrzewanie rurociągów dotychczas niewygrzewanych. W plikach „Rury zdmuch L1.pdf” i „Rury zdmuch L2.pdf” znajdują się rysunki izometryczne rurociągów pokazanych na schemacie.        (dalej Usługi lub Prace).

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie miejsce, na którym mają być prowadzone Prace.

- Prace dotyczące projektu wykonawczego zostaną przez Wykonawcę wykonane w terminie 6 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Rozpoczęcie prac nastąpi w ciągu tygodnia od zawarcia umowy. Prace związane z realizacją nadzoru autorskiego będą wykonywane przez cały czas realizacji inwestycji opisanej w projekcie. Projekt powykonawczy będzie zrealizowany w terminie 4 tygodni od zakończenia montażu

§ 2

- Prace, określone w § 1, realizowane będą między innymi na terenie ZTPOK w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22.

- Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp                                            pracownikom  Wykonawcy do pomieszczeń Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.

- Osobami kontaktowymi, uprawnymi do uzgodnień poszczególnych czynności są:

1) ze strony Zamawiającego:

a) ………………………………………, adres email: …………………………., tel. ………….

b) …………………………………., adres email ……………………………….. , tel. ………………………….

2) ze strony Wykonawcy: ……………… adres email: .............., tel. ………………….

- Wskazani przedstawiciele stron upoważnieni są do podpisania protokołu  odbioru Prac.

§ 3

- Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej umowy może posługiwać się innymi podmiotami i podwykonawcami wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Jeżeli przy realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca będzie posługiwał się innymi podmiotami ponosi odpowiedzialność za ich działania i zaniechania, jak za działania i zaniechania własne.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje wymagane do wykonywania oferowanych przez siebie usług.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wybór właściwych materiałów, sprzętu oraz techniki wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in. za zatrudnionych pracowników.

- Wykonawca jest zobowiązany ścisłej współpracy z Zamawiającym i uzyskiwania jego akceptacji co do wszystkich istotnych aspektów zamówienia w tym- założeń projektowych.

- Zamawiający  oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.

§ 4

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Prac zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, wymogami zawartymi w PN, wewnętrznymi procedurami i wskazówkami Zamawiającego oraz przy zachowaniu najwyższej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności.

- Wykonawca oświadcza, iż ma niezbędne doświadczenie i wiedzę do wykonania Prac objętych  niniejszą umową, a także że zapoznał się z ZTPOK, w tym- miejscem realizacji inwestycji w oparciu o przygotowywaną przez niego dokumentację projektową, dokumentacją techniczną instalacji ZTPOK i oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne dane, umożliwiające należyte wykonanie postanowień niniejszej Umowy..

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie i uprawnienia wymagane przepisami prawa, a w szczególności przepisami BHP, w tym posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do wykonywania prac uwzględniających zagrożenia dla danego rodzaju prac/stanowiska oraz że posiadają wymagane uprawnienia i przeszkolenia niezbędne do wykonywania prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca zapewnia, że stan ten będzie utrzymywał się przez cały okres realizacji Umowy. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów w trakcie wykonywania Prac, w tym w szczególności przepisów dotyczących: bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, ochrony środowiska. Powyższe obejmuje także obowiązek przestrzegania wewnętrznych regulacji Zamawiającego obowiązujących na jego terenie w zakresie BHP i p-poż w przypadku, w którym Wykonawca będzie realizował czynności a obszarze zakładu Zamawiającego (w tym ZTPOK). Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenie obowiązków, o których mowa w niniejszym ustępie. Wykonawca jest podmiotem całkowicie odpowiedzialnym za przestrzeganie norm powszechnie obowiązującego prawa, w tym norm BHP i innych obowiązków określonych w § 4 Umowy.

- Jeżeli czynności Wykonawcy będą realizowane na terenie ZTPOK, będą one realizowane z uwzględnieniem obowiązujących w ZTPOK instrukcji i wewnętrznych aktów regulacyjnych. Instrukcje te udostępni Zamawiający. Zamawiający przeprowadzi wymagane wewnętrznymi procedurami szkolenie bhp w zakresie niezbędnym ze względu na przedmiot umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są lub mogą okazać się niezbędne do wykonania niniejszej Umowy  i nie składa w związku  z tym żadnych zastrzeżeń. Za stan techniczny urządzeń i narzędzi niezbędnych do wykonania Prac odpowiada Wykonawca, który oświadcza, że posiada własny sprzęt i zasoby ludzkie niezbędne do wykonania umowy. W celu uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że żaden dokument, wystawiony przez Zamawiającego ani żadna czynność faktyczna, w tym- przeprowadzenie szkolenia, o którym mowa powyżej, nie mogą być interpretowane jako przejęcie przez Zamawiającego odpowiedzialności za spełnienie wymagań BHP względem Wykonawcy, jego pracowników lub współpracowników.

- Wykonawca jest zobowiązany do:

uzyskania na własny koszt i własnym staraniem wszelkich zezwoleń, zatwierdzeń, uzgodnień, oponii, decyzji administracyjnych, badań technicznych, uzgodnień oraz sporządzenia odpowiedniej dokumentacji powykonawczej - jeżeli są wymagane dla zgodnego z prawem prowadzenia Prac.

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy (wykonaną dokumentację projektową , w tym powykonawczą) na okres 12 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy przez przedstawicieli obu stron.

- Obowiązki gwarancyjne  będą  wykonywane przez Wykonawcę w ZTPOK, jeżeli będzie to uzasadnione z uwagi na ich przedmiot.

- W przypadku wystąpienia wad lub usterek, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia usunięcia wad i usterek przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym  z Zamawiającym. W przypadku niemożności uzgodnienia terminu przez Strony, termin ten wyznaczy Zamawiający biorąc pod uwagę charakter usterki czy wady i  szacowany okres niezbędny do jej usunięcia. W razie odmowy usunięcia wad lub nieprzystąpienia do usuwania wad w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Zamawiający może usunąć wady sam lub powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc uprawnień z tytułu gwarancji i nie zostanie to uznane za naruszenie praw autorskich . W przypadku gdy Wykonawca należycie wykona swoje obowiązki gwarancyjne i usunie wadę czy usterkę termin gwarancji, o którym mowa w § 4 ust. 8 w stosunku do prawidłowo wykonanych obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę rozpoczyna się na nowo od dnia podpisania protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu umowy wolnego wad.

- Wszelkie wady i usterki będą zgłaszane na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w niniejszej Umowie.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie jej terminu, jeżeli wada lub usterka ujawniła się przed upływem gwarancji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady ujawnione w okresie obowiązywania rękojmi na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego, niezależnie od odpowiedzialność z tytułu gwarancji.

- Bieg terminu uprawnień z rękojmi za wady, o której mowa w ustępie powyżej, liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń protokołu obioru całości przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada ważną umowę ubezpieczenia OC o wartości sumy gwarancyjnej minimum 200 000 złotych z tytułu i zobowiązuje się do utrzymywania takiego ubezpieczenia w okresie realizacji umowy. Wykonawca oświadcza, iż umowa ubezpieczenia OC obejmuje zakresem odpowiedzialności szkody mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy. Kopia polisy stanowi załącznik do niniejszej Umowy. Wykonawca przed zakończeniem okresu obowiązywania poprzedniej polisy zobowiązany jest do przedłożenia kopii polisy na nowy okres ubezpieczenia.

§ 5

- Za wykonane Prace Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie w wysokości  …………złotych brutto.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone po dokonaniu odbioru Prac (całości przedmiotu umowy) przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, stwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

- Po wykonaniu Prac Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego prawidłową i rzetelną fakturę VAT z terminem płatności wynoszącym 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. Załącznik do faktury i warunek jej wystawienia stanowi protokół, o którym mowa w ustępie powyżej. Na fakturze VAT należy wskazać nr umowy, na podstawie której została ona wystawiona.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, z zastrzeżeniem możliwości zastosowania przez Zamawiającego mechanizmu tzw. split payment. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego  w  wyniku złożenia polecenia przelewu.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT będzie każdorazowo rachunkiem zgłoszonym właściwym organom podatkowym i ujętym w wykazie podatników VAT,   o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista podatników VAT). W przypadku zmiany powyższego stanu rzeczy lub nieprawdziwości oświadczenia jak w zdaniu poprzedzającym Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy zawarty w przedmiotowym wykazie co stanowić będzie o należytym wykonaniu Umowy, a w przypadku,  w  którym przedmiotowy wykaz nie będzie zawierał numeru rachunku Wykonawcy- wstrzymania się z płatnością do czasu jego ujawnienia i nie będzie uważany za pozostającego w opóźnieniu.

- Wykonawca nie może zbyć osobie trzeciej wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6

- Wykonawca opracuje dokumentację objętą Zadaniem, w tym dokumentację  projektową, na podstawie której zrealizowane zostaną prace montażowe i przedstawi ją w formie cyfrowej Zamawiającemu do akceptacji.

- Zamawiający może zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 5 dni roboczych uwagi i zastrzeżenia do przekazanej dokumentacji. Wykonawca przedstawi poprawioną dokumentację w terminie do 3 dni roboczych.

- Brak uwag Zamawiającego w ciągu 5 dni od przekazania dokumentacji projektowej uważa się za Przyjęcie przez Zamawiającego  tej dokumentacji bez zastrzeżeń.

- Po zakończeniu prac montażowych Wykonawca w terminie 4 tygodni od ich zakończenia zakończy prace nad dokumentacją powykonawczą i przekaże ją Zamawiającemu.

- Po zakończeniu prac montażowych, Wykonawca zaktualizuje dokumentację i przekaże ją Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z dołączonym nośnikiem elektronicznym do każdego z egzemplarzy. Nośnik elektroniczny powinien zawierać kompletną wersję cyfrową przedmiotowej dokumentacji.

- Przyjęcie dokumentacji powykonawczej bez zastrzeżeń przez Zamawiającego  będzie podstawą podpisania  Protokołu Odbioru Końcowego  dla całości Prac.

§ 7

- Zamawiający w terminie dwóch dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Prac przystąpi do odbioru.

- Najpóźniej w dniu odbioru Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu całość wymaganej przez obowiązujące przepisy dokumentacji powykonawczej. Nieprzekazanie wskazanych dokumentów upoważnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru prac albo do podpisania go z zastrzeżeniami.

- Przedstawiciel Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie zobowiązany jest do okazywania ww. dokumentów Zamawiającemu oraz do udostępniania ich kopii.

- Po stwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowości wykonanych przez Wykonawcę Prac, w tym przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej, podpisany przez Strony Protokół Odbioru Prac. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonanych przez Wykonawcę Prac, Zamawiający zgłosi Wykonawcy swoje zastrzeżenia na piśmie (Strony dopuszczają formę elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w niniejszej umowie). W razie zgłoszenia zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązany jest dokonać stosownych poprawek zgodnie z zastrzeżeniami Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 6 dni roboczych od dnia następnego, po dniu ich zgłoszenia. Po dokonaniu poprawek Wykonawca powiadomi Zamawiającego w trybie ust. 1, a zapisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio. Obowiązek dokonania poprawek przez Wykonawcę nie skutkuje wydłużeniem terminu wskazanego w § 1.

§ 8

1.	Jeżeli przedmiotem jakiegokolwiek odbioru będzie projekt, instrukcja, dokumentacja (w tym powykonawcza) lub opracowanie albo jakikolwiek inny utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1231 z późn. zm.), zwane dalej w skrócie Dziełem, lub w związku z odbiorem przekazane będzie jakiekolwiek Dzieło, z dniem podpisania przez strony lub innych umocowanych przedstawicieli protokołów odbioru Dzieła, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do wykonanego Dzieła, na zasadach określonych poniżej.

2.	Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieograniczone w czasie i co do terytorium autorskie prawa majątkowe wraz z autorskimi prawami zależnymi do Dzieła, na następujących polach eksploatacji:

1)	w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2)	w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

3)	w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony w pkt 2) powyżej- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, także wprowadzanie do systemów komputerowych, sieci Internet i Intranet,

4)	w zakresie uprawnienia do wykonywania praw zależnych do Dzieła: prawo do dokonywania przeróbek (zmian) w Dziele, jego adaptacji i opracowań, oraz utrwalania, zwielokrotniania rozpowszechniania Dzieła zależnego,

5) wykorzystywanie Dzieła i jego opracowań w związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością.

3.	Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe wraz z autorskimi prawami zależnymi przysługują lub będą mu przysługiwać w chwili przeniesienia na Zamawiającego na zasadzie wyłączności, nie są i nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania sądowego lub egzekucyjnego oraz że posiada lub w chwili ich przeniesienia na Zamawiającego będzie posiadał autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa zależne do zastosowanych rozwiązań technologicznych i technicznych.

4.	Strony Umowy oświadczają, że wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie praw majątkowych wraz z autorskimi prawami zależnymi na wszystkich wymienionych polach eksploatacji, zawarte jest w wynagrodzeniu należnym Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

5.	Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z autorskimi prawami zależnymi obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy Dzieła.

6.	Wykonawca oświadcza, że wykonywane w ramach niniejszej Umowy projekty i dokumentacja nie będą naruszać żadnych praw patentowych, projektowych, innych praw własności przemysłowej lub autorskich, praw do znaków chronionych zastrzeżonych przez lub na rzecz osób trzecich.

7.	Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia i ochrony Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami, krokami prawnymi lub innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszaniem jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw własności przemysłowej i intelektualnej związanych z realizacją przedmiotu Umowy.

8.	Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonych szkód spowodowanych naruszeniem praw patentowych lub innych praw własności intelektualnej czy przemysłowej osób trzecich z wyłączeniem używania przez Zamawiającego przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem wynikającym z warunków Umowy.

9.	Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie o wszelkich roszczeniach i sporach sądowych o naruszenie praw wszczętych przeciwko Zamawiającemu z powodu jego korzystania z jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub przemysłowej udzielonych Zamawiającemu

w ramach niniejszej Umowy.

§ 9

            - Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty  kar umownych z tytułu:

- odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca– w wysokości 10.000 zł;

- opóźnienia w wykonaniu Prac objętych umową w wysokości 3% wartości zamówienia za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia, łącznie nie więcej jednak niż 30 % wartości zamówienia o którym mowa w § 5 us.t 2;

- opóźnienia w usuwaniu wad i usterek gwarancyjnych w wysokości 5% wartości zamówienia za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia, łącznie nie więcej jednak niż 30% wartości zamówienia o którym mowa w § 5 ust. 2;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia od Zamawiającego kary umownej w wysokości 10000 zł;

- 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do innych terminów wyznaczonych w umowie, łącznie nie więcej jednak niż 30 % wartości zamówienia o którym mowa w § 5 ust. 2;

- Kara Umowna, z tytułu wymienionego w ust. 1  powyżej, powinna być zapłacona przez Stronę Zobowiązaną w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty przez Stronę Uprawnioną. Zamawiający, z zastrzeżeniem zakazów wynikających z przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego, może potrącić kwotę kary umownej z wynagrodzenia lub jakiejkolwiek innej należności Wykonawcy. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania jego obowiązków określonych w umowie.

- Jakiekolwiek zastrzeżone w niniejszej umowie lub przepisach prawa na rzecz Zamawiającego uprawnienia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy są względem siebie niezależne i mogą być, według wyboru Zamawiającego, dochodzone łącznie lub każde z osobna. Jakiekolwiek zastrzeżone w niniejszej umowie na rzecz Zamawiającego kary umowne nie wyłączają dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania (w tym uzupełniającego) przewyższającego wartość zastrzeżonych kar.

§ 10

- Oprócz wypadków wymienionych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa (w tym Kodeksu Cywilnego) Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w tym w części niewykonanej:

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, chyba że Wykonawca wykaże, że nie wpłynie to na realizację niniejszej Umowy,

- gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Prac tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie określonym w § 1 lub gdy pozostaje w opóźnieniu z rozpoczęciem lub zakończeniem prac w stosunku do terminów określonych w niniejszej Umowie przekraczającym ….. dni,

- w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania Umowy, jeżeli Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do jej należytego wykonywania nie wykazuje poprawy,

- gdy wygaśnie polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy, wymagana w dokumentacji postępowania., a Wykonawca nie zawrze kolejnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

- W sytuacji określonej w ust. 1 powyżej Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do zakresu Prac wykonanych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy  i zaakceptowanych przez Zamawiającego, pomniejszonej o koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść celem przygotowania kontynuowania Prac.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie.,.

§ 11

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności mogą nastąpić za zgodą obu stron  w formie pisemnego aneksu.

2. Ilekroć w niniejszej umowie zastrzeżono dla jakiejś czynności wyłącznie formę pisemną, bez dalszego określenia, w razie wątpliwości uważa się ją za zastrzeżoną pod rygorem nieważności.

3. W wypadku powstania sporu w związku z niniejszą umową, w szczególności dotyczącego jej zawarcia, wykonywania, wykładni, rozwiązania lub odstąpienia od niej, strony dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

4. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania w/w sporów będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Bydgoszczy.

5. Sprawy nieuregulowane niniejszą umową podlegają przepisom powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

6. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu. Zmiana danych kontaktowych nie stanowi zmiany niniejszej umowy   i może nastąpić pisemnie lub mailowo.

7. W przypadku niezrealizowania obowiązku określonego w ust. 6, pisma i informacje dostarczone zgodnie z dotychczasowymi danymi kontaktowymi, w tym pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za skutecznie doręczone.

8. Umowa niniejsza została sporządzona w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

9. Wszelkie  załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

ZAMAWIAJĄCY             						WYKONAWCA