Słupsk, dnia 25 czerwca 2025 r.

Zamawiający:

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku,

76-200 Słupsk, ul. Artura Grottgera 13,

który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk,

Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

Adres strony internetowej Zamawiającego: https://www.zimslupsk.pl

Platforma zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk

Numer telefonu: +48 59 841 00 91, e-mail: zamowienia@zimslupsk.pl

ZP.261.12.13.2025.ZP4

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na wykonanie roboty budowlanej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116342G wraz z przebudową zjazdów (ul. Portowa na odcinku od ulicy Bałtyckiej do ulicy Wernera) w Słupsku”. Znak sprawy ZP.261.12.2025.ZP4.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Ustawą”, zawiadamia iż wniesiono wnioski dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Treść wniosku wraz z odpowiedzią Zamawiającego zestawiono poniżej.

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąży Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający potwierdza, z zastrzeżeniem, że stan faktyczny zostanie potwierdzony po pierwszym wytyczeniu w terenie.

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami

administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują

ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na

cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie

zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający przewidział zmiany treści umowy w zakresie terminu i dodatkowego wynagrodzenia w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ, w szczególności w §9 i §17.

Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robot wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający przewidział zmiany treści umowy w zakresie terminu i dodatkowego wynagrodzenia w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ, w szczególności w §17.

Pytanie nr 6:

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnego materiału

do kruszywa łamanego, czyli kruszywa betonowego (przekrusz betonowy).

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania proponowanego materiału.

Pytanie nr 7:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma wykonać tylko regulację wysokościową urządzeń obcych

zlokalizowanych na inwestycji przy zastosowaniu materiałów istniejących, a koszt elementów

uszkodzonych lub ich brak, wymaganych do regulacji (jeżeli takie się pojawią) nie obciąży Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający potwierdza powyższe, z zastrzeżeniem prac dotyczących usunięcia kolizji ujętych w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 8:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą w projekcie, obowiązek

usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5, 6 i 7 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie:

- Terminu związania ofertą – Rozdział XVI SWZ pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 01.08.2025 r.”

- Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert  - Rozdział nr XVII pkt 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk do dnia 03.07.2025 r. do godziny 10:00.”

„2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.07.2025 r. o godzinie 10:15.”

Zamawiający informuje, że wszystkie postanowienia powołane w SWZ związane z wprowadzonymi zmianami, w tym terminem związania ofertą, składania i otwarcia ofert będą podlegały nowemu terminowi, w szczególności takie jak aktualność dokumentów określona w SWZ.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana treści SWZ stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk

Pozostałe zapisy treści SWZ pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że udzielenie odpowiedzi na pozostałe pytania, które wpłynęły od Wykonawców nastąpi niezwłocznie.

Zastępca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

mgr inż. Monika Juśkiewicz

W załączeniu:

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Otrzymują:

- Strona prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk

- ZIM aa