**Załącznik nr 2 do SWZ**

UMOWANr IRŚ/…./2022

zawarta w dniu……………….. w Siemkowicach

pomiędzy:

**Gminą Siemkowice**,

Plac Wolności 1

98-354 Siemkowice

NIP 5080015198

reprezentowaną przez:

**Zofię Kotynia** – Wójta Gminy Siemkowice

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy **Iwony Grzegorczyk - Namyślak**

zwanym dalej ***„Zamawiającym”***,

a

firmą:

........................................................................................................................................

z siedzibą:

........................................................................................................................................

reprezentowaną przez:

.....................................................................................................................................

zwana dalej „Wykonawcą

o następującej treści:

Umowa została zawarta na skutek rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi pn.: **Odbiór   
   i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Siemkowice.**
2. Szczegółowy zakres i opis usługi będącej przedmiotem umowy zawarty jest w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, która to SWZ stanowi integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz telefonów do kontaktów roboczych   
   z uwzględnieniem łączności bezprzewodowej niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
4. W imieniu Zamawiającego koordynację działań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi objętej SWZ, w tym rozliczeń z Wykonawcą, prowadzić będzie ………………………………………………..…..

**§ 2**

**Wynagrodzenie**

1. Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w całym okresie jej obowiązywania ustalone na podstawie formularza ofertowego w wysokości brutto ………………………………. zł (słownie: ……………………………...), w tym netto ………………… zł (słownie: ……………………), podatek VAT (...…%) ……………… zł (słownie ………...).
2. Wynagrodzenie za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych wynosi brutto …………………. zł (słownie: ………………………………..).
3. Ustala się, że obowiązującą formą wynagrodzenia za realizację usługi będzie wynagrodzenie ustalone jako iloczyn rzeczywistej ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów i ceny netto odbioru 1 Mg odpadów komunalnych przedstawionej w formularzu ofertowym, powiększony o należny podatek od towarów i usług (podatek VAT).
4. Ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych ustalana będzie na podstawie raportu kwartalnego zawierającego informacje o rodzaju, kodzie, masie i ilości odebranych oraz zagospodarowanych odpadów, stanowiący załącznik do faktury.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne i konieczne do realizacji zamówienia.
6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury do siedziby Zamawiającego.
7. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem rachunku bankowego, o którym mowa wyżej, dla którego został wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Rachunek musi być uwidoczniony w Centralnej ewidencji Kont Bankowych (tzw. Biała Lista Podatników VAT).
8. Zamawiający dokonuje płatności wyłącznie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 10 dni przed terminem płatności faktury końcowej, oświadczenie podwykonawcy o wykonaniu przez Wykonawcę ostatecznego rozliczenia z podwykonawcą/-cami i nieposiadaniu z tego tytułu żadnych wierzytelności   
   u Wykonawcy usług w związku z realizacją przedmiotowej umowy.
10. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 9 Zamawiający zatrzyma   
    z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu ich otrzymania. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia tej kwoty i przekazania jej podwykonawcy tytułem zapłaty po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
11. Ustalenia ust. 9 stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami~~.~~

**§ 3.**

**Termin realizacji**

1. Wymagany termin realizacji umowy od dnia **01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.**

**§4**

**Warunki płatności**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalane miesięcznie na podstawie faktycznie odebranej   
   w danym miesiącu ilości odpadów z terenu gminy Siemkowice przy zastosowaniu ww. ceny jednostkowej brutto za odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów.
2. Zamawiający będzie rozliczał się z wykonawcą w okresach miesięcznych.
3. Wynagrodzenie za dany miesiąc płatne będzie pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę wraz z fakturą miesięczną:
4. raportu potwierdzającego ilość i rodzaj odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych, sporządzonego na podstawie kwitów wagowych z każdego ważenia każdej frakcji odpadów;
5. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Fakturę należy wystawić na dane:

Nabywca: Gmina Siemkowice, Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice, NIP 5080015198

Odbiorca: Urząd Gminy Siemkowice, Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice

**§ 5**

**Obowiązki Wykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
2. wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zachowaniem należytej staranności w terminach określonych w harmonogramach odbierania odpadów komunalnych,
3. należytego wykonywania wszystkich obowiązków i zadań opisanych w SWZ,
4. niezwłocznego przekazywania informacji dotyczących realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania,
5. w przypadku utraty w trakcie realizacji umowy uprawnień niezbędnych do realizacji umowy, w tym utraty ważności posiadanych wpisów i zezwoleń, przedłożenia bez dodatkowego wezwania Zamawiającemu kserokopii nowych dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonania działalności objętej niniejszą umową,
6. używania pojazdów specjalistycznych oraz zapewnienia dostatecznej ilości tych pojazdów, gwarantujące terminowe i jakościowe wykonanie niniejszej umowy,
7. umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego kompleksowej kontroli sposobu wykonywanej usługi świadczonej przez Wykonawcę,
8. okazania na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i odpowiednimi przepisami prawa,
9. postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz w sposób zgodny z zapisami art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wymaganiami ochrony środowiska oraz Planem gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego,
10. za **zawinione przez Wykonawcę** nieosiągnięcie wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w poszczególnych latach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
11. za **zawinione przez Wykonawcę** nieosiągnięciewymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: odpady komunalne z grupy 15 oraz z grupy 20, z wyjątkiem odpadów o kodach 20 02 02, 20 03 04 i 20 03 06.”
12. Wykonawca, zgodnie z art. 6f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa instalacje, w szczególności instalacje komunalne, do których jest obowiązany przekazać odebrane odpady komunalne:

- ……………………………………………,

- ……….……………………………………,

- ……………………………………………..

**§6**

**Odstąpienie od umowy**

1. Oprócz wypadków wymienionych w ustawie, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 90 dni od powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach:
2. gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
3. Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje go, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
4. nastąpią opóźnienia realizacji części lub całości umowy przez Wykonawcę powyżej 14 dni   
   z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**§7**

**Kary umowne**

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach   
   i wysokościach:
2. 100,00 zł za każdy dzień zwłoki:

* w wyposażeniu każdego miejsca gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki (worki) określone w SWZ (kara liczona osobno od każdego miejsca) – kara umowna o której mowa nie dotyczy sytuacji, kiedy właściciel nieruchomości odmawia odbioru pojemników,
* w wymianie lub dostarczeniu dodatkowych pojemników po dokonanej aktualizacji wykazu,(kara liczona osobno od każdego miejsca),
* w złożeniu raportu o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach wraz z informacją o posesjach, do których pojemników nie dostarczono (z podaniem przyczyny niedostarczenia)
* w odbiorze odpadów z PSZOK-a,

1. 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek:

* nie przestrzeganie przez Wykonawcę czystości i porządku na terenie PSZOK podczas odbioru odpadów, w tym za nie zapewnienie sukcesywnego wywozu odpadów (przepełnione pojemniki, odpady gromadzone obok pojemników itp.) – powyższa okoliczność stwierdza Zamawiający podczas przeprowadzonej kontroli, z której sporządza protokół oraz dokumentację zdjęciową,
* za nieprzestrzeganie zasad segregacji odpadów przy odbiorze od mieszkańców, w szczególności zmieszanie posegregowanych odpadów (odbiór jednym autem różnych rodzajów odpadów),

1. 50,00 zł za każdy potwierdzony przypadek niedokonania lub nieterminowego odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałej z przyczyn dotyczących Wykonawcy,
2. 15% szacunkowego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 za rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
3. za zawiniony przez Wykonawcę za brak osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu wymaganych przepisami prawa oraz poziomu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji w wysokości równej karze przewidzianej przepisami prawa (o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) dla gminy za niewywiązanie się z tego obowiązku,
4. 0,1 % szacunkowego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 za nieprzeprowadzenie lub nieterminowe przeprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy ustawowe odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych w przypadku zwłoki w uregulowaniu wynagrodzenia.
7. Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość kar umownych.
8. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % szacunkowego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1.
9. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego kara umowna w wysokości 15% szacunkowego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 za rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

**§ 8**

**Zmiana umowy**

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych i innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmiany Umowy, o których mowa w art. 436 pkt 4) lit b) ustawy Pzp:
3. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego. Zmiana ustawowej wysokości podatku powoduje odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto od daty wprowadzenia zmiany, z zastrzeżeniem braku zmiany wynagrodzenia netto. Naliczenie podatku od nowej wysokości dopuszcza się tylko od wynagrodzenia za część Umowy realizowanej po dniu wejścia w życie przepisów ustalających zmiany stawki podatku;
4. w przypadku następujących zmian:
5. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
6. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne,
7. zasad gromadzenia i wysokości opłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa   
   w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342),

- skutkujących zmianą kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę zastosowanie mają zasady wskazane w ust. 3, 4, 5 i 6 pod warunkiem, iż wzrost kosztu nastąpi co najmniej 20 % . Waloryzację pomniejsza się o waloryzację wskazaną w ust. 7.

1. Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę umowy   
   w terminie do 30 dni od wejścia w życie ww. zmiany, wskazując podstawę prawną oraz uzasadnienie faktyczne zawierające w szczególności wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany określonych w ust. 2 pkt 2) lit. a), b) lub c) na kalkulację wynagrodzenia oraz wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy. Wniosek uwzględniać może jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, do których poniesienia Wykonawca jest zobligowany w związku ze zmianą wysokości ww. składników. Zamawiający nie wyraża zgody na akceptację kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie wynikają z konieczności ich dostosowania do wysokości wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość ww. składników.
2. Strona składając wniosek, o którym mowa w ust. 3 winna wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana czynników cenotwórczych ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia. W przypadku składania wniosku przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zasadność złożenia takiego wniosku. W szczególności Zamawiający może żądać odpowiednio:
3. aktualnego wykazu pracowników (wraz ze wskazaniem procentowego ich zaangażowania w realizację zamówienia w przypadku osób zatrudnionych na pełen etat oraz wskazaniem stosownego proporcjonalnie zmniejszonego tego wymiaru w przypadku zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat), których ta zmiana dotyczy wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami dotychczas zawartych umów o pracę,
4. pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi,
5. pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi,
6. wpływu zmiany na koszty związane z wykonaniem umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów, na które ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia oraz jaki te zmiany mają wpływ na zakładany zysk.
7. Wzrost kosztu Wykonawcy będzie odnosił się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących przedmiot umowy, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane   
   z realizacją przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego.
8. W przypadku udokumentowania zmian ww. kosztów, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość kosztu Wykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego, a wynikającą bezpośrednio ze zmian wskazanych we wniosku, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych związanych ze zmianą oraz w proporcji do zaangażowania pracowników w realizację pozostałej do wykonania części zamówienia – w przeliczeniu na cenę jednostkową wykonania usługi odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów komunalnych.
9. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 2) będzie mieć zastosowanie od dnia złożenia uzasadnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 9.
10. Zamawiający zgodnie z art. 439 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia (zwiększenie lub zmniejszenie) określonego w §2 Umowy w przypadku, gdy ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy ulegną, zgodnie   
    z odpowiednim komunikatem Prezesa GUS o wskaźniku cen i usług, zmianie o co najmniej 10%   
    w stosunku do tych cen i kosztów z daty złożenia oferty.
11. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie waloryzacji o zmianę wynikającą z aktualnego na dzień złożenia wniosku miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalanego przez Prezesa GUS w stosunku do:
12. miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego w miesiącu przypadającym na składanie ofert – w przypadku pierwszego wniosku o waloryzację;
13. miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego w miesiącu,   
    w którym Wykonawca wystąpił z poprzednim wnioskiem o waloryzację – w przypadku każdej kolejnej waloryzacji.

z zastrzeżeniem maksymalnej kwoty zmiany wynagrodzenia określonej w ust. 8. W przypadku każdej waloryzacji, waloryzacji podlega jedynie wynagrodzenie Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia niezrealizowanego do dnia złożenia wniosku.

1. W przypadku gdyby wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowane przez Prezesa GUS przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.
2. Strona, która wnosi o waloryzację wynagrodzenia zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku i przedstawienia szczegółowego uzasadnienia, wskazującego:
3. jakie ceny i koszty związane z realizacją Umowy wzrosły w stosunku do cen i kosztów z daty złożenia oferty, wraz z odniesieniem się do odpowiednich komunikatów Prezesa GUS dotyczących wskaźników tych cen i usług;
4. dlaczego ww. zmiana wpływa na koszt realizacji Umowy;
5. kwotę waloryzacji, o jaką zmienił się koszt wykonania Umowy, w związku ze zmianą cen   
   i kosztów związanych z realizacją Umowy wraz z uzasadnieniem.
6. W przypadku wątpliwości w zakresie przedstawionych informacji, każda ze Stron może żądać uzupełnienia lub poprawienia informacji przedstawionych przez Stronę wnioskującą o zmianę wynagrodzenia w wyniku waloryzacji.
7. Złożenie wniosku o waloryzację wynagrodzenia dopuszczalne jest nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż co 3 miesiące.
8. Waloryzacja nie obejmuje wynagrodzenia za usługi wykonane przed datą złożenia wniosku.
9. Łączna wartość wszystkich waloryzacji wynagrodzenia nie może przekroczyć poziomu 10% pierwotnie przewidzianego wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie Umowy w całości.
10. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić pod warunkiem, że zmiana cen związanych   
    z realizacją zamówienia ma rzeczywisty wpływ na koszt wykonania Umowy.
11. Jeżeli zawarcie Umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.
12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z zapisami powyżej zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
13. przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,
14. okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
15. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany wynagrodzenia za zasadny, Strony zawrą aneks do umowy.
16. Nadto Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, w poniższym zakresie, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
17. w zakresie sposobu realizacji Umowy oraz jej zakresu w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego i aktów prawa miejscowego wpływających na sposób realizacji Umowy, w szczególności w zakresie:
18. rodzajów odpadów podlegających odbiorowi przez Wykonawcę zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym lub aktami prawa miejscowego, obejmującymi wprowadzenie dodatkowych rodzajów odpadów bądź ich ograniczenie,
19. częstotliwości (odbieranych odpadów i innych obowiązków), w tym zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu powyższej częstotliwości,
20. wymagań co do pojemników lub worków, co obejmuje między innymi przypadki gdy: - nastąpi konieczność wprowadzenia nowych lub odmiennych wymagań, w tym zakresie, w tym dotyczących kolorów pojemników lub worków na odpady, lub wystąpią zmiany w zakresie obowiązków związanych z dostarczeniem pojemników lub worków, lub wystąpią zmiany dotyczące zakresu lub sposobu mycia pojemników,
21. wymagań dotyczących działalności prowadzonej przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
22. frakcji odpadów podlegających zgodnie z przepisami selektywnemu zbieraniu lub obowiązkowemu przekazaniu do instalacji lub instalacji komunalnej lub innego określonego w przepisach miejsca,
23. miejsca, sposobu lub innych warunków zagospodarowywania odpadów, w tym dotyczących instalacji, do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady.
24. w zakresie terminu wykonania którejkolwiek z usług lub innych świadczeń stanowiących przedmiot Umowy wywołanych okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji Umowy i niezależnymi od Stron Umowy, polegających na skróceniu lub wydłużeniu któregokolwiek z przewidzianych terminów, o liczbę dni uzasadnioną powyższymi okolicznościami, która nie wpływa na zakres zamówienia oraz wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,
25. w zakresie sposobu spełnienia świadczenia w przypadku wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się go w określonej sytuacji, a którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań lub mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania prac Do zdarzeń takich należy zaliczyć w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, epidemii, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, przy czym przedłużenie terminu zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej. Z uwagi na zawarcie niniejszej Umowy w okresie epidemii, możliwość uznania przez Strony wystąpienia siły wyższej w postaci aktualnej epidemii za podstawę do zmiany Umowy będzie mogła mieć miejsce jedynie w wyjątkowych przypadkach, których Strony nie mogły przewidzieć w okresie zawierania Umowy, jednakże nie mogą to być sytuacje, podobne do sytuacji mających miejsce w roku 2020, 2021 i 2022 r. np. ograniczenia w funkcjonowaniu urzędów, organów administracji, ograniczenia w przemieszczaniu się.
26. odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie usługi bez ograniczenia zakresu zamówienia powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji usługi i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych oraz przepisy prawa, w tym aktów prawa miejscowego,
27. w zakresie przekazywanych informacji dotyczących przedmiotu Umowy, w tym raportowania, kontroli i zarządzania jakością świadczonych usług, dopuszcza się zmianę sposobu, terminów i treści przekazywanych informacji, w tym raportów, pod warunkiem, że w konsekwencji nie zostaną obniżone standardy świadczenia usługi określone przez Zamawiającego w OPZ i Umowie, jeżeli zmiana pozwala na prawidłową realizację przez Zamawiającego jego zadań dotyczących gospodarki odpadami, usprawnienie realizacji Umowy, obniżenie kosztów świadczenia usługi lub podniesienie standardów świadczonej usługi.
28. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez Strony jako nieistotne, mogą być wprowadzone do Umowy w każdym czasie.
29. Wprowadzanie zmian w zakresie ilości i lokalizacji punktów odbioru dla odpadów komunalnych (przyrost lub ubytek) nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy sporządzonego w formie pisemnej w zakresie opisanym w OPZ.
30. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie   
    w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewidział katalog zmian umowy, na które mogą powoływać się strony niniejszej umowy.
31. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:
32. zmianie siedziby lub nazwy firmy,
33. zmianie osób reprezentujących,
34. ogłoszeniu upadłości,
35. ogłoszeniu likwidacji,
36. zawieszeniu działalności,
37. wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

**§ 9**

**Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zgodnie ze stanem prawnym na dzień podpisania umowy.

**§ 10**

**Siła wyższa**

1. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają zdarzenia siły wyższej powstałe po zawarciu umowy. Zdarzeniami siły wyższej są zdarzenia zewnętrzne, nagłe, nieuchronne, o charakterze nadzwyczajnym niezależne od woli Stron, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, a które mają wpływ na wykonanie niniejszej Umowy w ten sposób, że uniemożliwiają wykonanie Umowy w całości lub w części przez pewien okres lub definitywnie, których skutków Strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, przy czym mogą to być w szczególności okoliczności wskazane w ust. 2.
2. Terminem „siła wyższa” Strony określają akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy oraz inne zdarzenia spełniające przesłanki, o których mowa w ust. 1,
3. Powstanie i ustanie „siły wyższej” winno być zgłoszone drugiej Stronie przez Stronę podlegającą jej działaniu. Zawiadomienia – dokonane za pośrednictwem korespondencji pocztowej, kurierskiej, telefonicznej lub faksu – winny nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od powstania „siły wyższej”;
4. W przypadku zgłoszenia telefonicznego należy niezwłocznie potwierdzić je w formie pisemnej. Przedstawienie drugiej Stronie dokumentacji, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej siły wyższej w takim zakresie, w jakim jest ona możliwie osiągalna, w terminie do 7 dni od daty pisemnego potwierdzenia zawiadomienia o zaistnieniu siły wyższej, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z niniejszego paragrafu.
5. Jeśli w ciągu 14 dni od pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu siły wyższej jej działanie nie ustanie, Strony spotkają się w celu podjęcia działań dla uniknięcia dalszego opóźnienia w realizacji Umowy.
6. Jeżeli okoliczności siły wyższej trwają przez okres dłuższy niż 90 dni po zawarciu umowy, Strony mają prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w niniejszym ustępie, będą mieć odpowiednie zastosowanie zapisy ust. 7 .
7. W razie rozwiązania Umowy, Strony Umowy sporządzą w terminie do 7 dni od daty złożenia oświadczenia o rozwiązaniu, protokół potwierdzający zakres wykonanego, a niezapłaconego Przedmiotu Umowy. Protokół będzie stanowić w tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia Umowy, przy czym Wykonawcy należy się wynagrodzenie wyłącznie za część Przedmiotu Umowy, która zgodnie ze sporządzonym Protokołem została przez Zamawiającego odebrana bez zastrzeżeń.
8. W przypadku wystąpienia wpływu siły wyższej na zdolność Wykonawcy do terminowego świadczenia usług lub wykonania ich za cenę ofertową, Strony mogą, w zależności od okoliczności, wprowadzić w drodze aneksu odpowiednie zmiany w terminach odbioru odpadów, częstotliwości ich odbioru oraz w sposobie selektywnego odbioru odpadów komunalnych.

**§ 11**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralną część umowy stanowią następujące dokumenty:

1. Oferta wykonawcy
2. Umowa powierzenia danych

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

Kontrasygnata Skarbnika: