**OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH**

**(Zadanie 2 – Etap 2)**

1. **Do obowiązków Wykonawcy w zakresie robót budowlanych, oprócz określonych w innych postanowieniach Umowy, należy:**
2. Zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca składowania materiałów oraz zaplecza socjalnego na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiającego.
3. Wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robót oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy.
4. Zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie prowadzonych robót oraz dostarczenie, zamontowanie i utrzymanie wszelkich osłon, ogrodzenia, światła, znaków ostrzegawczych, których potrzeba wynika z obowiązujących w tym względzie przepisów.
5. Konieczność przeprowadzania dostaw materiałów na budowę środkami transportu adekwatnymi do nośności dróg dojazdowych.
6. Zapewnienie wymaganych przepisami zgód, uzgodnień oraz ponoszenie opłat związanych z transportem*,* zabezpieczeniem i oznakowaniem robót*.*
7. Przedstawienie na żądanie Zamawiającego, na każdym etapie realizacji robót budowlanych w terminie 3 dni-stosownego oświadczenia potwierdzającego wywóz i utylizację materiałów odpadowych, budowlanych, pochodzących z rozbiórek oraz wykopów zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami.
8. Zapewnienie kompleksowej koordynacji, pełne planowanie i wykonanie rzeczowe robót budowlanych.
9. Pełnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawców i dalszych podwykonawców robót, usług i dostaw.
10. Zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robót.
11. Właściwe zabezpieczenie wykonywanych robót i istniejącej infrastruktury technicznej, między innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoż.
12. Informowanie przedstawiciela Zamawiającego o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót budowlanych oraz o terminie:
    * + - 1. zakończenia robót ulegających zakryciu,
          2. zakończenia robót zanikających,

o których Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie później niż   
w terminie 2 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknięciem.

1. Zgłoszenie do odbioru wszelkich robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców poprzedzone musi być dokonaniem ich odbioru przez Kierownika budowy i potwierdzone stosownym protokołem odbioru przedłożonym Zamawiającemu.
2. Przeprowadzenie wszelkich wymaganych prób, badań i sprawdzeń, w terminie pisemnie uzgodnionym z Zamawiającym, o którym Kierownik budowy powiadomi wpisem do dziennika budowy, nie później niż 3 dni przed terminem wyznaczonym   
   do dokonania prób, badań i sprawdzeń.
3. Wykonanie robót rozbiórkowych będących w kolizji z planowanymi robotami.
4. Udokumentowanie wykonania jakościowego przewidzianych do realizacji zakresów rzeczowych robót.
5. Konieczność realizacji inwestycji w porze dziennej z wyłączeniem dni świątecznych.
6. Organizacja robót w sposób zapewniający możliwość korzystania przez Zamawiającego z co najmniej jednego z dwóch sektorów postojowych, w obrębie których będą prowadzone roboty. W związku z tym, że roboty będą odbywały się w obrębie czynnej zajezdni autobusowej, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu do zatwierdzenia projektów organizacji ruchu na każdy etap robót powodujący wyłączenie z eksploatacji miejsc postojowych autobusów oraz dróg dojazdowych i manewrowych.
7. Sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych robót budowlanych   
   pod względem formalnym i merytorycznym.
8. Uzgadnianie z przedstawicielem Zamawiającego zastosowania innych *(równoważnych)* materiałów budowlanych/urządzeń niż przewiduje dokumentacja projektowa*.*
9. Przedkładanie Zamawiającemu dokumentacji zamiennej lub rysunków warsztatowych zaakceptowanych przez projektanta w terminie min. 7 dni roboczych przed rozpoczęciem robót/zamiarem wbudowania *(warunkiem wbudowania lub rozpoczęcia robót jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego - Zamawiający może wyrazić zgodę po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta).*
10. Naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia w toku realizacji umowy istniejącej infrastruktury technicznej w tym m. in. instalacji podziemnych, urządzeń, obiektów budowlanych, naruszonych nawierzchni oraz terenów przyległych.
11. Utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym dróg/ciągów komunikacyjnych (wewnętrznych i zewnętrznych), z których korzystać będzie Wykonawca, w tym przeciwpożarowych.
12. Zapewnienie nadzoru geotechnicznego przy robotach ziemnych, odwodnieniowych itp.
13. Ponoszenie kosztów związanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa przez właściwe organy/inne jednostki.
14. Na etapie wykonywania robót budowlanych organizowanie narad koordynacyjnych na każde żądanie Zamawiającego *(w miejscu i terminie ustalonym z Zamawiającym, z udziałem kierownika budowy i kierowników robót poszczególnych branż, lub innymi osobami wskazanymi przez Zamawiającego).*
15. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej *(format .jpg)* lub wideo *(format .avi)* robót ulegających zakryciu, robót zanikających.
16. Protokolarne przejęcie terenu budowy przez Wykonawcę.
17. Ścisła współpraca i koordynacja robót *(na każdym etapie realizacji inwestycji)* z gestorami sieci wod – kan, deszczowej, energetycznej.
18. Na własny koszt ubezpieczenie budowy i robót, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej – począwszy od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Kierownika budowy. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
    1. roboty, obiekty budowlane, urządzenia, oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, do wartości adekwatnej do wartości przedmiotu umowy Zadania 2, ustalonej przez Wykonawcę,
    2. urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie budowy przez Wykonawcę, niezbędny do wykonania robót – do wartości niezbędnej do ich ewentualnego zastąpienia,
    3. odpowiedzialność cywilna obejmująca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody rzeczowe powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy w zakresie Zadania 2.
19. Do wszystkich czynności opisanych w § 3 ust. 3 Umowy Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić osoby na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).
20. W trakcie realizacji robót budowlanych Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
21. żądania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracowników, osoby na terenie budowy) oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,
22. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,
23. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót lub w siedzibie Wykonawcy, zadawania pytań w szczególności osobom przebywającym na terenie budowy.
24. Na etapie realizacji Umowy Zamawiający przewiduje możliwość żądania złożenia w wyznaczonym terminie:
25. oświadczenia zatrudnionego pracownika,
26. oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
27. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

* zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

1. Jeżeli na terenie budowy roboty wykonywać będzie osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba ta będzie musiała opuścić teren budowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną. Fakt taki musi być potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez Inspektora Nadzoru lub przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisania przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.
2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.