**nr referencyjny ZP.271.14.2022** Aleksandrów Łódzki, dn. 19.07.2022 r.

**Wyjaśnienie treści oraz zmiana SWZ**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w** **trybie podstawowym bez negocjacji pn.**

**Dostawa i wdrożenie systemu klasy SIEM (Security Information and Event Management) wraz**

 **z modułem ochrony danych osobowych RODO oraz klastra sprzętowego urządzeń UTM**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( T.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm..; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami SWZ:

**Pytanie 1.**

zwracam sie z pytaniem czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin dostawy utm-ów do 4 miesięcy? Prośbę swoja motywuję informacją od producenta że z uwagi na przerawne łancuchy dostaw – dostawa UTM-ów o parametrach opisanych OPZ UTM znacząco się wydłużyła i mogą potrwać do 4 miesięcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści SWZ uwzględniając zmianę terminu wykonania umowy z 2 miesięcy od podpisania umowy na 4 miesiące od podpisania umowy, i dokonuje zmian treści SWZ wskazanych poniżej.

Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

1. W rozdziale IIII. 1 SWZ Termin i miejsce wykonania zamówienia – zmiana terminu realizacji dostawy i uruchomienia urządzeń dla części II zamówienia Dostawa i wdrożenie zintegrowanego system bezpieczeństwa (UTM) – 2 szt z 2 miesięcy od dnia podpisania umowy na 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

Zapis przed zmianą:

**III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. Termin realizacji zamówienia:

**Część I: Dostawa i wdrożenie oprogramowania SIEM (Security Information Event Management) umożlwiającego zbieranie i przechowywanie informacji o zdarzeniach IT oraz wspomagającemu organizację w utrzymaniu zgodności z wymaganiami RODO**

Dostawa i wdrożenie systemu klasy SIEM (Security Information and Event Management) wraz z modułem ochrony danych osobowych RODO w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy i utrzymywanie Systemu przez 12 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru wdrożenia Systemu

**Część II: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego system bezpieczeństwa (UTM) – 2 szt**

dostawa 2 Urządzeń UTM oraz wykonać instalacja, konfiguracja i uruchomienie Urządzeń w ramach infrastruktury Zamawiającego w terminie **2 miesięcy** od daty podpisania umowy, a także świadczyć usługę aktualizacji oprogramowania, wsparcia technicznego i serwisu gwarancyjnego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

Zapis po zmianie:

**III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. Termin realizacji zamówienia:

**Część I: Dostawa i wdrożenie oprogramowania SIEM (Security Information Event Management) umożlwiającego zbieranie i przechowywanie informacji o zdarzeniach IT oraz wspomagającemu organizację w utrzymaniu zgodności z wymaganiami RODO**

Dostawa i wdrożenie systemu klasy SIEM (Security Information and Event Management) wraz z modułem ochrony danych osobowych RODO w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy i utrzymywanie Systemu przez 12 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru wdrożenia Systemu

**Część II: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego system bezpieczeństwa (UTM) – 2 szt**

dostawa 2 Urządzeń UTM oraz wykonać instalacja, konfiguracja i uruchomienie Urządzeń w ramach infrastruktury Zamawiającego w terminie **4 miesięcy** od daty podpisania umowy, a także świadczyć usługę aktualizacji oprogramowania, wsparcia technicznego i serwisu gwarancyjnego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru

1. W rozdziale XV.1 SWZ Termin związania ofertą – zmiana terminu związania ofertą z 18.08.2022 na 23.08.2022 r.

Zapis przed zmianą:

**XV.termin związania ofertą**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **18.08.2022 r.**

Zapis po zmianie:

**termin związania ofertą**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **23.08.2022 r.**
2. W rozdziale XVII.1 SWZ Termin składania ofert – zmiana terminu składania ofert z 20.07.2022 r. godz. 11.00 na 25.07.2022 godz. 11.00

Zapis przed zmianą:

**XVII. SPOSÓB ORAZ termin sKładania ofert**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:  [**https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki**](https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki)na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 20.07.2022 r. do godz. 11.00**

Zapis po zmianie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:  [**https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki**](https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki)na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 25.07.2022 r. do godz. 11.00**
2. W rozdziale XVIII.1 SWZ Otwarcie ofert – zmiana terminu składania ofert z 20.07.2022 o godz. 11.30 na termin 25.07.2022 o godz. 11.30

Zapis przed zmianą

**XVIII. otwarcie ofert**

1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 20.07.2022 r. o godz. 11.30.**

Zapis po zmianie:

**XVIII. otwarcie ofert**

1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 25.07.2022 r. o godz. 11.30.**
2. W załączniku nr 3 do SWZ Formularz ofertowy – zmianie ulega pkt 4 zmiana terminu realizacji dostawy i uruchomienia urządzeń dla części II zamówienia Dostawa i wdrożenie zintegrowanego system bezpieczeństwa (UTM) – 2 szt z 2 miesięcy od dnia podpisania umowy na 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

Zapis przed zmianą:

1. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:
* 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy i utrzymywać System przez 12 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru wdrożenia Systemu – dla części I zamówienia,
* 2 miesięcy od daty podpisania umowy, a także świadczyć usługę aktualizacji oprogramowania, wsparcia technicznego i serwisu gwarancyjnego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru – dla części II zamówienia.

Zapis po zmianie:

1. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:
* 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy i utrzymywać System przez 12 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru wdrożenia Systemu – dla części I zamówienia,
* 4 miesięcy od daty podpisania umowy, a także świadczyć usługę aktualizacji oprogramowania, wsparcia technicznego i serwisu gwarancyjnego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru – dla części II zamówienia.
1. W załączniku nr 9 do SWZ – Wzór umowy dla części II zamówienia UTM zmiana §2 Termin realizacji Umowy – zmiana terminu realizacji dostawy i uruchomienia urządzeń dla części II zamówienia Dostawa i wdrożenie zintegrowanego system bezpieczeństwa (UTM) – 2 szt z 2 miesięcy od dnia podpisania umowy na 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

Zapis przed zmianą:

**§2**

**Termin realizacji Umowy**

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę Urządzeń wskazanych w § 1 ust 2 pkt 1) oraz wykonać instalację, konfigurację i uruchomienie Urządzeń w ramach infrastruktury Zamawiającego w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy, a także świadczyć usługę aktualizacji oprogramowania, wsparcia technicznego i serwisu gwarancyjnego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

Zapis po zmianie:

**§2**

**Termin realizacji Umowy**

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę Urządzeń wskazanych w § 1 ust 2 pkt 1) oraz wykonać instalację, konfigurację i uruchomienie Urządzeń w ramach infrastruktury Zamawiającego w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy, a także świadczyć usługę aktualizacji oprogramowania, wsparcia technicznego i serwisu gwarancyjnego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

 Zamawiający

Z up. Burmistrza
 -/- Leszek Filipiak Zastępca Burmistrza