
OPZ – załącznik Nr 8  do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

	Zamawiający:
	Gmina Solec Kujawski  

86-050 Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7

	Nazwa zamówienia:
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich  w Solcu Kujawskim”

	Lokalizacja zamówienia:
	Solec Kujawski

	Nazwa i kody CPV:
	71.24.00.00-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 


	 Nazwa i kody CPV: 
	71.24.00.00-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 


	Opracowała:
	mgr inż. Agnieszka Chojnacka-Kusz


Nr sprawy: WI.RRI.7011.11.5.2024
Solec Kujawski, czerwiec 2025 r.

Spis treści

31.
Informacje ogólne


32.
Inwestor


33.
Lokalizacja inwestycji


44.
Charakterystyka przedmiotu zamówienia


55.
Szczegółowe właściwości przedmiotu zamówienia


66.
Warunki wykonania przedmiotu zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy


77.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia


78.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa


109.
Forma opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej


1110.
Nadzór autorski


1111.
Przepisy prawne







1. Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich warunków, opinii, decyzji, uzgodnień i pozwoleń (z kompletną pod każdym względem i ostateczną decyzją administracyjną umożliwiającą realizację robót budowlanych i ich zakończenie) dla zadania: 

„Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich  w Solcu Kujawskim”.
W ramach powierzonych zadań Wykonawca będzie miał obowiązek uzyskać wszystkie wymagane decyzje administracyjne, odpowiednio dla zakresu inwestycji oraz opracowanie dokumentacji umożliwiającej wyłonienie Wykonawcy realizacji robót w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie obowiązujących przepisów, w tym przede wszystkim ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Inwestor

Inwestorem zadania jest:

Gmina Solec Kujawski
ul. 23 Styczna 7
86-050 Solec Kujawski

3. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w m. Solec Kujawski na terenie działek nr 608/2, 521/1, 520, 519/1, 519/2, oraz części działek nr 623, 533/3 oraz 489 obręb ewidencyjny 0001 M. Solec Kujawski, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski, a także na części działek nr 425 i 426, obręb ewidencyjny 0003 Czarnowo, gmina Zławieś Wielka, powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie.
[image: image1.png]= o
Planowana lokalizacja
romenady i dro





Źródło: https://mapy.mojregion.info/geoportal

Orientacyjny obszar inwestycji oznaczono kolorem czerwonym.

Przedstawiony graficznie zakres jest orientacyjny i może ulec zmianom, tak aby zapewnić logiczną spójność przyjętych rozwiązań z zaprojektowaną na tym terenie infrastrukturą rekreacyjną oraz ogólną koncepcją zagospodarowania terenu.
Orientacja na mapie województwa


[image: image2.emf]
Źródło: Mapy Google


Dla obszaru objętego opracowaniem nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Charakterystyka przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zadania jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwoleń na budowę/zaświadczeń o braku sprzeciwu dla zadania „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich  w Solcu Kujawskim”.

Zakres prac, obejmuje w szczególności: 
1) inwentaryzację terenu wraz z inwentaryzacją zieleni w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania zagospodarowania terenu;

2) konsultacje zaproponowanych rozwiązań z Zamawiającym;

3) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie zatwierdzonej koncepcji zagospodarowania terenu, w tym:

a) uzyskanie mapy do celów projektowych;

b) opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z określeniem zakresu robót budowlanych niezbędnych do wykonania, przygotowanie wszelkich dokumentów, opracowań, pozwoleń, decyzji i materiałów w celu skutecznego złożenia wniosku celem uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót;

c) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie robót objętych projektem;

d) opracowanie części kosztowej zawierającej przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski dla robót objętych projektem;

e) wykonania opracowań uzupełniających niezbędnych do uzyskania opinii, postanowień i decyzji wymaganych przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;

4) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem warunków, decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty, w tym m.in. uzyskanie ostatecznych decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę, bądź zgłoszenie zamiaru wykonania robót i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót na zgłoszenie (jeśli zakres opracowania będzie dopuszczał zgłoszenie zamiaru wykonania robót zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym);

5) czynny udział w postępowaniu przetargowym planowanym przez Zamawiającego na roboty budowlane wykonywane na podstawie zleconej niniejszym zamówieniem dokumentacji, poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania Oferentów dotyczące rozwiązań projektowych

6) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych do dnia odbioru końcowego robót budowlanych.
W ramach zamówienia należy opracować:

1. Koncepcję programowo - przestrzenną

2. Projekt budowlany

3. Projekty wykonawcze dla każdej branży

4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
5. Kosztorysy Inwestorskie
6. Przedmiary robót.
Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie opracowania niewymienione w wytycznych dla Wykonawcy a wynikające z uzyskanych uzgodnień.

5. Szczegółowe właściwości przedmiotu zamówienia

Zakres planowanego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje: 
1. remont stanicy wodnej WOPR – konstrukcja obiektu stalowa, pokryta częściowo blachą obornicką i blachą trapezową,
2. remont sanitariatów i uruchomienie wypożyczalni sprzętu wodnego,

3. remont istniejącej budowli „statku” zlokalizowanego w sąsiedztwie stanicy wodnej – konstrukcja statku z płyt betonowych oraz częściowo stalowa pokryta blachą,

4. remont schodów zlokalizowanych na nadbrzeżu - Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana stanu technicznego opracowana przez pana Marcina Żołnowskiego w kwietniu br. stanowi załącznik nr 1 do OPZ,
5. budowa piaszczystej plaży na "tarasie górnym",
6. budowa dwóch boisk do siatkówki plażowej,
7. budowa promenady od ul. Do Wisły w kierunku ul. Żeglarskiej, w postaci ścieżki pieszej i rowerowej,
8. zagospodarowanie terenów zielonych, w tym wykonanie nowych nasadzeń roślinności oraz uporządkowanie istniejącego drzewostanu

9. montaż elementów małej architektury m.in. ławki, leżaki, kosze na śmieci,
10. budowa wiat grillowych oraz paleniska,
11. budowa oświetlenia terenu (lampy solarne lub wiatrowe) wraz z monitoringiem,
12. budowa przystani pływającej, która umożliwi cumowanie małych jednostek pływających dla oddziału WOPR.

Dokumentacja fotograficzna terenu stanowi załącznik nr 2 do OPZ.

Maksymalny szacunkowy budżet inwestycji – 5 mln zł brutto.

6. Warunki wykonania przedmiotu zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy
Przedmiot umowy należy zrealizować z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami, zasadami wiedzy technicznej, zaleceniami Zamawiającego i etyką zawodową.

· Zorganizowanie procesu wykonywania opracowań i usług objętych przedmiotem zamówienia, w taki sposób aby założone w projekcie cele zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane i ustawa o samorządzie zawodowym.

· Zapewnienie ze strony Wykonawcy projektantów posiadających stosowne uprawnienia.

· Bieżące konsultowanie z Zamawiającym zaproponowanych rozwiązań technicznych w opracowaniach projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiającego w zakresie zaproponowanych rozwiązań projektowych, materiałów itp.

· Przygotowanie wszelkich materiałów, dokumentów, analiz niezbędnych do wydania wymaganych decyzji administracyjnych oraz czynny udział podczas procedur administracyjnych, w szczególności opracowania i złożenia wszelkich wyjaśnień, przygotowania stosownych pism i wniosków, dokonania zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych.

· Pozyskanie wszystkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania we własnym zakresie i na własny koszt.

· W celu zebrania i uszczegółowienia danych dotyczących infrastruktury technicznej w obszarze planowanej inwestycji przeprowadzenie na swój koszt i własnym staraniem wizji lokalnych, tzn. oględzin na gruncie infrastruktury, rzeźby i topografii terenu, zadrzewienia itp.

· Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii itp., niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej.

· Prowadzenie korespondencji niezbędnej w procesie projektowania z każdorazowym powiadomieniem Zamawiającego.

· Uczestniczenie w fazie projektowania w naradach, spotkaniach, konsultacjach itp.

· Dostarczenie oświadczenia, że w wykonanych opracowaniach nie zastosowano nazw własnych i wszelkie zastosowane materiały zostały określone poprzez nadanie im zakresu parametrów minimalnych lub maksymalnych.

· Dostarczenie oświadczenia, że opracowana dokumentacja projektowa, stanowiąca przedmiot zamówienia jest kompletna i sporządzona prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami,  dla celu, jakiemu mają służyć.

· Przygotowanie dokumentacji w sposób zapewniający Zamawiającemu jednoznaczne opisanie przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych ujętych w dokumentacji.

· Niezwłoczne dokonywanie zmian w dokumentacji, które okażą się konieczne w związku z przebiegiem stosownych postępowań administracyjnych, w tym w szczególności w związku z wezwaniem odpowiednich organów, innych instytucji lub osób.

· Przygotowanie pisemnych odpowiedzi na pytania i opracowanie ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych  odpowiedzi,  w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowane na podstawie dokumentacji projektowe, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego j. 
· W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji zadania niekompletności dokumentacji projektowej, uniemożliwiającej prawidłowe wykonania zadania inwestycyjnego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.

· Stosowanie rozwiązań zapewniających optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Przy wyborze technologii i materiałów kierować się zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów.
· Nie powierzanie bez pisemnej zgody Zamawiającego realizacji zadań związanych z przedmiotem zamówienia osobom trzecim.
· Niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu do wiadomości wszelkiej korespondencji związanej z realizacją zamówienia, w tym m.in.: kserokopii wszystkich opinii i uzgodnień innych podmiotów dotyczących zakresu objętego przedmiotem umowy i wydanych w trakcie obowiązywania umowy oraz korespondencji prowadzonej w toku uzyskiwania decyzji administracyjnych w terminie umożliwiających korzystanie z trybu odwoławczego. 
· Niezwłoczne przekazanie Zamawiającemu wszystkie oryginałów prawomocnych decyzji administracyjnych, postanowień, opinii, uzgodnień, porozumień itp. wydanych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty, wydanych w trakcie obowiązywania umowy.
· Sposób zatrudnienia osób do realizacji zamówienia:

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz 1666} przez wykonawcę lub jego podwykonawców, osobę lub osoby wykonujące wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

· prowadzenie korespondencji z Zamawiającym
· powielanie oryginałów dokumentacji dla wykonania kopii papierowych i elektronicznych;
· dostarczanie dokumentacji do urzędów
· opracowanie dokumentacji technicznej pod kierunkiem i nadzorem projektanta
· wykonywanie rysunków wg. szkiców dostarczonych przez projektantów/pracodawcy
· dokonywanie pomiarów i wizji lokalnych w terenie
· wykonywanie czynności pomocniczych w tym związanych ze składaniem projektu do wysyłki do klienta.
7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot umowy należy wykonać w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zachować pośredni termin wykonania przedmiotu umowy, tj. opracować dokumentacje projektową niezbędną do złożenia wniosku celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót oraz złożyć wniosek o uzyskanie tej decyzji lub zgłoszenia robót w organie administracji architektonicznej w terminie do dnia 20 sierpnia 2025 r.
3. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją projektowo-kosztorysową stanowiącą przedmiot umowy. 
8. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Dokumentację należy wykonać w języku polskim zgodnie z w/w obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowana przez Wykonawcę musi spełnić następujące wymagania: 

a) stanowić podstawę do uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych do przeprowadzenia robót budowlanych, 

b) stanowić opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane do postępowania przetargowego prowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, 

c) stanowić podstawę do realizacji, odbioru i rozliczenia pełnego zakresu robót budowlanych. 

Dokumentacja powinna zawierać komplet opracowań z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Dokumentację projektowo-kosztorysową należy sporządzić w sposób umożliwiający podział inwestycji na etapy. 

Dokumentacja i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wchodzące w skład dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy opracować w sposób, który nie będzie utrudniać uczciwej konkurencji, w szczególności nie wskazywanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę tylko w przypadku, jeżeli Wykonawca nie może opisać Przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W każdym przypadku jak wskazany powyżej, Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie do określenia kryteriów, które zastosowane zostaną w celu oceny równoważności. 
Z uwagi na spełnienie wymagań Ustawy o zamówieniach Publicznych wszystkie materiały należy opisać nie używając nazw własnych a określając wymagania jakościowe, techniczne i estetyczne zdefiniowane przez projektanta i niezbędne do uzyskania zamierzonego efektu końcowego. Dopuszcza się stosowanie przez Wykonawcę robót, materiałów „równoważnych” – to znaczy odpowiedników materiałów – pod warunkiem, że:

· materiały zamienne posiadają właściwości (cechy fizyczne, parametry techniczne itp.) niegorsze od materiałów wskazanych w projekcie
· materiały zamienne w żadnym stopniu nie obniżają standardu i nie zmieniają zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, a tym samym nie powodują konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów infrastruktury, ani nie pozbawiają Użytkownika żądanej wydajności, funkcjonalności użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 100 ust 1 uPzp inwestycja musi spełniać niezbędne wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz musi być zaprojektowana z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia uwzględniała potrzeby osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez likwidację barier architektonicznych.
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania Umowy z dołożeniem najwyższej profesjonalnej staranności, zgodnie z najlepszymi standardami zawodowymi i zasadami etyki zawodowej oraz zobowiązany będzie zapewnić, że Dokumentacja projektowa będzie przewidywać stosowanie wyłącznie dopuszczonych do obrotu wyrobów oraz będzie sporządzona wyłącznie przez osoby legitymujące się wszelkimi uprawnieniami i kwalifikacjami wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa oraz przez Zamawiającego, których uprawnienia i kwalifikacje potwierdzone zostaną właściwymi dokumentami. Wykonawca we własnym zakresie i na własne ryzyko będzie zobowiązany weryfikować obowiązujący stan prawny w całym okresie wykonania Umowy. 
W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z wszelkimi pracami projektowymi, wizjami w terenie, badaniami, pomiarami, odkrywkami, uzyskiwaniem wytycznych, warunków technicznych, uzgodnień, ekspertyzy, odstępstwa, oraz postępowaniami administracyjnymi, zmierzającymi do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu jakiemu ma służyć.
W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego (nie dłużej niż 3 dni) udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferentów zgłaszane w trakcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na podstawie Opracowania.
Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali, przekrojów wraz z dokładnym opisem oraz podaniem wszystkich niezbędnych parametrów, pozwalających na identyfikację materiału lub urządzenia.

Wszystkie zaproponowane rozwiązania projektowe należy na roboczo konsultować z Zamawiającym.

Wykonawca winien dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień ze wszystkimi właścicielami i użytkownikami terenu objętego zakresem opracowania.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją projektową, przekaże oświadczenia:

· o przekazaniu zgodnie z wymaganiami umowy autorskich praw majątkowych i udzieleniu zgody

· na wykonywanie praw zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia,

· o kompletności dokumentacji,

· o zgodności wersji elektronicznej z wydaną wersją papierową,

· o opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć,
· o zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami,
· o nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za prawidłową lokalizację sieci podziemnych jak i innych urządzeń nadziemnych.

W przypadku konieczności przebudowy kolizyjnego uzbrojenia Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania od właściciela danej sieci warunków technicznych przebudowy i uzyskania pozytywnego uzgodnienia dla projektu przebudowy kolidujących sieci.

W przypadku konieczności przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, niebędącego własnością Zamawiającego, Wykonawca powinien zamieścić informację o przebudowie sieci i urządzenia w standardzie uzbrojenia istniejącego. W przypadku, gdy właściciele lub zarządcy sieci wniosą o podniesienie standardu przebudowywanej sieci i urządzeń Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym Zamawiającego. Projekt w zakresie przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, dla którego zakłada się podwyższenie standardu lub unowocześnienia obiektu i urządzenia może zostać opracowany tylko za zgodą Zamawiającego.

Projekt budowlany powinien zawierać informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz o konieczności opracowania planu „bioz” (art. 21 a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1409.),

Projekt powinien uwzględniać zabezpieczenie otoczenia na czas wykonywania robót, w szczególności drzew.
W ramach dokumentacji projektowej należy sporządzić, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Projekt budowlane i wykonawcze należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679) oraz § 5 rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021, poz. 2454), z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo Budowlane i innymi uregulowaniami prawnymi. 

Projekt należy sporządzić na aktualnej mapie do celów projektowych. Mapę do celów projektowych należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi, w skali 1:500 – wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2022 poz. 1670). 

Projekt wycinki drzew wraz z gospodarką istniejącym drzewostanem powinien zawierać inwentaryzację zieleni kolidującej z rozwiązaniami projektowymi wraz z planem wycinki zieleni oraz projekt zabezpieczenia zieleni nie kolidującej z rozwiązaniami projektowymi na czas budowy. Inwentaryzacja zieleni powinna zawierać wykaz drzew, krzewów i karpin do usunięcia z podaniem ich gatunków, obwodów, działek na których się znajdują. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania prawomocnej decyzji zezwalającej na usunięcie zieleni i zgody właścicieli terenu oraz sposobu postępowania z usuwanym drzewostanem, o ile zajdzie taka potrzeba. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity: Dz.U. 2021 r. poz. 2454 j. t.). 

Kosztorys inwestorski i przedmiar robót zostaną sporządzone w układzie branżowym jako oddzielne opracowanie dla poszczególnych rodzajów robót, uwzględniające taki podział zakresu rzeczowego, który 5 umożliwi ustalenie rodzaju i kosztów poszczególnych środków trwałych w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. 2016 r. poz. 1864 j. t.). Kosztorys inwestorski będzie stanowił podstawę określenia wartości szacunkowej zamówienia na roboty budowlane. Należy go wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2021 r. poz. 2458 t.j.). 

Założenia wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny składników kalkulacyjnych tj. robocizny, materiałów, sprzętu wraz z narzutami zostaną uszczegółowione na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.
9. Forma opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Dokumentację projektowo-koszotyrsową należy przekazać Zamawiającemu:
a) w wersji papierowej – odpowiednio w liczbie:

· projekt budowlany, złożony z części, z dopiętymi kopiami uzyskanych warunków technicznych, decyzji, opinii, postanowień, uzgodnień i stosownych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych oraz pozostałe opracowania - 4 egz. (z czego 1 egz. projektu budowlanego z pieczątkami organu wydającego pozwolenie na budowę),
· projekty wykonawcze dla każdej branży – 3 egz.
· specyfikacje techniczne wykonania i obioru robót budowlanych – 3 egz.,
· kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót – 2 egz.

b) w wersji elektronicznej - w 2 egz.; na nośniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive z odpowiednimi opisami w formacie PDF i w wersji edytowalnej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną ww. opracowań, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na nośniku (CD-R, DVD+/-R lub pen-drive) we wskazanych ilościach, wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym oraz oświadczeniami, o których mowa w pkt 7. Na stronach tytułowych poszczególnych pozycji opracowania należy umieścić numerację danego egzemplarza. Wersja elektroniczna projektu musi być jednoznaczna z wersją papierową, a zawartość pliku PDF odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna również zawierać wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień, podpisami projektantów itp. Dodatkowo należy udostępnić format edytowalny całości dokumentacji (część graficzną – format DWG i opisową – format DOCX i/lub XLSX) umożliwiający odczytywanie wymiarów (przy użyciu narzędzi Cad) celem dokonania wstępnych pomiarów przez Zamawiającego.
Powyższe ilości egzemplarzy dokumentacji obejmują ilości wymagane przez Zamawiającego. Nie obejmują one egzemplarzy przekazywanych przez Wykonawcę do uzgodnień. Opracowania projektowe i kosztorysowe w formie elektronicznej muszą dawać możliwość kopiowania do celów przetargowych, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. 
Każdy rysunek techniczny wersji papierowej ma być podpisany oryginalnie przez projektanta i sprawdzającego, każde inne opracowanie, w tym opisy techniczne, STWiOR, przedmiary, kosztorysy inwestorskie mają być podpisane przez osobę sporządzającą.
Każdy komplet dokumentacji należy umieścić w osobnym, sztywnym opakowaniu, które należy wyposażyć w opis zawartości umieszczony w dwóch miejscach opakowania – na najwęższym boku i od góry.
Wymogi dla wersji elektronicznej dokumentacji:

a) Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru.
b) Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych.
10. Nadzór autorski

Wykonawca w ramach zamówienia zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej, w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane (art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy), zgodnie z ustaleniami określonymi w Umowie.

Na żądanie inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej, obowiązkiem wykonawcy będzie:

· stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
· uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
· uzupełnianie projektów o ewentualne rysunki rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz wykonywanie niezbędnych dodatkowych opracowań wynikłych w procesie realizacji, zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

· uzupełnianie projektów o ewentualne rysunki doprecyzowujące przyjęte w dokumentacji projektowej rozwiązania oraz wyjaśniające wątpliwości powstałych w toku realizacji,
· udział w naradach koordynacyjnych oraz innych spotkaniach, których celem jest udzielanie wyjaśnień, porad, wskazówek dotyczących realizacji na każde wezwanie Zamawiającego,
· uzgadnianie ewentualnej dokumentacji zamiennej, warsztatowej, montażowej, służącej prefabrykacji itp. w zakresie zgodności z projektem.
Obowiązki związane z nadzorem autorskim projektanta będą wykonywane przez cały okres obowiązywania umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do czynnego udziału (poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania Oferentów dotyczące rozwiązań projektowych), w postępowaniu przetargowym planowanym przez Zamawiającego na roboty budowlane wykonywane na podstawie zleconej niniejszym zamówieniem dokumentacji.
11. Przepisy prawne 
Zaproponowane w wykonywanych opracowaniach rozwiązania powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami, standardami obowiązującymi w Polsce oraz Unii Europejskiej, jak również z instrukcjami, warunkami technicznymi i standardami obowiązującymi u gestorów sieci oraz u zarządcy infrastruktury drogowej.

W przypadku zmiany przepisów w trakcie przygotowania dokumentacji, a przed jej odbiorem,  należy treść i zakres projektu dostosować do obowiązujących przepisów.
Dokumentację projektową wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a w szczególności:

1) ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320),

2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418),

3) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213),
4) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478);
5) ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151);
6) ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2024.1087);
7) ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1411);
8) ustawią z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24)
9) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.)
10) ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997r. nr 98, poz. 602 z późn. zm.)

11) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r. nr 177, poz. 1729)

12) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.)

13) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679), 

14) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454), 

15) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),
16) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2022 poz. 1670),
17) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430)

18) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2023.822),

19) innymi obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji.
Uwaga:

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. oraz uwzględniać wszelkie wchodzące w życie nowelizacje na etapie realizacji Opracowania.
Załączniki do OPZ:

1. Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana stanu technicznego schodów zlokalizowanych na nadbrzeżu wiślanym w Solcu Kujawskim - załącznik nr 1,
2. Dokumentacja fotograficzna terenu – załącznik nr 2.
lokalizacja inwestycji








15

