Pruszcz Gdański, dnia 27.02.2023 r.

## Znak sprawy: ZP.271.4.2023  /27

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 15.02.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00096588/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I - bez negocjacji 
na robotę budowlaną pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Olszewskiego 
w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 382 000 EURO

Strona internetowa

prowadzonego postępowania

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR  3

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści  SWZ),

- wyjaśnienia do treści SWZ

- zmianę treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 5 (pisownia oryginalna)

Branża elektryczna - brak w przedmiarze robót elementów ujętych w projekcie

- szafa sterująca oświetleniem

- usunięcie kolizji kablowej,

proszę o potwierdzenie, że powyższe prace nie są przedmiotem zamówienia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że powyższe prace nie są przedmiotem zamówienia.

Zapytanie nr 6 (pisownia oryginalna)

Projekt architektoniczny, proszę o podanie prawidłowych ilości elementów małej architektury, ilości z przedmiaru robót różnią się od ilości uwidocznionych w projekcie i tak:

-Brak w przedmiarze robót 16 szt ławek rekreacyjnych i 8 szt sportowych zaprojektowanych przy boisku,

-Kosze na śmieci łącznie powinny być 3 szt natomiast w przedmiarze uwzględniono tylko 2 szt

-Poidło dla psa jest 1 kpl a powinny być 3 kpl

-Płotki o zmiennej wysokości dla psów powinno być 11 szt a jest 8 szt

-Słupki do slalomu jest 16 szt a powinno być 17 szt

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany przedmiaru robót - branża drogowa, sanitarna, zieleń.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmieniony przedmiar robót - branża drogowa, sanitarna, zieleń. Plik w formacie PDF: 4_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót branża drogowa, sanitarna, zieleń – ZMIENIONY1.pdf

Zapytanie nr 7 (pisownia oryginalna)

Proszę o wyjaśnienie niezgodności opisu ogrodzenia wybiegu dla psów z przedmiaru i projektu W projekcie architektonicznym są dwa: zewnętrzne 1.8 m i wewnętrzne 1.3 m W przedmiarze jest jedno 1,5 m, proszę o potwierdzenie, który rodzaj ogrodzenia przyjąć do wyceny

Wyjaśnienie:

Całość ogrodzenia wybiegów dla psów należy wykonać o wysokości 1,5m – zgodnie z przedmiarem prac.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia rewizję nr 2 do projektu architektoniczno - budowlanego budowy terenu rekreacyjnego przy ul. Olszewskiego w Pruszczu Gdańskim dotycząca strefy fitness/siłownia zewnętrzna. Plik w formacie PDF: 4_23 SWZ Tom II DP - Rewizja nr 2 do projektu architektoniczno-budowlanego.pdf

Zapytanie nr 8 (pisownia oryginalna)

Proszę też o uzupełnienie projektu o karty katalogowe proponowanych urządzeń zabawowych oraz do ćwiczeń na plac zabaw dla dzieci.

Wyjaśnienie:

Opis przedmiotu zamówienia, w tym dla urządzeń zabawowych oraz do ćwiczeń na plac zabaw dla dzieci, został zawarty w dokumentacji i udostępniony Wykonawcom.

Zapytanie nr 9 (pisownia oryginalna)

Wybieg dla psów Brak w przedmiarze robót zaprojektowanej: toalety dla psów 3 kpl oraz tunelu dł 9 m Proszę o uzupełnienie przedmiaru o te elementy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany przedmiaru robót - branża drogowa, sanitarna, zieleń.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmieniony przedmiar robót - branża drogowa, sanitarna, zieleń. Plik w formacie PDF: 4_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót branża drogowa, sanitarna, zieleń – ZMIENIONY1.pdf

Zapytanie nr 10 (pisownia oryginalna)

Proszę o uściślenie pozycji z przedmiaru „Wykonanie oznaczenia ścieżki dla rolkarzy - jeden komplet - oznaczenie dwóch kierunków” – czy chodzi o oznakowanie pionowe ścieżki?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że powyższa pozycja przedmiaru dotyczy oznakowania poziomego.

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany przedmiaru robót - branża drogowa, sanitarna, zieleń.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmieniony przedmiar robót - branża drogowa, sanitarna, zieleń. Plik w formacie PDF: 4_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót branża drogowa, sanitarna, zieleń – ZMIENIONY1.pdf

Zapytanie nr 11 (pisownia oryginalna)

Proszę o określenie wymiarów/faktury/kolorystyki kostki brukowej

Wyjaśnienie:

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia rewizję nr 2 do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczącą SST-8 elementy terenu rekreacyjnego - punkt 1.1.2 Plac parkour/streetwork.

Plik w formacie .pdf pod nazwą: 4_23 SWZ Tom III STWiORB – rewizja2.pdf

Zapytanie nr 12 (pisownia oryginalna)

Zgodnie z opisem PB PZT należy zamontować 3 szt. poideł dla psów, zgodnie z przedmiarem 1 szt. Proszę o określenie prawidłowej ilości

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany przedmiaru robót - branża drogowa, sanitarna, zieleń.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmieniony przedmiar robót - branża drogowa, sanitarna, zieleń. Plik w formacie PDF: 4_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót branża drogowa, sanitarna, zieleń – ZMIENIONY1.pdf

Zapytanie nr 13 (pisownia oryginalna)

W przedmiarze brak pozycji toalet dla psów. Proszę o  informację czy zakres ten należy do przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany przedmiaru robót - branża drogowa, sanitarna, zieleń.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmieniony przedmiar robót - branża drogowa, sanitarna, zieleń. Plik w formacie PDF: 4_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót branża drogowa, sanitarna, zieleń – ZMIENIONY1.pdf

Zapytanie nr 14 (pisownia oryginalna)

W przedmiarze brak pozycji wykonania tuneli dla psów. Proszę o  informację czy zakres ten należy do przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany przedmiaru robót - branża drogowa, sanitarna, zieleń.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmieniony przedmiar robót - branża drogowa, sanitarna, zieleń. Plik w formacie PDF: 4_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót branża drogowa, sanitarna, zieleń – ZMIENIONY1.pdf

Zapytanie nr 15 (pisownia oryginalna)

W PB PZT brakuje co drugiej strony. Prosimy o uzupełnienie

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż w ramach informacji nr 2 dla Wykonawców z dnia 24.02.2023 r. udostępnił kompletny plik w formacie PDF: 4_23 SWZ Tom II DP - PB - projekt zagospodarowania terenu – uzupełniony.pdf

Zapytanie nr 16 (pisownia oryginalna)

W celu sporządzenia rzetelnej wyceny proszę o udostępnienie wyraźnego PZT na jednej stronie bądź PZT w wersji dwg. Załączony przez państwa PZT jest przecięty, ucięty co uniemożliwia przeliczenie prawidłowej ilości zakresu prac

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż w ramach informacji nr 2 dla Wykonawców z dnia 24.02.2023 r. udostępnił kompletny plik w formacie PDF: Plik w formacie PDF: Plik w formacie PDF: 4_23 SWZ Tom II DP - PB - projekt zagospodarowania terenu - rys.1.pdf

Zapytanie nr 17 (pisownia oryginalna)

Zgodnie z opisem PZT str. 23 należy zamontować 16 ławek sportowych, zgodnie z przedmiarem 3 szt. Proszę o informację którą ilość należy przyjąć do wyceny.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany przedmiaru robót - branża drogowa, sanitarna, zieleń.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmieniony przedmiar robót - branża drogowa, sanitarna, zieleń. Plik w formacie PDF: 4_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót branża drogowa, sanitarna, zieleń – ZMIENIONY1.pdf

Zapytanie nr 18 (pisownia oryginalna)

Zgodnie z opisem str. 24 PZT należy zamontować 24 szt. płotków dla psów, zgodnie z przedmiarem 8 szt. Proszę o informację którą ilość należy przyjąć do wyceny.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany przedmiaru robót - branża drogowa, sanitarna, zieleń.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmieniony przedmiar robót - branża drogowa, sanitarna, zieleń. Plik w formacie PDF: 4_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót branża drogowa, sanitarna, zieleń – ZMIENIONY1.pdf

Zapytanie nr 19 (pisownia oryginalna)

Zgodnie z przekrojem w opisie i ST:

Przedmiar wskazuje na warstwę ścieralną gr. 6 cm i ułożenie geowłókniny.

Proszę o podanie prawidłowej konstrukcji

Wyjaśnienie:

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia rewizję nr 2 do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczącą SST-8 elementy terenu rekreacyjnego - punkt 1.1.2 Plac parkour/streetwork.

Plik w formacie .pdf pod nazwą: 4_23 SWZ Tom III STWiORB – rewizja2.pdf

Zapytanie nr 20 (pisownia oryginalna)

Zgodnie z przekrojem w opisie:

Przedmiar wskazuje na podbudowę z kruszywa gr. 20 cm. Proszę o wskazanie prawidłowej ilości.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany przedmiaru robót - branża drogowa, sanitarna, zieleń.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmieniony przedmiar robót - branża drogowa, sanitarna, zieleń. Plik w formacie PDF: 4_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót branża drogowa, sanitarna, zieleń – ZMIENIONY1.pdf

Zapytanie nr 21 (pisownia oryginalna)

Proszę o udostępnienie przykładowego urządzenia zabawowego dla dzieci starszych oraz zestawu zabawowego dla dzieci i młodzieży. Opis zestawu zabawowego różni się pomiędzy ST a opisem projektu.

Wyjaśnienie:

Opis przedmiotu zamówienia, w tym dla urządzeń zabawowych oraz do ćwiczeń na plac zabaw dla dzieci, został zawarty w dokumentacji i udostępniony Wykonawcom.

Zapytanie nr 22 (pisownia oryginalna)

Proszę o udostępnienie zdjęcia podglądowego zestawu ścianek, belki równoważni, belki wygiętej, płotków, zestawu sprawnościowego (zestawu ścianek).

Wyjaśnienie:

Opis przedmiotu zamówienia, w tym dla urządzeń zabawowych oraz do ćwiczeń na plac zabaw dla dzieci, został zawarty w dokumentacji i udostępniony Wykonawcom.

Zapytanie nr 23 (pisownia oryginalna)

Proszę o przykładowe zdjęcie trzeciego bujaka

Wyjaśnienie:

Opis przedmiotu zamówienia, w tym dla urządzeń zabawowych oraz do ćwiczeń na plac zabaw dla dzieci, został zawarty w dokumentacji i udostępniony Wykonawcom.

Zapytanie nr 24 (pisownia oryginalna)

Zgodnie z zapisem ST

Proszę o potwierdzenie, Że Wykonawca nie musi dolączać ww. dokumentów do oferty.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie musi dołączać ww. dokumentów do oferty.

Zapytanie nr 25 (pisownia oryginalna)

W związku z wprowadzonymi zmianami przez Zamawiającego, prosimy o wyrażenie zgody

na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 10.03.2023

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż nie zmienia terminu składania ofert.

Zapytanie nr 26 (pisownia oryginalna)

Proszę o podanie współczynnika HIC dla nawierzchni :

1. Placu zabaw dla dzieci starszych- 283,50 m2

2. Placu zabaw dla dzieci młodszych -258,89 m2

Informacja ta jest niezbędna w celu dokonania prawidłowej wyceny nawierzchni bezpiecznej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że w dokumentacji projektowej przyjęto grubość warstwy SBR 50mm dla obu placów zabaw, co odpowiada wartości HIC (krytyczna wysokość upadku) = 1,6m.

Zapytanie nr 27 (pisownia oryginalna)

Zwracamy się z wnioskiem o doprecyzowanie zakresu jaki należy przyjąć przy wycenie w branży elektroenergetycznej. Czy wycena obejmuje jedynie działkę 1/120 ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia obejmuje budowę terenu rekreacyjnego na działce 1/120 wraz z jego oświetleniem.

Zapytanie nr 28 (pisownia oryginalna)

Czy wymagane będą jakiekolwiek prace poza tym obszarem? W szczególności wykonawcę interesują prace na parkingu przy ul. Olszewskiego, na działce 203/19 lub na działce 5/119 (tzw. droga Radthkego)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia obejmuje budowę terenu rekreacyjnego na działce 1/120 wraz z jego oświetleniem.

Zapytanie nr 29 (pisownia oryginalna)

Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie rozbieżności między projektem a przedmiarami na temat ilości elementów wyposażenia wybiegów dla psów (płotki o zmiennej wysokości, słupki do slalomu, poidła dla psów). Jednocześnie prosimy o informacje czy należy wyceniać tunel oraz toaletę dla psów – brak w przedmiarze.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany przedmiaru robót - branża drogowa, sanitarna, zieleń.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmieniony przedmiar robót - branża drogowa, sanitarna, zieleń. Plik w formacie PDF: 4_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót branża drogowa, sanitarna, zieleń – ZMIENIONY1.pdf

Zapytanie nr 30 (pisownia oryginalna)

Zamawiający w dokumentacji projektowej a dokładniej w SWZ TOM III STWIORB na stronie 46 i 52 wskazał minimalne parametry techniczne dla nawierzchni z trawy syntetycznej i nawierzchni poliuretanowej. Dodatkowo Zamawiający wskazał wykaz dokumentów dotyczących w/w nawierzchni, które należy dołączyć do oferty (trawa syntetyczna). Jednocześnie w SWZ Zamawiający określił brak wymagań w tym zakresie (Rozdział 9). Warto zaznaczyć, że wieloletnia obserwacja realizowanych boisk sportowych potwierdza często złą jakość wykonania- w szczególności zaobserwowano zmiany dokonywane w trakcie realizacji przez Wykonawców, w zakresie technologii wykonania, co znacznie obniżyło jakość realizowanych obiektów sportowych i konieczność ich naprawy po krótkim czasie użytkowania. Wymaganie dokumentów dotyczących nawierzchni syntetycznych do oferty bądź przed podpisaniem umowy zapewni Zamawiającemu bezpieczeństwo, że Oferent dysponuje oferowaną nawierzchnią oraz posiada wiedzę i doświadczenie w jej instalacji, a jednocześnie spełni wymagania względem oczekiwanej jakości i trwałości.

W związku z powyższym prosimy o informację:

Pytanie 1. Czy Zamawiający będzie wymagał przedłożenia wraz z ofertą lub przed podpisaniem umowy przedmiotowych środków dowodowych w postaci dokumentów dla nawierzchni syntetycznych wskazanych w dokumentacji TOM III STWIORB na str. 46 i 52, potwierdzających spełnienie określonych przez Zamawiającego wymagań?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie musi dołączać ww. dokumentów do oferty.

- Załączniki:

- 4_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót branża drogowa, sanitarna, zieleń – ZMIENIONY1.pdf

- 4_23 SWZ Tom III STWiORB – rewizja2.pdf

- 4_23 SWZ Tom II DP - Rewizja nr 2 do projektu architektoniczno-budowlanego.pdf

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).