Zał. nr 5 do SWZ

Umowa o wykonanie prac projektowych   i robót budowlanych zawarta w dniu ____ w Krakowie

pomiędzy:

Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie, 31-503 Kraków, ul. Strzelecka 2, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, wpisanym do KRS pod nr 0000009118, NIP 675-11-99-459, REGON: 000298583 zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektora – lek. med. Stanisława Stępniewskiego

a

____, reprezentowanym przez: ____, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - nr postępowania DZP.271-1/22 została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowej realizacji inwestycji pn.: „Utworzenie Ośrodka Rehabilitacji i Diagnostyki Biometrycznej w Radziszowie". Przedmiot zamówienia będzie realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj” i  obejmuje prace projektowe, roboty budowlane i rozbiórkowe wraz z zagospodarowaniem terenu, zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym opracowanym dla przedmiotowej inwestycji, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 1 do Umowy).

- Zakres przewidzianych do realizacji prac obejmuje poszczególne zakresy:

  - Faza I Projektowa, w zakres której wchodzi:

    - wykonanie projektu budowlanego zawierającego: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany oraz projekt techniczny,

    - uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

    - na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę wraz z rozbiórką,

    - wykonanie projektu wykonawczego oraz specyfikacji wyposażenia.

  - Faza II Robót budowlanych, w zakres której wchodzi:

    - na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, dokonanie skutecznego zgłoszenia robót we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej,

    - realizacja robót budowlanych oraz dostawa i montaż wyposażenia zgodnie dokumentacją określoną w pkt. 2 ppkt. 2.1.

    - wykonanie dokumentacji powykonawczej,

    - na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji będącej przedmiotem zamówienia.

- Szczegółowy zakres oraz opis prac, które Wykonawca jest zobowiązany wykonać w ramach Przedmiotu umowy, zawarty został w Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”), stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy, wraz z jej wszystkimi załącznikami, a w szczególności Programie Funkcjonalno-Użytkowym („PFU”) w skład którego wchodzi Projekt Rozbiórki, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

- W zakres Przedmiotu Umowy wchodzą wszystkie prace i usługi, których wykonanie okaże się niezbędne do osiągnięcia zamierzeń zakładanych w PFU, nawet jeśli te nie zostały tam wprost wymienione, ale których wykonanie jest konieczne dla osiągnięcia zakładanych w PFU zamierzeń.

- Jeśli dla wykonania Przedmiotu Umowy okaże się niezbędne uzyskanie jakichkolwiek decyzji, uzgodnień, zezwoleń, pozwoleń, zaświadczeń, dokumentacji, itp. – Wykonawca jest zobowiązany je uzyskać we własnym zakresie (na własny koszt i ryzyko), a Zamawiający nie jest zobowiązany do dostarczenia innych dokumentów poza wskazanymi w ust. 3.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy zgodnie z:

    - Umową, Ofertą Wykonawcy oraz SWZ i PFU (również jeśli te wymogi określane są w postaci wytycznych, założeń lub rekomendacji) oraz Dokumentacją projektową opracowana w wyniku realizacji Fazy nr 1;

    - Właściwymi normami, przepisami powszechnie obowiązującymi (nawet jeśli te wprost nie zostały przywołane w PFU, ale znajdą zastosowanie z uwagi na planowane przeznaczenie Przedmiotu umowy). Wykonawca zobowiązuje się stosować do wszelkich wytycznych oraz wymogów wydanych przez właściwe organy (w zakresie ich kompetencji), jeśli te mają zastosowanie odnośnie sposobu wykonania Przedmiotu umowy (biorąc pod uwagę jego planowane zastosowanie) lub znajdą zastosowanie na skutek rozpoczęcia przez

Zamawiającego prowadzenia z nim zamierzonej działalności, która opisana jest w PFU;

    - Zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej;

    - Zachowaniem należytej staranności.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - Zapoznał się z PFU oraz pozostałymi dokumentami opisanymi w ust. 3, przeanalizował je i nie wnosi do nich (ani do ich poszczególnych elementów) żadnych zastrzeżeń, a nadto oświadcza, że na ich podstawie jest w stanie zrealizować Przedmiot umowy w terminie określonym w Umowie i na warunkach oraz za wynagrodzeniem w niej określonym. Jakiekolwiek późniejsze zastrzeżenia Wykonawcy, co do treści PFU lub pozostałych dokumentów wskazanych w ust. 3, ich kompletności, rzetelności, zupełności nie będą stanowić podstawy do zmiany wysokości należnego wynagrodzenia oraz zmiany terminów określonych w Umowie. Zastrzeżenie uczynione w zdaniu poprzedzającym nie uchybia obowiązkowi Wykonawcy opisanemu w ust. 8;

  - Przed zawarciem Umowy miał możliwość dokonania wizji lokalnej i zapoznania się z terenem (Zamawiający zwraca uwagę, iż inwestycja znajduje się na terenie nieaktywnego osuwiska – uszczegółowienie w tym zakresie zawiera opis przedmiotu zamówienia (PFU)), na którym będzie realizowany Przedmiot umowy oraz terenem wokół Przedmiotu umowy, opinią geotechniczną, umiejscowieniem istniejących instalacji, możliwościami zasilania w media, drogami dojazdowymi oraz ograniczeniami w ich korzystaniu i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń;

- W przypadku zauważenia przez Wykonawcę po zawarciu Umowy sprzeczności, błędów lub nieaktualności niektórych postanowień PFU lub w pozostałych dokumentach wskazanych w ust. 3 (w szczególności, gdyby realizacja prac prowadzona zgodnie z PFU prowadziła do rozwiązań sprzecznych z zasadami wiedzy technicznej lub aktualnymi normami lub przepisami powszechnie obowiązującymi), Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o tych okolicznościach oraz na polecenie Zamawiającego wstrzymać się z realizacją prac w tej mierze do czasu podjęcia decyzji przez Zamawiającego o dalszej realizacji prac i sposobie ich wykonania.

- Ilekroć PFU dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian lub odstępstw od treści PFU, wprowadzenie takich zmian lub odstępstw wymaga uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. To samo tyczy się sytuacji, w których PFU przewiduje rozwiązania alternatywne.

- Wykonawca zobowiązany jest zorganizować prace budowlane w taki sposób, aby zapewnić ciągłość pracy Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zapewnić swobodny dostęp i dojazd do budynku głównego oraz swobodną komunikację dla osób niepełnosprawnych i pacjentów Szpitala do tej części, która nie jest objęta pracami budowlanymi.

- Inwestycja realizowana będzie w Radziszowie przy ul. Podlesie 173. Działka nr 1929 / Obręb Radziszów nr 0012 / Jednostka ewidencyjna: Gmina Skawina 120611_5

§ 2

Wymogi związane z dofinansowaniem zadania przez środki Unii Europejskiej

- Wykonawca został poinformowany o tym, że Przedmiot umowy objęty Zadaniem jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w związku z czym terminy realizacji Przedmiotu umowy określone w § 6 Umowy mają charakter ścisły i nieprzekraczalny.

- Jeśli na skutek zwłoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy ponad terminy opisane 
w § 6 Umowy, Zamawiający poniesie szkodę z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o dofinansowanie, której stroną jest Zamawiający, a która to szkoda może w szczególności przejawiać się w: obowiązku zwrotu dofinansowania przez Zamawiającego (w całości lub w części), obowiązku zapłaty przez Zamawiającego odsetek od kwoty objętej zwrotem, braku wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty dofinansowania lub konieczności poniesienia kosztów ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, Wykonawca naprawi poniesioną w ten sposób przez Zamawiającego szkodę – do jej pełnej wysokości.

- Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio, jeśli Zamawiający na skutek zwłoki Wykonawcy, w celu uniknięcia lub zmniejszenia szkody opisanej w ust. 2, zostanie zmuszony do poniesienia dodatkowych kosztów.

- Odpowiedzialność opisana w ust. 1 - 3 nie uchybia dalej idącej odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z przepisów powszechnie obowiązujących.

- Wykonawca jest zobowiązany do oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy oraz przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w jego realizacji informacji, że Przedmiot umowy uzyskał dofinansowanie. Sposób oznakowania będzie zgodny z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych. Sposób oznakowania dokumentów i materiałów oraz ich akceptacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

§ 3

Wykonanie Dokumentacji projektowej (Faza 1)

- W ramach Fazy 1, Wykonawca zobowiązany jest wykonać Dokumentację projektową, przekazać do niej prawa autorskie oraz uzyskać pozwolenie na budowę – dla zadania inwestycyjnego opisanego w § 1 ust. 1 – zgodnie z wymogami oraz zakresem wskazanym w PFU. Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania określone przez m.in. decyzje administracyjne, warunki, uzgodnienia wydane przed i w toku prac projektowych oraz na etapie robót budowlanych. Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w dokumentacji projektowej zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

    - wykonania projektu budowlanego zawierającego: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany oraz projekt techniczny (w tym przedmiarów, kosztorysów oraz STWIORÓW),

    - uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

    - na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę wraz z rozbiórką,

    - wykonania projektu wykonawczego oraz specyfikacji wyposażenia.

- W ramach wynagrodzenia za Fazę 1, usługi z zakresu nadzoru autorskiego, Wykonawca jest zobowiązany świadczyć w zakresie określonym w art. 20 ust. 4 prawa budowlanego przez cały okres obowiązywania Umowy – do dnia upływu okresu gwarancji.

- Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (w formacie pdf i dwg), z wyłączeniem decyzji pozwolenia na budowę, które zostanie złożone w oryginale.

- Dokumentacja projektowa (w zakresie wskazanym w ust. 2 lit. a) wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego przed złożeniem przez Wykonawcę wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia na min. 14 dni przed planowanym złożeniem dokumentacji Zamawiającemu do akceptacji.

- Po wykonaniu Dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 2 zostanie dokonany odbiór częściowy. W celu dokonania odbioru częściowego, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego (w sposób wskazany w § 16 o gotowości do dokonania odbioru, jednocześnie (razem z zawiadomieniem) przesyłając mu:

  - Dokumentację projektową wymienioną w ust. 2

  - decyzję pozwolenia na budowę (zaopatrzoną w adnotację o jego ostateczności i prawomocności),

  - oświadczeniem Wykonawcy o kompletności Dokumentacji projektowej, kosztorysów, przedmiarów, STWIORÓW i zgodności projektu z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Odbiór częściowy, o którym mowa w ust. 6, odbywa się na zasadach opisanych w § 16 Umowy. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru lub odmówić jego dokonania w terminie do 14 dni od dnia otrzymania dokumentów wskazanych powyżej.

- Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za niedostatki czy błędy w dokumentacji i pozostaje odpowiedzialnym, zgodnie z Umową, za koordynację międzybranżową dokumentacji oraz koordynację i weryfikację projektu lub zmiany w projekcie, konieczne do wprowadzenia, aby zrealizować inwestycję spełniającą założony cel

- W miarę wytwarzania Dokumentacji projektowej, w celu zapewnienia sprawnej współpracy Stron, Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Zamawiającym efekt wykonanych prac. Zamawiający ma prawo zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do efektów prac, a Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia.

- W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, ze szczególnym uwzględnieniem, faktu, że wyroby będą miały zastosowane do obiektów służby zdrowia.

- Wykonawca zobowiązany jest do optymalizacji przyjmowanych rozwiązań, technologii i materiałów pod względem ekonomicznym, w każdym przypadku, gdy mogą one wpływać na obniżenie kosztów realizacji (wykonawstwa) lub eksploatacji projektowanej inwestycji.

- Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania niezbędnego wyposażenia (określonego w zał. nr 3 do PFU., tj. kartach minimalnych wymogów dla pomieszczeń).

- Wraz z zapłatą za wykonanie Fazy I Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji na zasadach określonych w § 21 Umowy. Strony zgodnie oświadczają, że nabycie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do przekazanej Dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jej wady oraz obowiązku ich usunięcia, a ewentualne odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nie wpłynie na skuteczność nabycia przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do tej dokumentacji – chyba, że z oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu będzie wynikać inaczej.

- W celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz innych niezbędnych uzgodnień wymaganych w ramach niniejszej umowy, Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa, przygotowanego przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest reprezentować Zamawiającego w toku postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu niezwłocznie (nie dalej niż w terminie 24 godzin od chwili ich otrzymania) kopię każdego pisma, które skierował do organu lub od niego otrzymał. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić stanowisko Zamawiającego przy wnioskach oraz innych pismach składanych do organu.

- Obowiązek zapewnienia reprezentacji Zamawiającego przez Wykonawcę dotyczy całego postępowania w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę – w tym postępowaniu odwoławczym. Koszty reprezentacji oraz koszty postępowania poniesie Wykonawca – w zakresie w jakim z przepisów powszechnie obowiązujących lub decyzji organu będzie wynikać, że zostanie nimi obciążony Zamawiający.

- Wykonawca w trakcie trwania umowy zobowiązany jest umożliwić  Zamawiającemu i jego Dostawcom wykonanie wizji pomieszczeń, dostawy i montażu wyposażenia, sprzętu medycznego i komputerowego.

§ 4

Realizacja robót budowlanych (Faza 2)

- Po odbiorze końcowym Fazy 1, Wykonawca przystąpi do realizacji Fazy 2 – wykonania prac budowlanych.

- Wykonawca na postawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa dokona skutecznego zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych.

- Zakres prac budowlanych, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach Fazy 2 określa zaakceptowana przez Zamawiającego Dokumentacja projektowa.

- Za wykonanie Fazy 2 uważa się:

- wykonanie wszystkich prac budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia i cenami jednostkowymi brutto,

- dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z wykazem wyposażenia i cenami jednostkowymi brutto,

- na podstawie udzielonego pełnomocnictwa uzyskanie prawomocnego i ostatecznego  pozwolenia na użytkowanie inwestycji objętej przedmiotem umowy.

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:

- Harmonogram rzeczowo – finansowy,

- Kosztorys, który stanowił będzie dokument pomocniczy

- Plan BIOZ,

- Plan organizacji robót budowlanych i zagospodarowania terenu budowy,

- umieścić na terenie budowy, w widocznym miejscu: tablicę informacyjną, ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz tablicę informacyjną o finansowaniu projektu.

- Wykonawca na terenie budowy ma prawo przechowywać jedynie mienie niezbędne do wykonywania prac wchodzących w zakres Przedmiotu umowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie należącym do Zamawiającego.

- Wykonawca poniesie koszty poboru energii elektrycznej na następujących zasadach –Zamawiający wskaże miejsce poboru prądu, z kolei Wykonawca jest zobowiązany do założenia podlicznika celem rozliczenia pobranej energii elektrycznej. Wykonawca do zakończenia realizacji Przedmiotu umowy będzie ponosił opłaty stałe oraz opłaty za pobór energii elektrycznej na podstawie refaktur wystawionych przez Zamawiającego.

- Teren budowy po zakończeniu robót należy uporządkować wraz z wywozem gruzu, odpadów budowlanych i śmieci oraz ponieść koszty ich utylizacji i zagospodarowania terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić odpowiednie zaświadczenia o utylizacji lub zagospodarowaniu odpadów.

- Po zakończeniu realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać sprzątanie pobudowlane i doprowadzić teren przyległy do stanu pierwotnego. W szczególności, jeśli na skutek realizacji Przedmiotu umowy doszło do uszkodzenia nawierzchni dróg, parkingów lub trawników, ogrodzenia, etc., Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić je do stanu poprzedniego.

§ 5

Harmonogram

- Wykonawca zobowiązany jest nie później niż do 7 dni od dnia podpisania umowy sporządzić i przedstawić do akceptacji Zamawiającego Harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej: „Harmonogram”). Harmonogram (zatwierdzony przez Zamawiającego) będzie stanowił podstawę opracowania protokołów przerobów robót budowlanych. Harmonogram ten podlega aktualizacji po wykonaniu Fazy 1, a przed przystąpieniem do wykonania Fazy 2. W ramach aktualizacji Harmonogram zostanie dostosowany do sporządzonych przedmiarów i kosztorysów stanowiących element Dokumentacji projektowej. Harmonogram winien uwzględnić terminy i wartości realizacji prac w zakresie Fazy 2 z rozbiciem na poszczególne miesiące. Wykonawca może przystąpić do realizacji Fazy 2, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego zaktualizowanego Harmonogramu.

- Wykonawca uwzględni przerwy technologiczne i atmosferyczne oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy i zagwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy, zapewniające realizację przedmiotu Umowy w terminie.

- Harmonogram musi być zgodny z Umową oraz Ofertą Wykonawcy. Zamawiający odmówi zaakceptowania Harmonogramu w przypadku, gdy:

- Harmonogram będzie niezgodny z Umową, Ofertą Wykonawcy lub Dokumentacją Projektową,

- Harmonogram nie gwarantuje dotrzymania realizacji terminów Umowy,

- Wykonawca nie uwzględni wprowadzenia do Harmonogramu uzasadnionych zastrzeżeń Zamawiającego.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę Harmonogramu lub niedokonania jego aktualizacji lub odmowy jego akceptacji przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust. 3, Zamawiający – niezależnie od możliwości skorzystania z innych uprawnień określonych w Umowie – ma prawo do jednostronnego sporządzenia Harmonogramu.

- Zamawiający dopuszcza, aby Harmonogram był modyfikowany w zakresie zmiany terminu lub kolejności wykonania dokumentacji projektowej, robót, każdorazowo po uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego (w formie pisemnej, pod rygorem nieważności) z zastrzeżeniem, iż wprowadzone zmiany nie mogą wpłynąć na zmianę zakończenia terminu przedmiotu umowy. Zamierzenie zmiany harmonogramu należy zgłosić z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem (liczonymi w dniach roboczych). Zamiana ta wymaga zgody Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiana Harmonogramu w zakresie, w jakim nie wpływa na terminy określone wprost w Umowie, nie stanowi zmiany Umowy.

§ 6

Terminy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości umowy w terminie 19 miesięcy  od dnia podpisania umowy, tj. do dnia …………….., jednakże nie później niż do 31.10.2023 r., z zastrzeżeniem, ze wykonanie Fazy 1 nastąpi w terminie 5 miesięcy od daty podpisana umowy tj. do dnia ……………………...

- Zamawiający zobowiązany jest do przekazania terenu budowy Wykonawcy, a Wykonawca ma obowiązek odebrać teren budowy na postawie protokołu przekazania. Przekazanie terenu budowy powinno odbywać się przy udziale przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy. Przy czym Zamawiającego może reprezentować Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natomiast ze strony Wykonawcy, w odbiorze będzie uczestniczył kierownik budowy.

- Przekazanie terenu budowy nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż do 7 dni od dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę wraz z rozbiórką.

§7

Zapewnienie personelu przez Wykonawcę

- Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu umowy zapewnia – na swój koszt i swoją odpowiedzialność:

      - Kierownika budowy, zastępcę kierownika budowy, kierownika robót elektrycznych oraz kierownika robót sanitarnych.

      - Wykwalifikowany i uprawniony personel, niezbędny do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy. W przypadku, gdyby z przepisów powszechnie obowiązujących wynikało, że dany zakres prac może wykonywać jedynie osoba posiadająca stosowne uprawnienia, Wykonawca gwarantuje powierzenie wykonywania prac takiej osobie.

- Kierownik budowy zobowiązany jest do obecności na budowie codziennie (w każdym dniu wykonywania prac) w każdym tygodniu oraz do stałego kontaktu z Zamawiającym, przy czym jednorazowa wizyta nie możne trwać krócej  niż 2 nieprzerwane godziny. Wykonawca nie później niż z chwilą rozpoczęcia prac budowalnych zobowiązany jest wskazać Zamawiającemu – Zastępcę kierownika budowy, spełniającego wymagania przewidziane dla kierownika budowy, określone w SWZ, który będzie mógł czasowo lub stale zmieniać kierownika budowy w przypadku jego absencji na placu budowy.

- Kierownik budowy zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy. Kierownik budowy będzie pełnił funkcję Koordynatora BHP o którym mowa w art. 208 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

- Do obowiązków kierownika budowy należy pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane.

- Zamawiający ma prawo (na każdym etapie realizacji Przedmiotu umowy) żądać zmiany kierownika budowy i wskazania w to miejsce przez Wykonawcę innej osoby – na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca niezwłocznie zapewni inną osobę, która obejmie stanowisko kierownika budowy (która wcześniej nie pełniła tego stanowiska w ramach realizacji Przedmiotu umowy) – tak, aby została zapewniona ciągłość realizacji prac. Wskazana osoba nie może mieć doświadczenia niższego niż osoba zmieniana. Zmiana kierownika budowy nie stanowi zmiany umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia w następujących branżach:

- roboty ogólnobudowlane

- instalacje elektryczne

- instalacje niskoprądowe

- instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne

- instalacje wentylacji i klimatyzacji

- instalacje fotowoltaiczne

- instalacjie centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i centralnej ciepłej wody,

- roboty wykończeniowe,

za wyjątkiem: czynności wykonywanych przez kierownika budowy oraz inne osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, geologa, geodetę oraz czynności dotyczących realizacji dostaw wchodzących w zakres zamówienia na roboty budowlane.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania wymogu opisanego w ust. 6. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

        - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

        - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.

wymogów,

        - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu  czynności w trakcie realizacji Przedmiotu umowy:

        - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

        - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy lub umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy lub umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania;

        - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

        - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust 6 niniejszego paragrafu  czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§8

Materiały.

    - Materiały, które Wykonawca jest zobowiązany wykorzystać do realizacji Przedmiotu umowy określa PFU, a następnie dokumentacja projektowa. Wykonawca dokona uszczegółowienia materiałów.

    - Wykonawca obowiązany jest – w ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie – zakupić i dostarczyć na własny koszt wszystkie materiały niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie ze specyfikacją określoną w Dokumentacji projektowej.

    - Przed wykorzystaniem materiałów w ramach prac budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dokument „Zestawienie materiałowe” wraz z kompletem dokumentów świadczących że planowane materiały odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem wymogów przewidzianych dla służby zdrowia oraz są zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej.

    - Wykorzystanie materiałów wskazanych w „Zestawieniu materiałowym” wymaga uzyskania zgody Zamawiającego. Akceptacja przez Zamawiającego „Zestawienia materiałowego” nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za zastosowanie nieprawidłowych materiałów.

    - W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca używa lub zamierza użyć do realizacji Przedmiotu umowy materiały lub urządzenia niespełniające wymogów, o których mowa w ust. 1 - 4, Zamawiający nakaże Wykonawcy wymianę materiałów lub urządzeń kwestionowanych na materiały lub urządzenia zgodne z warunkami Umowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca obowiązany będzie do usunięcia i ponownego wykonania Przedmiotu umowy w zakresie w jakim został wykonany przy wykorzystaniu materiałów lub urządzeń nie spełniających warunków Umowy. Konieczność przerwania robót budowlanych lub ponownego wykonania robót z tego powodu nie ma wpływu na termin wykonania robót określony w Umowie, ani na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

    - Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń materiałów, urządzeń, robót budowlanych oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, przy czym zmiana taka może być spowodowana:

    - niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji:

      - zaprzestaniem produkcji;

      - udowodnionym, niezawinionym przez Wykonawcę dłuższym terminem ich dostawy na plac budowy;

      - wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

    - dostępnością na rynku materiałów i urządzeń lub technologii realizacji robót pozwalających na:

      - zaoszczędzenie kosztów lub czasu realizacji przedmiotu Umowy;

      - obniżenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

      - uzyskanie lepszej jakości robót;

      - poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji przyszłego obiektu;

    - koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w  PFU, a następnie dokumentacji projektowej na podstawie której należy wykonać roboty, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem albo wadliwym lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu Umowy;

    - koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

    - koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę;

    - zmianami rozwiązań ujętych w Programie funkcjonalno-użytkowym, a następnie dokumentacji projektowej na podstawie której należy wykonać roboty, spowodowanymi koniecznością wprowadzenia modyfikacji dokumentacji podyktowanej koniecznością racjonalizacji konkretnych rozwiązań zwiększających walory użytkowe obiektu, będącego przedmiotem Umowy, o ile ta modyfikacja nie zmieni parametrów i nie zwiększy kosztów przedsięwzięcia.

    - Zmiany, o których mowa wyżej wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

§ 9

Odpowiedzialność Wykonawcy

    - Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu naruszenia przy wykonywaniu Umowy któregokolwiek z postanowień Umowy, w tym SWZ  oraz przepisów powszechnie obowiązujących, również w przypadku, jeśli z ustawy wynika, że adresatem danego obowiązku lub zakazu jest Zamawiający. Jeśli na skutek działań Wykonawcy, Zamawiający zostanie obciążony grzywną, karą pieniężną lub opłatą (albo innego rodzaju podobnym świadczeniem) przez właściwy organ administracji publicznej lub samorządowej lub sąd, albo jeśli osoba trzecia skieruje przeciwko Zamawiającemu roszczenie, Wykonawca obowiązany jest zwolnić Zamawiającego z tego obowiązku. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie poniesione w związku z tym koszty (w tym również koszty ewentualnej pomocy adwokackiej oraz kosztów obrony przed sądem lub innym organem powołanym do rozstrzygania tego typu sporów) powstałe w związku z takimi działaniami, co nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie innych postanowień Umowy.

    - Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za całość terenu budowy oraz Przedmiot umowy (w tym za zniszczenie lub uszkodzenie już zrealizowanych prac) od chwili przekazania mu terenu budowy, do momentu Odbioru końcowego i zwrotnego przekazania terenu budowy Zamawiającemu.

    - Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za zdarzenia mające miejsce na terenie budowy oraz za skutki tych zdarzeń, a nadto za szkody powstałe poza terenem budowy, ale mające swoje źródło na terenie budowy - od chwili jego przekazania przez Zamawiającego do momentu Odbioru końcowego i zwrotnego przekazania terenu budowy Zamawiającemu.

    - Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za swoje działania (oraz podmiotów, którymi przy wykonywaniu Umowy się posługuje) związane z wykonaniem Umowy.

    - Z uwagi na konieczność zapewnienia wykonania prac w ściśle określonym terminie, Strony wyłączają stosowanie przepisu art. 3571 kodeksu cywilnego dla stosunku prawnego objętego niniejszą Umową.

§ 10

Sprawozdawczość

    - Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o postępach wykonywanych prac oraz ewentualnych przeszkodach związanych z ich realizacją.

    - Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania bieżącej sprawozdawczości według zapisów umowy, która będzie referowana podczas Rady Budowy nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. Posiedzenia Rady Budowy odbywać się będzie po wcześniejszym ustaleniu terminu w siedzibie Zamawiającego.

    - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy, którego zapisy będą do wglądu na żądanie Zamawiającego przez cały okres trwania umowy.

    - W okresie realizacji Fazy 2 Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do składania Zamawiającemu miesięcznych raportów za dany miesiąc sprawozdawczy, nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca. Raporty winny zawierać informacje o stanie zaawansowania Przedmiotu umowy oraz występujących trudnościach w jego realizacji (raportowaniu zagrożeń dla terminowego i jakościowego ukończenia prac) z uwzględnieniem dokumentacji fotograficznej z poszczególnych robót oraz robót ulegających zakryciu, również z czynności odbiorowych. Raporty będą składane w formie papierowej oraz elektronicznej na wymiennych nośnikach danych. W raportach miesięcznych Wykonawca dołączy na w/w nośnikach fotografie wykorzystane w tekście raportu w formie elektronicznej (pliki źródłowe ze zdjęciami), które muszą być wykonane w jakości umożliwiającej wydruk w formacie min. 15cmx20cm. Wymaga się, aby fotografie były ostre, wykonane przy dużej głębi ostrości, kadrowane w taki sposób, aby zachować piony i poziomy.

    - Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu (oraz osobom przez niego upoważnionym) w każdym czasie wstęp na Plac budowy, przeprowadzenia kontroli realizowanych robót, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji Przedmiotu umowy. To samo tyczy się pracowników organów nadzoru, ustawowo upoważnionych do kontroli prac objętych Przedmiotem umowy.

    - W przypadku powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o wystąpieniu okoliczności zaistniałych w toku robót budowalnych, które mogą mieć wpływ na terminową realizację Przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego (nie dalej niż w terminie 3 dni  od chwili jej stwierdzenia) – ze wskazaniem oraz opisaniem tej okoliczności oraz jej możliwym wpływem na terminowe ukończenie Przedmiotu umowy. Strony zgodnie postanawiają, że w braku zawiadomienia Zamawiającego o takiej okoliczności w terminie, Wykonawca nie będzie mógł się na nią powoływać na późniejszym etapie realizacji Umowy jako niezawinionej przez Wykonawcę.

§ 11

Udział podwykonawców

    - Wykonawca może zlecić wykonanie części Przedmiotu umowy (robót budowlanych, dostaw lub usług) podwykonawcom na warunkach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego (podwykonawcy robót budowlanych) oraz PZP. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców lub podwykonawców jak za własne oraz jest zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.

    - Jeżeli Wykonawca zmienia lub rezygnuje z podwykonawcy, który jest podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku którego zawarto Umowę.  Zmiana podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

    - Strony zgodnie oświadczają, że następujące zakresy prac zostaną powierzone przez Wykonawcę następującym podwykonawcom: ___ (jeśli dotyczy). Postanowienie niniejsze nie wyklucza konieczności uzyskania zgody stosownie do § 12 poniżej.

§ 12

Ustanowienie podwykonawców po zawarciu Umowy.

  - Ustanowienie podwykonawców po zawarciu Umowy może nastąpić jedynie na zasadach niżej określonych.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy z podwykonawcą.

  - Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna spełniać następujące wymagania:

      - Jej szczegółowy przedmiot powinien być zdefiniowany w oparciu o przedmiary i kosztorysy sporządzone w ramach Dokumentacji projektowej lub PFU;

      - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

      - Umowa powinna zawierać bezwarunkową i nieodwołalną zgodę stron na zapłatę przez Zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z ust. 10.

  - Podwykonawca i dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.

  - Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- Uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy za wykonanie umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy;

- Uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy i przez podwykonawcę dalszemu podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego i podwykonawcy przez Wykonawcę.

- Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić sprzeciw co do powierzenia wykonywania prac przez podwykonawcę, jeśli projekt umowy będzie niezgodny z wymogami opisanymi w Umowie lub PZP.

- W przypadku braku zgłoszenia sprzeciwu przez Zamawiającego, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawstwa przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 50.000 zł.

- Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – na co Wykonawca nieodwołalnie wyraża zgodę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu lub braku zgłoszenia sprzeciwu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  Zapłata nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonanych robót, dostaw lub usług, które zostało określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10. Zamawiający informuje o możliwości zgłoszenia uwag w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę lub w razie powzięcia wątpliwości, co do zasadności zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Zamawiający może:

      - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

      - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

      - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku konieczności złożenia kwoty do depozytu sądowego, kosztami sądowymi w tej mierze zostanie obciążony Wykonawca, a Zamawiający może je potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonywania  bezpośredniej zapłaty lub zapłat zgodnie z ust. 10 na łączną sumę większą niż 5% wynagrodzenia Wykonawcy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

- Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, jakość wykonywanych robót, osoby i kwalifikacje,  którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

- W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 29 Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub usługi obowiązującą przez okres przekraczający 12 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

§ 13

Zobowiązania Zamawiającego  Zamawiający zobowiązuje się:

  - Współpracować z Wykonawcą w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu umowy – na zasadach, w granicach oraz w terminach określonych w Umowie;

  - Dokonywać odbiorów Przedmiotu umowy – na podstawie Umowy i zgodnie z procedurą w niej określonej;

  - Terminowo przystępować do odbiorów;

  - Dokonywać zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach określonych w Umowie;

§ 14

Wynagrodzenie

  - Za należyte wykonanie całości Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ____ złotych brutto (dalej, wynagrodzenie w kwocie brutto określane jest mianem „Wynagrodzenia”).

  - Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynności i koszty niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy (w tym w szczególności: koszt zakupu materiałów, urządzeń i wyposażenia, ich dostaw, montażu, wykonania prac, uzyskania stosownych decyzji, pozwoleń i uzgodnień) oraz innych czynności, które Wykonawca zobowiązał się wykonać, zgodnie z Umową, w tym jej załącznikami, przepisami prawa i normami.

  - Wynagrodzenie będzie płacone częściami:

- za realizację Fazy 1 w kwocie …………………. (jednak nie więcej niż 6 % wartości przedmiotu umowy),

- za realizację Fazy 2 miesięcznie na podstawie protokołów odbiorów częściowych,

- suma wynagrodzeń częściowych nie może przekroczyć 90% kwoty Wynagrodzenia. Pozostała cześć Wynagrodzenia (10% całości Wynagrodzenia) zostanie zapłacona po odbiorze końcowym całości Przedmiotu umowy.

  - Poza płatnościami opisanymi w ust. 3, Strony nie przewidują możliwości dokonywania innych płatności częściowych lub zaliczek.

§ 15

Zasady wypłaty wynagrodzenia

- Podstawą do zapłaty:

        - wynagrodzenia częściowego jest protokół odbioru częściowego oraz wystawiona na jego podstawie faktura,

        - wynagrodzenia końcowego – jest protokół odbioru końcowego wraz z ostatecznym pozwoleniem na użytkowanie obiektu oraz wystawiona na jego podstawie faktura. Wynagrodzenie to wypłacane będzie z uwzględnieniem wcześniej zapłaconych wynagrodzeń częściowych.

- Wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy następować będą w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z odpowiednim protokołem odbioru częściowego lub protokołem odbioru końcowego.

- Płatności na rzecz Wykonawcy będą dokonywane przez Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy o numerze …………………………… Zmiana nr konta bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Do każdej faktury Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wykaz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, którzy wykonywali roboty, dostawy lub usługi w ramach rozliczanej faktury. Wykaz ten musi zawierać: nazwę podwykonawcy, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez niego oraz wartość w złotych należną danemu podwykonawcy.

- Warunkiem zapłaty faktury jest udokumentowanie przez Wykonawcę, że podwykonawcy i dalsi podwykonawcy otrzymali należne im wynagrodzenie za dotychczas wykonane prace. Dowodem takiego udokumentowania będzie: pisemne oświadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, że ten otrzymał należną mu kwotę zgodnie z przedłożonym do faktury wykazem. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wskazanych w poprzednim zdaniu dokumentów Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przez terminem zapłaty faktury częściowej oraz faktury końcowej. Brak pisemnych oświadczeń podwykonawcy będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji – jako niewymagalnej oraz wszczęciem przez Zamawiającego procedury wyjaśniającej zgodnie z § 12 ust. 13 i nast.

- Płatności na rzecz Wykonawcy mogą zostać pomniejszone o naliczone kary umowne jeżeli taka forma zapłaty kary umownej zostanie wybrana przez Zamawiającego oraz o inne potrącenia.

- Za datę zapłaty faktury uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji Przedmiotu umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego (pod rygorem nieważności).

- W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy działa kilka podmiotów (w ramach konsorcjum, spółki cywilnej lub na podstawie innego stosunku prawnego), są oni wierzycielami solidarnymi wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia opisanego w niniejszym paragrafie (na zasadach opisanych w art. 367 § 1 i 2 KC), a Zamawiający jest zobowiązany dokonać tylko jednej płatności wobec któregokolwiek z nich – chyba, że z umowy konsorcjum zaakceptowanej przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności wynika inaczej.

§ 16

Odbiory częściowe

- Strony przewidują przeprowadzanie odbiorów częściowych:

  - dla Fazy 1:

- odbiór częściowy (końcowy dla Fazy 1) po zakończeniu wykonywania prac tej Fazy.

  - dla Fazy 2:

- odbiory częściowe, zgodne z zatwierdzonym Harmonogramem,

- odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu w formie wpisu do Dziennika Budowy,

- odbiór końcowy który nastąpi po całkowitym zakończeniu realizacji przedmiotu umowy (łącznie z pozwoleniem na użytkowanie). Faktura wystawiona na podstawie  odbioru końcowego  nie może opiewać na wartość niższą  niż 10% wartości przedmiotu umowy co należy uwzględnić w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

- W zakresie odbiorów częściowych dla Fazy 2, na 3 dni przed planowanym dniem przystąpienia do odbioru częściowego (wynikającym z Harmonogramu), Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu:

- dokument określający stan zaawansowania robót, wskazujący w szczególności procentowy zakres zaawansowania robót na dzień jego sporządzenia w stosunku do przedmiaru oraz

- propozycję rozliczenia (wysokości wynagrodzenia częściowego) za zakres prac objęty odbiorem.

- Odbiory częściowe przeprowadza się przy udziale Zamawiającego. W czasie odbioru dokonuje się oceny zgodności robót z Umową i Harmonogramem. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru oraz zakończyć odbiór w terminie do 3 dni od dnia przystąpienia do niego – chyba, że dla poszczególnych odbiorów Umowa stanowi inaczej lub jeśli przyczyną niedochowania terminu były działania lub zaniechania Wykonawcy.

- Na pisemne żądanie Zamawiającego termin przystąpienia do odbioru lub zakończenia odbioru może zostać przesunięty.

- Strony ustalają, że Odbiory częściowe robót budowlanych będą przeprowadzane nie częściej niż raz w miesiącu po wykonaniu części prac wskazanych w harmonogramie.

- W przypadku ujawnienia wad bądź usterek w wykonywanym Przedmiocie umowy, Zamawiający odmówi odbioru i przyjęcia prac objętych wadami lub usterkami i wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. W przypadku braku wyznaczenia terminu, Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady w terminie 14 dni.

- Prace, które zostały wykonane prawidłowo (to jest nie ujawniono w nich usterek lub wad) zostaną przez Zamawiającego przyjęte – chyba, że wady stwierdzone w innych pracach są z nimi tak ściśle związane, że nie można ustalić prawidłowego zakresu wykonania prac. W takim przypadku Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia prac również w tym zakresie.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady, usterki w terminie określonym w ust. 6, to Zamawiający ma prawo, wedle swojego uznania:

- polecić ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy. Koszty wskazane w zdaniu poprzedzającym Zamawiający ma prawo wedle własnego wyboru, pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z kolejnej należnej części Wynagrodzenia Wykonawcy, lub

- wstrzymać się ze spełnianiem dalszych świadczeń (również za prace nieobjęte daną inspekcją techniczną) do czasu usunięcia wad lub usterek, począwszy od dnia, w którym Wykonawca miał doprowadzić Przedmiot umowy do stanu zgodnego z Umową.

- Odbiór częściowy robót budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie wskazanym przez Wykonawcę w zgłoszeniu gotowości do odbioru.

- W skład komisji odbiorowej wchodzą: Zamawiający, Wykonawca, Kierownik budowy, Kierownicy odbieranych robót, Inspektor nadzoru inwestorskiego. W razie konieczności w skład komisji odbiorowej dodatkowo mogą wchodzić: projektant sprawujący nadzór autorski, rzeczoznawcy budowlani w specjalności obejmującej wykonawstwo lub inna osoba wskazana przez Zamawiającego lub Wykonawcę.

- Na okoliczność Odbioru częściowego robót budowlanych uczestnicy procesu budowlanego w ramach komisji odbiorowej sporządzają protokół częściowy w 3 egzemplarzach.

- Protokół niezawierający podpisów wszystkich osób wchodzących w skład komisji odbiorowej, nie będzie stanowił podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

- Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego nie pozbawia Zamawiającego możliwości zgłaszania zastrzeżeń, co do ilości albo jakości prac objętych protokołem, ani nie stanowi zrzeczenia się przez Zamawiającego roszczeń w tym zakresie oraz nie może być traktowane jako pokwitowanie wykonania prac.

- Brak przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru w terminie wynikającym z Umowy nie stanowi podstawy do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru przez Wykonawcę oraz nie stanowi podstawy do milczącego uznania prawidłowości wykonanych prac.

- Jeśli przedmiotem prac objętych odbiorem częściowym jest montaż urządzeń technicznych lub instalacji, Wykonawca w ramach odbioru przy udziale Zamawiającego przeprowadzi próby (w tym próby szczelności, jeśli specyfikacja instalacji tego wymaga), sprawdzenia lub rozruchy urządzeń lub instalacji – w zależności od ich rodzaju i specyfikacji (ruch próbny).

- Przed przystąpieniem do powyższych czynności, Wykonawca udostępni Zamawiającemu instrukcje używania w języku polskim, korzystania, czy konserwacji urządzeń technicznych lub instalacji objętych odbiorem. Instrukcje te zostaną wydane Zamawiającemu przy Odbiorze końcowym.

- W ramach ruchu próbnego, Wykonawca obowiązany jest dokonać niezbędnej kalibracji i regulacji urządzeń lub instalacji objętej ruchem próbnym, tak aby urządzenia lub instalacje nim objęte osiągnęły właściwe parametry zakładane przez ich producenta, a jeśli parametry takie nie zostały określone, to tak aby urządzenia te działały zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami prawidłowej eksploatacji.

- Ruch próbny wszystkich instalacji i urządzeń zostanie powtórzony przy Odbiorze końcowym.

§ 17

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.

  - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić roboty ulegające zakryciu lub zanikowi Zamawiającemu do sprawdzenia. Wykonawca powiadomi Zamawiającego oraz dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy na 3 dni robocze przed planowanym terminem sprawdzenia, a Zamawiający przystąpi do potwierdzenia wykonania tych robót budowlanych w zgłoszonym przez Wykonawcę terminie.

  - Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub ulegającej zakryciu.

  - W przypadku niezgłoszenia (w sposób określony w Umowie) gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, na pisemny wniosek Zamawiającego, Wykonawca odkryje roboty, które nie zostały sprawdzone i odebrane zgodnie z postanowieniami ust. 1. W przypadku, gdy okaże się, że roboty zostały wykonane nienależycie, Wykonawca niezwłocznie wykona je w sposób odpowiadający postanowieniom Umowy i zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. Koszty odkrycia, a także przywrócenia robót do stanu początkowego lub ich prawidłowego wykonania poniesie Wykonawca – w każdym przypadku, gdy ich odkrycie było spowodowane brakiem zgłoszenia gotowości do odbioru w sposób opisany w Umowie.

§ 18

Odbiór końcowy i Odbiór pogwarancyjny

  - Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu realizacji całości Przedmiotu umowy.

  - Odbiór końcowy może być poprzedzony odbiorem technicznym, przed złożeniem wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie przedmiotowej inwestycji.

  - W przypadku odbioru technicznego, który będzie miał miejsce przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

- oryginał dziennika budowy,

- projekt techniczny, z uwzględnieniem zmian,

- w przypadku zmian wprowadzonych podczas wykonywania robót budowlanych, nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby uzupełniający opis tych zmian,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

- protokoły badań i sprawdzeń min.:

  - przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby uprawnione w szczególności  posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności,

  - urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym,

  - decyzję zezwalającą na eksploatację urządzeń technicznych.

- dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,

- potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy.

  - Gotowość do Odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wpisem w dzienniku budowy oraz zawiadamiając o tym Zamawiającego drogą elektroniczną. Termin Odbioru końcowego wyznaczy Zamawiający – w terminie do 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Wykonawcy.

  - W przypadku gdy Strony odstąpią od wcześniejszego odbioru technicznego Wykonawca razem ze zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego, przedłoży Zamawiającemu dokumenty wymienione w ust. 3.

  - Strony ustalają, że Odbiór końcowy robót budowlanych zostanie przeprowadzony po wykonaniu całości robót budowlanych, dostawie i montażu wyposażenia składających się na przedmiot umowy, przeszkoleniu personelu  i uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie inwestycji.

  - Zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru końcowego przedmiot Umowy, musi spełniać warunek pełnej jego gotowości technicznej, formalno – prawnej i użytkowej do celów, którym ma służyć i winien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami określonymi Umową.

  - W przypadku ujawnienia przez Zamawiającego wad, błędów lub braków w dokumentacji opisanej w ust. 3, Wykonawca poprawi wszystkie stwierdzone wady, błędy, braki w tej dokumentacji w terminie najpóźniej na 3 dni przed terminem Odbioru końcowego. Brak uzupełnienia dokumentacji lub poprawienia błędów w tym terminie, będzie skutkował odmową dokonania odbioru przez Zamawiającego.

  - Zamawiający ma prawo odmówić dokonania Odbioru końcowego w przypadku:

      - stwierdzenia istotnych wad lub usterek, które ograniczają lub uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obniżają jego wartość (w całości lub w części);

      - w przypadku braku przekazania przez Wykonawcę całości dokumentacji opisanej ust. 3 lub stwierdzenia, że zawiera ona wady;

      - stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonał całości prac objętych Przedmiotem umowy.

  - Jeżeli w toku Odbioru Końcowego zostaną stwierdzone braki, wady lub usterki nie nadające się do usunięcia lub jeżeli braki, wady lub usterki ograniczają lub uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może według własnego wyboru:

      - żądać wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi (w całości lub w części);

      - zlecić wykonanie Przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (w całości lub w części);

      - żądać obniżenia Wynagrodzenia;

      - odstąpić od Umowy (na zasadach określonych w § 25 Umowy).

  - Strony postanawiają, że Protokół odbioru końcowego będzie m.in. zawierał wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, ustalenia dotyczące ewentualnych istniejących wad, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

  - W skład komisji odbiorowej wchodzą: Zamawiający, Wykonawca, Kierownik budowy, Kierownicy odbieranych robót, Inspektor nadzoru inwestorskiego. W razie konieczności w skład komisji odbiorowej dodatkowo mogą wchodzić: projektant sprawujący nadzór autorski, rzeczoznawcy budowlani w specjalności obejmującej wykonawstwo lub inna osoba wskazana przez Zamawiającego lub Wykonawcę.

  - Na okoliczność Odbioru końcowego robót budowlanych uczestnicy procesu budowlanego w ramach komisji odbiorowej sporządzają protokół częściowy w 3 egzemplarzach.

  - Protokół niezawierający podpisów wszystkich osób wchodzących w skład komisji odbiorowej, nie będzie stanowił podstawy do wystawienia końcowej faktury VAT przez Wykonawcę.

- Podpisanie przez Zamawiającego protokołu Odbioru końcowego nie pozbawia Zamawiającego możliwości zgłaszania zastrzeżeń, co do ilości albo jakości prac objętych protokołem, ani nie stanowi zrzeczenia się przez Zamawiającego roszczeń w tym zakresie oraz nie stanowi pokwitowania należytego wykonania prac.

§ 19

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres ____ miesięcy licząc od daty podpisania protokołu Odbioru końcowego.

- Okres obowiązywania rękojmi na wykonane roboty budowlane wynosi 5 lat i jest liczony do daty podpisania nie zawierającego zastrzeżeń dokumentu - Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu umowy.

- Gwarancją objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez względu na to czy zostały wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę, czy osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu Przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 10 dni kalendarzowych o:

      - zmianie siedziby lub nazwy firmy oraz danych kontaktowych podanych w § 30 Umowy,

      - zmianie numeru konta, na które należy zwrócić zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

      - zgłoszeniu 	wniosku o ogłoszeniu 	upadłości lub wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego,

      - ogłoszeniu likwidacji,

  - Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji lub protokole odbioru pogwarancyjnego, sporządzonym w terminie wskazanym w ust. 13.

  - W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakichkolwiek wad (tudzież usterek lub braków) w wykonanych przez Wykonawcę pracach, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego usunąć na swój koszt wszystkie wady i doprowadzić Przedmiot umowy do stanu zgodnego z Umową.

  - Zamawiający będzie informował Wykonawcę o ujawnionych wadach w formie dokumentowej, poprzez przesłanie zgłoszenia na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 30 Umowy. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o zmianie adresu e-mail, zgodnie z ust. 4, pod rygorem uznania, iż wiadomość wysłana na dotychczasowy adres została doręczona zgodnie z wymogami opisanymi w § 30 Umowy.

  - Po otrzymaniu zawiadomienia o wadzie Wykonawca zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania; Wykonawca oświadcza, że brak jego reakcji w tym terminie zostanie poczytany za uznanie zasadności zgłoszenia wady.

  - Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie, nie dalej niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i usunąć wadę w uzasadnionym technicznie terminie, nie dalej jednak niż 14 dni od dnia przystąpienia do jej usuwania. Prace dotyczące usuwania wad będą wykonywane przez Wykonawcę na własny koszt i ryzyko.

  - Jeśli okaże się, że usunięcie wady w terminach wskazanych w ust. 9 jest niemożliwe, a istnienie wad utrudnia lub ogranicza możliwość korzystania z Przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany – na czas usuwania wad – podjąć tymczasowe, zastępcze działania umożliwiające korzystanie z Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie poniesione przez niego szkody i utracone korzyści, które powstały w związku z wadami.

  - W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad lub nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad w termie lub też nieusunięcia ich w terminie, Zamawiający ma prawo zlecić osobom trzecim ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty wskazane w zdaniu poprzedzającym Zamawiający ma prawo pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Po upływie okresu gwarancji, Strony zobowiązane są przystąpić i dokonać odbioru pogwarancyjnego. O zamiarze przystąpienia do odbioru pogwarancyjnego, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę drogą elektroniczną – na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem. Odbiór pogwarancyjny winien zostać dokonany najpóźniej w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji. Niestawiennictwo Wykonawcy nie jest przeszkodą do przeprowadzenia odbioru jednostronnie przez Zamawiającego.

GWARANCJE DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA

§ 20

- Wykonawca udziela 2 letniej gwarancji na wyposażanie licząc od daty podpisania nie zawierającego zastrzeżeń dokumentu - Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wyposażenie dostarczone w ramach umowy:

- jest nowe, kompletne, zdatne oraz dopuszczone do obrotu i używania,

- posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty lub dokumenty równoważne,

- jest wolne od wad,

- nie jest obciążone prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa z tytułu ich sprowadzenia na polski obszar celny.

- W ramach obowiązków umownych i ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca zapewni przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi dostarczonego wyposażenia w terminie i miejscu  wskazanym przez Zamawiającego.

- Wraz z urządzeniami wchodzącymi w skład wyposażenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- instrukcję obsługi dostarczonego wyposażenia,

- dokumenty określające częstość przeglądów technicznych lub innych okresowo powtarzanych czynności serwisowych zalecanych przez producenta dostarczonych urządzeń i aparatury,

- wykaz dostawców części zamiennych, zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych,

- wykaz podmiotów upoważnionych do wykonywania czynności serwisowych tj. napraw i przeglądów technicznych i innych czynności zalecanych przez producenta.

- Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 3 zostaną dostarczone Zamawiającemu w języku polskim.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady wyposażenia powstałe z przyczyn tkwiących w wyposażeniu.

- W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnych napraw albo wymiany wyposażenia lub poszczególnych części wyposażenia także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia wyposażenia lub jego części.

- W ramach gwarancji Wykonawca zapewni nieodpłatne wykonanie usług serwisowych dla urządzeń dostarczonych w ramach wyposażenia zgodnie z wytycznymi producentów w terminie wskazanym przez zamawiającego. Zamawiający upoważnia do zgłaszania awarii i przeglądów technicznych …………………………………/pracownika odpowiedzialnego merytorycznie.  Zgłaszanie awarii i przeglądów technicznych odbywać się będzie drogą e-mailową lub faksem na adres/numer wskazany przez Wykonawcę w dokumentach dostarczonych wraz z urządzeniem.

- Wykonawca gwarantuje naprawę lub wymianę  uszkodzonego lub wadliwego urządzenia w czasie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni roboczych jeżeli naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i do 10 dni roboczych jeżeli zaistnieje taka konieczność, od chwili zgłoszenia awarii.

- W przypadku, gdy czas naprawy będzie dłuższy niż 7 (siedem) dni roboczych jeżeli naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i do 10 dni roboczych jeżeli zaistnieje taka konieczność, Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć na okres przedłużającej się naprawy urządzenie zastępcze zapewniające ciągłość pracy Zamawiającego, nie zagrażając bezpieczeństwu i zdrowiu pacjenta. Powyższy wymóg nie dotyczy zastępczego sprzętu wmocowanego w sposób trwały.

- W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych przekroczy 3 (trzy) naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika), Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany podzespołu na nowy lub wymiany urządzenia na nowe.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o pełny okres niesprawności urządzenia dostarczonego w ramach wyposażenia, a w przypadku wymiany urządzenia lub naprawy istotnego elementu biegnie na nowo od dnia  wymiany lub usunięcia wady.

- Przeglądy techniczne w okresie gwarancji będą przeprowadzane w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie i realizowane przez podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt d) w ilości zalecanej przez producenta, ale nie rzadziej niż jeden raz w roku.

- Wykonawca gwarantuje wykonanie przeglądu technicznego w terminie 10 dni roboczych od chwili zgłoszenia.

- Wykonawca odpowiada za wyposażenie zamontowane i eksploatowane do czasu podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Okres rękojmi za wady wyposażenia jest równy okresowi gwarancji.

§ 21

Prawa autorskie

  - Wykonawca w ramach Wynagrodzenia za Fazę I, przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do opracowanej Dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich innych utworów stworzonych przez Wykonawcę przy okazji realizacji Umowy (dalej łącznie zwanych: „Utworami”), bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz bez dodatkowych oświadczeń Stron.

  - Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 następuje z chwilą przekazania Utworów Zamawiającemu (ich nośników) oraz zostaje dokonane na następujących polach eksploatacji:

      - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także do wprowadzania opracowanej dokumentacji do pamięci komputera;

      - w zakresie obrotu oryginałem Utworów albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono

– wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy;

      - w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w punkcie (b) – publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, a także publicznego udostępniania Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie ich w sieci Internet;

      - wyłączne prawa do rozpowszechniania (w tym rozporządzania i korzystania) Utworów oraz zezwalania na rozpowszechnianie wszelkich opracowań Utworów, a w szczególności ich adaptacji lub przeróbek, a nadto prawa do wykorzystania fragmentów (elementów)

Utworów w innych opracowaniach;

      - prawo do wykonywania opracowań, w rozumieniu przepisu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Utworów. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych do Utworów, a także upoważnia Zamawiającego do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie w stosunku do nich praw zależnych, na polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie;

      - W zakresie udostępniania Utworów osobom trzecim w sposób inny niż wyżej określony, w tym udostępnienia na rzecz pracowników Zamawiającego, jego kontrahentów lub innych osób i podmiotów, według wyboru Zamawiającego,

      - Wykorzystania Utworów do wykonania na ich podstawie prac budowlanych lub innego rodzaju robót (również nieobjętych Umową), a także do wykonania na ich podstawie modernizacji, lub remontu obiektu, instalacji albo urządzenia, objętego lub nieobjętego Umową,

      - Wprowadzania zmian do Utworów w celu wykonania na ich podstawie modernizacji, modyfikacji, remontu obiektu, instalacji lub urządzenia objętego Umową,

      - Wprowadzania zmian do Utworów w celu wykonania na ich podstawie prac, które nie były wcześniej objęte Umową lub wprowadzenia rozwiązań zamiennych.

- Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przenosi również na Zamawiającego prawo własności do materialnych nośników, na których utrwalone zostały Utwory. Przeniesienie prawa własności materialnych nośników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi z chwilą wydania ich Zamawiającemu.

- W ramach Wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych związanych z Utworami, to jest dokonywanie, rozporządzanie oraz korzystanie z opracowań Utworów, w tym w szczególności (ale nie wyłącznie) z ich adaptacji, zmian, aktualizacji, tłumaczeń na wszystkich wymienionych w polach eksploatacji, oraz wyraża zgodę, aby dalszej zgody na wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie udzielał Zamawiający.

- Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca:

  - udziela Zamawiającemu zgody na opracowywanie, modyfikowanie oraz adaptowanie

Utworów oraz ich poszczególnych elementów

  - udziela Zamawiającemu zgody na wykonywanie praw zależnych do utworów powstałych w następstwie opracowań, modyfikacji lub adaptacji Utworów wskazanych w ust. 1. Wykonawca przenosi również na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody osobom trzecim na wykonywanie praw zależnych do Utworów.

  - Nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworów w zakresie obejmującym prawo do:

      - dokonywania 	przez 	Zamawiającego 	lub 	podmioty 	przez Zamawiającego upoważnione jakichkolwiek zmian w treści lub formie Utworów;

      - udostępniania Utworów w całości lub w części anonimowo;

      - decydowania 	przez Zamawiającego 	o 	pierwszym udostępnieniu Utworów publiczności;

      - sprawowania przez Zamawiającego nadzoru nad sposobem korzystania z Utworów.

- W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do Utworów na innych polach eksploatacji niż określone w ust. 3 - 6, Zamawiający zgłosi taką potrzebę Wykonawcy i Strony w terminie 14 dni od zgłoszenia potrzeby zobowiązują się zawrzeć umowę przenoszącą autorskie prawa majątkowe na dodatkowych, wcześniej niewskazanych, polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego – na warunkach takich jak określone w Umowie, bez prawa do żądania odrębnego, dodatkowego wynagrodzenia przez Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza, że wykonane Utwory są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz że Wykonawcy służą wyłączne majątkowe prawa autorskie do Utworów w zakresie koniecznym do przeniesienia tych praw na Zamawiającego, oraz że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone. Wykonawca oświadcza, że rozporządzenie tymi prawami autorskimi majątkowymi nie narusza żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przejście na Zamawiającego, autorskich praw majątkowych oraz uprawnień wynikających z praw osobistych w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nabycie tych praw od swoich pracowników, zleceniobiorców lub podwykonawców – którymi się posłuży przy realizacji Umowy. W celu wykazania wykonania tego zobowiązania, Wykonawca – przekazując Zamawiającemu Utworu – zobowiązany jest przekazać również z nimi:

    - Oświadczenia wszystkich osób, których podpisy znajdują się na nośnikach materialnych Utworów (w szczególności na Dokumentacji projektowej lub innych dokumentacjach), że są ich autorami lub współautorami i przenieśli swoje autorski prawa majątkowe oraz udzielili Wykonawcy upoważnień w zakresie praw osobistych co najmniej w zakresie określonym w niniejszym paragrafie;

    - Oświadczenie Wykonawcy, że oświadczenia osób wskazane przy lit. (a) stanowią komplet oświadczeń wszystkich autorów i współautorów Utworów wskazanych w ust. 1.

- W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw autorskich w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z Utworów, Wykonawca:

    - przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;

    - w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;

    - poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób lub podmiotów zgłaszających roszczenia.

- Przekazanie praw autorskich nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonywania zmian i uzupełnień w Utworach wynikających z prowadzonych prac budowlanych lub projektowych oraz wprowadzania do nich niezbędnych zmian (w tym, w szczególności, ale nie wyłącznie, niezbędnych poprawek lub usuwania wad) na żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw do żadnego z Utworów w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do Utworów.

- Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów wskazanych w ust. 1, które zostały już stworzone przez Wykonawcę, ale jeszcze nieprzekazane Zamawiającemu, nie zostały przeniesione na Zamawiającego - przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia chyba, że oświadczenie o odstąpieniu obejmuje również zobowiązania w zakresie dostarczenia tych Utworów.

§ 22

Zabezpieczenie

- Wykonawca wnosi na zasadach określonych w przepisach Prawa zamówień publicznych zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w kwocie............................ zł (słownie: …………………………………), co stanowi 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (wykonania przez wykonawcę robót budowlanych i przejęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych na podstawie protokołu odbioru końcowego). Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

- Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy, wszelkich należności z tytułu kar umownych, lub innych odszkodowań należnych Zamawiającemu na podstawie Umowy oraz kwot wynagrodzenia zapłaconych przez Zamawiającego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

- Jeżeli Wykonawca nie usunie w ustalonym terminie wad stwierdzonych w okresie objętym rękojmią, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi.

- Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu koszty zastępczego usunięcia wad. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zwrotu tych kosztów. Jeżeli Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów zastępczego usunięcia wad w wyznaczonym terminie, koszty te mogą zostać pokryte z części zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 23

Kary umowne

- Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, naliczone zostaną kary umowne zgodnie z ust. 2.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokości 10.000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do któregokolwiek z terminów wskazanych w § 6 Umowy,

  - za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokości 2.000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do któregokolwiek z terminów wskazanych w Harmonogramie,

  - za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 5000 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia, w którym wady miały zostać usunięte zgodnie z umową,

  - za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu Harmonogramu do zatwierdzenia w terminie określonym w § 4 w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (do czasu jego przedłożenia lub sporządzenia przez Zamawiającego jednostronnie harmonogramu),

  - za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % Wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust.1 Umowy,

  - za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub projektu jej zmiany, a także poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo robót, dostaw lub usług – w wysokości 15.000 zł,

  - za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu kopii zmian umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie wchodzących w skład Konsorcjum w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w takiej umowie - w wysokości 20.000 zł,

  - za każdy przypadek nieobecności którejkolwiek z osób wymienionych w § 7 Umowy w czasie wykonywania robót, przy których osoba ta ma być obecna zgodnie z § 7 lub innymi postanowieniami Umowy lub przepisami powszechnie obowiązującymi – w wysokości 2.000 zł za każdy przypadek,

  - za każdy przypadek dopuszczenia do wykonywania Przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowanego przez Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w wysokości 20.000 zł,

  - za każdy przypadek niezatrudnienia pracownika na umowę o pracę zgodnie z § 7 Umowy w wysokości 5.000 zł,

  - za udzielenie wywiadu lub przekazanie informacji na temat Inwestycji do mediów bez uprzedniej zgody Zamawiającego – wysokości 3.000,00 zł za każde zdarzenie,

  - w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu kopii aktualizacji polisy ubezpieczeniowej lub jej aktualizacji w terminie wynikającym z Umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - za zwłokę w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 3 Umowy ust. 15 umowy w wysokości 500 zł każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w przedłożeniu raportu, o którym mowa w § 10 Umowy ust. 2 umowy w wysokości 500 zł każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. W szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia pełnej kwoty szkody z tytułu utraconej dotacji w przypadkach określonych w § 2 Umowy.

- Kary umowne mogą podlegać łączeniu. W przypadku, gdy jedno zdarzenie skutkuje zaistnieniem podstawy do naliczenia kar umownych z różnych tytułów, Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne łącznie – z każdego z nich. Łączny limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w ust. 2 wynosi 20 % Wynagrodzenia (z wyłączeniem postanowienia przewidującego karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy, która nie jest zaliczana do tego limitu).

- Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty księgowej. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Zamawiający może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych 
z wynagrodzenia Wykonawcy, jak również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

- Wykonawcy bez zgody Zamawiającego nie przysługuje prawo do potrącania wierzytelności z tytułu wzajemnych zobowiązań lub roszczeń.

§ 24

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości albo w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy:

  - Wykonawca jest w zwłoce z realizacją prac w stosunku do któregokolwiek z terminów określonych w § 6 Umowy lub w zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramie o dłużej niż 14 dni;

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu umowy (w zakresie Fazy 1 lub Fazy 2) bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczyna ich pomimo wezwania Zamawiającego,

  - Istnieją uzasadnione podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie wykonać Przedmiotu umowy w terminach określonych w § 6 Umowy lub w zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramie, a pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do przedstawienia planu naprawczego, Wykonawca nie przedstawia takiego planu lub planu tego nie przestrzega lub okaże się, że plan ten jest niewystarczający do dotrzymania terminu,

  - Wykonawca wykonuje prace objęte Umową z naruszeniem obowiązujących przepisów lub wymagań technicznych, postanowień SWZ, Dokumentacji projektowej lub zaleceń Zamawiającego i pomimo wezwania Zamawiającego do zaprzestania naruszeń złożonego i bezskutecznego upływu 3 dni, nadal ich nie respektuje,

  - Zamawiający powiadomił o konieczności usunięcia wady, a Wykonawca odmówił usunięcia albo nie usunął wady w terminie określonym przez Zamawiającego lub określonym w Umowie,

  - Zaistniała konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w granicach opisanych w § 12,

  - Z powodu błędów sporządzonej przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej doszło do odmowy wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego (w całości lub w części),

  - Z powodu nienależytego wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu umowy doszło do odmowy wydania pozwolenia na użytkowanie dla zamierzenia inwestycyjnego (w całości lub w części),

  - Zamawiający – z powodu działań lub zaniechań Wykonawcy – został obciążony, grzywną, administracyjną karą pieniężną lub inną podobną sankcją lub zostało wobec niego wszczęte postępowanie, które może skutkować nałożeniem na niego takiej kary,

  - w razie nieprzyznania lub cofnięcia środków finansowych, przeznaczonych na finansowanie Inwestycji, lub też uzyskanie lub pozostawienie środków w takiej wysokości, że wiązałoby się to z tak istotnym ograniczeniem Inwestycji, że wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, określona w umowie, nie odpowiadałaby rzeczywistemu nakładowi jego pracy.

- Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia.

- Składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1, Zamawiający ma prawo oświadczyć, czy odstąpienie ma skutek co do całości Przedmiotu umowy, wadliwie wykonanej części Przedmiotu umowy, czy też jedynie dla niewykonanej jeszcze części Przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady w zakresie określonym w Umowie na część Przedmiotu umowy wykonanej do dnia odstąpienia od Umowy (a która nie jest objęta skutkami odstąpienia).

§ 25

Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę

- W przypadku gdy:

  - Zamawiający odmawia bez przyczyny podpisania protokołu Odbioru częściowego, lub

  - Zwłoka Zamawiającego w zapłacie za prawidłowo wystawioną fakturę wynosi 60 dni (z zastrzeżeniem postanowień Umowy, w których Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą).

- Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do wykonania Umowy (ze wskazaniem sposobu naruszenia umowy przez Zamawiającego oraz żądanym od Zamawiającego działaniem) i bezskutecznym upływie, co najmniej 30-dniowego okresu, od dnia otrzymania przez Zamawiającego wezwania.

- Wykonawca ma prawo wykonać swoje uprawnienia do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powstania podstawy do jego wykonania.

- Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego u Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu.

§ 26

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:

  - wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności i zabezpieczyć przerwane roboty oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

  - przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty (w tym należące do Zamawiającego), urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał wynagrodzenie oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz w ramach Przedmiotu umowy dokumentację, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- W terminie 4 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

§ 27

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy

- W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do dokonania rozliczenia Stron.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.

- Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.

§ 28

Zmiany Umowy.

- Zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków, tj. zmiany:

1)	stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

2)	wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:

a)	udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

b)	wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:

a)	udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

b)	wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.

4)  Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:

a)	udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

b)	wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.

- Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 2 musi wykazać środkami dowodowymi, że zmiana ta ma bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazać, że  wymusza ona podwyższenie kosztów wykonania.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS).

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1) część wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 2) część wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 7, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 3) część wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 13, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 8.

- Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 2 pkt 2) i 3) jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

- Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 2 pkt 2) i 3) mają wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy.

- Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 umowy mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają te zmiany.

- W celu dokonania zmian w Umowie Strony zawrą aneks.

- Powyżej opisany katalog dopuszczalnych zmian w Umowie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmian.

# § 29 KLAUZULA WALORYZACYJNA

1.	Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:

- wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. 2009,  nr 65,  poz. 545, z późn. zm.) = zwany dalej wskaźnikiem GUS;

- w sytuacji, gdy średnia arytmetyczna wskaźnika GUS za dowolny okres przypadający po upływie 12 miesięcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objętym wnioskiem) zmieni się o poziom przekraczający 5%, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

- średnia arytmetyczna o której mowa w pkt 2) obliczona zostanie na podstawie miesięcznych wskaźników GUS liczonych w porównaniu do tego samego miesiąca z roku poprzedniego;

- zmiana wskaźnika w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie upoważnia Strony do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia;

- uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia strony nabywają po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy;

- wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co Strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać;

- Strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-6 może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:

A x (B% - 5%) = C,

gdzie:

A - wartość prac wykonanych w okresie objętym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji budowy, w tym wynikających z harmonogramu, o którym mowa w §5 o raz kosztorysu, o którym mowa w §4 ust. 5 z wyłączeniem kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem;

B - średnia arytmetyczna wartości wskaźnika GUS z miesięcy objętych wnioskiem o zmianę wynagrodzenia przy założeniu, że do średniej tej wlicza się miesiąc, w którym minęło 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, miesiące kolejne oraz ostatni miesiąc, za który opublikowano wskaźnik GUS przed dniem złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia

C - 	wartość zmiany umowy

- Strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:

a)	wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b)	dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem;

c)	dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji zamówienia.

- łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 5 % w stosunku do pierwotnej wartości umowy.

- zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu Stron wyrażonej aneksem do umowy.

§ 30

Porozumiewanie się Stron

- Wszelkie oświadczenia Stron (zawiadomienia, zapytania lub informacje) wynikające z realizacji Przedmiotu umowy, składane będą w formie dokumentowej – drogą elektroniczną  lub papierową na adresy Stron wskazane w ust. 4  pod rygorem nieważności.

- Forma pisemna zastrzeżona jest do okoliczności wymienionych poniżej:

- wnioski o zmianę umowy,

- odstąpienie od umowy,

- zmiana harmonogramu,

- protokoły,

- ubezpieczenie,

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- Jeśli postanowienia Umowy wymagają formy pisemnej, to dla skuteczności oświadczenia konieczne jest złożenie go w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:

  - do Zamawiającego:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

  - do Wykonawcy:

………………………………………………… …………

…………………………………………………………….

- Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 4, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

- Oświadczenia, zgodnie z ust. 4, nadane drogą elektroniczną w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) uważane są za dostarczone w najbliższym dniu pracującym.

- Oświadczenie nadane drogą elektroniczną lub papierową, zgodnie z ust. 4 po godzinie 14.00, uważa się za dostarczone dnia następnego – z zastrzeżeniem ust. 6.

- Ustala się następujące osoby do kontaktu:

- Po stronie Zamawiającego:

- ……………………………………………

- …………………………………………..

- …………………………………………..

- Po stronie Wykonawcy:

- ……………………………………………

- …………………………………………..

§ 31

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

- Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – powiadamiając o tym Wykonawcę.

- W przypadku ustanowienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do uczestniczenia we wszystkich czynnościach związanych z odbiorami oraz sposobem wykonywania prac budowlanych. Ilekroć, gdy Umowa stanowi, że dana czynność lub zadanie wymaga dokonania uzgodnienia, stanowiska lub zgody Zamawiającego, z chwilą ustanowienia Inspektora Nadzoru uważa się, że czynność taka lub zadanie wymaga również uzyskania jego stanowiska.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do uczestniczenia w odbiorach, a jego podpis jest wymagany na protokole odbioru dla ich ważności i skuteczności.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wykonywać wszelkie czynności określone w Umowie przyznane Zamawiającemu (w jego imieniu i na jego rzecz), za wyjątkiem składania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

§ 32

Ubezpieczenie

- Wykonawca na własny koszt, w okresie realizacji umowy o roboty budowlane ubezpieczy i zapewni ciągłość ubezpieczenia na podane poniżej ryzyka:

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania i użytkowania mienia,

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta.

- ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych

Ubezpieczenie ma dotyczyć wyłącznie szkód związanych z realizacją Umowy (polisy dedykowane dla Inwestycji).

Minimalne zakresy umowy ubezpieczenia regulują zapisy opisane w ustępach 2-5 niniejszych warunków.

- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania i użytkowania mienia

- Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez cały okres realizacji umowy z uwzględnieniem okresu gwarancji/rękojmi, umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania oraz użytkowania mienia z sumą gwarancyjną nie niższą niż 10.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

- Działalność oraz produkt objęte ubezpieczeniem będą w pełni pokrywały zakres prac, będący przedmiotem zamówienia.

- Zamawiający, Wykonawca, podwykonawcy oraz inne podmioty zaangażowane w realizację Umowy będą wymienieni jako współubezpieczeni.

- Zakres ochrony obejmie odpowiedzialność cywilną ubezpieczonych z tytułu czynów niedozwolonych (OC deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa), jak również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wyprodukowany lub dostarczony produkt bądź wykonaną usługę, w tym szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi i przekazaniu jej odbiorcy, a wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego.

- Ubezpieczone będą szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa tych szkód wynikłe ze zdarzeń powstałych w czasie lub w związku z wykonywaniem Umowy, a także szkody nie mające charakteru szkód rzeczowych lub osobowych, tzn. czyste straty finansowe.

- Zakres ubezpieczenia będzie uwzględniał w szczególności:

  - szkody wyrządzone przez wyprodukowany lub dostarczony produkt (OC za produkt),

  - szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa,

  - ubezpieczenie będzie obejmowało winę umyślną zgodnie z treścią klauzuli reprezentantów z limitem odpowiedzialności min. 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;

  - oc  pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy pracowników (niezależnie od formy zatrudnienia)  z limitem odpowiedzialności co najmniej 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

  - szkody wyrządzone przez podwykonawców (OC podwykonawcy),

  - szkody powstałe w związku z prowadzeniem prac ładunkowych, w tym wyrządzone w środkach transportu,

  - szkody wyrządzone w instalacjach i urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, technologicznych, itp., w tym także w instalacjach podziemnych,

  - szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi - dopuszcza się zastosowanie podlimitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej, niż 5.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

  - szkody spowodowane przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe, działanie młotów, kafarów (w przypadku wykorzystywania wskazanych prac lub urządzeń w toku realizacji Umowy) - dopuszcza się zastosowanie podlimitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej, niż 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

  - szkody powstałe w mieniu powierzonym lub przekazanym, będącym w pieczy lub pod nadzorem Wykonawcy i podwykonawców – dopuszcza się zastosowanie limitu w wysokości nie niższej, niż 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

  - szkody w mieniu powierzonym oddanym w celu obróbki, naprawy i innych czynności w ramach wykonywanych usług- dopuszcza się zastosowanie podlimitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej, niż 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

  - szkody  wynikające z połączenia lub pomieszania lub zainstalowania wadliwego produktu, a także szkody związane z koniecznością demontażu produktu w celu jego zastąpienia produktem niewadliwym i montażu produktu wolnego od wad- dopuszcza się zastosowanie podlimitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej, niż 5.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

  - ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną,

  - szkody wynikające z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych - dopuszcza się zastosowanie podlimitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej, niż 5.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

  - szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, w szczególności maszyny budowlane, o ile będą wykorzystywane do realizacji Umowy,

  - czyste straty finansowe- dopuszcza się zastosowanie podlimitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej, niż niż 5. 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

- Franszyzy lub udziały własne powinny wynosić nie więcej, niż: 5.000 zł w przypadku szkód rzeczowych, maksymalnie 10.000 zł w przypadku czystych strat finansowych. Nie dopuszcza się stosowania udziału własnego lub franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szkód osobowych.

- Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy szkód powstałych w okresie ubezpieczenia (trigger loss occurrence), odpowiadającemu okresowi związania Umową, wynikających z czynności lub prac wykonywanych w związku z realizacją Umowy, także ujawnionych po zakończenia świadczenia prac lub usług w związku z realizacją Umowy, jeśli roszczenia zostaną zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa powyżej przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru jej przedmiotu.

- W przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż 14 dni przed końcem obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Ubezpieczenie OC Projektanta

- Wykonawca zawrze umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektantów (architektów i inżynierów budownictwa),

- Suma gwarancyjna przewidziana w umowie ubezpieczenia nie może być niższa niż 5. 000 000 zł na jedno i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia,

- Wypadkiem ubezpieczeniowym (momentem decydującym o odpowiedzialności ubezpieczyciela) będzie działanie lub zaniechanie projektanta /osoby wykonującej samodzielne funkcje w budownictwie w okresie ubezpieczenia, z którego wynikła szkoda na osobie, w mieniu lub strata finansowa, za którą odpowiedzialny jest projektant/inżynier, zgłaszanie roszczeń zgodne z terminami przedawnienia określonymi w przepisach prawa,

- Ubezpieczenie powinno obejmować wszelkie prace/usługi projektowe, wynikające z pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie wykonywane w związku z realizacją Umowy; (w tym m.in. sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych, sprawowanie nadzoru autorskiego). Za prace/usługi projektowe uważa się wszystkie czynności/składowe, które tworzą ostateczny projekt, są niezbędne dla przygotowania ostatecznego projektu oraz kontroli i nadzoru nad nim,

- ubezpieczonymi są wszystkie podmioty związane z wykonaniem i realizacją dokumentacji projektowej. umowa będzie wyłączać jakiekolwiek roszczenia regresowe do Zamawiającego,

- Okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia przystąpienia do wykonywania czynności projektowych jednak nie później niż od dnia zawarcia Umowy i będzie trwał do czasu wykonywania wszelkich prac/usług projektowych związanych z realizacją Umowy. Okres ubezpieczenia musi obejmować okres realizacji inwestycji, dla której przygotowywany jest projekt,

- Zakres ubezpieczenia:

Umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonych - za szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe wraz z ich następstwami - wynikającą z działania lub zaniechania związanego z realizacją prac/usług projektowych/wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w szczególności:

- ubezpieczenie obejmuje szkody oraz wady w rzeczach zaprojektowanych, wynikające z prac/usług projektowych, w tym koszty usunięcia wady lub koszty przywrócenia do stanu poprzedniego,

- szkody wyrządzone w związku z emisją do środowiska,

- szkody wyrządzone przez podwykonawców,

- ubezpieczenie będzie obejmowało winę umyślną zgodnie z treścią klauzuli reprezentantów z limitem odpowiedzialności min. 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;

- rozszerzenie zakresu o koszty przeprojektowania – odpowiedzialności w wysokości nie niższej, niż 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

- rozszerzenie zakresu o szkody w dokumentach- odpowiedzialności w wysokości nie niższej, niż 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

- e) ubezpieczenie obejmuje nadające się do regresu kary umowne (tj.: kary umowne obciążające poszkodowanych) z limitem 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

- Franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 5.000 zł dla szkód w mieniu

- Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR / EAR)

- Za ubezpieczenie budowy odpowiedzialny jest Wykonawca.

- Wykonawca na własny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz Podwykonawców, dalszych Podwykonawców wszystkich innych stron zaangażowanych w realizację inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto,

- Franszyzy redukcyjne / udziały własne w zakresie wszystkich ryzyk dla szkód żywiołowych nie będą  wyższe niż 10.000 zł.

- Ubezpieczenie winno być zawarte nie później niż w dniu przekazania terenu budowy. Kopię dokumentu ubezpieczenia (polisy) należy przedstawić Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu. Wykonawca winien przedłożyć polisę ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składek. W przypadku płatności składek w ratach ubezpieczyciel powinien określić z jakim dniem rozpoczyna się materialny bieg odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć kary umowne. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

- Wszystkie umowy ubezpieczenia, do posiadania których zobowiązany jest na mocy niniejszej umowy Wykonawca powinny spełniać następujące wymagania:

- Początek odpowiedzialności ubezpieczyciela będzie tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia, który nie może przypadać później niż dzień zawarcia umowy (za wyjątkiem umowy ubezpieczenia o której umowa w ust. 4).

- We wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszym umową, Zamawiający i jego przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy będą zwolnieni z obowiązku zaspokojenia roszczeń regresowych ubezpieczyciela.

- W przypadku, gdy nastąpi wydłużenie okresu realizacji umowy, koszt wszystkich koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

- Wykonawca doręczy Zamawiającemu polisy potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia na warunkach opisanych powyżej wraz z dowodami opłacenia składki ubezpieczeniowej nie później niż w dniu zawarcia umowy.

- Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.

- W przypadku, w którym przesłane dokumenty nie spełniają wymogów kontraktowych Zamawiający wyznacza dodatkowy 7 dniowy termin na dokonanie zmian i ponowne przesłanie dokumentacji ubezpieczeniowej. Jeżeli po dokonaniu ponownej weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie będą nadal spełniały wymogów zawartych w umowie, Zamawiający przejmuje gestię ubezpieczeniową w zakresie polis, które nie spełniają wymogów kontraktowych na koszt Strony, która nie wywiązała się ze zobowiązań w tym zakresie. Oznacza to przejęcie obowiązku przygotowania i wdrożenia polis ubezpieczenia wymaganych Umową.

- Franszyzy i udziały własne w szkodzie obciążać będą tylko i wyłącznie wykonawcę i będą pokrywane ze środków własnych wykonawcy.

§ 33

Postanowienia końcowe

- Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w tym kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

- Wszelkie spory związane z Umową będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, który to jest sądem wyłącznie właściwym dla sporów związanych z niniejszą Umową.

- Integralną częścią Umowy są następujące załączniki do Umowy:

  - SWZ, wraz z załącznikami, w szczególności wymienionym z nazwy w treści niniejszej umowy - Załącznik nr 1 do Umowy,

  - Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2 do Umowy.

- Załączniki do SWZ oraz inne dokumenty przywołane w Umowie, nawet jeśli nie zostały do niej fizycznie załączone, stanowią jej integralną część i określają prawa i obowiązki stron na równi z treścią Umowy.

- Na wypadek zaistnienia rozbieżności pomiędzy Umową, a jej załącznikami oraz przywołanymi w niej dokumentami, Strony ustalają następującą hierarchię (w kolejności ważności):

  - Umowa,

  - SWZ,

  - PFU,

  - Oferta Wykonawcy.

- W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, Ustawy Prawo Budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

# ZAMAWIAJĄCY                                              WYKONAWCA

# Footnotes

Zgodnie z deklaracją wykonawcy, określoną w Formularzu ofertowym