Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ubiega się o objęcie wsparciem projektu Portal Rolnika w ramach inwestycji C2.1.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności ([nabór nr KPOD.05.06-IW.06-001/24](https://www.gov.pl/web/cppc/inwestycja-c211-e-uslugi-publiczne-rozwiazania-it-usprawniajace-funkcjonowanie-administracji-i-sektorow-gospodarki)). ARiMR planuje zlecenie prac, przewidzianych w projekcie, spółce Agro Aplikacje sp. z o.o. w ramach zamówienia w trybie in-house. W związku z powyższym, w celu spełnienia wymagań wskazanych w załączniku nr 1 do „Zasad kwalifikowania wydatków w Przedsięwzięciach realizowanych w ramach Inwestycji C2.1.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności”, stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu naboru, ARiMR planuje zakup usług doradztwa/eksperta do wykonania usług wskazanych w tym załączniku.

Na podstawie powyższego zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie szacowanej wyceny świadczenia usługi doradztwa/eksperta zgodnie z zakresem poniżej:

* 1. przeprowadzenie wyceny zakresu prac projektowych, przeznaczonych do powierzenia wewnętrznemu podmiotowi w ramach konkretnych zleceń w Projekcie Portal Rolnika zgodnie z opisem stanowiącym Załącznik nr 1,

**Eksperci muszą jednocześnie spełniać warunek posiadania niezbędnej wiedzy eksperckiej oraz złożyć deklarację o braku konfliktu interesów/deklarację o bezstronności.**

Założenia Projektu Portal Rolnika stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu

Załącznik nr 1

**Założenia Projektu Portal Rolnika**

**Tytuł projektu**: Portal Rolnika

**Wnioskodawca:** Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

**Beneficjent:** Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Partnerzy

**Źródło finansowania:** Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności; KOMPONENT C: „TRANSFORMACJA CYFROWA”; cel szczegółowy C2 „rozwój e-usług i ich konsolidacja, tworzenie warunków dla rozwoju przełomowych technologii cyfrowych w sektorze publicznym, gospodarce i społeczeństwie oraz usprawnienie komunikacji między instytucjami publicznymi, obywatelami i biznesem”; reforma C2.1 Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie; inwestycja C2.1.1 E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie administracji i sektorów gospodarki oraz technologie przełomowe w sektorze publicznym, gospodarce i społeczeństwie

**Cel projektu:** Celem projektu Portal Rolnika jest udostępnienie zintegrowanej platformy usług wraz   
z serwisem zapewniających dostęp do usług i informacji świadczonych przez jednostki podległe Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) i przez niego nadzorowane.

Realizacja projektu wynika z konieczności ujednolicenia procesów związanych z obsługą spraw   
z obszaru rolnictwa poprzez zapewnienie centralnego punktu dostępu do usług cyfrowych dla rolników.

**Interesariusze Projektu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Interesariusz | Zidentyfikowany problem | Szacowana wielkość grupy |
| Rolnicy/Beneficjenci wsparcia | Brak jednego miejsca do załatwienia spraw z obszaru rolnictwa. | ok. 1,3 mln |
| Doradcy rolniczy | Brak jednego miejsca (portalu/systemu informatycznego) do świadczenia usług doradztwa rolniczego dla rolników/beneficjentów | ok. 3,5 tys. na podstawie listy doradców rolniczych z serwisu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie |
| Instytucje sektora rolniczego | Brak jednego miejsca (portalu/serwisu) do świadczenia usług dla rolników/beneficjentów | ok. 20 instytucji podległych i nadzorowanych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi |

**Cel projektu**

Docelowym produktem projektu Portal Rolnika będzie zintegrowana platforma wraz z serwisem zapewniającym dostęp do usług i informacji świadczonych przez ARiMR oraz inne instytucje podległe i nadzorowane przez MRiRW. Portal Rolnika będzie integrował produkty i usługi tworzone w ramach wielu instytucji udostępniających usługi i informacje dla rolników/beneficjentów. Portal Rolnika będzie głównym narzędziem komunikacji instytucji z obszaru rolnictwa z rolnikami/beneficjentami, integrującym i umożliwiającym koordynację komunikacji – aktualnie prowadzonej poprzez wiele narzędzi – w spójny sposób na jednej Platformie.

**Produkty projektu:**

1. **e-usługi do realizacji w projekcie**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa  e-usługi** | **Typ** | **Zakres oddziaływania** | **Poziom dojrzałości  e-usługi \*** |
| 1 | Usługa elektronicznej obsługi postępowania dla gospodarstw rolnych zwiększającego konkurencyjność | A2C | Rolnicy/Beneficjenci | 5 - personalizacja |
| 2 | Usługa elektronicznej obsługi procesu inwestycji poprawiających dobrostan bydła | A2C | Rolnicy/Beneficjenci | 5 - personalizacja |
| 3 | Usługa elektronicznej obsługi procesu inwestycji w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej | A2C  A2B | Rolnicy/Beneficjenci | 5 - personalizacja |
| 4 | Usługa elektronicznej obsługi procesu inwestycji zapobiegających rozprzestrzenianiu się ASF | A2C | Rolnicy/Beneficjenci | 5 - personalizacja |
| 5 | Usługa elektronicznej obsługi procesu inwestycji przyczyniających się do ochrony środowiska i klimatu | A2B  A2C | Rolnicy/Beneficjenci | 5 - personalizacja |
| 6 | Usługa elektronicznej obsługi procesu rozwoju małych gospodarstw | A2C | Rolnicy/Beneficjenci | 5 - personalizacja |
| 7 | Usługa rejestracji wniosku o dopłatę do  materiału siewnego | A2C | Rolnicy/Beneficjenci | 4 - transakcja |
| 8 | Usługa elektronicznego procesu przyznawania i obsługi premii dla młodych rolników | A2C | Rolnicy/Beneficjenci | 5 - personalizacja |
| 9 | Usługa elektronicznej obsługi szkoleń profilowanych dla rolników | A2C  A2B | Rolnicy/Beneficjenci | 5 - personalizacja |
| 10 | Usługa rejestracji wniosku o ocenę polową materiału siewnego oraz materiału szkółkarskiego | A2B  A2C | Rolnicy/Beneficjenci | 4 - transakcja |
| 11 | Usługa obsługi wniosku w zakresie elektronicznej dokumentacji zabiegów środkami ochrony roślin | A2B  A2C | Rolnicy/Beneficjenci | 4 - transakcja |
| 12 | Usługa elektronicznej obslugi Wniosku pomocowego (horyzontalnego– do  zastosowania przy różnych  interwencjach w ramach wsparcia  krajowego) | A2C | Rolnicy/Beneficjenci | 4 - transakcja |
| 13 | Usługa elektronicznej obsługi postępowania budowy/ rozbudowy infrastruktury na obszarach wiejskich oraz wdrożenia koncepcji inteligentnych wsi | A2C | Rolnicy/Beneficjenci | 4 - transakcja |
| 14 | Usługa elektronicznej obsługi i rozwoju procesu współpracy producentów żywności | A2C  A2B | Rolnicy/Beneficjenci | 4 - transakcja |
| 15 | Usługa elektronicznej obsługi procesu współpracy Grup Operacyjnych EPI | A2C | Rolnicy/Beneficjenci | 4 - transakcja |
| 16 | Usługa elektronicznego ustanowienia nastepcy/ nabywcy/ przejemcy | A2C | Rolnicy/Beneficjenci | 4 - transakcja |
| 17 | Usługa zgłoszenia oraz aktualizacji do systemu kontroli i certyfikacji, w ramach którego wprowadzone będą informacje o producentach ekologicznych wymagane przepisami UE o rolnictwie ekologicznym, z dostępem do tej informacji wskazanej jednostki ceryfikującej | A2C  A2B | Rolnicy/Beneficjenci | 4 - transakcja |
| 18 | Usługa składania wniosków o wydanie zgody na zastosowanie odstępstw od niektórych wymogów (z uczestnictwem jednostki certyfikującej) | A2C  A2B | Rolnicy/Beneficjenci | 4 - transakcja |
| 19 | Usługa w zakresie sprawozdawczości finansowej dla Beneficjenta | A2C | Rolnicy/Beneficjenci | 4 - transakcja |
| 20 | Usługa w zakresie monitoringu upraw i działalności rolniczej Beneficjentów | A2C  A2B | Rolnicy/Beneficjenci | 4 - transakcja |

1. **system teleinformatyczny**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia |
| System - Portal Rolnika / Platforma usług dla rolnika | 2026-06-30 |

**Kamienie milowe**

|  |  |
| --- | --- |
| Kamienie milowe | Planowany termin osiągnięcia |
| Przygotowanie założeń i koncepcji architektonicznej dla Portalu Rolnika | 2024-10-31 |
| Przygotowanie założeń i koncepcji wizualnej Portalu Rolnika z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności cyfrowej | 2025-01-31 |
| Zakończenie analizy dla 4 e-usług | 2025-03-31 |
| Udostępnione 4 e-usługi | 2025-06-30 |
| Zakończenie analizy dla kolejnych 16 e-usług | 2026-03-31 |
| Udostępnione kolejne 16 e-usługi (łącznie uruchomienie 20 e-usług na Portalu Rolnika) | 2026-06-30 |
| Uruchomienie systemu Portal Rolnika | 2026-06-30 |