|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo polskie |  | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  Dział Inwestycyjno - Techniczny    ul. Rokietnicka 4 tel.: 61 854 74 00  60-806 Poznań fax: 61 854 74 13 |

**Znak sprawy: DIT /ZO/2022/159291**

**Remont tarasów – Ośrodek Wypoczynkowy w Łazach**

**ul. Leśna 4, 76-002 Łazy**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Opracował: Dział Inwestycyjno - Techniczny UMP**

1. **Informacje ogólne**

Zamawiający zamierza powierzyć Wykonawcy następujące zadanie:

**Remont tarasów**

**– Ośrodek Wypoczynkowy w Łazach**

**ul. Leśna 4 , 76-002 Łazy**

1. **Zakres prac do wykonania:**

Wykonanie tarasów do 5 domków mobilnych o wymiarach

- 3 domki : 6,0 m x 2,5m + 2,5m x 12,0 m

- 2 domki : 2,5 m x 12,0 m

Tarasy wykonać z drewna sosnowego ( trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych zgodnie z normą PN-EN 335 ) . Deska tarasowa ryflowana, min 2,5 cm. Drewno strugane poddane procesowi suszenia w komorach suszarniczych ( według normy UE) , zaimpregnowane ciśnieniowo ( według normy UE) .

Malowane dwukrotne na kolor biały podkład + warstwa właściwa . Farba do drewna, odporna na warunki atmosferyczne .

Dostawa i montaż płyt chodnikowych pod stopy tarasu .

Wysokość tarasów dostosowana do wysokości domków mobilnych , przestrzeń pomiędzy podłogą tarasu a gruntem zabudowana deską ( brak pustej przestrzeni ) .

Dostawa i montaż schodów wejściowych 110 cm na taras (1 komplet na 1 taras ).

Wykonanie i montaż balustrad 100 cm wokół tarasu.

Wszystkie materiały w kolorze białym.

Montaż tarasów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łazach.

Dodatkowo malowanie po sezonie podłogi tarasu na kolor biały.

**Wizja obowiązkowa dnia 25.03.2022 godz 12:00 na terenie Ośrodka Wypoczynkowego**

**w Łazach ul. Leśna 4 , 76-002 Łazy ( brama główna)**

- **Okres wykonania zamówienia: do 22.04.2022r**

**Gwarancja na prace 48 miesięcy.**

===============================================

Wykonawca przy realizacji powyższych czynności zobowiązany jest do organizacji i ich prowadzenia przy zachowaniu wszystkich obowiązujących przepisów BHP i ppoż. Wykonawca jako jedyny jest   
w całości odpowiedzialny z tytułu powstania ewentualnych wypadków i szkód związanych z niewłaściwym lub nienależytym wykonywaniem prac określonych umową.

Pozostałe warunki realizacji usług i wynagrodzenia Wykonawcy określone są w treści umowy, stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania.

=================================================

1. **Kryteria wyboru**

100 % cena