Ulanów, dnia 22.08.2023 r.

Znak sprawy: **I.270.71.2023**

 **- do wszystkich Wykonawców -**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**„Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Ulanów ”**

1. Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający**: Gmina i Miasto Ulanów, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów, **przedstawia wyjaśnienia do przesłanych zapytań** :

**Część I Zad. 1 Przebudowa drogi gminnej nr 102833R Bieliniec - Kępa Rudnicka (km 0+000 do 1+780)**

1. Zgodnie z Projektem Technicznym s. 9 do obowiązków Wykonawcy należy "wyrównanie istniejących zjazdów kruszywem łamanym 0-31,5 mm. Istniejące zjazdy z kostki brukowej podlegają przełożeniu."  Powyższy zakres nie został uwzględniony w przedmiarze robót, czy należy go uwzględnić w wycenie? Jeśli tak, proszę o korektę przedmiaru.

Odp. 1

Na przedmiotowym odcinku nie występują zjazdy z kostki brukowej, natomiast wyrównanie z kruszywa jest uwzględnione w poz. 5.2 przedmiaru.

**Część I Zad. 2 Remont drogi gminnej nr 102863R w m. Ulanów (ul. Kościelna)**

1. Zgodnie z SWZ s. 6 w zakresie przebudowy drogi gminnej przewiduje się wyrównanie istniejących zjazdów kruszywem łamanym 0-31,5 mm. Powyższy zakres nie został uwzględniony w przedmiarze robót, czy należy go uwzględnić w wycenie? Jeśli tak, proszę o korektę przedmiaru.

Odp. 2

Nie należy uwzględniać powyższego zakresu.

1. Zgodnie z Projektem Technicznym s. 5 studzienki kanalizacyjne wraz z zaworami sieci wodociągowej przewidziane są do wymiany, natomiast w przedmiarze wymieniono regulację. Czy Wykonawca w wycenie powinien uwzględnić wymianę powyższych elementów?

Odp. 3

Wykonawca w wycenie powinien uwzględnić wymianę powyższych elementów.

1. Czy do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie wycinki drzew? Jeśli tak, proszę o uwzględnienie tej pozycji w przedmiarze.

Odp. 14

Na przedmiotowym odcinku nie występują drzewa.

1. Czy do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie korytowania. Jeśli tak, proszę o uwzględnienie tej pozycji w przedmiarze.

Odp. 5

Korytowanie występuje tylko pod chodnikiem, zakres ten jest ujęty w przedmiarze robót.

1. Do kogo należy materiał pozyskany z wycinki drzew. Jeżeli do Zamawiającego proszę o podanie odległości na która należy odwieźć materiał.

Odp. 6

Na przedmiotowym odcinku nie występują drzewa.

**Część II Przebudowa drogi gminnej nr 102825R w miejscowości Kurzyna Średnia – Mieszyce (w km 0+000 do 1+422 oraz 1+710 do 3+284) Etap I km 0+000 do 1+422**

1. Czy należy wykonać przełożenie istniejących zjazdów z kostki?

Odp. 7

Na przedmiotowym odcinku nie występują zjazdy z kostki brukowej

**Część III Przebudowa drogi gminnej nr 102828R w miejscowości Ulanów” (w km 0+000 do 2+420 oraz 2+430 do 3+920)**

1. Czy należy wykonać przełożenie istniejących zjazdów z kostki?

Odp. 7

Na przedmiotowym odcinku nie występują zjazdy z kostki brukowej.

1. Czy Zamawiający potwierdza, iż obowiązkiem Wykonawcy jest wycinka drzew w ilości 30 szt. zgodnie z dołączonym przedmiarem?

Odp. 9

 Zamawiający potwierdza ilość drzew przewidzianych do wycinki.

1. Czy do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie korytowania. Jeśli tak, proszę o uwzględnienie tej pozycji w przedmiarze.

Odp. 10

Projekt nie przewiduje korytowania.

1. Do kogo należy materiał pozyskany z wycinki drzew. Jeżeli do Zamawiającego proszę o podanie odległości na która należy odwieźć materiał.

Odp. 11

Materiał pozyskany z wycinki drzew należy do Inwestora należy go odwieść na odległość do 10 km

1. **Powyższa zmiana treści SWZ nie powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00348434 z dnia 10/08/2023 oraz zmiany postępowania opublikowanego na** https://platformazakupowa.pl/pn/ulanow

**C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

 .................................................

 *(podpis kierownika Zamawiaj*ą*cego*

 *lub osoby upowa*ż*nionej)*