Chojnice, dnia 14.05.2018

KM.271.26.2018

OGŁOSZENIE

Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice ogłasza postępowanie na wykonanie zadania pod nazwą:

„Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych miasta Chojnice”.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

1. Nazwa przedmiotu zamówienia (szczegółowy opis):

„Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych miasta Chojnice”.

Zakres zadania obejmuje:

Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych miasta Chojnice.

Łączna długość rowów melioracyjnych na terenie miasta, przewidzianych do konserwacji w okresie od dnia podpisania umowy (ale nie wcześniej niż od 1 lipca 2018r.) do 30.06.2019r. wynosi około 2.780 mb., w tym:

a.	ul. Bytowska (granica miasta) – ok. 230 mb

b.	ul. Dębowa – ok. 160 mb;

c.	ul. Leśna (od wylotu kolektorów deszczowych na Kardewie do stawu) – ok. 440 mb;

d.	osiedle Sybiraków – ok. 440 mb;

e.	Rów „Władysławek” (od ul. Zamieście do ul. Żeromskiego) - ok. 660 mb;

f.	ul. Strzelecka – ok. 350 mb;

g.         ul. Lenartowicza – ok. 180 mb;

g.	Rów „Władysławek 2” – ok. 320 mb.

Przepusty:

a.	ul. Dębowa – 1 szt., 6 mb;

b.	Zamieście – 2 szt., po 4 mb każdy, razem 8 mb;

c.         ul. Lenartowicza – 2 szt., 5mb i 20 mb.

Zakres bieżącego utrzymania rowów melioracyjnych obejmuje:

a.	oczyszczanie dna rowów z namułu gr. 20 cm wraz z jego natychmiastowym            załadowaniem i wywozem własnym transportem;

b.	oczyszczanie z namułu przepustów rurowych;

c.	hakowanie dna cieków;

d.	oczyszczanie rowów, skarp rowów i terenów przyległych do rowów z nieczystości i gruzu wraz z wywozem na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nowy Dwór koło Angowic;

e.	wykaszanie porostów i trawy z obu skarp rowów wraz z natychmiastowym załadowaniem i wywozem zgrabionej trawy własnym transportem;

f.	ręczne wycinanie krzaków na skarpach rowów;

g.	udrażnianie przepustów;

h.	bieżące usuwanie zatorów;

i.	naprawa przepustów wraz z przyczółkami;

j.	naprawa osuwisk w skarpach.

Zasady bieżącego utrzymania rowów melioracyjnych:

a.	bieżąca konserwacja określonego rowu melioracyjnego wykonywana będzie dwa razy w roku (jednokrotnie w każdym półroczu roku kalendarzowego). Wydobywanie namułu będzie odbywać się w taki sposób, aby nie naruszyć struktury skarp, a wydobyty namuł/skoszona trawa lub krzewy nie zalegały na koronie lub skarpie rowu.

b.	zapewnienie drożności przepustów w przypadku wystąpienia ciągłych, wielogodzinnych opadów deszczu lub śniegu tak, aby zachowane było bezpieczeństwo komunikacyjne oraz mienia mieszkańców. Czyszczenie przepustów będzie odbywać się 4 razy w roku.

c.	wykaszanie skarp rowów z porostów, trawy i krzaków oraz ich czyszczenie ze śmieci 
i gruzu dotyczy obu stron każdego rowu z rowów wymienionych powyżej. Skarpę należy traktować całe zbocze rowu oraz 0,5m pobocza od górnej krawędzi skarpy;

d.	bieżący wywóz w/w śmieci i gruzu będzie następował na teren składowiska

i będzie udokumentowany odpowiednim kwitem (karta przekazania odpadów), dołączonym obowiązkowo do dokumentów rozliczeniowych z wykonanych prac.

Obowiązki Wykonawcy:

a.	pełna gotowość do prowadzenia akcji zabezpieczającej w sytuacji wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu, zagrażających bezpieczeństwu komunikacyjnemu i mieniu mieszkańców (zabezpieczenie przed wylaniem rowów na przyległe szlaki komunikacyjne lub tereny zabudowane);

b.	posiadanie pozwolenia na transport odpadów lub korzysta z usług podmiotu posiadającego takie pozwolenie;

c.	dołączanie do dokumentów rozliczeniowych z wykonanych prac dokumentów potwierdzających przyjęcie na teren składowiska wszelkich odpadów i gruzu pochodzących z oczyszczania rowów melioracyjnych.

Warunki techniczno – organizacyjne podczas wykonywania prac:

a.	wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie prac oraz za metody organizacyjno – techniczne;

b.	wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody osób trzecich powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

Prace realizowane będą każdorazowo na podstawie zlecenia pisemnego oraz w oparciu o poczynione uzgodnienia. Odbiór wykonanych prac nastąpi protokolarnie na podstawie telefonicznego bądź pisemnego zgłoszenia Wykonawcy. Zamawiający minimum dwa razy do roku przedstawi Wykonawcy harmonogram prac związany z bieżącym utrzymaniem przedmiotowych rowów.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany  do przedstawienia  na żądanie  Zamawiającego  dokumentu potwierdzającego  przyjęcie odpadów  na składowisko  odpadów zgodnie z  ustawą o odpadach.

- CZAS TWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Termin Obowiązywania umowy od dnia podpisania umowy (ale nie wcześniej niż od 1 lipca 2018r.) do 30.06.2019r.

- KRYTERIUM OCENY OFERT

Przy wyborze oferty będą stosowane niżej wymienione kryteria i będą miały określone znaczenie:

- Kryterium Cena – znaczenie 100 %

100 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC  - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN   - najniższa zaoferowana cena ryczałtowa za jeden miesiąc wykonywanych prac

COB  - cena ryczałtowa za jeden miesiąc wykonywanych prac zaoferowana w ofercie badanej

Wynik obliczeń jest zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający wybierze ofertę która uzyska największą ilość punktów.

Maksymalna łączna liczba punktów jaka może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

Podana cena ryczałtowa za 1 m-c wykonywanych prac musi zawierać wszystkie koszty związane  z prawidłową realizacją zadania, wynikającą wprost z określonego zakresu rzeczowego, jak i również inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

Podana przez Wykonawcę cena ryczałtowa za jeden miesiąc zostanie ustalone na cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegała zmianie.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

    - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

      - Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym tj. koparko-ładowarką – 1 szt.

      - Wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na bieżącym utrzymaniu rowów melioracyjnych  (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), o wartości minimum 30 000,00 zł.

      - Posiadają ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 30.000,00 zł.

    - Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (należy załączyć do oferty)

      - wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu stanowi Zał. nr 3 )

      - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. (Zał. nr 4)

      - dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. 30.000,00 zł.

- ODBIÓR USŁUG

Jednostką rozliczeniową jest okres jednego miesiąca.

- USTALENIA DODATKOWE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy tj. ………………..zł, liczonej za każdy dzień opóźnienia zgodnie z §3, ust.4;

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy

podstawą stwierdzenia naruszenia będzie protokół z oględzin sporządzony przez pracownika zamawiającego.

Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a)	10 dniowej nieuzasadnionej zwłoki w wykonaniu robót

b)	3 krotnego stwierdzenia nieprawidłowego wykonania robót.

3. W czasie wykonywania usług Wykonawca będzie przestrzegał przepisów BHP.

4. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wynikłe u osób trzecich podczas wykonywania usług.

- TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy sporządzić wg załączonego wzoru. Wypełniony formularz w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym  i opisanym

Nadawca:

Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Adresat: 		Urząd  Miejski Chojnice

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

OFERTA NA: „Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych miasta Chojnice”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

tj. 30.05.2018r.

należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach bądź przesłać na adres Urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice do dnia 30.05.2018r. do godz. 10:00.

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Załączniki:

- Formularz oferty

- wzór umowy