UMOWA Nr ………/DZP/2023

zawarta w Szczecinie w dniu ………. .2023r pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych Jednostką Budżetową z siedzibą w Szczecinie (w skrócie ZBiLK) przy  ul. Mariackiej 25, reprezentowaną przez:

Tomasza Srokę          -    Dyrektora ZBiLK

za akceptacją finansową

Natalii  Wiechetek       -    Głównej Księgowej ZBiLK

zwanym dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

NIP                                            REGON

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, polegający na wymianie indywidualnych wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładką radiową w lokalach mieszkalnych Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.

- Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

- wymianę wodomierzy zimnej wody nie posiadających nakładki do odczytu radiowego (które utraciły ważność cech legalizacji) w ilości 4 sztuk  na fabrycznie nowe wodomierze zimnej wody o średnicy Dn-16, tupu JS-02+ lub JS-03 wraz z nakładką radiową (typu DN JS 90-02+ lub JS90-03);

- wymianę wodomierzy zimnej wody posiadających nakładkę do odczytu radiowego w ilości 323 sztuk na fabrycznie nowe typu DN-16 JS-02+ lub JS-03 bez wymiany nakładki radiowej oraz wymianę wodomierzy ciepłej wody posiadających nakładkę do odczytu radiowego w ilości 36 sztuk na fabrycznie nowe wodomierze  typu DN-16 JS-02+ lub JS-03 - bez wymiany nakładki radiowej ;

- wykonanie wszystkich robót i pozostałych prac, potrzebnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w opomiarowanych lokalach wskazanych w zestawieniu adresowym stanowiącym załącznik nr 1a do umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest nabyć, dostarczyć i zamontować fabrycznie nowe wodomierze ciepłej i zimnej wody zintegrowane z nakładkami radiowymi ( zaprogramowanymi do odczytu przez producenta) posiadające cechę legalizacji z datą 2023r. i przystosowanych do zdalnego odczytu wskazań przy użyciu oprogramowania stosowanego przez Zamawiającego (Apator – Inkasoid ) .

- Zdemontowane nakładki radiowe należy ponownie zamontować na wymienionych wodomierzach i zaprogramować - w porozumieniu z Działem Czynsze Media - z zachowaniem obecnych adresów lokali.

- Przedmiot umowy należy wykonać w pełnym zakresie, zgodnie z umową i aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz na podstawie:

  - zestawienia adresowego lokali mieszkalnych - załącznik nr 1a do umowy  ;

  - opisu i  wymagań dotyczących wodomierzy i nakładki radiowej – załącznik nr 1b do umowy ;

  - oferty cenowej Wykonawcy – załącznik nr 2 do umowy.

- W przypadku wątpliwości co do zakresu przedmiotu umowy, strony rozstrzygną je biorąc pod uwagę niniejszą umowę oraz wyżej  wymienione dokumenty.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, tj. do dnia   ………….2023r.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy, strony przyjmują, dzień zgłoszenia przez Wykonawcę  gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzony protokołem odbioru z wpisem Zamawiającego  o odbiorze .

- Jeżeli w stosunku do terminu wskazanego w ust. 1 z winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może wezwać pisemnie Wykonawcę do wykonania prac, wyznaczając trzydniowy termin wykonania. Po upływie tego terminu, Zamawiający może powierzyć realizację niewykonanych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstąpić od umowy w całości lub w części.

§ 3

            - Zamawiający zobowiązany jest:

  - dokonać zapłaty wynagrodzenia;

  - dokonać odbiorów częściowych i odbioru końcowego wykonanych prac;

  - przeprowadzić odbiór gwarancyjny.

            - Zamawiający ma prawo do wglądu w proces realizacji przedmiotu zamówienia, na każdym etapie trwania umowy, a Wykonawca ma obowiązek udzielać informacji Zamawiającemu o przebiegu realizacji prac.

            - Wykonawca zobowiązany jest:

- wywiesić ogłoszenia o wymianie lub montażu wodomierzy w budynku na 7 dni przed planowaną wymianą. Jeżeli Wykonawca nie wymieni wodomierzy w I terminie z powodu nieobecności lokatora lub odmowy dostępu do lokalu mieszkalnego w którym należy dokonać wymiany lub montażu wodomierza, wówczas należy podać daty i godziny co najmniej dwóch dodatkowych wizyt. (pożądany jest również podpis sąsiada w celu potwierdzenia powtarzających się nieobecności użytkownika lokalu);

  - informacje o braku dostępu do lokali należy przekazywać w formie pisemnego wykazu, do przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 4 ust.1. a Zamawiający wraz z Wykonawcą dołoży wszelkich starań w celu udostępnienia przez użytkownika lokalu, do którego mimo trzykrotnej próby Wykonawca nie uzyskał dostępu;

  - zorganizować na własny koszt i we własnym zakresie zaplecze prac;

  - dostarczyć fabrycznie nowe wodomierze zimnej i ciepłej wody oraz nakładki radiowe zgodne z wymaganiami w tym między innymi: wyprodukowane przez jednego producenta, wolne od wad, z datą legalizacji 2023r.,spełniające wymagania BHP i ppoż., posiadające ważny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dla materiałów mających kontakt z wodą pitną, ważną decyzję zatwierdzenia typu wodomierza i deklarację zgodności producenta które należy przekazać przedstawicielowi Zamawiającemu wskazanemu w § 4 ust. 1 razem z protokołem odbioru częściowego itd.;

  - zapewnić niezbędne do wykonania przedmiotu umowy narzędzia, sprzęt, materiały oraz  zaplecze. Jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów, elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie określonymi w art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zmianami),

  - wymienić, zamontować i zaplombować wodomierze oraz nakładki przez uprawnione osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, nie zakłócając spokoju mieszkańców , w godzinach:

    - prace montażowego wykonywać w godzinach 8:00 – 19:00,

    - prace szczególnie hałaśliwe wyłącznie w godzinach 9:00 – 15:00.

  - sporządzić protokoły wymiany wodomierzy dla każdego lokalu mieszkalnego zgodnie ze wzorem Zamawiającego ze wskazaniem cech i zużycia wody i potwierdzone przez najemcę (użytkownika) lokalu;

  - przekazać komplet kart montażowych z danego budynku przy odbiorze częściowym prac - przedstawicielowi Zamawiającego wskazanemu w § 4 ust.1;

  - pisemnie zawiadomić Zamawiającego o lokalach mieszkalnych wskazanych w zestawieniu adresowym w których najemca wymienił wodomierze we własnym zakresie,

  - powiadomić Zamawiającego o planowanej wymianie wodomierzy w poszczególnych budynkach z 7 dniowym wyprzedzeniem;

  - uwzględnić korekty i uwagi, jakie zostaną zgłoszone przy wykonywaniu przedmiotu umowy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wskazanego § 4 ust.1 ;

- Wykonawca wykonania wszelkie inne roboty montażowe i prace towarzyszących (np. plombowanie, programowanie nakładek itp.) niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1.

- Wykonawca ponosi pełne koszty organizacji frontu robót i pozostałych prac przy realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o każdej istotnej przeszkodzie w realizacji umowy, w szczególności mającej  lub mogącej mieć wpływ na jakość lub terminowość wykonania prac - podając przyczyny i skutki ewentualnego opóźnienia oraz czas o jaki termin wykonania może ulec przesunięciu .

- Zakres prac objętych umową Wykonawca zobowiązany jest wykonać z należytą starannością, w pełnym zakresie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami  i zasadami wiedzy technicznej oraz przez osoby o  odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym .

- Wyszczególniona w § 1 ust. 2 pkt 1 i pkt. 2  ilość wodomierzy jest ilością szacunkową. Ostateczna ilość wodomierzy zostanie ustalona na podstawie końcowego protokołu odbioru, według rzeczywistej liczby wymienionych i zamontowanych wodomierzy i nakładek radiowych –  a Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.

- Wykonawca ponosi  pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu przedmiotu  umowy.

- Wszelkie  szkody  powstałe w czasie realizacji robót  objętych niniejszą umową, Wykonawca usunie niezwłocznie na własny koszt.

§ 4

            - Nadzór nad realizacją niniejszej umowy, ze strony Zamawiającego sprawować będzie inspektor nadzoru Pan Tadeusz Frankowski  tel. 91 3516589 frankowski@zbilk.szczecin.pl – z  Działu Inwestycji przy  ul Jagiellońskiej 34C Szczecin.

            - Ustanowionym przez Wykonawcę do nadzoru nad realizacją robót i prac objętych niniejsza umową  będzie: Pan/ni ………………………telefon: ……………………

            - Wykonawcę reprezentuje: Pan/ni  …………………………………

            - Strony zobowiązane są, każda w swoim zakresie do współdziałania przy wykonywaniu umowy.

§ 5

            - Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 699). Wykonawca w trakcie realizacji umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania                    z odpadami w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

            - Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego.

§ 6

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania odbioru prac oraz prac ulegających zakryciu z           3 dniowym wyprzedzeniem, przed planowanym terminem rozpoczęcia odbioru na każdym budynku z osobna oraz do zgłoszenia odbioru końcowego całości zamówienia.

- Ustala się odbiór częściowy prac każdego budynku po zakończeniu wymiany i montażu wodomierzy we wszystkich lokalach mieszkalnych. W celu uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, że odbiór częściowy prac następuje również wtedy, gdy w odniesieniu do niektórych lokali w danym budynku wymiana nie doszła do skutku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Gotowość do odbioru prac w poszczególnych budynkach mieszkalnych, Wykonawca będzie zgłaszał sukcesywnie na piśmie po ich zakończeniu przedstawicielowi Zamawiającego, wskazanemu w § 4 ust.1 umowy (w siedzibie Działu Inwestycji ZBiLK  przy  ul. Jagiellońskiej 34C) - celem spisania protokołu odbioru częściowego.

- Warunkiem przystąpienia do czynności odbioru przedmiotu umowy jest przedłożenie przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 3 dokumentów potwierdzających jakość  wbudowanych materiałów i  urządzeń oraz dokumentów potwierdzających dokonanie wszelkich wymaganych  czynności, prób i  sprawdzeń, w szczególności:

    - protokoły wymiany wodomierzy ze stanem wskazań i numery wodomierzy (nowego i starego) oraz wpisanym  numerem plomby a także dokumentację  fotograficzną;

    - wymagane certyfikaty, aprobaty, atesty karty gwarancyjne  oraz deklaracje zgodności na wbudowane materiały i urządzenia,

    - dokumenty poświadczające sposób zagospodarowania odpadów.

- Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić nie później niż w 5 dniu roboczym licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

- W czynnościach odbioru uczestniczą umocowani przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:

  - określenie przedmiotu odbioru,

  - miejsce sporządzenia protokołu,

  - datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

  - oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru w jakim uczestniczyły,

  - wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie odbioru,

  - ilość wymienionych i zamontowanych wodomierzy

  - opis ujawnionych wad i w tym przypadku termin dalszych czynności odbioru,

  - decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przedmiotu umowy,

  - oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze,

  - podpisy uczestników odbioru.

- W razie wystąpienia wad, czynności odbioru przerywa się, a po ich usunięciu, czynności odbioru zostaną podjęte od nowa.

- Wszelkie wady przedmiotu umowy w tym wady wodomierzy lub nakładki radiowej stwierdzone przy odbiorze zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni. Po usunięciu wad sporządza się protokół odbioru końcowego prac.        W przypadku nie usunięcia wad, Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru prac i naliczyć karę umowną, zgodnie z  § 10 ust.1 pkt.2. umowy, do czasu usunięcia wad, licząc od dnia pierwszego protokołu stwierdzającego wady.

- Po upływie terminu wskazanego w ust. 9 na usunięcie wad , Zamawiający może zlecić realizację niewykonanych robót osobie trzeciej , na koszt i ryzyko Wykonawcy  lub odstąpić od umowy w całości lub w części.

- Odmowa podpisania protokołu przez któregokolwiek z uczestników odbioru jest odnotowana w protokole.

- Protokół odbioru sporządza się co najmniej w dwóch egzemplarzach, po jednym  dla każdej ze stron. Zamawiający doręcza Wykonawcy sporządzony protokół  w dniu zakończenia odbioru.

- Jeżeli Wykonawca nie weźmie udziału w odbiorze prac, Zamawiający dokona odbioru prac przez powołaną do tego komisję. Protokół sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokółem odbioru prac.

- W oparciu o protokoły częściowe z odbioru prac w poszczególnych budynkach mieszkalnych, sporządzony zostanie przez strony protokół odbioru końcowego.

§ 7

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają maksymalne wynagrodzenie ryczałtowe brutto przysługujące Wykonawcy  w oparciu o  ofertę cenową  stanowiącą załącznik do umowy w wysokości: ……………….  zł brutto (słownie: ……………………………………… złotych brutto, 00/100).

- W przypadku gdy zobowiązanie Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy będzie równe kwocie maksymalnego wynagrodzenia wskazanego w ust. 1  umowa niniejsza wygasa.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 wyczerpuje wszelkie roszczenia  Wykonawcy  z tytułu  wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Strony  postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie w oparciu  o ryczałtowe ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę w wysokości:

  - ………..zł brutto ( słownie: …………………………………. złotych brutto, 00/100) za wymianę            1 wodomierza zimnej wody nie posiadającego nakładki radiowej na nowy z nową nakładką radiową, zaprogramowaniem i plombowaniem ;

  - ………..zł brutto ( słownie : …………….. ……………………złotych brutto, 00/100 ) za wymianę 1 wodomierza zimnej lub ciepłej wody posiadającego nakładkę radiową na nowy wodomierz z montażem zdemontowanej  nakładki radiowej, zaprogramowaniem i plombowaniem

- Ceny jednostkowe o których mowa w ust.4 pkt. 1) i pkt. 2) wskazane w ofercie stanowiącej załącznik do umowy, są stałe i obejmują wszystkie koszty i prace związane z realizacją przedmiotu umowy (jak np. praca, narzędzia, urządzenia i materiały) – konieczne do wykonania w celu prawidłowego funkcjonowania i użytkowania wodomierzy - w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Strony postanawiają, że wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo po wykonaniu i odbiorze końcowym prac związanych z wymianą wodomierzy wraz z dostarczeniem wymaganych przy odbiorze dokumentów - za faktycznie wykonaną ilość.

- Płatność będzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia, w terminie do 21 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub przesłania e-faktury wraz z dołączonymi przez Wykonawcę wymaganymi dokumentami oraz zestawieniami zbiorczym i  protokołami odbiorów częściowych i końcowego – która stanowić będzie podstawę zapłaty.

- Wykonawca  zobowiązuje się do wystawienia faktury, w terminie do 7 dni od daty odbioru.

- Na fakturze należy wskazać numer umowy w oparciu o którą nastąpi płatność.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający nie  przewiduje udzielania zaliczek.

- Wykonawca wystawi fakturę na następujące dane:

Nabywca: 	Gmina Miasto Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin

NIP 851-030-94-10

Płatnik: 	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Jednostka Budżetowa

ul. Mariacka 25     70-546 Szczecin”

14.Na fakturze nie należy podawać numeru NIP Płatnika, a jedynie Nabywcy.

15. Płatność nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment).

16.Zamawiający udostępni Wykonawcy możliwość złożenia faktury elektronicznej za pośrednictwem  Platformy Elektronicznego Fakturowania.

§ 8

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wady przedmiotu umowy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy,  równy okresowi gwarancji.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, w tym na :

  - wodomierze i  nakładki  radiowe na okres 60 miesięcy liczony od dnia odbioru częściowego w danym budynku;

  - prace montażowe na okres 60 miesięcy liczony od dnia odbioru częściowego w danym budynku.

- Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu  wad tkwiących w użytych materiałach i urządzenia , wadliwym wykonaniu prac  oraz szkód powstałych w związku z wystąpieniem wad.

- W przypadku co najmniej dwukrotnej naprawy wodomierza lub nakładki radiowej, Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest nieodpłatnie dokonać jego wymiany na nowy, jeżeli wodomierz lub nakładka radiowa nadal będzie wadliwy/a - pomimo napraw.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Na 30 dni przed upływem terminu rękojmi i gwarancji nastąpi odbiór gwarancyjny. W razie stwierdzenia wad objętych rękojmią lub gwarancją ulega ona przedłużeniu na czas niezbędny do ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych,  liczonych od dnia pisemnego zgłoszenia doręczonego na adres Wykonawcy wskazany w umowie, lub od daty sporządzenia protokołu odbioru gwarancyjnego lub protokołu stwierdzenia wad objętych rękojmią.

- W przypadku nie usunięcia wad  w terminie wskazanym w ust. 7  Zamawiający uprawniony jest do powierzenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstąpienie od umowy.

- Wykonawca oświadcza, że w przypadku gdy nie usunie wad pomimo dwukrotnego wezwania do ich usunięcia, zrzeka się prawa kwestionowania kosztów usunięcia wad poniesionych przez Zamawiającego.

§ 9

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy okres obowiązywania polisy jest krótszy od terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do kontynuacji polisy do czasu zakończenia obowiązywania umowy i przedstawienia jej Zamawiającemu.

§ 10

- Wykonawca  zobowiązany   jest  do  zapłaty   kar  umownych  Zamawiającemu:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1;

  - za zwłokę w wymianie wadliwego wodomierza lub nakładki radiowej na wolny od wad, lub zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze bądź w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 100,00 zł,  za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad - za każdy stwierdzony przypadek ;

  - za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia maksymalnego określonego w § 7 ust. 1, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 6 pkt. 7;

  - za naruszenie (niewykonanie) obowiązku określonego w § 9 w wysokości 1.000,00 zł.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto określonego § 7 ust. 1 umowy.

- Wierzytelność z tytułu kar umownych oraz szkód, wynikających z nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do skompensowania z należnym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet jeśli którakolwiek z wierzytelności nie jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez złożenie przez zamawiającego Wykonawcy oświadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjaśnieniem podstaw powstania wierzytelności po stronie Zamawiającego. Złożenie takiego oświadczenia ma skutek dokonania zapłaty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca nie może zlecić wykonania umowy osobie trzeciej, bez zgody Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od umowy bez dodatkowego wezwania.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części , jeżeli:

  - właściwy sąd rejonowy orzeknie, choćby nieprawomocnie, o rozwiązaniu spółki Wykonawcy lub podjęta zostanie uchwała o rozwiązaniu spółki,

  - zostanie zajęty majątek Wykonawcy,

  - Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres co najmniej 3 dni, lub pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy co najmniej 3 dni,

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót pomimo wezwania Zamawiającego i wyznaczenia mu dodatkowego 5 dniowego terminu do podjęcia prac,

  - Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej postanowieniami ,

  - w przypadkach określonych w § 2  ust. 3, § 6  ust. 9,  lub  § 8  ust. 8 ,

  - wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w części, w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania prac w danym budynku mieszkalnym, również z przyczyn określonych w ust. 6. W przypadku braku możliwości wykonania przedmiotu umowy w danym lokalu z przyczyn niezależnych po stronie Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w części dotyczącej takiego lokalu.

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu zakończenia prac.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 5 lub ust. 6, powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 5 lub ust.6.

§ 11

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności przenieść praw wynikających z umowy na rzec osób trzecich.

- Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2022r., poz.902) i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ww. ustawie.

- W związku z przekazanymi przez Wykonawcę danymi osobowymi pracowników upoważnionych do kontaktu ZBiLK w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w imieniu ZBiLK obowiązku informacyjnego w stosunku do ww. Pracowników wynikającego z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwana dalej RODO).Klauzula informacyjna ZBiLK jako Administratora danych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

§ 12

            - Strony zobowiązują się do poinformowania wzajemnie o zmianie adresu swojej siedziby.

            - W przypadku nie dokonania powyższego, wszelkie pisemne oświadczenia kierowane na adresy podane w umowie, uznaje się za doręczone skutecznie.

§ 13

            - W sprawach nieuregulowanych w treści umowy, mają zastosowanie w szczególności właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

            - Ewentualne spory powstałe na tle wykonania umowy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo sąd  w Szczecinie.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: 						          WYKONAWCA:

Załącznik nr 4 do umowy

KLAUZULA  INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin jest Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w

sprawach ochrony swoich danych pod adresem iod@zbilk.szczecin.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

- wykonania umowy zwartej z naszym wykonawcą :……………………………………………………………………, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-  w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich

Danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z naszym wykonawcą: ……………………………………………………………………………………………………………….. ……….. , a także po jej zakończeniu, w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania, rozliczeniem umowy,

-  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

- statystycznych i archiwizacyjnych.

VI. Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom  uprawnionym do otrzymania od Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych będą również:

- podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:

- podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,

- podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;

- innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

IX. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.