Szczecin, 17.01.2024r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Królowej Korony Polskiej 20 w Szczecinie

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniu 17.01.2024 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z  art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zmianami) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz  z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu do 150 dni?

90 dni w tym 30 na wykonanie dokumentacji i uzgodnienie z konserwatorem to bardzo mało czasu. Jest to obiekt zabytkowy, konieczna jest szczegółowa inwentaryzacja i pieczołowite podejście do projektu.

Czy program prac konserwatorski był konsultowany/uzgadniany z konserwatorem, czy zostały wydane zalecenie konserwatorskie? To poza uzgodnieniem dokumentacji generuje kolejny czas niezbędny do wykonania dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji zamówienia. 
Program Prac Konserwatorskich został uzgodniony z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Istniejący program wymaga uzupełnienia w zakresie odtworzenia zegara słonecznego i robót wewnątrz budynku i ogrodzenia.