Projekt

UMOWA NR

zawarta w dniu .………. 2018 r. w Poznaniu

pomiędzy:

Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu,

61-875 Poznań, al. Niepodległości 10, zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

a

firmą ……………………………….. z siedzibą w ……………………………….. 
przy ul. ……………………………….., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………………….. 
w ……………………………….., …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: ………………., kapitał zakładowy w wysokości ………………. PLN, 
NIP: ………………., REGON: ………………., reprezentowaną przy zawieraniu niniejszej umowy przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”.

lub

………………………………................................................................................................... 
zamieszkałym w …………….., przy ulicy ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………………………, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr ………………… , posiadającym REGON ……………. i  NIP …-…-..-..

zwanym dalej „Wykonawcą”

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o oznaczeniu ZP/002/19 (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.). Podstawą realizacji umowy jest oferta Wykonawcy z dnia …………………… r.

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w okresie do 15.10.2019 r. na rzecz Zamawiającego robót budowlanych  mających na celu budowę tarasu widokowego na 18 piętrze budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

- Szczegółowy opis i zakres prac przedstawiono w dokumentacji projektowej pt. „Zmiana funkcji użytkowania wraz z aranżacją wnętrza 18 piętra w budynku Collegium Altum w Poznaniu” autorstwa mgr inż. arch. Mariusza Sobczaka, wykonanej na podstawie projektu budowlanego zamiennego nr 2 inwestycji pn. „Dostosowanie budynku Collegium Altum do aktualnych przepisów ppoż.” objętej prawomocnym pozwoleniem na wykonywanie robót budowalnych nr 1289/2014 (decyzja zamienna 2 nr 1560/2017).  Prace w ramach ww. inwestycji (Dostosowanie budynku Collegium Altum do aktualnych przepisów ppoż.) zostały częściowo zrealizowane i będą dalej kontynuowane. Wykonawca przedmiotu zamówienia musi przewidzieć, ze w czasie realizacji tego zadania będzie realizował część projektu „Dostosowanie budynku Collegium Altum do aktualnych przepisów ppoż.” w związku z tym w jego obowiązku będzie zapewnienie sprawowania nadzoru nad wykonywanymi pracami przez Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowalnym lub w przypadku kontynuacji głównej inwestycji (Dostosowanie budynku Collegium Altum do aktualnych przepisów ppoż. – kolejny etap) Kierownika Robót Budowlanych oraz w obu przypadkach kierowników robót branżowych (sanitarna i elektryczna). W momencie rozpoczęcia głównych prac związanych z dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów ppoż., kierownik budowy z ramienia wykonawcy prac związanych ze zmianą funkcji wraz z aranżacją 18 pietra budynku Collegium Altum przekaże obowiązki kierownika budowy innej osobie (kierownikowi budowy z ramienia wykonawcy dostosowania budynku Collegium Altum do aktualnych przepisów ppoż.) a sam przejmie obowiązki kierownika robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po zakończeniu prac wykonawca ma obowiązek przedstawić oświadczenie KB o zakończeniu prac objętych pozwoleniem w zakresie prac objętych przedmiotem zamówienia.

- Dokumentacja wskazana w ust 1 wraz z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowią „dokumentację projektową” i są załącznikiem do niniejszej SIWZ.

- Jedynym podmiotem uprawnionym do udzielania Wykonawcom wiążących wyjaśnień w toku postępowania przetargowego, dotyczących ww. dokumentacji, jest Zamawiający albo osoby przez niego upoważnione.

- Dołączone do SIWZ przedmiary robót traktować należy jako dokumenty pomocnicze do wyceny zamówienia. Przedmiary robót nie determinują zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarach robót zestawienia mają głównie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji.

- Jeżeli dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót itd. wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza wbudowanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry techniczne i jakościowe oraz cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach technicznych, jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Zamawiający podkreśla, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

- W odniesieniu do występujących w opisie przedmiotu zamówienia odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30. ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku rozwiązania równoważne opisywanym.

- Prace budowlane będą polegać głównie na:

- robotach przygotowawczych,

- robotach demontażowych,

- robotach rozbiórkowych,

- robotach montażowych m.in. w zakresie ścianek działowych stałych i przesuwnych, sufitów podwieszonych, wykładzin

- robotach tynkarskich i malarskich,

- robotach instalacyjnych sanitarnych m.in. w zakresie wentylacji i klimatyzacji

- robotach instalacyjnych elektrycznych m.in. z zakresu budowy oświetlenia wewnętrznego i zasilania gniazdek

- robotach elektrycznych m.in. z zakresu zmiany systemu ppoż., oświetlenia awaryjnego i Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego

- budowie systemu kontroli wejść/wyjść

- umeblowaniu i wyposażeniu pomieszczeń

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wykonanie prac pomocniczych tj. m.in.:

- 	przygotowanie placu robót polegające  między innymi na: zabezpieczeniu przejść i odgrodzeniu terenu na którym będą prowadzone prace,

-	wszelkie prace i czynności niezbędne do przestrzegania przepisów BHP,

-	wywiezienie materiałów rozbiórkowych;

- Po zakończeniu realizacji robót potwierdzonym protokołem bezusterkowego odbioru końcowego zatwierdzonego przez Zamawiającego, Wykonawca może wystawić fakturę.

- Roboty będą wykonywane w budynku dydaktycznym, w pełni funkcjonującym. W budynku tym prowadzone będą równolegle inne prace budowlane. Wykonawca musi w sposób ciągły koordynować prace z pozostałymi wykonawcami oraz użytkownikami i współpracować z nimi oraz być w stałym kontakcie z przedstawicielami Uczelni tzn. z Działem Inwestycji i Remontów UEP.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo udostępnienia innemu Wykonawcy części placu budowy bez wpływu na zmianę terminu wykonania i wartości zamówienia.

- W przypadku pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę potrzeby Zamawiający może wyrazić zgodę na udostępnienie wewnętrznych urządzeń dźwigowych (windy) do transportu pionowego materiałów budowlanych i ludzi. Wykonawca korzystając z dźwigów zobowiązany będzie do ich zabezpieczenia, dbałości o ich stan techniczny, ponoszenia kosztów napraw w trakcie budowy, a także do udostępnienia dźwigów pracownikom UEP oraz osobom trzecim. Po zakończeniu budowy Wykonawca odda dźwigi w stanie nie gorszym niż zostaną udostępnione, co zostanie potwierdzone przeglądem przeprowadzonym przez konserwatora dźwigów na koszt wykonawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu dźwigów wykonawca usunie stwierdzone wady w terminie uzgodnionym z zamawiającym jednak nie później niż do dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotowej inwestycji.

- Fakt, że prace będą wykonywane w użytkowanym obiekcie, powoduje obowiązek:

1.)	Wykonywania przez Wykonawcę prac uciążliwych (np. powodujących istotny hałas, wyłączenia sieci wod.-kan, ograniczenia w zasilaniu, zapylenie) w czasie uzgodnionym z Zamawiającym, również popołudniami, wieczorami, w nocy, w dni wolne od pracy.

2.)	Przedłożenia Zamawiającemu uzgodnionego z nim  harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji zamówienia najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy .

3.)	Przedkładania Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem planów robót na dzień następny.

4.)	Przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji materiałów, które zostaną zastosowane do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności i specyfikacjami technicznymi. Potwierdzeniem akceptacji przez zamawiającego danego materiału będzie podpisanie przez niego wniosku materiałowego.

5.)	Zgłaszania przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej trzech dni roboczych, wszelkich wyłączeń, przełączeń, wejść do pomieszczeń zamkniętych, sal itp.

6.)	Przerywania na żądanie Zamawiającego prac powodujących uciążliwość niemożliwą wcześniej do przewidzenia (np. wynikającą z przenoszenia hałasu, drgań itp. po konstrukcji budynku, nałożenia się prac różnego rodzaju).

7.)	Zapewnienia działania w niezbędnym zakresie istniejących systemów i instalacji, w tym przede wszystkim systemów i instalacji teletechnicznych oraz przeciwpożarowych. Wszelkie wyłączenia muszą być uzgadniane z Zamawiającym. Wykonawca musi wykonać niezbędne, tymczasowe przełączenia dla zapewnienia funkcjonalności pozostałych części systemów i instalacji. Przełączenia te mogą wynikać z przyjętej przez Wykonawcę technologii wykonywania prac. Trasy kablowe, lokalne punkty dystrybucyjne, centrale, czujki, itp. należy bezwzględnie zabezpieczyć przed bezpośrednim lub pośrednim zniszczeniem (kurz, gruz, zanieczyszczenia).

- W budynku funkcjonuje system sygnalizacji pożarowej (DSO, SSP, itp.). Wykonawca musi prowadzić swoje prace w taki sposób, aby nie doprowadzić do jego bezpodstawnego uruchomienia. W przypadku wywołania alarmu pożarowego wykonawca zostanie obciążony karami i kosztami ewentualnej ewakuacji budynku i przyjazdu PSP zgodnie z zapisami umownymi.

- Inne niezbędne usługi konieczne do wykonania zamówienia:

- wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórek i demontaży,

- budowa tymczasowych przegród i osłon zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się pyłu budowlanego i innych zanieczyszczeń w trakcie wykonywania robót,

- utrzymanie czystości w całym obiekcie a w szczególności na drogach komunikacyjnych w trakcie wykonywania robót,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- objęcie gwarancją w zakresie zmian w istniejących systemach SSP, DSO, oświetlenia awaryjnego.

- Przed sporządzeniem oferty Wykonawca musi zapoznać się szczegółowo z dokumentacją projektową, zarówno jej częścią rysunkową jak i opisową. Ponadto Wykonawca powinien, ze względu na specyfikę zamówienia, dokonać wizji lokalnej na obiekcie.

- Zamawiający umożliwi zainteresowanym wzięcie udziału w wizji lokalnej miejsca wykonywania robót budowlanych. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniach 28 marca i 4 kwietnia 2019 r., o godz. 11:00. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. wizji nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy PZP, tj. że oferty mogą zostać złożone bez uczestnictwa przez wykonawcę w wizji lokalnej. W czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień, a wszelkie zapytania należy kierować do Zamawiającego w trybie przewidzianym ustawą.

- W cenę ofertową muszą być wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jakie będzie ponosił Wykonawca, w tym m.in. podatek VAT, oraz wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą SIWZ, umową jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać roboty budowlane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niniejszą umową, przekazanymi mu przez Zamawiającego projektem wykonawczym, dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz zasadami dobrej praktyki i współczesną wiedzą techniczną.

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- wykonania wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy,

- zapewnienia należytego zabezpieczenia robót w zakresie ochrony mienia, przeciwpożarowej, środowiska i sanitarnej, przepisów bhp,

- zapewnienia przy budowie odpowiedniego nadzoru i kierownictwa robót zgodnego z prawem budowlanym,

- umożliwienia Zamawiającemu i osobom go reprezentującym zapoznania się 
w każdym czasie ze wszystkimi dokumentami, które będą odzwierciedlały przebieg robót, a także bieżące informowanie Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy,

- stosowania przy wykonywaniu robót tylko dopuszczonych do użytku materiałów,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rezultatów robót lub ich części 
w toku realizacji prac - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

- wykonania wszelkich czynności niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy,

- po zakończeniu robót - uporządkowania całkowicie i fachowo na swój koszt terenu, na którym były prowadzone prace,

- usunięcia na własny koszt wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku działalności Wykonawcy,

- skompletowania atestów, protokołów badań technicznych, przedkładania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów, potwierdzających prawidłowość wykonanych robót,

- usunięcia wad/usterek stwierdzonych podczas czynności odbiorowych; Wykonawca usunie wady/usterki w terminie 7 dni od powiadomienia go o ich wystąpieniu chyba, że strony biorąc pod uwagę możliwości techniczne usunięcia wad/usterek, ustalą termin dłuższy.

3. 	Wyliczenie obowiązków Wykonawcy ma jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpuje całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z umowy, a także nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności niewymienionych wprost w umowie, a instrumentalnie niezbędnych do należytego wykonania umowy.

4.	Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z rodzajami robót, które będzie wykonywał 
w ramach niniejszej umowy, a także uzyskał wyczerpujące informacje o warunkach panujących na terenie nieruchomości, na której mają być wykonane roboty oraz oświadcza, że otrzymane informacje umożliwiły mu jednoznaczną ocenę zakresu robót, warunków i okresu koniecznego do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz pozwoliły na dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia.

W związku z powyższym Wykonawca nie będzie podnosił roszczeń finansowych związanych z ewentualnym zwiększeniem zakresu robót wynikających z niezachowania przez niego szczególnej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności.

5. 	W przypadku wątpliwości Wykonawcy co do zgodności pomiędzy wymaganiami 
lub ustaleniami umowy łącznie z jej załącznikami lub pomiędzy tymi załącznikami, lub innymi decydującymi wymaganiami, ustaleniami, przepisami, lub w przypadku powstania w tym względzie niezgodności lub niejasności, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić się niezwłocznie z odpowiednim zapytaniem do Zamawiającego. Niewyjaśnienie wątpliwości przez Zamawiającego nie powoduje wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy za należyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i środki potrzebne do terminowego, prawidłowego i kompletnego wykonania robót w zakresie określonym w umowie.

- Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki wynikające z umowy z zachowaniem najwyższej staranności określonej zawodowym i profesjonalnym charakterem prowadzonej działalności.

- Wykonawca potwierdza przestrzeganie poniższych warunków prowadzenia robót:

  - Prace remontowe wykonywane będą w budynku dydaktycznym będącym w całkowitym i ciągłym użytkowaniu w trakcie ich realizacji. Prace prowadzone przez Wykonawcę nie mogą utrudniać użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności nie mogą zakłócać toku pracy i ruchu w sposób inny niż będący następstwem koniecznych zakłóceń wynikających z zakresu i technologii prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację robót.

  - Na pisemną prośbę Wykonawcy istnieje możliwość zajęcia lub wyłączenia określonego fragmentu obiektu w celu prowadzenia w nim robót budowlanych. Wykonawca opracuje w takim przypadku każdorazowo i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji schemat funkcjonowania obiektu w tym czasie.

  - W wyjątkowych sytuacjach Wykonawca może zostać wezwany przez Zamawiającego do czasowego zaprzestania robót oraz wykonywania konkretnych robót w innym terminie, popołudniami lub w nocy, jeśli powodują one zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu obiektu.

  - Wykonawca, z wyprzedzeniem 14 dniowym, przedłoży Zamawiającemu harmonogram robót obejmujący całość prac gdzie wskazane będą rodzaje robót oraz ich miejsce, czasookresy zajęcia miejsca oraz niezbędne wyłączenia.

  - Do realizacji robót objętych harmonogramem robót Wykonawca może przystąpić dopiero po akceptacji tego harmonogramu przez Zamawiającego.

  - Zamawiający zatwierdzi harmonogram robót lub wniesie do niego uwagi w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania go od Wykonawcy. W przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca w ciągu 3 dni przedstawi Zamawiającemu poprawiony harmonogram robót do ponownej akceptacji.

- Z uwagi na to, że prace będą wykonywane w użytkowanym obiekcie powoduje to konieczność wykonywania prac uciążliwych (hałas) w czasie uzgodnionym z Zamawiającym, niekiedy popołudniami, wieczorami, w nocy, w dni wolne od pracy, oraz przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji, przed przystąpieniem do realizacji, materiałów, które zostaną zastosowane do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności i specyfikacjami technicznymi. Materiały muszą zostać przedstawione jako załącznik do tzw. kart materiałowych, których wzór Wykonawca otrzyma od Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą wykonanych prac.

§ 4

- Za należycie wykonane prace Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………… złotych netto + VAT, czyli ……………… złotych brutto, płatne jednorazowo po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia.

- Ceny jednostkowe dla poszczególnych rodzajów prac wskazane przez Wykonawcę w jego ofercie (wypełnionym formularzu ofertowym) obejmują wszelkie koszty związane z wykonaniem prac remontowych, a w szczególności koszty materiałów, instalacji, osprzętu, sprzętu i urządzeń użytych przez Wykonawcę do wykonania prac. Wykonawca nie może więc żądać dopłat ani pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych, podatków itp.

- Należyte wykonanie przedmiotu zamówienia potwierdzone będzie protokołem bezusterkowego odbioru. Podpisanie tego protokołu przez Zamawiającego stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

- Wszelkie roboty nieprzewidziane w projektach oraz specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy, zwane dalej robotami dodatkowymi, mogą być wykonane wyłącznie na podstawie protokołów konieczności zatwierdzonych przez Zamawiającego i po zawarciu umowy (umów) o wykonanie robót dodatkowych albo uzupełniających.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru lub akceptacji materiałów i urządzeń innych niż przewidziane w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

§ 5

Strony uzgadniają, że woda, energia elektryczna, urządzenia sanitarne, jak również oświetlenie placu budowy – głównych dróg komunikacyjnych, itp. zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego. Udział Wykonawcy w kosztach powyższych mediów, usług i wyposażenia wynosi 0,5% wynagrodzenia netto plus VAT. Wykonawca niniejszym nieodwołalnie wyraża zgodę na potrącenie powyższych kosztów z Wynagrodzenia na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego i skompensowania jej z fakturą Wykonawcy.

§ 6

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę ………………. zł 
(słownie: ……………………………………………………………..…… PLN brutto).

- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ……………………………………… .

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia Zamawiający uprawniony jest 
do skorzystania z zabezpieczenia i przeznaczenia go na pokrycie swoich roszczeń w tym także roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz z tytułu kar umownych.

- Zwrot lub zwolnienie kwoty zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 nastąpi w sposób opisany w pkt. 22 SIWZ – tzn. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie wynosić 30 % zabezpieczenia. Kwota ta będzie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 7

- Koordynatorami z ramienia Zamawiającego uprawnionymi do podpisania protokołów konieczności i protokołów bezusterkowego odbioru będą panowie Dawid Tomczak i Grzegorz Wróblewicz.

- Koordynatorem robót remontowych oraz kierującym zespołem ze strony Wykonawcy będzie ……………………….., tel. …………

- Wykonawca zobowiązany jest do pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym  
w celu sprawnego wykonywania umowy.

- Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie zawiadomienia na piśmie.

§ 8

Do momentu odbioru prac wykonanych zgodnie z warunkami określonymi w umowie, ryzyko utraty lub pogorszenia się stanu robót ponosi Wykonawca.

§ 9

- Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru prac, Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia, przystąpi do czynności odbiorowych.

- Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, wówczas Zamawiający wyznaczy termin niezbędny do ich usunięcia.

- nie nadające się do usunięcia:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu, wówczas Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi albo odstąpić od umowy nie ponosząc żadnych świadczeń na rzecz Wykonawcy i żądać przywrócenia terenu obiektu do stanu pierwotnego. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych.

- W razie zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu zobowiązania Zamawiający może żądać wykonania niniejszego przedmiotu umowy na zasadach określonych w art. 480 KC.

§ 10

- Na wykonane prace oraz użyte materiały i dostarczony osprzęt i urządzenia Wykonawca udziela gwarancji jakości. Gwarancja obejmować będzie zachowanie stanu elementów robót wykonanych w ramach przedmiotu umowy z pominięciem naturalnego zużycia. Usunięcie wad i usterek w okresie gwarancji następuje na koszt Wykonawcy.

- Okres gwarancji wynosi ……. miesięcy, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu bezusterkowego odbioru prac, chyba że okresy gwarancji udzielone przez producentów materiałów, osprzętu i urządzeń są dłuższe.

- W przypadku stwierdzenia wad/usterek w okresie gwarancji, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia stwierdzonych wad/usterek nie krótszy niż 3 dni robocze.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad/usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający, w okresie gwarancji i rękojmi, uprawniony jest do usunięcia tych wad/usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Usunięcie wad/usterek powinno być stwierdzone protokolarnie.

§ 11

      - Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana na podstawie faktury wystawionej zgodnie z § 4 ust. 3. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w treści faktury, w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowej i zgodnej z umową faktury.

      - Zamawiający dopuszcza przesłanie faktury w formie elektronicznej na adres: efaktury@ue.poznan.pl

§ 12

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu prac w wysokości 0,2% kwoty netto wskazanej w § 4 ust 1 i to za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

  - w wysokości 0,05% kwoty netto wskazanej w § 4 ust 1 w przypadku opóźnienia w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji, w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego;

  - za odstąpienie od umowy albo jej rozwiązanie przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wysokości 10 % kwoty netto wskazanej w § 4 ust. 1,

  - za odstąpienie od umowy albo jej rozwiązanie przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10% kwoty netto wskazanej w § 4 ust. 1,

  - za niewykonanie przez Wykonawcę prac z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - wysokości 10 % kwoty netto wskazanej w § 4 ust. 1,

  - za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o którym mowa w § 14 ust. 4 lub projektu jej zmiany, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy, o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o której mowa w § 14 ust. 6 lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której zapisy stoją w sprzeczności z § 14 ust. 3, w wysokości 1.000,00zł za każdy nieprzedłożony do akceptacji projekt umowy lub jego zmianę, kopię umowy lub jej zmianę,

  - za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, o której mowa w § 14 ust. 6, w wysokości 100,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmianę i to za każdy rozpoczęty dzień nieprzedłożenia

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% kwoty wskazanej w § 4 ust. 1 pomniejszoną o wartość faktycznie wykonanych i odebranych prac.

- Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w ust.1 jest niezależna od siebie.

- Zamawiający może potrącić kwoty kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, a Wykonawca wyraża na to niniejszym zgodę.

§ 13

Integralną częścią niniejszej umowy stanowią:

a) 	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami – Załącznik nr 1.

b) 	Oferta Wykonawcy (wyciąg) – Załącznik nr 2.

§ 14

1.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie  realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2.	Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3.	Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.

4.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5.	Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

6.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości  mniejszej niż 0,5% wartości umowy w  sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których  przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający  niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo  o wartości większej niż 50 000 zł. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek  przedkładania umowy o podwykonawstwo.

7.	W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia  jest dłuższy niż określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

8.	Przepisy ust. 1–7 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

9.	Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy  lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo,  której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

10.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez  Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

11.	Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12.	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie  pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  o których mowa w ust. 9. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od  dnia doręczenia tej informacji.

13.	W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca  lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

14.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa  w ust. 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

15.	Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego  przez Zamawiającego.

§ 15

- Zgodnie z art. 145 Prawa zamówień publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy..

- Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obydwie Strony, a mianowicie:

- aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.,

- zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,

- zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia oraz związane z tym zmniejszenie wartości umowy, wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,

- zmianę zastosowanej technologii wykonania zamówienia na lepszą (np. nowocześniejszą, mniej energochłonną), po zaakceptowaniu jej przez Zamawiającego pod warunkiem, iż cena oferty nie ulegnie zwiększeniu; w takim przypadku dopuszcza się zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy,

- wykonanie robót zamiennych bez zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający nie przewiduje zmiany cen brutto w przypadku wzrostu stawki podatku VAT.

- Warunki dokonania zmian:

- strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej,

- strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku o zmianę postanowień umowy,

- wniosek, o którym mowa w pkt  b) musi zawierać:

- opis propozycji zmiany,

- uzasadnienie zmiany,

- opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.

- zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności

- Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.

- Zmiana postanowień zawartej umowy jest także dopuszczalna w przypadkach wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2)-6) ustawy Pzp.

§ 16

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania od osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy, niezbędnych zgód na przekazanie przez Wykonawcę (jako administratora danych) ich danych osobowych Zamawiającemu, w związku z wykonaniem niniejszej umowy. Przekazanie danych tych osób Zamawiającemu będzie równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia, że jest uprawniony do: przetwarzania danych tych osób, przekazania tych danych Zamawiającemu i upoważnienia Zamawiającego do przetwarzania tych danych na zlecenie Wykonawcy w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy. Zamawiający będzie przetwarzał przekazane dane tylko w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (imię, nazwisko);

§ 17

Postanowienia końcowe:

- Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

- Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca nie może przenieść praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej – pod rygorem nieważności – w formie pisemnej.

- Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku takiej możliwości Strony poddadzą je pod rozstrzygnięcie polskiemu sądowi powszechnemu siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:							ZAMAWIAJĄCY: