UMOWA O PRACE PROJEKTOWE

zawarta w dniu .................... w .................... pomiędzy:

Województwem Wielkopolskim z siedzibą w Poznaniu (61-714) Poznań, al. Niepodległości 34 
NIP 778-13-46-888, REGON 631257816 – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej 
w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu (61-731) Poznań ul. Nowowiejskiego 11, reprezentowanym przez:

Grzegorza Grygiela – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą nr 1428/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7.11.2019 r.,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………

zwanym dalej Projektantem

§ 1

- Zamawiający powierza, a Projektant zobowiązuje się do:

a) opracowania wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego (wraz z planem zagospodarowania terenu), pozyskania niezbędnych dokumentów umożliwiających, zgodnie z przepisami prawa, prowadzenie robót budowlanych, w szczególności, (jeśli okaże się to konieczne),  ostatecznego pozwolenia na budowę, skutecznego zgłoszenia robót, itp. oraz

b) wykonania specyfikacji istotnych warunków wykonania i odbioru robót wraz z kosztorysem inwestorskim i kosztorysami nakładczymi z przedmiarami robót

dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przystosowanie do potrzeb klientów i osób 
z niepełnosprawnościami pomieszczeń i części terenu użyczanego od CWRKDiZ 
w Kaliszu” (ul. Nowy Świat 13, 62-800 Kalisz), zgodnie z:

-	specyfikacją istotnych warunków zamówienia	- zał. nr 1,

- 	ogólnymi właściwościami funkcjonalno-użytkowymi	   - zał. nr 2,

stanowiącymi integralną część umowy oraz decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego/decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

- Projekt budowlano-wykonawczy wraz z kosztorysami zostanie opracowany w układzie poszczególnych branż i rodzajów robót.

- Projektant obowiązany jest dokonać wszelkich koniecznych uzgodnień z właściwymi organami administracji i osobami trzecimi, jak też uzyskać wszelkie dokumenty konieczne dla Zamawiającego do rozpoczęcia prac remontowo-budowlanych, w szczególności pozwolenie na budowę, a także uzgodnić prawidłowość projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż. i rzeczoznawcą Sanepid.

- Projektant oświadcza, iż do dnia zawarcia niniejszej umowy nie zaszły jakiekolwiek okoliczności dotyczące jego osoby, przedsiębiorstwa lub oferty, które uniemożliwiałyby jego udział w realizacji zamówień publicznych.

§ 2

Powierzenie wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 3

Projektant zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia  Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, w terminie do dnia ............................ r.

§ 4

- Za prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy Projektant otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ................................... zł, w tym ..................................zł podatku VAT wg stawki ...... %.

- Wynagrodzenie Projektanta będzie płatne w dwóch transzach:

- za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie o którym w § 1 pkt. 1 lit. a) – do końca 2023 roku,

- za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie o którym w § 1 pkt. 1 lit. b) – do dnia 20 stycznia 2024 roku.

- Wyżej oznaczone wynagrodzenie obejmuje wszelkie czynności Projektanta określone niniejszą umową i niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Podstawę wystawienia przez Projektanta faktury za wykonanie danego zakresu przedmiotu Umowy, o których mowa wyżej w pkt. 2, stanowić będzie obustronnie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy kompletu dokumentacji 
w wymaganej liczbie egzemplarzy, z wykazem i oświadczeniem o jej kompletności.

- Wynagrodzenie Projektanta płatne będzie przelewem na rachunek zgłoszony do rejestru Ministra Finansów tzw. białej listy podatników, w terminie 21 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 11 prawidłowo sporządzonej faktury z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji i z oświadczeniem o jej kompletności.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 4, na:

Województwo Wielkopolskie

al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP 778-13-46-888

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

ul. Nowowiejskiego 11

61-731 Poznań

§ 5

- Projektant oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy.

- Projektant zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

3..	Zamawiający zobowiązany jest, na pisemny wniosek Projektanta, udostępnić mu wszelkie dokumenty i dane związane z przedmiotem Umowy będące w jego posiadaniu, 
a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

4..	Zamawiającemu służy nieograniczone prawo wyboru wykonawcy robót budowlanych według dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.

§ 6

1.	Odbiór dokumentacji projektowej nastąpi wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym oraz oświadczeniem Projektanta, że wymieniona w protokole dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami 
i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

2.	Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych będzie siedziba Zamawiającego.

3.	Projektant przekaże opracowania projektowe w wersji tekstowej w ilości:

-	5 egz. projektu budowlano-wykonawczego (wraz z planem zagospodarowania terenu),

-	2 egz. kosztorysu inwestorskiego,

-	5 egz. kosztorysów nakładczych z przedmiarami robót,

oraz w formie elektronicznej w formatach dwg, pdf i doc.

§ 7

Projektant zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w okresie do dnia wygaśnięcia rękojmi za wady robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji określonej w § 1 umowy.

§ 8

1.	Projektant udziela gwarancji jakości na wykonane prace projektowe na okres do dnia wygaśnięcia rękojmi za wady robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji określonej w § 1 umowy.

2.	Warunki gwarancji jakości:

a)	Projektant zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt wszelkich niezgodności wykonanych prac projektowych z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, ujawnionych w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

b)	roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłoszone także po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed upływem tego terminu Zamawiający zawiadomi Projektanta o istnieniu niezgodności,

c)	o istnieniu niezgodności Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Projektanta na piśmie.

3. W ramach gwarancji, o której mowa w niniejszym paragrafie, Projektant zobowiązuje się nadto dokonywać w okresach półrocznych, począwszy od daty odbioru prac projektowych, przeglądów technicznych pomieszczeń oraz terenu o których w § 1 Umowy.

§ 9

1.	Za zwłokę:

-	w wykonaniu prac projektowych lub

-	w usunięciu ujawnionych niezgodności wykonanych prac projektowych z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie

Zamawiający może żądać od Projektanta kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, przy czym łączna maksymalna  wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

2.	W przypadku odstąpienia od umowy przez Projektanta z winy Zamawiającego Projektant może żądać od Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

3.	W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Projektant, Zamawiający może żądać od Projektanta kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

4.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. 	Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia Projektanta.

6. 	Jeżeli w toku realizacji inwestycji według dokumentacji projektowej i kosztorysowej przekazanej Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy wystąpią potwierdzone przez strony niezgodności wykonanych prac projektowych z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi lub jakiekolwiek braki w przekazanej dokumentacji, Projektant poniesie wszelkie skutki finansowe wynikłe 
z konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych spowodowanych tymi niezgodnościami lub brakami do wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy.

§ 10

- Całość dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z załącznikami, uzgodnieniami, pozwoleniami i każda jej część stanowi własność Zamawiającego. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji, a w razie rozwiązania umowy - w trakcie jej trwania niezależnie od podstaw i przyczyn rozwiązania Projektant bez składania dodatkowego oświadczenia woli przenosi na Zamawiającego, niezależnie od wszelkich innych okoliczności, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz  wyraża zgodę na wykonywanie zależnych praw autorskich na wszystkich znanych w dniu złożenia niniejszego oświadczenia polach eksploatacji, a  w szczególności w zakresie: utrwalenia, zwielokrotnienia dowolną techniką, wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do pamięci komputera, związane z przekazaną dokumentacją i zezwala mu na dokonywanie bez konieczności uzyskania jego dalszej zgody wszelkich zmian, pod warunkiem że zmiany te dokonywane będą na zlecenia Zamawiającego przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje. Powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w stanie wolnym od obciążeńi praw osób trzecich i obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w dokumentacji dokonywane przez Projektanta.

- Projektant zrzeka się wykonywania autorskich praw  osobistych względem całości dokumentacji projektowo – kosztorysowej o której mowa wyżej w ust. 1.

3.Wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 umowy obejmuje wynagrodzenie za korzystanie 
z praw autorskich oraz zrzeczenie się wykonywania autorskich praw osobistych na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.

§ 11

1.	Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy Projektant wyznacza: ...........................................................................................pełniącego funkcję ……………………………….

2.	Jako koordynatora Projektanta w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy wyznacza się ...................... pełniącego funkcję ……………………………….

§ 12

1.	Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu.

2.	Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.	Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Projektanta, natomiast dwa egzemplarze dla Zamawiającego. Integralną część umowy stanowią określone w niej załączniki.

ZAMAWIAJĄCY	PROJEKTANT

Załącznik nr 1

do Umowy Nr …. z dnia ………….

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej:

budowlano-wykonawczej z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi branżowymi modernizacji pomieszczeń w budynku przy ul. Nowy Świat 13 
w Kaliszu oraz adaptacji miejsca wypoczynkowego wraz z pracami naprawczymi elewacji, opierzenia i orynnowania i ogrodzenia na terenie przylegającym do budynku.

Zakres obejmuje:

- Wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń oraz terenu wokół budynku  do celów projektowych oraz kosztorysowych .

- Sporządzenie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego.

- Sporządzenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż robót związanych  z wyszczególnionym zakresem .

- Sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych dla wszystkich branż robót związanych z ww. zakresem.

- Uzyskanie niezbędnych uzgodnień w zakresie ppoż., wymagań sanitarnych, bhp od rzeczoznawców.

- Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

- Projektant w trakcie opracowania dokumentacji projektowej jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym proponowane rozwiązania techniczne, wnętrza 
i zastosowane materiały.

Załącznik nr 2

do Umowy Nr …. z dnia …………

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Opracowaniu podlegają pomieszczenie na parterze, I piętrze oraz wejście na poddasze budynku. Teren wokół budynku, drzwi wejściowe do budynku,  dach oraz ogrodzenie na zewnątrz budynku. W załączniku nr 5 rzuty.

Parter budynku:

- Wykonanie ścianki wydzielającej część korytarza z przesunięciem drzwi przeciwpożarowych

- Wykonanie iniekcji przeciwwilgociowej na parterze budynku, wykonanie tynku izolacyjnego

- Zamontowanie pochwytów na ścianach parteru przy schodach

Piętro I (pomieszczenia należy dostosować do nowych funkcji)

- pomieszczenie 1/16 – pomieszczenie socjalne z  aneksem kuchennym oraz z zaworem czerpalnym ze złączką do węża na wysokości około 50 – 60 cm nad kratką ściekową, wymiana ceramiki,

- pomieszczenia 1/14, 1/15 oraz 1/17 – przebudowa pomieszczeń na dwie toalety, w tym jedna uwzględniająca potrzeby osób z niepełnosprawnościami zgodnie z obecnymi wymogami sanitarnymi i prawnym takie jak: odpowiednia szerokość drzwi

w pomieszczeniach, likwidacja progów, montaż uchwytów, przycisków przywołujących 
i innych niezbędnych udogodnień, wymiana armatury i ceramiki.,

- pomieszczenie 1/13 - ciąg komunikacyjny – wyrównanie poziomów podłóg, zmiana rozmieszczenia ścian,

- pomieszczenie 1/03. Wykonanie ścianki dzielącej pomieszczenie (salkę szkoleniową)

- przerobienie instalacji oświetleniowej dla wydzielonych pomieszczeń (1/03)

- przesunięcie instalacji (sterownika wentylacji) z naprawą ściany

- wykucie otworu drzwi (z osadzeniem nadproży i nowych drzwi)

- ułożenie płytek na schodach z 1 piętra na poddasze z półpiętrem i poddaszem

- wymiana pionów instalacji hydraulicznej,

- wymiana  instalacji elektrycznej,

- wymiana instalacji wentylacyjnej.

Na zewnątrz budynku:

- renowacja głównych drzwi wejściowych od ul. Nowy Świat,

- wymiana drzwi wejściowych od strony parkingu,

- wymiana dachu na przybudówce od strony podwórza,

- dach – wymiana opierzenia lub dodatkowe rynny na ścianie od strony podwórza 
z ustawieniem rusztowania zgodnie z zaleceniami wojewódzkiego konserwatora zabytków,

- zagospodarowanie terenu zielonego w małą architekturę (ławki, donice) oraz dodatkowe nasadzenia zgodnie z zaleceniami wojewódzkiego konserwatora zabytków,

- wykonanie tynku zewnętrznego na ścianie murowanego ogrodzenia wraz z położeniem miejscowym cegły ozdobnej, spójnej z elewacją całego budynku zgodnie z zaleceniami wojewódzkiego konserwatora zabytków.