Załącznik nr 4 do Zaproszenia

PROJEKT UMOWY NR WPI.__.2021

W dniu ___.___.2021 r. w Giżycku pomiędzy Gminą Miejską Giżycko, Al. 1 Maja 14, 
11 – 500 Giżycko,  zwaną dalej w tekście „ Zamawiającym ”, którą reprezentuje:

Burmistrz Miasta 			    	      -  	Wojciech Karol Iwaszkiewicz

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Giżycka   - 	Doroty Wołoszyn,

a ____________________________mającym swą siedzibę przy ___________________________

zwanym dalej w tekście  „Wykonawcą”, którą reprezentuje:

Właściciel – ______________________________

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta 
umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

#### Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy 
ul. Leśnej w Gajewie k/Giżycka w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kolumbarium” na działce o nr ewid. 56, obręb Gajewo, gmina Giżycko, na podstawie dokumentacji dołączonej do przedmiotowego postępowania.

#### Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kolumbarium w formie muru z niszami (36 nisz pojedynczych i 6 nisz rodzinnych) na urny z prochami o powierzchni zabudowy 15,55 m2. Mur  w kształcie prostokąta, wykonany z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej ze spoiną ozdobną, z wmurowanymi prefabrykatami żelbetowymi – wnękami na urny z obu stron ściany.

UWAGA! W załączeniu projekt techniczny – Załącznik nr 5 (obejmujący budowę trzech kolumbariów) - zamawiający planuje budowę jednego kolumbarium. Zamawiający przewiduje zmianę w załączonym do zaproszenia projekcie technicznym w zakresie płyt zamykających –pokrywy żeliwne zastąpione płytami z konglomeratu granitowego (rys. szczegół pokrywy żeliwnej).

Płyty z konglomeratu granitowego w kolorze czarnym o wymiarach 59x59x3cm i 99x59x3cm mocowane do konstrukcji muru kołkami rozporowymi z wkrętami mosiężnymi, z możliwością wykonania grawerowanych napisów.

#### 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie                              
z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu Umowy Zamawiającemu  
w terminie w niej uzgodnionym.

#### 4.   Zakres i sposób wykonania Umowy określają:

- zaproszenie wraz z załącznikami ,

- oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

- przedmiar robót (pomocniczo),

- projekt techniczny.

## § 2

## OBOWIĄZKI STRON

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

- odbiór przedmiotu niniejszej Umowy,

- terminowa zapłata wynagrodzenia.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z:

- ofertą Wykonawcy wraz z załącznikami,

- przepisami techniczno-budowlanymi,

- obowiązującymi normami,

- zasadami wiedzy technicznej;

- wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza, zapewnienie mediów niezbędnych do realizacji robót budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie budowy, 
a także prowadzenie robót zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż.,  sanitarnymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa;

- zapewnienie osoby odpowiedzialnej za realizację umowy;

- prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby posiadające uprawnieni do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi;

- w razie potrzeby uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwoleń na terenach będących w ich zarządzie 
z jednoczesnym powiadomieniem  o przystąpieniu do realizacji tych robót;

- usuwanie na bieżąco usterek stwierdzonych w trakcie realizacji robót wpisami do dziennika budowy;

- usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzanych zgodnie 
z postanowieniami §6 niniejszej Umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych;

- zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy;

- zgłaszanie Zamawiającemu wpisem do dziennika budowy wykonanych robót ulegających zakryciu;

- zagospodarowanie na własny koszt przez Wykonawcę odpadów powstałych w toku wykonywania robót budowlanych zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 
z udokumentowaniem przeprowadzonych czynności;

- przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu budowy jednego egzemplarza dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej z naniesionymi zmianami, które wynikły w trakcie realizacji robót, ponosząc koszt wprowadzenia zmian;

- wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, w zakresie wykonania robót budowlanych z dostarczonych przez siebie nowych materiałów. Nowe, nieużywane materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać przepisom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 – ze zmianami);

- okazanie na żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) certyfikatu (deklaracji) zgodności 
z obowiązującymi normami lub w przypadku ich braku właściwą aprobatę techniczną 
w stosunku do wbudowanych materiałów;

- informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych  i zamiennych  w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania  i uzyskanie zgody Zamawiającego na ich wykonanie.

- Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórki, 
w sposób następujący:

- materiały z rozbiórki nienadające się do użytku Wykonawca zagospodaruje na własny koszt 
i we własnym zakresie zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1987);

- materiały z rozbiórki nadające się do wbudowania stanowią własność Zamawiającego 
i zostaną złożone przez Wykonawcę  w sposób uporządkowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w odległości do 5,0 km od placu budowy). Przed wywiezieniem materiału rozbiórkowego należy sporządzić protokół ilościowy oraz przedstawić go do akceptacji dla przedstawiciela Zamawiającego. Koszty transportu, załadunku i wyładunku obciąża Wykonawcę;

- w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do ilości i jakości użytych materiałów Wykonawca poniesie koszty związane z badaniem na żądanie Zamawiającego, jakości materiałów użytych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy oraz ilości użytych materiałów, o ile wyniki tych badań potwierdzą słuszność stawianych przez Zamawiającego zarzutów.

## § 3

## TERMINY I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Termin przekazania terenu budowy 		–    do pięciu dni od podpisania umowy.

- Termin realizacji umowy				–   60 dni od podpisania umowy.

§ 4

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Za wykonane roboty Strony określają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości: 
____________ złotych (słownie: __________________________________________________).

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT.

2. Cena (ryczałtowa) brutto za wykonanie przedmiotu umowy zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej jak również nieujęte w niej, 
a bez których nie można wykonać zamówienia. W szczególności są to koszty:

- organizacji placu budowy,

- dozorowania budowy,

- wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy,

- przekopów kontrolnych,

- zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zasilania elektrycznego placu budowy,

- zużytej energii elektrycznej i wody,

- ubezpieczenia budowy,

- pełnej obsługi geodezyjnej (w tym odtworzenie „graniczników”) i inwentaryzacji powykonawczej w 3 egz.,

- organizacji ruchu, zajęcia pasów drogowych i wbudowania urządzeń,

- robót odwodnieniowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania niektórych robót, których wykonanie nie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia robót zamiennych i dodatkowych.

- Rozliczenie robót zaniechanych lub zamiennych nastąpi kosztorysem zamiennym, przy zastosowaniu ofertowych cen jednostkowych robót lub wskaźników użytych do kalkulacji wartości zamówienia:

- robocizna		r-g 	= ______ zł,

- koszty pośrednie	Kp 	=  ______% /od R + S/,

- zysk			Z	= ______ % /od R + S + Kp/,

- koszty zakupu 		Kz  	= ______ % /od M/,

- ceny materiałów oraz sprzętu z oferty, a w przypadku ich braku wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu wynegocjowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Wartość kosztorysowa odpowiednio zmniejszy lub zwiększy wartość wynagrodzenia ryczałtowego.

§ 5

ZASADY PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA

- Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktur częściowych  
i protokołu odbioru częściowego robót, będącego podstawą wystawienia faktury.

- Podstawą sporządzenia protokołu odbioru częściowego robót jest wykonanie w całości elementu wykazanego w przedmiarze stanowiącym załącznik do zaproszenia 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, potwierdzone na protokole odbioru częściowego przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru częściowego robót.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Podmiotem realizującym zamówienie jest Gmina Miejska Giżycko, Al. 1 Maja 14, 
11 – 500  Giżycko, na którą będą wystawiane faktury, posiadającą nadany nr NIP 845-19-51-457

## § 6

## ODBIORY ROBÓT

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiory robót zanikających,

- odbiór końcowy.

- Odbiory robót zanikających dokonywane będą w terminie 5 dni od dnia ich zgłoszenia Zamawiającemu.

- Zamawiający dokona odbioru zadania w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia 
o gotowości Wykonawcy do odbioru.

- Na dzień rozpoczęcia odbioru końcowego całości zadania Wykonawca przekaże

Zamawiającemu „Operat kolaudacyjny”, zawierający:

- oświadczenia Wykonawcy o których mowa w art. 57  ustawy  Prawo Budowlane,

- certyfikaty, świadectwa i aprobaty techniczne użytych materiałów, urządzeń i instalacji   zamontowanych lub  wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

- protokoły z prób, badań i pomiarów, odbiorów częściowych,

- powykonawczą inwentaryzację geodezyjną w 3 egz.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub odebrać dzieło i zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie 
z  przeznaczeniem  Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w umowie oraz domagania się od Wykonawcy naprawienia szkód powstałych   na skutek opóźnienia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, braku dokumentacji powykonawczej  lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiada wady uniemożliwiające użytkowanie, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje się datę zakończenia robót i sporządzenia Operatu kolaudacyjnego stwierdzoną w protokole odbioru końcowego zadania.

- W przypadku odmowy końcowego odbioru Wykonawca poniesie koszty utrzymania związane 
z niezbędnym funkcjonowaniem zadania.

§ 7

KARY UMOWNE

Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

- karę za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w stosunku do terminu ustalonego  w § 3 ust. pkt. 1 niniejszej umowy  – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy – za każdy  dzień zwłoki,

- karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

- karę za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego przysługującego za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy – za każdy dzień zwłoki,

- karę za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego lub w okresie gwarancji, rękojmi za wady licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad – 
w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego – za każdy dzień zwłoki,

- karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za odstąpienie, przez Zamawiającego 
od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

- karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za odstąpienie, przez Wykonawcę 
od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub bez podania przyczyn.

- Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na podstawie zapisów Kodeksu Cywilnego.

- Maksymalna wartość kar umownych, których może dochodzić strona umowy (tj. Zamawiający lub Wykonawca) nie może wynosić więcej niż 20% wartości umowy brutto.

§ 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:

- Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich przez okres, co najmniej 5 dni, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach;

- Stwierdzi, że roboty stanowiące przedmiot umowy wykonywane są w sposób sprzeczny  
z umową; Zamawiający wówczas odstąpi od umowy lub wyznaczy dodatkowy termin na usunięcie wad lub zmianę sposobu wykonania robót.

- Za prace wykonane do czasu odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane.

- Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy następuje z chwilą wręczenia Wykonawcy pisma, 
w którym oprócz przyczyny odstąpienia od umowy podany jest termin rozpoczęcia komisyjnego odbioru dotychczas wykonanych robót.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, jeżeli:

- Zamawiający opóźnia termin przekazania placu budowy o 30 dni roboczych od daty

określonej  w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

- Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 60 dni.

- Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dniu od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony z winy, której nastąpiło odstąpienie od niniejszej Umowy;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn  za które Wykonawca odpowiada, niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

- Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu 30 dni od daty    podpisania przez Strony niniejszej Umowy protokołu inwentaryzacji robót w toku  wg  stanu    na dzień odstąpienia.

§ 9

RĘKOJMIA

- Rękojmia na wykonane roboty i wbudowane urządzenia przysługuje na okres ___ lat. Bieg rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie rękojmi - w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 7 dni lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osób trzecich – bez utraty praw wynikających z rękojmi.

- Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane pisemnie.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Integralną częścią umowy jest Dokumentacja Przetargowa oraz kosztorys ofertowy Wykonawcy.

- Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze                     dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA