        Załącznik nr 1

Starachowice dnia 01.09.2021 r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odcinka ul. Józefa Radoszewskiego w Starachowicach” w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa odcinka ul. Józefa Radoszewskiego w Starachowicach”.
Zadanie projektowe obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla:
1. Budowę odcinka ul.  Józefa Radoszewskiego na długości ok. 385 m (C – D).
2. Dojazdu do nieruchomości (D – E).
3. Budowę ciągu pieszo-rowerowego na dawny most kolejowy na rzece Kamiennej (D – F).
4. Adaptację konstrukcji dawnego mostu kolejowego umożliwiającą przejście i przejazd rowerowy (F – G).
5. Dojazdu do rzeki Młynówki (D – H).
6. Budowę brodu dla pojazdów i pomostu dla pieszych i rowerzystów lub przepustu na rzece Młynówce.
7. Budowę podestu pod mostem kolejowym na rzece Młynówce (z możliwością zintegrowania z punktem 6) – H – J.
8. Remont istniejącego odcinka ul. Józefa Radoszewskiego od ul. Benedyktyńskiej z uwzględnieniem ruchu rowerowego (B – C).
9. Budowę kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do rzeki Kamiennej lub Młynówki
10. Budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego.
11. Budowa ścieżki rowerowej w pasie zieleni między jednokierunkowymi odcinkami ulic Józefa Radoszewskiego i Benedyktyńskiej lub pasy rowerowe na jezdniach.
12. Projekt stałej organizacji ruchu, z uwzględnieniem ruchu rowerowego na całości projektu.
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2020 r., poz 1363), tzw. ustawy ZRID lub/i decyzję o pozwoleniu na budowę lub/i skuteczne zgłoszenie robót budowlanych.

Datą zakończenia będzie data spisania protokółu zdawczo-odbiorczego.
Protokół zdawczo – odbiorczy zostanie podpisany przez Zamawiającego z datą nie wcześniejszą niż data wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub/i decyzji o pozwoleniu na budowę lub/i skutecznego zgłoszenia robót budowlanych.

Uwaga.
W przypadku trudności formalno - prawnych powodujących przedłużenie terminu wykonania Zamawiający dopuszcza dla poz. 6 i 7 odrębne opracowania.
Główny zakres rzeczowy:
- Uzyskanie wypisu z rejestru gruntów.
- Opracowanie mapy do celów projektowych.
- Opracowanie projektu koncepcyjnego drogi.
- Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej badań podłoża gruntowego - w 2 egz.
- Opracowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - zgodnie z ustawą ZRID, zawierającego w szczególności:
  - mapę w skali co najmniej 1:1000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu,
  - analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,
  - mapę zawierającą projekt podziału nieruchomości, sporządzoną zgodnie z odrębnymi przepisami,
  - określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Gminy Starachowice,
  - określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone,
  - określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
  - projekt budowlany (we wszystkich branżach) - 4 egzemplarze załączone do wniosku, dodatkowo 2 egzemplarze dla Zamawiającego (łącznie w 6 egzemplarzach),
  - opinie wymagane ustawą ZRID,
  - decyzje administracyjne wymagane przepisami odrębnymi.
- Opracowanie projektów wykonawczych we wszystkich branżach – w 4 egz.
- Opracowanie przedmiarów robót – w 2 egz.
- Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów).
- Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu.
- Opracowanie planu wycinki drzew i krzewów.
- Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (tzw. STWiORB) – w 2 egz.
- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego - w 2 egz.
- Uzyskanie innych decyzji lub dokumentów, których potrzeba wyniknie w trakcie projektowania, w celu uzyskania zezwolenia na realizację.
- Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na podstawie ustawy ZRID.
- Opracowanie wersji elektronicznej dokumentacji.

Wymagany zakres opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej:
1. Budowę odcinka ul.  Józefa Radoszewskiego na długości ok. 385 m (C – D).
2. Dojazdu do nieruchomości (D – E).
3. Budowę ciągu pieszo-rowerowego na dawny most kolejowy na rzece Kamiennej (D – F).
4. Adaptację konstrukcji dawnego mostu kolejowego umożliwiającą przejście i przejazd rowerowy (F – G).
5. Dojazdu do rzeki Młynówki (D – H).
6. Budowę brodu dla pojazdów i pomostu dla pieszych i rowerzystów lub przepustu na rzece Młynówce.
7. Budowę podestu pod mostem kolejowym na rzece Młynówce (z możliwością zintegrowania z punktem 6) – H – J.
8. Remont istniejącego odcinka ul. Józefa Radoszewskiego od ul. Benedyktyńskiej z uwzględnieniem ruchu rowerowego (B – C).
9. Budowę kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do rzeki Kamiennej lub Młynówki
10. Budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego.
11. Budowa ścieżki rowerowej w pasie zieleni między jednokierunkowymi odcinkami ulic Józefa Radoszewskiego i Benedyktyńskiej lub pasy rowerowe na jezdniach.
12. Projekt stałej organizacji ruchu, z uwzględnieniem ruchu rowerowego na całości projektu.

Wymagania ogólne:
1. Wykonawca - projektant zobowiązany będzie uzyskać w imieniu Zamawiającego wszelkie	niezbędne warunki techniczne, uzgodnienia, opinie, decyzje i inne wymagane dokumenty,	których potrzeba wyniknie w trakcie projektowania.
2. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa winna być kompleksowym opracowaniem	wykonanym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie, której możliwe	będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, m. in. zgodnie z:
a) Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2020. r., poz 1363)
b) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1303 z późn. zm.)
c) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 288, 1086).
d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.).
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod o podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (t.j. Dz. U. z 2004 nr 130, poz. 1389 z późn. zm.).
f) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643).
1. Projektant wykona wszystkie (także niewyszczególnione wyżej) opracowania, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej lub samorządowej lub innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację.
2. Wykonawca podczas opracowania dokumentacji zobowiązany będzie na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym szczegółowe rozwiązania techniczne. W szczególności Zamawiający wymaga przedstawienia mu do akceptacji projektu koncepcyjnego. Projekt koncepcyjny należy przedstawić Zamawiającemu w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.
3. Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o postępie prac nad dokumentacją przekazując mu kopie wystąpień o warunki, uzgodnienia, opinie oraz kopie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych czy wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
4. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym założenia wyjściowe do kosztorysowania.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia nazwy dokumentacji, w uzgodnieniu z Projektantem oraz właściwym organem zezwalającym na realizację robót.
6. Zestawienie drzew i krzewów przewidzianych do wycinki, winno zawierać zestawienie drzew z podaniem ilości, gatunku i obwodu oraz krzewów z podaniem gatunków i powierzchni.
7. Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych.
8. Do projektów należy załączyć:
a) kserokopie (potwierdzone "za zgodność z oryginałem") uprawnień budowlanych (projektowych) oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
b) oświadczenie projektantów, a także sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
- Dokumentacja powinna zawierać oświadczenie Projektanta o jej kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
- Zamawiający wymaga przekazania dokumentacji w wersji papierowej w ilościach określonych w "Głównym zakresie rzeczowym". Egzemplarze dokumentacji, które są przekazywane instytucjom przy uzgodnieniu dokumentacji nie będą wliczone w tę ilość.
- Dokumentację należy przekazać w wersji elektronicznej na nośniku / -ach (pamięć masowa) w 2 kompletach, osobno dla każdego etapu:
a) w formacie pdf,
b) w formacie edytowalnym:
- dokumenty tekstowe – doc lub odt,
- pliki graficzne – dwg lub dxf,
- kosztorysy i przedmiary – ath,
- tabele, zestawienia np. kosztorysów branżowych – xls lub ods.
14.	Dokumentację projektową należy opracować w sposób umożliwiający Zamawiającemu	prawidłowe udzielenie zamówienia na realizację robót zgodnie z ustawą Prawo zamówień	publicznych, a także na jej podstawie realizację pełnego zakresu robót budowlanych,	niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
15. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna	być wykonana zgodnie z art. 99 ust. 1-7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W przypadku, gdy będzie to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca powoła się na znak towarowy, patent lub pochodzenie (markę, producenta, dostawcę) materiałów oraz na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 99 ust. 1-7 ustawy Prawo zamówień publicznych, wówczas jest obowiązany wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.
16. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia odpowiedzi do opracowanej dokumentacji	podczas prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie	robót budowlanych.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich (w ramach wynagrodzenia). Aktualizacja kosztorysów dokonana zostanie na pisemne zgłoszenie Zamawiającego, w przypadku, gdy Zamawiający będzie rozpoczynał postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane po upływie 6 miesięcy od daty ustalenia przez Wykonawcę wartości zamówienia lub w razie wystąpienia okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenia szacowania wartości zamówienia. Kosztorysy te niezbędne będą do przeprowadzenia procedury przetargowej wyłaniającej wykonawcę robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową.