UMOWA NR SA.271.X.2024

zawarta w dniu XX.XX.2024 r. w Budziskach pomiędzy:

Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Parciaki z siedzibą Budziska 1, 06-323 Jednorożec, NIP 761-000-27-45, REGON 550326885, reprezentowanym przez Nadleśniczego Pawła Zdziocha, zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………zwaną dalej „Wykonawcą”.

- § 1

Niniejsza umowa została zawarta w trybie określonym zarządzeniem nr 6/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Parciaki z dnia 28.01.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w Nadleśnictwie Parciaki.

§ 2

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania 
pn. „Przebudowa budynku nr inw. 108/218, w celu dostosowania znajdującego się w nim Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego do zainstalowania monitoringu wizyjnego lasów w ramach projektu pn. "Ograniczanie pożarów””  zlokalizowanego na działce 
nr 2065/158, województwo mazowieckie, powiat przasnyski, obręb  ewidencyjny Parciaki, Gmina Jednorożec (adres leśny: 07-35-1-03-181-a-00), w Leśnictwie Budziska.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót (załącznik nr 1 
do niniejszej Umowy).

- Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym kolorystykę materiałów.

- W uzasadnionych przypadkach zakres robót może ulec zmianie. Wykonawca nie może wykonywać robót dodatkowych bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 3

      - Kosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi łącznie:

netto: …………. zł  (słownie:)

podatek VAT (XX%): …………..zł (słownie:)

brutto: ……………zł (słownie:)

      - Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru, z uwzględnieniem ilości rzeczywiście wykonanych robót i stawek jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

      - Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Wykonawca wystawi fakturę po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru robót.

      - Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, posiada NIP: ……………. i jest upoważniony do wystawiania faktur VAT.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z materiałów własnych, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami państwowymi oraz branżowymi i obowiązującymi przepisami pra wa, z zachowaniem należytej staranności.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada konieczne do wykonania przedmiotu Umowy zaplecze techniczne, wiedzę, kwalifikacje oraz dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia wymagane przez przepisy prawa.

- Do realizacji przedmiotu Umowy powinny być zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) oraz wyposażenie dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w kraju. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane tylko po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia, że przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany przez wskazane przez Wykonawcę osoby posiadające odpowiednie do tego celu kompetencje. Za działanie lub zaniechanie tych osób odpowiada Wykonawca.

§ 5

      - Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do współpracy podczas wykonywania niniejszej umowy.

      - Strony ustalają następujących koordynatorów prac:

Zamawiający: ………………………… - Inspektor nadzoru (tel.: ……………………)

Wykonawca: …………………………. - Kierownik robót (tel.: ……………………)

- Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego na placu budowy i jest upoważniony do wydawania dyspozycji niezbędnych do zgodnej z umową realizacji robót.

§ 6

W celu umożliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy Zamawiający przedstawił Wykonawcy przed podpisaniem umowy informację i wytyczne konieczne do wykonania prac. Wykonawca zweryfikował informacje, materiały i wytyczne przekazane przez Zamawiającego w szczególności w zakresie ich zgodności z prawem i oświadcza, że nie posiadają wad. W związku z powyższym Strony wyłączają możliwość zarzutu, iż ewentualne niewykonanie bądź nieprawidłowe wykonanie umowy przez Wykonawcę nastąpiło z przyczyn wad wytycznych i informacji przekazanych przez Zamawiającego. Zarzut taki jest dopuszczalny jedynie w sytuacji, gdy wad nie można było stwierdzić przy zachowaniu staranności wymaganej od profesjonalisty.

§ 7

- Przed rozpoczęciem robót Strony sporządzą protokół przekazania terenu robót.

- Strony ustalają termin rozpoczęcia robót na dzień ………………….

- Strony ustalają termin realizacji robót do dnia ………………….

- Termin realizacji przedmiotu niniejszej Umowy może ulec wydłużeniu w przypadku:

  - przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego;

  - zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych;

  - działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia zewnętrzne, które uniemożliwiają wykonywanie robót, w szczególności powódź, silne opady deszczu, pożar. Strona powołująca się na stan siły wyższej zobowiązana jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony oraz do udokumentowania zaistnienia tego stanu.

- Wykonawca zgłosi gotowość do obioru robót Zamawiającemu w formie pisemnej, a Zamawiający dokona odbioru robót w terminie 7 dni roboczych licząc od daty wpływu zgłoszenia.

- Po wykonaniu przedmiotu Umowy Strony sporządzą protokół odbioru ze zwrotnym przekazaniem terenu robót Zamawiającemu.

§ 8

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp i ppoż. oraz właściwe zabezpieczenie realizowanych robót przed osobami trzecimi, a także odpowiedzialność cywilną i karną za skutki wynikające z tytułu nieprawidłowego prowadzenia robót oraz ich następstwa.

- Od chwili rozpoczęcia robót aż do terminu protokolarnego odbioru robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za obiekty i roboty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

§ 9

- W przypadku stwierdzenia istotnych usterek w wykonaniu przedmiotu niniejszej Umowy, Zamawiający może odmówić przyjęcia prac wykonanych wadliwie, do czasu usunięcia usterek.

- Zamawiający może, po upływie wyznaczonego na usunięcie usterek terminu, powierzyć poprawienie wadliwie wykonanego przedmiotu Umowy innej osobie fizycznej lub prawnej na koszt Wykonawcy.

§ 10

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot niniejszej Umowy na okres 24 miesięcy, licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru robót.

2. Istotne warunki gwarancji:

- Wykonawca gwarantuje dobrą jakość zrealizowanego przedmiotu zamówienia                      i zapewnia, że nie posiada on wad, które pomniejszają jego wartość lub użyteczność wynikającą z przeznaczenia przedmiotu zamówienia;

- Wady i usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie na własny koszt   w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. W razie odmowy usunięcia wad lub nie przystąpienia do usuwania wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wady sam lub powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, nie tracąc uprawnień z tytułu gwarancji;

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające z udzielonej gwarancji, a w szczególności koszty wymiany użytego materiału, transportu, delegacji osób świadczących usługi;

- Wykonawca nie odpowiada za szkody wyrządzone na przedmiocie objętym gwarancją wskutek niewłaściwego użytkowania.

- Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji jakości wykonanego przedmiotu zamówienia nie wyłącza możliwości wykonania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia przez okres równy udzielonej gwarancji jakości.

§ 11

            - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

- zwłoki w usunięciu wad, także w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez Strony terminu usunięcia wad;

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.

2. 	Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

      - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może odstąpić od naliczenia kary umownej.

      - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych 
z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet jeżeli wynagrodzenie to nie jest jeszcze wymagalne.

§ 12

- Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o zmianie swojego adresu, zarówno w czasie realizacji umowy, jak i w okresie gwarancji, pod rygorem uznania, że korespondencja wysłana na ostatni znany adres została skutecznie doręczona.

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory wynikające z umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Strony umowy oświadczają, że zostały wypełnione obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec osób, które biorą udział w realizacji umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

- Integralną część umowy stanowi zapytanie ofertowe i oferta Wykonawcy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze Stron.

Załącznik nr 1 - przedmiar robót

ZAMAWIAJĄCY					                 WYKONAWCA