UMOWA NR SA.271.2.     .2024

zawarta w dniu …….. 2024 r. w Zagnańsku pomiędzy:

Skarbem Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zagnańsk, ul. Przemysłowa 10A, 26-050 Zagnańsk, Nr NIP 657-008-36-58, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu i na rzecz którego działa:

Nadleśniczy mgr inż. Wojciech Grad

a

………………… , zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:

§1.

Do niniejszej umowy, zwanej dalej „umową”, nie stosuje się ustawy  z dnia 11 września 2019 r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

§ 2.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na rozbiórce wraz z wywiezieniem wszystkich uzyskanych z rozbiórki materiałów i uprzątnięciem terenu:

- Budynku gospodarczego nr inw. 108/115 - schron na paliwo ul. Spacerowa 15 26-050 Zagnańsk,

- Budynku gospodarczego nr inw. 108/117  - magazyn na paliwo Samsonów-Podlesie 2 26-050 Zagnańsk,

- Budynku gospodarczego nr inw. 108/110 - obora Długojów 1 26-050 Zagnańsk

- przy czym opisane powyżej roboty zwane będą dalej łącznie „Zadaniem” lub „robotami”.

2. Obiekty, o których mowa w ust. 1 są własnością Zamawiającego.

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym obiektów, o których mowa w ust. 1, zakresem i charakterem robót i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

4. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy przedstawia dokumentacja projektowa obejmująca:

- Opis techniczny rozbiórki budynku gospodarczego nr inw. 108/115 - schron na paliwo ul. Spacerowa 15 26-050 Zagnańsk – załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

- Opis techniczny rozbiórki budynku gospodarczego nr inw. 108/117  - magazyn na paliwo Samsonów-Podlesie 2 26-050 Zagnańsk, - załącznik nr 2 do niniejszej umowy,

- Opis techniczny rozbiórki budynku gospodarczego nr inw. 108/110 - obora Długojów 1 26-050 Zagnańsk –  załącznik nr 3 do niniejszej umowy,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budynku gospodarczego nr inw. 108/115 - schron na paliwo ul. Spacerowa 15 26-050 Zagnańsk – załącznik nr 4 do niniejszej umowy,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budynku gospodarczego nr inw. 108/117  - magazyn na paliwo Samsonów-Podlesie 2 26-050 Zagnańsk,  – załącznik nr 5 do niniejszej umowy,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budynku gospodarczego nr inw. 108/110 - obora Długojów 1 26-050 Zagnańsk - załącznik nr 6 do niniejszej umowy,

- Przedmiar robót budynku gospodarczego nr inw. 108/115 - schron na paliwo ul. Spacerowa 15 26-050 Zagnańsk – załącznik nr 7 do niniejszej umowy,

- Przedmiar robót budynku gospodarczego nr inw. 108/117  - magazyn na paliwo Samsonów-Podlesie 2 26-050 Zagnańsk, – załącznik nr 8 do niniejszej umowy,

- Przedmiar robót budynku gospodarczego nr inw. 108/110 - obora Długojów 1 26-050 Zagnańsk – załącznik nr 9  do niniejszej umowy,

- określana dalej łącznie jako „dokumentacja projektowa”.

5. Wykonawca wykona Zadanie zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi i sztuką budowlaną, gwarantując wysoką jakość i terminowość realizacji, zgodnie z profesjonalnym w tym zakresie charakterem działalności Wykonawcy.

6. Przedmiary robót zostały potraktowane przez strony jako materiał pomocniczy do skosztorysowania prac związanych z realizacją Zadania zaś Wykonawca oświadcza, iż w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją Zadania.

7. Zadanie obejmuje także wszystkie prace i roboty związane z jego realizacją w tym: przygotowawcze, podstawowe, zabezpieczające, likwidujące, zakończeniowe, porządkowe.

§ 3

  - Do obowiązków Zamawiającego należy:

    - protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu, na którym realizowane będzie Zadanie (dalej: „teren budowy”),

    - przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,

    - zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru,

    - zapewnienie finansowania Zadania w wysokości umożliwiającej wypłatę wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

    - dokonanie odbioru Zadania w terminach i na zasadach określonych w umowie.

  - Do obowiązków Wykonawcy należy:

    - zapewnienie protokolarnego przejęcia terenu budowy przez kierownika budowy,

    - odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego,

    - niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o wykrytych ewentualnych wadach 
 w dokumentacji projektowej,

    - realizacja Zadania zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami bhp i przeciwpożarowymi,

    - wejście na plac budowy i rozpoczęcie prac w terminie określonym w umowie,

    - zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zaplecza socjalnego budowy,

    - podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na teren budowy osobom nieupoważnionym,

    - utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach, dojazdach oraz terenu budowy,

    - zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową są wykonywane,

    - zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu, w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne odebranie, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze,

    - terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorów,

    - przestrzeganie przepisów i wymogów oraz instrukcji bhp w czasie przebywania 
na terenie budowy,

    - wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej umowy poleceń przedstawiciela Zamawiającego dotyczących realizacji Zadania,

    - zapewnienie udziału kierownika budowy/robót w czynnościach odbiorowych,

    - usunięcie ewentualnych stwierdzonych wad i usterek,

    - wykonanie wszelkich prac i robót związanych z realizacją Zadania, w tym: przygotowawczych, podstawowych, zabezpieczających, zakończeniowych, porządkowych,

    - odkupienie materiałów uzyskanych w wyniku przeprowadzonych robót, po pomiarze przez Zamawiającego i wycenie zgodnie z cenami podanymi przez Zamawiającego w zał. nr 4 do ogłoszenia o przetargu stanowiącym zał. nr 10 do niniejszej umowy,

    - wykonanie zdjęcia, transportu i utylizacji eternitu i innych materiałów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z:

- ustawą z dn. 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2024, poz. 54 z późn. zm.),

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824),

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2.04.2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649),

- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.),

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 8 z 2011 r., poz. 31) w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest,

- ustawą z dn. 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.).

  - Wykonawca zobowiązany jest udokumentować utylizację materiałów niebezpiecznych poprzez przekazanie Zamawiającemu Karty Przekazania Odpadu, na której będzie udokumentowane, że materiały niebezpieczne zostały oddane do utylizacji uprawnionemu do tego rodzaju czynności podmiotowi.

  - Wykonawca oświadcza, iż:

    - otrzymał dokumentację projektową wyszczególnioną w § 2 umowy w ilości jednego egzemplarza każdego z wymienionych dokumentów,

    - przyjmuje i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne, których obecność lub brak stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów jak również na podstawie stosowanych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazywać na ich istnienie,

    - ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane działalnością lub zaniechaniem wynikłe z realizacji niniejszej umowy, powstałe u Zamawiającego lub osób trzecich,

    - zobowiązuje się do wykonywania powierzonych mu zadań, stosując sprzęt 
i technologie nie powodujące strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym,

    - posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami mającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze starannością wymaganą przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do realizacji Zadania.

  - Warunkiem przystąpienia do robót związanych z demontażem i utylizacją eternitu, pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów uprawniających do wykonania tego typu prac t.j. :

    - wpis do rejestru BDO,

    - aktualna umowa ze składowiskiem na odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest, lub oświadczenie o gotowości składowiska do odbioru odpadów zawierających azbest,

    - aktualna przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy polisa ubezpieczeniowa OC i NW na kwotę co najmniej 50 000 zł.

§ 4

1. Przedstawicielem zamawiającego w sprawie wykonania przedmiotu umowy będzie:

- Sekretarz Nadleśnictwa – Wojciech Barański

- Paulina Soboń  - specjalista ds. inwestycji i remontów.

- Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 nie daje upoważnienia do podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrost nakładów 
i zwiększenie lub zmianę zakresu Zadania.

- Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy będzie:

- ………………….

- Strony powierzają pełnienie funkcji kierownika robót/budowy ………………………...

- Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie …..........

- Zmiana osób wymieniowych w ust. 1 oraz 3-5 winna być potwierdzona poprzez sporządzenie stosownego aneksu do umowy.

- Zmiana kierownika budowy lub kierownika robót może być dokonana tylko na osobę posiadającą uprawnienia i doświadczenie co najmniej równe uprawnieniom
i doświadczeniu dotychczasowego kierownika.

§ 5

  - Termin przekazania terenu budowy:

    - przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy,

    - terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez strony protokołu, przekazania terenu budowy.

  - Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie 2 dni od daty przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę.

- Zakończenie robót będących przedmiotem odbioru końcowego nastąpi do dnia  31.12.2024r.

- Terminem zakończenia robót będących przedmiotem odbioru końcowego jest data złożenia przez Inspektora nadzoru pisemnego oświadczenia, że prace objęte umową będące przedmiotem odbioru końcowego zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym, a Wykonawcą.

- Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 następuje po uprzednim zgłoszeniu robót do odbioru końcowego przez kierownika budowy z pisemnym powiadomieniem o powyższym fakcie Zamawiającego.

- Inspektor nadzoru najpóźniej w terminie do 3 dni (z wyłączeniem niedziel i świąt) 
od daty zgłoszenia robót do odbioru końcowego przez kierownika budowy, składa pisemne oświadczenie Zamawiającemu, że:

- roboty objęte umową zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą

- albo

- roboty nie zostały wykonane, wskazując rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.

    - Niedochowanie przez inspektora nadzoru terminu, o którym mowa w ust. 6 
nie obciąża Wykonawcy.

    - W przypadku oświadczenia inspektora nadzoru, że roboty nie zostały zakończone lub wykonane zgodnie z zawartą umową, wymagane jest ich zakończenie lub wykonanie zgodnie z umową, a następnie ponowne zgłoszenie przez kierownika budowy. Przy ponownym zgłoszeniu robót do odbioru końcowego zapisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

    - Terminem zakończenia realizacji Zadania jest data podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Termin zakończenia realizacji Zadania jest więc równoznaczny z terminem zakończenia robót.

§ 6.

- Wykonawca oświadcza, iż prace będące przedmiotem niniejszej umowy wykona samodzielnie.

- Ewentualne powierzenie wykonania robót przez Wykonawcę osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zgody.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w ciągu 7 dni od daty doręczenia projektu umowy, o której mowa w ust. 3 może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy w terminie 7 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni składa w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 5. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy w ww. terminie uważa się za jej akceptację przez Zamawiającego.

- Zapisy ujęte w ust. 2-6 znajdują odpowiednie zastosowanie również do wszelkich zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i prace, które są wykonywane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców w szczególności za opóźnienia robót i niewystarczającą ich jakość, a także za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców lub dalszych podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót z Zamawiającym odpowiedni protokół z uprzedniego odbioru tych samych robót przeprowadzonego z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

- Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich pisemnymi oświadczeniami określającymi w sposób jednoznaczny występowanie lub brak roszczeń z tego tytułu.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy złożenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 14 od daty doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13 Zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty albo

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku zrealizowania zapłaty całości wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zwraca Zamawiającemu na jego żądanie kwotę, o której mowa w ust. 15 zapłaconą przez Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w terminie określonym w tym żądaniu.

§ 7

- Strony ustalają, ze w toku realizacji przedmiotu umowy będą stosowane następujące odbiory robót:

- Odbiory robót zanikających,

- Odbiory robót ulegających zakryciu,

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy – po zrealizowaniu całego zakresu czynności objętych umową.

    - Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, Wykonawca ma obowiązek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia inspektorowi nadzoru dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego ich wykonania.

    - Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty zanikające lub ulegające zakryciu telefonicznie, pisemnie lub e-mail.

    - Każda robota zanikająca lub ulegająca zakryciu będzie odebrana przez inspektora nadzoru w terminie trzech dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od zgłoszenia.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w czynnościach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

    - Z czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, a dzień podpisania stanowi datę odbioru.

    - W przypadku niedochowania procedury, o której mowa w ust. 2 - 6 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich czynności celem zapewnienia możliwości dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

    - Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty będące przedmiotem odbioru końcowego.

    - Inspektor nadzoru najpóźniej do 3 dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zgłoszenia zakończenia robót przez kierownika budowy, składa pisemne oświadczenie Zamawiającemu, że:

- roboty będące przedmiotem odbioru końcowego zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą, albo

- roboty będące przedmiotem odbioru lub końcowego nie zostały wykonane wskazując rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.

    - Data złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 jest datą zakończenia robót będących przedmiotem odbioru końcowego.

    - W przypadku złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, po usunięciu braków w terminie określonym przez Zamawiającego, wymagane jest ponowne zgłoszenie przez kierownika budowy.

    - Niedochowanie przez inspektora nadzoru terminu, o którym mowa w ust. 9
nie obciąża Wykonawcy.

    - Czynności związane z odbiorem robót zostaną rozpoczęte w terminie do 14 dni 
od daty złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 9 pkt 1.

    - Czynności związane z odbiorem końcowym robót od Wykonawcy dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru po spełnieniu warunków wymienionych w ust. 8 i ust. 9 pkt 1.

    - Zamawiający zakończy odbiór końcowy w terminie do 14 dni, od daty jego rozpoczęcia.

    - Termin, o którym mowa w ust. 15 może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od stron lub uniemożliwiających dotrzymanie ww. terminu w szczególności z powodu:

- warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie czynności odbioru końcowego,

- konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, sprawdzeń lub zlecenia sporządzenia ekspertyz, itp.,

- nieobecności kierownika budowy,

- nieobecności inspektora nadzoru inwestorskiego.

    - Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół, który powinien zawierać wszystkie ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru końcowego musi zostać podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

    - Datę odbioru i zakończenia realizacji Zadania stanowi dzień podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru robót.

    - Strony postanawiają, że w przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego, że roboty będące przedmiotem odbiorów nie osiągnęły gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia przez Wykonawcę robót lub gdy zostały stwierdzone wady/usterki - okoliczność ta zostanie stwierdzona w protokole odbioru końcowego (odbiór nieskuteczny).

    - Protokół nieskutecznego odbioru końcowego nie stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawcę faktury i w razie jej wystawienia i doręczenia Zamawiającemu, faktura zostanie zwrócona Wykonawcy.

    - W protokole nieskutecznego odbioru końcowego strony ustalą zakres robót niewykonanych lub wady/usterki.

    - Stwierdzenie w toku odbioru końcowego okoliczności określonych powyżej (przedwczesność zgłoszenia gotowości do odbioru, wady/usterki), jest równoznaczne z uznaniem, że dana część robót nie została ukończona w terminie.

    - Wykonawca ma obowiązek ponownie zgłosić gotowość do odbioru końcowego po rzeczywistym zakończeniu robót lub usunięciu tych wad/usterek, które nadawały się do usunięcia – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

    - W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad/usterek nienadających się do usunięcia to:

- 1) jeżeli wady/usterki nie uniemożliwiają użytkowania zrealizowanego przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający może dokonać skutecznego odbioru końcowego i może obniżyć wynagrodzenie za tę część robót odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej lub domagać się rekompensaty utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej w innej formie aniżeli obniżenie wynagrodzenia albo wyznaczyć termin na usunięcie wad/usterek

- 2) jeżeli wady/usterki uniemożliwiają użytkowanie danej części przedmiotu umowy zgodnie z jej przeznaczeniem (wady istotne) Zamawiający może:

- a) odstąpić od umowy w zakresie dotyczącym tej części przedmiotu umowy,

- b) żądać wykonania tej części przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

§ 8.

- Całkowity koszt wykonania robót rozbiórkowych wyraża się kwotą netto …….. zł (słownie: …………………………), plus podatek VAT (23%) …….. zł, co stanowi kwotę brutto ……… zł (słownie: ………………..), w tym rozbiórka:

- Budynku gospodarczego nr inw. 108/115 - schron na paliwo ul. Spacerowa 15 26-050 Zagnańsk - netto ………. zł (słownie: …………..), plus podatek VAT (23%) ……….. zł, co stanowi kwotę brutto ………. zł (słownie: ……………….),

- Budynku gospodarczego nr inw. 108/117  - magazyn na paliwo Samsonów-Podlesie 2 26-050 Zagnańsk - netto …………… zł (słownie: ……………..), plus podatek VAT (23%) ……….. zł, co stanowi kwotę brutto ………….. zł (słownie …………………),

- Budynku gospodarczego nr inw. 108/110 - obora Długojów 1 26-050 Zagnańsk,  - netto ………. zł (słownie: …………….), plus podatek VAT (23%) ………… zł, co stanowi kwotę brutto ………. zł (słownie: ……………….),

- Ceny netto określone w umowie pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy.

- Podana w ust.1 cena stanowi globalny koszt robót oraz zawiera wydatki niezbędne do zrealizowania Zadania (uwzględniając wszystkie czynniki mające wpływ na wysokość ceny) i stanowi ostateczne i nieprzekraczalne wynagrodzenie Wykonawcy, bez względu na rzeczywiste nakłady pracy i inne nakłady.

- Termin płatności 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

- Podstawą wystawienia faktury jest protokół końcowego odbioru robót stwierdzający, że Zadanie zostało wykonane w sposób należyty i bez wad po uprzednim zakupie odzyskanych materiałów przez Wykonawcę. Załącznikiem do protokołu będzie Karta Przekazania Odpadu, o której mowa w § 3 ust. 3.

§ 9

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie, w zgłoszeniu Zadania do odbioru końcowego w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto ustalonego w umowie, dotyczącego danego budynku, za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto, dotyczącego danego budynku za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jak też za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto,

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto, z wyjątkiem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, bądź gdy realizacja umowy w całości nie leży w interesie Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego, jeżeli poniesiona przez niego szkoda z tytułu realizacji umowy przewyższy wysokość kar umownych.

§ 10

- Zamawiający, oprócz wypadków, o których mowa w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny oraz w niniejszej umowie,  może odstąpić od umowy także, jeżeli wystąpi jedna z niżej wymienionych okoliczności:

- w przypadku, gdy Wykonawca nie przejął terenu budowy w terminie określonym w umowie - w terminie 7 dni od bezskutecznego upływu terminu do wykonania zobowiązania;

- w  przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Zadanie w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, a Zamawiający wezwał Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczył mu w tym celu termin, nie krótszy niż 7 dni. Wówczas, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- Wykonawca zaniecha z przyczyn leżących po jego stronie realizacji Zadania, tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres 7 dni;

- Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji Zadania w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy lub w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu ich realizacji od Zamawiającego,

- w razie rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- gdy wobec Wykonawcy zostanie otwarta likwidacja,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- Prawo Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy może być realizowane w terminie 60 dni od chwili powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej skorzystanie z tego prawa.

§ 11

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i inne obowiązujące przepisy.

- W sprawach spornych właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie Sąd według siedziby Zamawiającego.

§ 12

Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:						 WYKONAWCA: