Szczecin, 30.08.2022 r.

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

ZBiLK.DZP.JK.171-52-TP/22

### dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Rozbiórkę budynku magazynowego wraz z rozbiórką części muru i wiaty przy ul. Ofiar Grudnia 1970 r.” (ID 655952).

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z  art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 1710) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz  z udzielonymi odpowiedziami:

Zapytania Wykonawców:

- 1) 	Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót:  Do wycinki są 3 drzewa zgodnie z załączoną decyzją.

Prosimy o informację czy Zamawiający we własnym zakresie dokona nasadzeń kompensacyjnych czy zdecydował się na likwidację drzew bez nasadzeń? Kto ponosi koszty nasadzeń lub ewentualnych opłat za wycinkę w wysokości 5450 zł, o których mowa w załączonej decyzji?

2) 	Prosimy o informację czy na drzewach przeznaczonych do wycinki oraz na obiektach przeznaczonych do rozbiórki znajdują się gniazda lęgowe? Jest to istotna informacja, ponieważ wówczas nie można przystąpić do wycinki i rozbiórki. Jeżeli okaże się, że są gniazda lęgowe, to czy Zamawiający przewidzi w umowie możliwość przedłużenia terminu wykonania rozbiórek?

3) 	Prosimy o doprecyzowanie, na czym ma polegać uzyskanie wszelkich koniecznych opinii, zgód, decyzji oraz uzgodnień, w tym zgody Stoczni Szczecińskiej S.A oraz właściciela działki 14/1, o których mowa w załączonym przedmiarze w poz. 81 d.4? Kto jest właścicielem działki nr działki 14/1?

4) 	Prosimy o doprecyzowanie, na czym ma polegać przełożenie światłowodu biegnącego wzdłuż muru przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych w porozumieniu z jego właścicielem tj. Stocznią Wulkan? 
Z doświadczenia wiemy, że tego typu prace wymagają posiadania projektu – czy Zamawiający dysponuje takim projektem? Jeżeli nie to, kto poniesie koszty wykonania takiego projektu i uzyskania decyzji? Są to kosztowne kwestie a wykonanie projektu i uzyskanie stosownych decyzji jest długotrwałym procesem – czy Zamawiający przewidzi w umowie możliwość przedłużenia terminu wykonania rozbiórek o czas niezbędny na wykonanie takiego projektu i uzyskanie prawomocnej decyzji?

5) 	Kto jest dostawcą światłowodu?

6) 	Czy dostawca światłowodu i właściciele ww. działek wyrażają zgodę na jego przełożenie?

7) 	Prosimy o podanie, jakie media należy odłączyć od rozbieranych obiektów i w jakim zakresie należy dokonać odłączeń? Czy odłączenia obejmują likwidację przyłączy?

8) 	Prosimy o załączenie zdjęć poglądowych lub wizualizacji, jak mają wyglądać panele ogrodzenia oraz brama wjazdowa?

9)	Prosimy o podanie, jakiego rodzaju są farby i lakiery przeznaczone do utylizacji? Jaka jest ich szacunkowa ilość oraz w czym są składowane? Prosimy również o podanie ich kodu odpadu do utylizacji.”

10) 	Proszę o wyjaśnienie zapisu: Przedmiar prac poz.81 d.4 Uzyskanie wszelkich koniecznych opinii, zgód, decyzji oraz uzgodnień, w tym zgody Stoczni Szczecińskiej S.A oraz właściciela działki 14/1. Jakiego rodzaju zgodny należy uzyskać od Stoczni Szczecińskiej S.A. i właściciela działki 14/1 ? Termin wydania opinii, zgody, decyzje oraz uzgodnienia mogą potrwać np. 30 dni.

11) 	Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji zadania ?

12) 	Jakie będą konsekwencje , jeśli Stocznia Szczecińska S.A oraz właściciel działki 14/1. nie wyrażą zgody ?”

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1:

Zamawiający informuje, że wynikające z przedmiotowej decyzji nasadzenia i ewentualna opłata 5 450,00 zł nie wchodzą w zakres przedmiotu umowy. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w następującym zakresie:

- § 1 ust. 3 pkt 6) projektu umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ otrzymuje brzmienie:

„6) wycięcie kolidujących drzew,”;

- w rozdziale XVIII Opis przedmiotu zamówienia SWZ pkt 2 lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e) wycięcie kolidujących drzew”.

Ad. 2:

Zamawiający wyjaśnia, że zlecił opracowanie stosownej ekspertyzy przyrodniczej. Jeśli z tytułu obecności gniazd lęgowych zajdzie konieczność wstrzymania prac, to Zamawiający wydłuży termin wykonania przedmiotu umowy.

Ad. 3:

Zamawiający wyjaśnia, że uzyskanie wszelkich koniecznych opinii, zgód, decyzji oraz uzgodnień polega m.in. na uzyskaniu zgody na wejście w teren od właściciela działki 14/1 oraz formalny nadzór Stoczni Szczecińskiej „Wulkan” Sp. z o.o. nad przełożeniem światłowodu. Właścicielem działki 14/1 jest firma: ZHU ELWIKO Stanisław Dropik 71-642 Szczecin, ul. Antosiewicza 1 (Firma ELWIKO zaakceptowała przebieg i formę ogrodzenia).

Ad. 4:

Przełożenie światłowodu polega na przesunięciu miejsca wpuszczenia w ziemię światłowodu wychodzącego z budynku, biegnącego na fragmencie rozbieranego muru po tym samym śladzie (bez zmiany przebiegu trasy).

Ad. 5:

Zamawiający wyjasnia, że właścicielem światłowodu jest Stocznia Szczecińska „WULKAN” Sp. z o.o. str. 27 projektu.

Ad. 6:

Zamawiający wyjaśnia, że Stocznia WULKAN wyraża zgodę, ale termin prac należy uzgodnić i wykonywać pod nadzorem przedstawiciela Stoczni WULKAN   str. 27 projektu.

Ad. 7:

Zamawiający wyjaśnia, że od rozbieranych obiektów należy odłączyć instalację elektroenergetyczną i wod-kan. Sieci odcinamy przy budynku. Prace wykonać zgodnie z punktem 4 str. 27 projektu.

Ad. 8:

Zamawiający wyjaśnia, że parametry ogrodzenia I bramy wjazdowej zostały określone na str. nr 32 projektu w punkcie 8.2 i 8.3 zdjęcie poglądowe ogrodzenia znajduje się na str. nr 35 projektu.

Ad. 9:

Zamawiający wyjaśnia, że ze względu na brak dostępu do wszystkich pomieszczeń i zniszczone etykiety nie można określić rodzaju oraz ilość pozostałych farb i lakierów (głównie używane w przemyśle stoczniowym). Informacje pochodzą od byłych użytkowników obiektu i szacujemy ich ilość na około 200L.

Ad. 10:

Zamawiający wyjaśnia, że uzyskanie wszelkich koniecznych opinii, zgód, decyzji oraz uzgodnień polega m.in. na uzyskaniu zgody na wejście w teren od właściciela działki 14/1 oraz formalny nadzór Stoczni Szczecińskiej „Wulkan” Sp. z o.o. nad przełożeniem światłowodu. Właścicielem działki 14/1 jest firma: ZHU ELWIKO Stanisław Dropik 71-642 Szczecin, ul. Antosiewicza 1 (Firma ELWIKO zaakceptowała przebieg i formę ogrodzenia).

Ad. 11:

Zamawiający wyjaśnia, że przedłuży termin umowy w przypadkach wyszczególnionych w umowie.

Ad. 12:

Zamawiający wyjaśnia, że zgody konieczne do wykonania robót objętych przedmiotem umowy zostały uzyskane.

Zamawiający informuje że w związku z dokonaną modyfikacją treści SWZ dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu (nr 2022/BZP 00321177/01 z dnia 26.08.20222 r.), w którym w SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA w pkt 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia wprowadził nowy zapis 
w brzmieniu:

„1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki budynku magazynowego oraz wiaty i muru pod wiatą, wraz z robotami towarzyszącymi, usytuowanych na terenie Stoczni Szczecińskiej, przy ul. Ofiar Grudnia 1970 r., w Szczecinie (działka nr 3/1 obręb 3015, działka nr 14/6 obręb 3020).

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności:

a) rozbiórkę budynku magazynowego,

b) rozbiórkę fragmentu wiaty i fragmentu muru pod wiatą,

c) rozbiórkę fragmentu placu z płyt betonowych i nieczynnej lampy w pobliżu muru,

d) wycięcie kolidujących drzew,

e) wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej,

f) wykonanie utwardzonej drogi z kostki betonowej,

g) wyrównanie terenu prac rozbiórkowych.”

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ. Ponadto, Zamawiający informuje, że w związku z modyfikacją treści SWZ i zmianą ogłoszenia o zamówieniu termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian:

- Termin składania ofert: 2022-09-12, godz.: 10:00,

- Termin otwarcia ofert:  2022-09-12, godz.: 10:05.

Pozostałe zapisy SWZ i ogłoszenia o zamówieniu pozostają niezmienione.