**PROTOKÓŁ UDOSTĘPNIENIA PLACU BUDOWY**

POROZUMIENIE

zawarte w ………………….. w Świdnicy pomiędzy:

1. ……………………………………………………., zwaną dalej **Generalnym Wykonawcą**;

2. GESTOR SIECI:………………………………………………………………

przy udziale Podwykonawcy: ………………………………………………..

3.Gmina Miasto Świdnica z siedzibą : 58 -100 Świdnica , ul. Armii Krajowej 49 Zwana dalej **Inwestorem**

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z umową z dnia ………………. zawartą pomiędzy …………………………… (**Generalny Wykonawca**), a Gminą Miasto Świdnica (**Inwestor**) na realizację zadania pn. ………………………… ”, Generalny Wykonawca jest zobowiązany do dopuszczenia firmy ……………………..realizującej na zlecenie Gestora ………………………………………….. (zwany dalej Gestorem) oraz koordynacji robót z tym związanych Strony zawierają niniejsze Porozumienie.

§ 1.

1. Gestor oświadcza, że dysponuje ostatecznym pozwoleniem na budowę sieci

2. Gestor oświadcza, że zobowiąże podmiot, który będzie realizował na jego zlecenie prace, o których mowa na wstępie do przestrzegania postanowień niniejszego Porozumienia i ponosi za to pełną odpowiedzialność.

3. Zakres robót realizowanych przez Gestora sieci gazowniczej, w tym w szczególności zakres terenu potrzebnego do wykonania robót określa Załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia.

§ 2.

1. Generalny Wykonawca udostępnia protokolarnie Gestorowi sieci na polecenie Inwestora teren budowy niezbędny do wykonania robót, których mowa na wstępie, w zakresie wskazanym w załączniku graficznym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia,

Ustala co następuje :

- . Po dokonaniu oględzin terenu, **Generalny Wykonawca** udostępnia gestorowi plac budowy niezbędny do wykonania robót w zakresie wskazanym w zał nr 1 na terenie placu budowy należącym do **Generalnego Wykonawcy**

- . Z chwilą udostępnienia placu budowy *gestor oraz jego podwykonawca* zobowiązany jest wprowadzić oznakowanie i zabezpieczenie wykopów na zakres określony w zał nr 1 w sposób zgodny z zatwierdzona ORZ oraz zapewniający pełne bezpieczeństwo wykonywania robót i zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych.

2. Gestor sieci przekaże zwrotnie Plac budowy fragmentami lub w całości , w terminach wynikających z Harmonogramu lub wynikających z postępu robót odrębnym protokołem.

3. Do dnia zwrotnego przekazania danej części placu budowy zgodnie z Harmonogramem Gestor sieci gazowniczej zobowiązany jest:

1) przedłożyć Generalnemu Wykonawcy protokoły badania zagęszczenia zasypek wykopów oraz w przypadku zaistniałej potrzeby badania nośności górnej warstwy wykopów;

2) doprowadzić plac budowy do porządku, w tym zagospodarować powstałe odpady, usunąć wszelkie przeszkody komunikacyjne, elementy zabezpieczeń, sprzęt oraz narzędzia;

3) przedłożyć kopię protokołów odbioru przez gestorów sieci robót kolidujących z istniejącym uzbrojeniem podziemnym

§ 3.

1. Gestor zapewni ciągły i bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku prowadzonych robót. Wszelkie ewentualne zamknięcia wjazdów/dojść uzgodni
z właścicielami posesji oraz w terminie na 7 dni przed rozpoczęciem robót powiadomi właścicieli posesji.

2. Gestor sieci oświadcza, że przed wejściem na teren budowy zapoznał się planami istniejącej Infrastruktury podziemnej i naziemnej, w obrębie terenu na którym będzie wykonywał prace, a przypadku jakichkolwiek uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzonych prac będzie ponosił pełną odpowiedzialność za skutki tych uszkodzeń.

3. Roboty zlecone przez Gestora sieci wykonywane oraz zabezpieczone będą zgodnie z zasadami BHP i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wszyscy pracownicy firmy realizującej roboty na rzecz Gestora będący na placu budowy zobowiązani są do bezwzględnego zapoznania się, przestrzegania oraz złożenia podpisu pod planem BIOZ obowiązującym na placu budowy. Wszelką i wyłączną odpowiedzialność za ew. zabezpieczenia, zdarzenia oraz szkody powstałe na placu budowy w związku z prowadzonymi robotami ponosić będzie Gestor.

4. Jeżeli w wyniku prac prowadzonych przez Gestora powstaną uszkodzenia w robotach wykonywanych przez Generalnego wykonawcę, Gestor dokona naprawy uszkodzeń powstałych podczas prowadzonych przez siebie robót na własny koszt i dokona odtworzenia do wymaganego zakresu.

5. Osobą sprawującą nadzór i odpowiedzialną za prawidłowy , zgodny z zawartymi ustaleniami przebieg robót ze strony Gestora jest .................................................................. .

6. Generalny Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość i zgodność z prawem realizowanych i wykonanych robót na rzecz Gestora

7. Gestor zapewni żeby wszyscy pracownicy skierowani do realizacji robót zostali odpowiednio przeszkoleni z zakresu szkoleń stanowiskowych oraz przepisów BHP oraz przekaże podpisaną listę szkoleń stanowiskowych pracowników, a także będzie sprawował nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP.

8. Gestor zobowiązuje się utrzymywać stały porządek w ramach prowadzonych prac.

9. Gestor będzie utylizował powstałe odpady na bieżąco, własnym kosztem i staraniem, a na żądanie Inwestora przekaże protokoły z utylizacji odpadów zgodnie z przepisami prawa.

§ 4.

1. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią:

1) Czasowa organizacja ruchu;

2) Harmonogram robót;

3) Zakres robót.

3. Porozumienie sporządzono w 3 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.

Gestor Wykonawca robót :

1. ............................................. (podpis) 2. ............................................. (podpis)

Generalny Wykonawca:

3. ............................................. (podpis)

Inwestor: UM Swidnica

4. ............................................. (podpis)