BI.271.13.2021                                                                                                                              Wąsosz, 24.09.2021 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego  o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wąsosz”.

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie dotyczące treści SWZ udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W związku z informacją uzyskaną od geodetów uprawnionych opracowanie map do celów projektowych dla przedmiotowego zadania będzie trwało do dwóch miesięcy. W tym należy zrealizować odtworzenie istniejących granic działek podlegających projektowaniu. W związku z powyższym wnoszę o przesunięcie terminu zakończenia opracowania do dnia 31 marca 2021 roku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji przedmiotowego zadania.

BURMISTRZ WĄSOSZA

Paweł Niedźwiedź

Sprawę prowadzi: Joanna Pawliczak, tel. 65 543 78 50