# Umowa ZDiZ/…./2023/MK

na roboty budowlane

(PROJEKT)

W dniu ………… 2023 r. w Kosakowie, pomiędzy Gminą Kosakowo reprezentowaną przez:

##### Marcina Majek – Wójta Gminy

zwaną dalej „Zamawiającym” z jednej strony, a

……………………………………………………..

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą” z drugiej strony została zawarta umowa o następującej treści:

W wyniku rozstrzygniętego postępowania nr ZP ….. o udziale zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „Ustawą”, została zawarta umowa o następującej treści:

§1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zamówienia pn.: „Wykonanie otworów hydrogeologicznych nr 2A i nr 4 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w Kosakowie, gm. Kosakowo, Pow. Pucki wraz z montażem obudowy i armatury oraz likwidacją studni nr 2” Inwestycja w ramach zadania: Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę Gminy Kosakowo.

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w dwóch etapach:

- wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2A i montaż urządzeń wodnych

- wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 4 i montaż urządzeń wodnych wraz z likwidacją studni nr 2

- Zakres ten wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i złożoną ofertą dalej zwany będzie „przedmiotem umowy”.

- Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę przy zachowaniu warunków przetargu oraz wymogów określonych w przepisach Prawa Budowlanego i Prawa Zamówień Publicznych.

- W realizacji niniejszej umowy obowiązują Ogólne Warunki Umowne Wykonania Robót Budowlanych, które Wykonawca otrzymał i przyjął w dniu podpisania umowy.

- Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę przy zachowaniu warunków określonych w opisie zamówienia oraz wymogów określonych w przepisach Prawa Budowlanego.

- Szczegółowy zakres prac został określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, a także w projekcie robót geologicznych na wykonanie otworów hydrogeologicznych nr 2A i nr 4 będącym załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy, projekcie likwidacji studni nr 2, będącym załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych będącą załącznikiem nr 4 do niniejszej umowy oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia.

§2

- Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy zgodnie z przyjętą ofertą ustala się na kwotę ryczałtową w wysokości ………………. zł netto plus podatek VAT 23%, tj. brutto …………………….. zł (słownie: złotych 00/100).

- Wynagrodzenie będzie płatne w dwóch transzach:

- Pierwsza w wysokości 1/3 wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 tj.………………. zł netto plus podatek VAT 23%, tj. brutto …………………….. zł (słownie: złotych 00/100) płatna po wykonaniu wszystkich określonych w umowie, dokumentacji projektowej i SWZ czynności związanych z wykonaniem 
otworu hydrogeologicznego nr 2A oraz montażem urządzeń wodnych;

- Druga w wysokości 2/3 wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 tj.………………. zł netto plus podatek VAT 23%, tj. brutto …………………….. zł (słownie: złotych 00/100) płatna w 2024 roku, po wykonaniu wszystkich określonych w umowie, dokumentacji projektowej i SWZ czynności związanych z wykonaniem otworu hydrogeologicznego nr 4 i montażem urządzeń wodnych oraz likwidacją studni nr 2.

- Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

- wykonanie wszystkich określonych w umowie, dokumentacji projektowej i SWZ czynności związanych z wykonaniem otworu hydrogeologicznego nr 2A i montażem urządzeń wodnych w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy;

- wykonanie wszystkich określonych w umowie, dokumentacji projektowej i SWZ czynności związanych z wykonaniem otworu hydrogeologicznego nr 4 i montażem urządzeń wodnych oraz likwidacją studni nr 2 w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

§3

- Podstawą żądania przez Wykonawcę zapłaty pierwszej transzy wynagrodzenia jest wykonany i komisyjnie odebrany przedmiot umowy określony w §1 ust.2 a) rozliczony protokółem odbioru wykonania robót.

- Podstawą żądania przez Wykonawcę zapłaty drugiej transzy wynagrodzenia jest wykonany i komisyjnie odebrany przedmiot umowy określony w §1 ust.2 b) rozliczony protokółem odbioru wykonania robót.

- Wykonawca wystawia fakturę nie później niż w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia protokołu odbioru poszczególnych robót.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust.1 i 2, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT po dostarczeniu jej do Zamawiającego, nastąpi przelewem z konta Zamawiającego po sprawdzeniu pod względem merytorycznym, technicznym i rachunkowym na konto Wykonawcy w terminie:

- 14 dniowym za zrealizowanie przedmiotu zamówienia o którym mowa w §1 ust.2 a)

- 14 dniowym za zrealizowanie przedmiotu zamówienia o którym mowa w §1 ust.2 b)

- Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Płatnikiem jest:

Gmina Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81 – 198 Kosakowo, NIP 587-15-69-970.

§4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

§5

Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - Przejęcie placu budowy i podjęcie obowiązków kierownika budowy,

  - Zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych robót,

  - Zabezpieczenie bezpośredniego nadzoru wykonawczego,

  - Zabezpieczenie placu budowy przed niepowołanym dostępem osób trzecich,

  - Dostarczenie materiałów, urządzeń i sprzętu sukcesywnie w okresie realizacji umowy,

  - Przygotowanie do odbioru i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy,

  - Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

  - Uzgodnienie z użytkownikiem działki, tj.: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO”, na której jest planowana inwestycja, warunków korzystania z wody i prądu na potrzeby planowanej inwestycji. Zaopatrzenie w wodę i prąd będzie zapewnione przez użytkowania terenu, tj. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO”.

§6

Zasady odbioru przedmiotu umowy:

- O gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego.

- Zamawiający przeprowadzi komisyjny odbiór w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w trakcie odbioru dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w tym dokumentację powykonawczą.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który winien zawierać ustalenia poczynione w czasie odbioru.

- Jeżeli w toku czynności zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający może odmówić odbioru.

- W przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego do czynności odbioru w ustalonym terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru, zawiadamiając o tym Zamawiającego. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. Termin usunięcia wad ustalają Strony.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

- odstąpić od umowy,

- żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia;

- w razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich w czasie gwarancji, Zamawiający może:

- żądać usunięcia wad na koszt Wykonawcy, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej.

O wykryciu wady, Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę                       w terminie 7-miu dni od daty jej ujawnienia.

§7

1.Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w związku z realizacją niniejszej umowy należy do Wykonawcy i jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń podzielonej płatności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

3.Wykonawca zobowiązany jest umieszczać na fakturach rachunek bankowy zawarty                       na dzień zlecenia przelewu w wykazie o którym mowa w art. 96b ust 1 ustawy o podatku                      od towarów i usług. Zamawiający będzie realizował płatność wyłącznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze, o którym mowa w zadaniu poprzednim.

§8

            - Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowić będą kary umowne.

            - Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

            - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,25% swojego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, liczony od terminów określonych w §2 ust.3;

- za opóźnienie w usunięciu wad przy odbiorze w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- w razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie dodatkowym, kara ulega podwojeniu, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- w przypadku nie wykonania obowiązku określonego w §11 ust. 1 Umowy lub nieprzedłożenia oświadczeń, o których mowa §11 ust. 2 Umowy, w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek

            - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy – z zastrzeżeniem art.145 Ustawy - zostanie wypłacona na rzecz Wykonawcy kara umowna w wysokości 10% wartości ustalonego wynagrodzenia. Dodatkowo oddzielnym protokółem zostanie określony stan zaawansowania prac                                     i poniesionych przez Wykonawcę kosztów na dzień odstąpienia od umowy i będzie on stanowił podstawę do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia ustalonego kosztorysem powykonawczym.

            - Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej straty, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

            - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar z kwoty wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy.

§9

Wykonawca nie może domagać się od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia jeżeli:

  - wykonał prace dodatkowe bez uzyskania Jego zgody na wykonanie tych robót,

  - popadł w zwłokę w wykonywaniu robót a zmiana cen czynników produkcji nastąpiła po upływie umownego terminu ich wykonania.

§10

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną                   na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Z propozycją zmiany występuje Strona dążąca do zmiany umowy.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych                              jest nieważna.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w następujących przypadkach:

  - Zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

  - Zmian korzystnych dla Zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika                  z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

  - Dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy.

  - Zmiany związane ze zmianą przepisów, w zakresie zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli zmiana taka będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę – Wykonawca w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów wprowadzających taką zmianę powinien złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym wykaże rzeczywisty wpływ zmiany stawki podatku na zwiększenie kosztów realizacji umowy, przedstawiając w tym celu szczegółowe wyliczenia między zmianą stawki podatku od towarów i usług, a wzrostem kosztów realizacji umowy. Zamawiający w terminie  10 dni od dnia złożenia wniosku oceni czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń, o ile ocena złożonych dokumentów będzie pozwalała na przyjęcie, iż zmiana stawki podatku VAT realnie zwiększyła koszty Wykonawcy, Strony przystąpią do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian;

  - Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

- zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp.,

- zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

- gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

- zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w następujących przypadkach:

        - zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania Przedmiotu zamówienia w związku z:

    - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia,

    - działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania prac,

    - zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych, w szczególności w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień                      i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy,

    - innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi brakiem możliwości prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,

    - w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 5, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy.

- Zmiany, o których mowa powyżej mogą nastąpić pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Termin realizacji Przedmiotu zamówienia może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji umowy (w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację prac).

- Żadna z przesłanek do zmiany Umowy określonych w niniejszym paragrafie nie daje Wykonawcy prawa  do żądania wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany.

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, a w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia – do przedłożenia szczegółowego sposobu wyliczenia określającego wysokość wynagrodzenia po zmianie, z zastrzeżeniem szczegółowych wymagań określonych w ust. 4 pkt d.

- Każdorazowo zmiana/uzupełnienie Umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§11

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wszystkich osób wykonujących prace fizyczne (robotnicy budowlani) i prace operatorów sprzętu                  w zakresie realizacji Przedmiotu umowy. Ww. osoby powinny być zatrudnione                        na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie przez Podwykonawcę obowiązku określonego w zdaniu pierwszym.

- Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedstawić w terminie do 7 dni od otrzymania takiego żądania aktualne oświadczenie, że osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub osobę przez Wykonawcę umocowaną. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. Na zasadach określonych                    w niniejszym punkcie Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu także oświadczeń dotyczących podwykonawców.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 2 powyżej może skutkować naliczeniem kar umownych, o których mowa w §8 ust. 3 pkt e) Umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale Podwykonawców, każdorazowo jest on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem robót przez Podwykonawcę, oświadczenia Podwykonawcy, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 1 są zatrudnione na umowę o pracę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w niniejszym paragrafie.

§12

Klauzula informacyjna RODO.

Mając na uwadze przepisy art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z zawartą umową, Wójt Gminy Kosakowo informuje, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kosakowo z siedzibą w Kosakowie przy ul. Żeromskiego 69. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy kosakowo@kosakowo.pl, telefonicznie pod numerem 58 660 43 43 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

- Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej z Administratorem umowy oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

- odbiorcą Państwa danych osobowych będą pracownicy Administratora, upoważnieni do przetwarzania danych osobowych oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie prowadzonej działalności na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym w zakresie świadczenia obsługi prawnej i usług informatycznych, ale wyłącznie w celu realizacji zawartej z Państwem umowy bądź realizacji obowiązków ustawowych nałożonych na Administratora, w tym osoby występujące z zapytaniem o udzielenie informacji publicznej, instytucje prowadzące postępowanie kontrolne.

- dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a po jej zakończeniu – do czasu przedawnienia roszczeń oraz wykonania ustawowych obowiązków nałożonych na Administratora.

- posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

- posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa zawarcia

###### §13

Pozostałe postanowienia Stron:

- Na wykonane roboty Wykonawca udziela się …. - miesięcznej gwarancji, a niniejsza umowa stanowi jej dokument gwarancyjny licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń.

- Gwarancje wynikające z robót powierzonych Podwykonawcom spoczywają na Wykonawcy.

- Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto, tj. …………. zł (słownie zł.:……………………………………………) Wykonawca złoży w terminie 14 dni od podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie dopuszczonej zgodnie pzp. Po odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, a 30% zabezpieczenia terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi i gwarancji.

- Jeżeli niniejsza umowa nie stanowi inaczej, treści zawarte w przyjętej ofercie są obowiązujące.

- Zaistniałe wątpliwości powstałe w wyniku realizacji umowy Wykonawca nie może wykorzystywać na niekorzyść Zamawiającego, lecz musi dążyć do ich wyjaśnienia                          i uzgodnienia z Zamawiającym.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują Prawo Zamówień Publicznych, Prawo Budowlane i Kodeks Cywilny.

- Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

- Umowę sporządzono w 3 jednakowych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy                                      i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

###### ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika