Załącznik nr 5

Projekt umowy
zawarta w Rydułtowach dnia…………………………….. w wyniku przeprowadzonego drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w wariancie I na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej elektrycznej i telekomunikacyjnej dla zadania pod nazwą: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Rydułtowach – etap I” zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
pomiędzy Zamawiającym, tj. Miastem Rydułtowy z siedzibą w Urzędzie Miasta przy ulicy Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, NIP: 647-10-17-693, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Rydułtowy – Marcina Połomskiego
a
, zwanym dalej Wykonawcą
o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi:
  1. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; przy czym do spełniania warunku wystarczą uprawnienia w zakresie instalacji wodociągowych,kanalizacyjnych,cieplnych i wentylacyjnych,
  2. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
  3. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 – etap I”.
2. W zakresie branży konstrukcyjno – budowlanej nadzór inwestorski zapewniony jest przez Urząd Miasta Rydułtowy.
3. Nadzorowane roboty obejmują rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 w Rydułtowach o klatkę schodową, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń segmentu „A” w budynku szkoły na pomieszczenia przedszkolne, wykonanie utwardzeń (4 miejsca parkingowe, w tym również plac do zawracania) oraz przebudowę instalacji hydrantowej w całym budynku szkoły, na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1499/21 z dnia 05.08.2021 r. UWAGA: Zakres zamówienia obejmuje tylko część dokumentacji projektowej objętej pozwoleniem na budowę, tzn. adaptacja części pomieszczeń parteru na oddziały przedszkole, budowa nowej klatki schodowej oraz przebudowa instalacji hydrantowej w całym budynku w ramach rozbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Rydułtowach.
4. Nadzór prowadzony będzie nad wykonaniem robót budowlanych obejmujących:
  1. budowę nowej klatki schodowej zlokalizowanej w narożniku pomiędzy segmentem A a łącznikiem Szkoły Podstawowej nr 2 w Rydułtowach. Projektowana klatka schodowa będzie czterokondygnacyjna, podpiwniczona, na rzucie posiadać będzie kształt prostokąta o wymiarach 6,23 m x 9,4 m i kącie dachu 5st.
    Obiekt zostanie funkcjonalnie połączony z częścią istniejącą poprzez wykonanie otworów drzwiowych łączących klatkę schodową z kondygnacjami w segmencie A oraz na poziomie parteru w łączniku. Wewnątrz klatki projektuje się platformę pionową, która zapewni dostęp osobom niepełnosprawnym. W związku z realizacją nowej zewnętrznej klatki schodowej konieczna jest przebudowa złącza kablowego oraz przyłącza wody do budynku szkoły,
  2. adaptację pomieszczeń części parteru budynku w segmencie A szkoły na oddziały przedszkolne polegającą na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru w celu wydzielenia pomieszczeń przedszkolnych. Projektowanych jest 5 oddziałów przedszkolnych wraz z toaletami oddziałowymi, szatniami, pokojem nauczycielskim, magazynem oraz toaletą dla nauczycieli,
  3. likwidację wewnętrznej klatki schodowej i wykonanie stropów oraz posadzek w jej miejsce,
  4. wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej,
  5. wykonanie nowych posadzek i warstw wykończeniowych w projektowanych przedszkolnych pomieszczeniach,
  6. przeniesienie czterech pomieszczeń z parteru szkoły na pierwsze i drugie piętro segmentu A szkoły,
  7. wydzielenie pomieszczenia technicznego na potrzeby przebudowanego przyłącza wody w piwnicy segmentu A,
  8. wykonanie fragmentu utwardzenia, które zapewni wozowi bojowemu straży pożarnej miejsce do zawrócenia z wydzielonej drogi przeciwpożarowej wraz z 4 miejscami parkingowymi. Droga przeciwpożarowa zostaje wydzielona na istniejącym utwardzeniu. Dodatkowo wymianę fragmentów dojść utwardzonych – droga,
  9. wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją wraz z pionami, wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z pionami, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, armaturą i pionami, instalację wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wyciągowej, instalację chłodu w systemie VRV na czynniku ziębniczym R410A w obrębie remontowanego parteru i pierwszego piętra w segmencie A szkoły.
  10. przebudowę instalacji hydrantowej w całym budynku szkoły.
5. Zakres robót obejmuje:
  1. roboty przygotowawcze,
  2. roboty rozbiórkowe,
  3. roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
  4. roboty pomiarowe,
  5. roboty montażowe,
  6. roboty murarskie,
  7. wznoszenie konstrukcji budynków,
  8. wykonywanie pokryć dachowych,
  9. roboty izolacyjne,
  10. izolację cieplną,
  11. roboty w zakresie stolarki budowlanej,
  12. kładzenie i wykładanie podłóg,
  13. roboty malarskie,
  14. roboty przy wznoszeniu rusztowań,
  15. roboty ciesielskie.
6. Zamówienie musi być wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
7. Liczba wizyt inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie oraz udział w komisjach i spotkaniach w ramach pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego powinna zapewnić prawidłowy nadzór i nie powodować przestojów na budowie, a także odbywać się na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.

§2
Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy w ramach pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
1. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, decyzją o pozwoleniu na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2. sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
3. sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
4. udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
5. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,
6. wskazanie Zamawiającemu wad lub nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie przeglądu dokumentacji projektowej, uzgadnianie dokonania koniecznych zmian z osobami sprawującymi nadzory autorskie podczas realizacji zadania, w postaci opinii,
7. weryfikacja obmiarów robót, kosztorysów powykonawczych, zamiennych i ewentualnych dodatkowych pod względem merytorycznym i rachunkowym oraz zatwierdzanie protokołów odbioru robót, protokołów robót zamiennych czy protokołów konieczności,
8. zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na terenie budowy w godzinach pracy wykonawcy robót,
9. rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót,
10. informowanie na piśmie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizacji inwestycji, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach terminu zakończenia robót,
11. obsługa okresu gwarancyjnego inwestycji (4 lata) oraz wydłużonego okresu rękojmi,
12. potwierdzenie wpisem w dzienniku budowy osiągnięcia gotowości do odbioru,
13. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów szczególnych,
14. wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisami do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych,
15. pisemna akceptacja wniosków materiałowych wykonawcy robót wraz z kompletowaniem wszelkich certyfikatów, atestów, deklaracji i innych dokumentów dopuszczających do zastosowania materiałów, urządzeń i wyrobów budowlanych w obiekcie budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
16. egzekwowanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
17. egzekwowanie od kierownika budowy przestrzegania na terenie budowy obowiązującego prawa m.in. Prawa Budowlanego, BHP, p.poż oraz przepisów wynikających z umowy z wykonawcą robót,
18. egzekwowanie od kierownika budowy wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia lub spowodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, pozwoleniem na budowę, przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
19. przeprowadzenie analizy i oceny dotyczącej proponowanych przez wykonawcę robót sposobów rozwiązywania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń,
20. uczestnictwo na polecenie Zamawiającego w spotkaniach z udziałem osób wskazanych przez Zamawiającego,
21. dokonanie zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej oraz podpisanie oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót,
22. uczestniczenie w odbiorze końcowym oraz przeglądach gwarancyjnych,
23. uczestniczenie w odbiorze usuniętych usterek, wad ujawnionych w trakcie odbioru końcowego,
24. prowadzenie nadzoru inwestorskiego, w przypadku wystąpienia robót zamiennych, bez żądania dodatkowego wynagrodzenia,
25. bezwzględne żądanie od wykonawcy robót dołączenia do protokołu odbioru robót budowlanych, stanowiącego załącznik do faktury, deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów na zastosowane materiały, dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych występujących w tych protokołach, w/w dokumenty muszą być potwierdzone podpisem przez inspektora nadzoru oraz kierownika budowy jako wbudowane na przedmiotowym zadaniu,
26. informowanie Zamawiającego o przypadkach realizacji robót budowlano – montażowych przez nieujawnionych podwykonawców.
§ 3
Roboty dodatkowe i zamienne
  1. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego, jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w umowie z wykonawcą robót budowlanych.
  2. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu swojej opinii w sprawie możliwości wprowadzania robót zamiennych i dodatkowych, wnioskowanych przez wykonawcę robót budowlanych.
§ 4
Osoby zdolne do realizacji zamówienia
  Wykonawca oświadcza, że:
1. funkcję inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń pełnić będzie………….,
2. funkcję inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych pełnić będzie………………………………………………………………………,
3. funkcję inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych pełnić będzie………………………………………………………………………………………………….
§ 5
Termin wykonania przedmiotu umowy
Termin wykonania przedmiotu umowy:
      1. 8 miesięcy od dnia podpisania umowy,
      2. w okresie gwarancyjnym inwestycji, tj: 4 lata od podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
§ 6
Wynagrodzenie
  1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe określone jako cenę ofertową netto …….podatek VAT razem brutto…………... (słownie złotych:).
2. Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizacji umowy oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zadania, ponosi we własnym zakresie Wykonawca, bez praw ich zwrotu od Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy.
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie obejmuje wynagrodzenia za pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją ewentualnych robót dodatkowych.
5. Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się fakturami częściowymi, proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót budowlanych. Odbiorcą faktury będzie Miasto Rydułtowy.
6. Faktury częściowe będą płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
7. Faktura końcowa płatna będzie po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
8. Płatnikiem usługi jest Urząd Miasta Rydułtowy.
9. Fakturę należy wystawić na Miasto Rydułtowy i wysłać na adres korespondencyjny Urzędu Miasta Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy.
10. W przypadku nieterminowej zapłaty faktury Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych.
11. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
13. Zapłata wynagrodzenia następować będzie metodą podzielonych płatności na rachunek założony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ………………………………………………………………………..
14. Zmiana numeru rachunku określonego w ust. 13 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, a jedynie złożenia oświadczenia woli podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Nowy rachunek również musi być założony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
§ 7
Kary umowne
  1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
1. odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto,
2. uchybienia w wykonaniu nałożonych obowiązków, niewykonywanie lub nienależyte wykonanie umowy, a w szczególności za:
1. brak uczestnictwa spotkaniach wyznaczonych przez Zamawiającego, o których mowa w §2 pkt 20 – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego netto za każdy przypadek,
2. niewykonanie obowiązków, o których mowa w §2 pkt 1 i pkt 7 – w wysokości 2%	wynagrodzenia umownego netto za każdy stwierdzony przypadek,
3. niewykonanie obowiązków, o których mowa w §2 pkt 16 – w wysokości 2% wynagrodzenia umownego netto za każdy stwierdzony przypadek.
  1. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć wysokości 30% wynagrodzenia umownego netto.
  2. Wykonawca wpłaca kary umowne na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rydułtowy.
  3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej.

§ 8
Prawo odstąpienia
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:
                1. w przypadku istotnego naruszenia postanowień umowy, a zwłaszcza wykonywania czynności nadzoru niezgodnie z warunkami określonymi w § 1 i 2, przy czym odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposobu wykonania umowy,
                2. w razie wszczęcia postępowania w sprawie likwidacji Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem	nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać odpowiednio:
      1. w ciągu 20 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1	pkt 2,
      2. w ciągu 20 dni od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 30 dni, przy czym odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem dodatkowego terminu do dokonania zapłaty rozpoczynającym się od dnia doręczenia wezwania.
  §9
  Zakres i warunki zmiany istotnych postanowień umowy
  1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. Zmiana postanowień umownych niepowodująca konieczności przeprowadzenia nowego	postępowania jest dopuszczalna w zakresie i na warunkach opisanych w ust. 3–6, a także	w	razie zaistnienia przesłanek wynikających z przepisów art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 i ust. 2 ustawy	Prawo zamówień publicznych.
  3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie terminu w przypadku zmiany terminu umowy	z wykonawcą robót na zasadach i w przypadkach określonych w umowie zawartej z wykonawcą	robót w trybie przepisów ustawy Pzp. Zmiana terminu realizacji umowy nie wpływa na wysokość	wynagrodzenia Wykonawcy.
  4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych. Wynagrodzenie umowne zostanie zwiększone proporcjonalnie do wartości nadzorowanych robót dodatkowych.
  5. Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie osób wskazanych w ofercie, przy czym zmiana ta jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych takich jak śmierć, ciężka choroba, wypadek itp., i pod warunkiem, że nowe osoby będą się legitymowały analogicznym doświadczeniem i poziomem uprawnień wskazanym w SWZ, a dodatkowo jeśli zmiana będzie dotyczyła osób inspektora w branży instalacyjnej, którego doświadczenie było oceniane na etapie oferty – nowy inspektor winien posiadać analogiczne doświadczenie w nadzorowaniu, dzięki któremu Wykonawca otrzymał punktację w kryterium doświadczenie inspektora nadzoru w branży instalacyjnej. Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę umowy przedstawia dokumenty potwierdzające spełnianie przez proponowaną osobę powyższych wymogów.
  6. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji umowy w przypadku wystąpienia stanu wyjątkowego, epidemicznego, epidemii uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem wskazanym w SWZ.
  §10
  Cesja wierzytelności
  Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.
  §11
  Właściwość miejscowa sądu
  Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, po wyczerpaniu przez strony drogi do polubownego ich załatwienia.

§12
Mediacja

W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.
Postanowienia końcowe
§13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy ustawy Prawo budowlane.

§14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.
§15
Dokumentami związanymi z niniejszą umową w formie załączników są:
1) SWZ,
2) Oferta
ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

.............................................………….
przy kontrasygnacie Skarbnika