1. Przedmiot zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

Nadzór branżowy nad zadaniem: „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla:

Części nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273”

1.2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy nadzoru branżowego nad robotami:

- Branża drogowa:

- Roboty przygotowawcze

- Roboty ziemne

- Odwodnienie

- Podbudowy

- Nawierzchnie

- Roboty wykończeniowe

- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

- Elementy ulic

- Zagospodarowanie pasa drogowego

- Roboty inne

- Branża mostowa:

- Przepusty (fundamentowanie, izolacja i nawierzchnie, elementy zabezpieczające, inne roboty mostowe)

- Ściany oporowe (fundamentowanie, izolacja i nawierzchnie, elementy zabezpieczające, inne roboty mostowe)

- Kładka (fundamentowanie, zbrojenie, beton, konstrukcje stalowe, izolacja i nawierzchnie, urządzenia dylatacyjne, elementy zabezpieczające, inne roboty mostowe)

- Branża sanitarna:

- Kanalizacja deszczowa (roboty ziemne, roboty budowlane w zakresie wykonania dwudziestu zbiorników podziemnych rozsączających)

- Regulacja wysokościowa i wymiana elementów istniejących sieci wod-kan.

- Branża energetyczna

- Roboty budowlane w zakresie budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych (posadowienie nowych stanowisk słupowych nn typu E, demontaż słupów linii napowietrznej nn, przestawienie słupów linii nn, przestawienie z rozbudową stacji słupowej SN/nn, montaż linii napowietrznej nn)

- Przebudowa kablowych linii elektroenergetycznych i oświetleniowych  (ułożenie nowych kabli nn, przełożenie kabli nn, przestawienie złącza nn, przestawienie istniejącego słupa oświetleniowego, doświetlenie przejść dla pieszych:

- montaż słupów h=6m,

- montaż opraw oświetlenia,

- budowa linii YAKXS 4x25

- montaż kabla na słupie z montażem ogranicznika przepięć

- Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu według załączonego projektu sygnalizacji świetlnej.

- Branża teletechniczna

- Wymiana wiek studni na typu ciężkiego z regulacją wysokości,

- Przestawienie słupków telekomunikacyjnych

- Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót:

Zakres i warunki wykonania robót określają Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiary robót będące integralną częścią dokumentacji projektowej, którą można pobrać:

ftp://ftp.zdw-bydgoszcz.pl:2021/przetargi/2020/dok.273

po zalogowaniu się - dane do logowania:

login: 			w01

hasło: 			px#8RM%v84

Do obowiązków Wykonawcy nadzorów branżowych - Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego należy:

- Pełnienie czynności inspektora nadzoru zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do niej, warunkami pozwolenia na budowę lub zgłoszenia oraz projektami budowlanymi i wykonawczymi.

- Sprawdzanie prawidłowości zakresu rzeczowego wykonanych robót i jego zgodności z umową zawartą pomiędzy inwestorem, a wykonawcą robót;

- Sprawdzanie wykazów robót wykonanych częściowo, pod względem rzeczowym i finansowym;

- Udział w naradach koordynacyjnych (Rady Budowy) co najmniej 1 raz w miesiącu lub częściej na wniosek Zamawiającego oraz kontrola realizacji ustaleń i decyzji podjętych na Radzie Budowy;

- Sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenia robót, na każdym etapie robót, opatrzonej data i opisem, która będzie dołączana do raportu końcowego;

- Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;

- Sprawowanie nadzoru nad robotami branżowymi co najmniej dwa razy w tygodniu w przypadku inspektora branży drogowej przez cały okres trwania robót budowlanych oraz co najmniej raz w tygodniu dla pozostałych branż podczas trwania robót danej branży na budowie. Obecność swoją należy udokumentować poprzez wpisanie się na listę obecności, która znajdować się będzie w zapleczu socjalno-technicznym budowy, wykonawcy robót.

- Wyjaśnienie skarg i spraw społecznych związanych z realizacją inwestycji w terminie 5 dni kalendarzowych od przekazanie skargi lub sprawy przez Zamawiającego;

- Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do stałej kontroli w czasie trwania robót (nie dotyczy przestojów);

- Kontrola prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie wpisów w dzienniku budowy przez kierowników robót;

- Sprawdzenie operatu kolaudacyjnego, uczestniczenie w odbiorze końcowym;

- Sporządzenie raportu końcowego (zatwierdzonego przez Zamawiającego);

- Udział w odbiorach częściowych robót branżowych oraz udział w odbiorach końcowych dotyczących poszczególnych zadań;

- W okresie gwarancji Inspektorzy Nadzoru robót branżowych są zobowiązani do uczestniczenia 
we wszystkich odbiorach gwarancyjnych oraz odbiorze pogwarancyjnym wyznaczonym przez Zamawiającego;

- W okresie gwarancyjnym Inspektorzy Nadzoru robót branżowych są również zobowiązani 
do uczestniczenia w kontrolach budowy wyznaczonych przez organy nadzoru budowlanego lub inne organy posiadające odpowiednie uprawnienia do kontroli.

- Wykonawca zobowiązany jest do weryfikowania protokołów konieczności pod kątem zamówienia, jakości i zgodności z SST, na etapie ich sporządzania.

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia, wniesienie ewentualnych uwag a następnie zatwierdzenia sprzedaży Wykonawcy.

Funkcję koordynatora inspektorów robót branżowych po stronie Wykonawcy będzie pełnił Inspektor Nadzoru branży drogowej.