**Program Funkcjonalno-Użytkowy**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

**Remonty miejscowe dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco**

**Realizacja: 8 miesięcy od podpisania umowy.**

Zakres robót/prac obejmuje w szczególności:

1. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich na terenie Powiatu Głogowskiego. Poprzez bieżące utrzymanie dróg powiatowych należy rozumieć prace związane z bieżącym utrzymaniem tj. wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych.,
2. Inne roboty i prace towarzyszące i/lub związane z bieżącym utrzymaniem dróg określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Czas przystąpienia do robót od momentu otrzymania zlecenia wynosi 5 dni natomiast termin wykonania zlecenia nie jest dłuższy niż 30 dni od otrzymania zlecenia.

Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany realizować roboty/prace w całym okresie realizacji umowy. Zamawiający będzie każdorazowo określał zakres robót/prac w formie odrębnego zlecenia sukcesywnie na podstawie cen przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy podając orientacyjną ilość robót/prac do wykonania. Rzeczywista ilość prac do wykonania uzależniona będzie od faktycznych potrzeb w trakcie obowiązywania umowy.W zleceniach, o których mowa powyżej Zamawiający wskaże miejsce, zakres prac, termin wykonania i przewidywany koszt wykonania robót/prac. Wykonawca zobowiązuje się wykonać każde zlecenie Zamawiającego w okresie trwania zawartej umowy, Wykonawca wykona zlecone prace w uzgodnionym terminie i zgłosi do odbioru Zamawiającemu. Zamawiający zapłaci tylko za prace, które zostały wykonane na podstawie pisemnego zlecenia i odebrane na warunkach określonych we wzorze umowy. Ilość zleceń uzależniona jest od posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych.

Wykonanie robót/prac, które nie zostały uzgodnione z przedstawicielem Zamawiającego będą traktowane jako roboty niezlecone i Wykonawca nie będzie mógł rościć sobie prawa do wynagrodzenia za te prace.

Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonany zgodnie ze zleceniem i protokolarnie odebrany zakres prac.

Wszystkie montowane elementy i urządzenia winny posiadać atesty, certyfikaty bezpieczeństwa lub aprobaty techniczne (w każdym przypadku kiedy dany dokument jest wymagany, w szczególności przez obowiązujące przepisy prawa, bądź powszechnie stosowane normy techniczne).

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed wbudowaniem wszelkie dokumenty, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, protokoły itp. określone we wzorze umowy, w tym w szczególności dokumenty potwierdzające parametry jakościowe oraz techniczne materiałów, których zamierza użyć do realizacji zadania.

Wykonawca wykona zadanie z materiałów stanowiących własność Wykonawcy lub materiałów powierzonych.

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych niniejszą umową wyłącznie wyrobów i materiałów nowych, w stanie kompletnym i nieuszkodzonym dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.). Wykonawca nie stosuje niniejszej zasady w przypadku wykonywania robót/prac z materiałów powierzonych.

Wykonawca zapewnieni transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) i jest odpowiedzialny za stosowanie przepisów ww. ustawy.

Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

Zestawienie najczęściej występujących prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, które należy wykonać zgodnie z załączonymi Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi. W przypadku pozostałych robót Zamawiający odsyła do powszechnie dostępnych Ogólnych Specyfikacji Technicznych zamieszczonych na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad:

<https://www.gddkia.gov.pl/pl/1995/Wzorcowe-Warunki-Kontraktowe-WWK-dla-systemu-Projektuj-i-buduj>

Zakres prac do wykonania określony w przedmiarze robót w ramach przedmiotu zamówienia:

1. Remonty miejscowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych:
2. Remonty cząstkowe nawierzchni, prace należy wykonać zgodnie z OST nr D-05.03.17, zakres prac obejmuje remont cząstkowy mieszanką asfaltową na gorąco, w cenie jednostkowej 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni jezdni bitumicznej masą mineralno-asfaltową zamkniętą na gorąco należy uwzględnić: nacięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni piłą z nadaniem regularnych kształtów; wycięcie uszkodzonych miejsc; oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę; osuszenie i skropienie naprawianego miejsca; rozścielenie mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowo-żwirowej zamkniętej; zagęszczenie ułożonej mieszanki; skropienie bitumem połączenia naprawianego miejsca istniejącej nawierzchni i zasypanie kruszywem; odwiezienie odpadów na wysypisko z opłata za składowanie,
3. Remonty cząstkowe nawierzchni wykonywane za pomocą zestawu remontowego „Patcher”,

Wszelkie awarie sprzętu i innych urządzeń niezwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek podstawienia sprzętu zastępczego.

Wykonawca jest zobligowany do sporządzenia kosztorysów powykonawczych po zakończeniu realizacji prac określonych każdorazowo w zleceniu.

Rozliczenie nastąpi na podstawie warunków określonych we wzorze umowy.

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Zamawiający postąpi wg zasad opisanych we wzorze umowy.

W przypadku ograniczenia zakresu robót wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszt robót wyłączonych (wynikający z kosztorysu ofertowego Wykonawcy). Decyzje Zamawiającego dotyczące ograniczenia zakresu robót przekazane będą Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem. Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu.

Wykonawca wskaże na czas realizacji umowy osobę będącą przedstawicielem Wykonawcy. Osoba ta będzie koordynować prace w terenie i nadzorować zlecenia.

Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na wykonanie robót.

Pozostały zakres obowiązków Wykonawcy opisany został w szczególności we wzorze umowy.